ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

__27.05.2014____                                                                  №___43_____

г. Вятские Поляны

Об утверждении Комплексного инвестиционного плана

модернизации моногорода Вятские Поляны

В соответствии с пунктом 8 Перечня мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных населенных пунктов (моногородов) на 2013-2018 годы, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства  Российской Федерации Шуваловым И.И. 28.02.2013 (№ 1062п-П16) и пунктом 2.1 Плана мероприятий, направленных на развитие монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Кировской области на 2013-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Кировской области от 08.07.2013 № 205 «О мерах по развитию монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Кировской области», руководствуясь статьей 21 Устава города Вятские Поляны, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу администрации города Вятские Поляны А.Д. Клюкина и председателя постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету, финансам и собственности                   С.А. Наймушина.

Глава города Вятские Поляны

С.Е. Кисляков

- УТВЕРЖДЕН

решением Вятскополянской

городской Думой

Кировской области

от 27.05.2014  № 43

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

2014

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вятские Поляны | 6 |
| --- | --- |
| - Анализ социально-экономического положения моногорода Вятские Поляны и результат диагностики его состояния | 8 |
| - Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения города Вятские Поляны | 8 |
| 1.1.1. Общая информация | 8 |
| 1.1.2. Численность населения | 8 |
| 1.1.3. Занятость | 12 |
| - Анализ финансово-экономического положения и технологических связей открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» | 14 |
| 1.2.1. Общая информация | 14 |
| 1.2.2. Анализ финансового состояния ОАО «Молот» | 16 |
| 1.2.3. Анализ активов и пассивов ОАО «Молот» | 18 |
| 1.2.4. Причины процедуры банкротства ОАО «Молот» | 19 |
| - Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) в этом секторе | 21 |
| 1.3.1. Краткая характеристика сложившейся ситуации | 21 |
| 1.3.2. Местная промышленность | 22 |
| 1.3.3. Малый бизнес | 25 |
| 1.3.4. Привлечение инвестиций в экономику города Вятские Поляны | 27 |
| - Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других системообразующих отраслях социальной сферы | 28 |
| - Анализ состояния бюджетной системы города Вятские Поляны, в том числе анализ доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств | 35 |
| # Выбор целей и разработка сценариев будущего | 40 |
| - Постановка целей комплексного инвестиционного плана | 40 |
| - Возможные сценарии реализации целей | 41 |
| - Система мероприятий по реализации Комплексного инвестиционного плана | 44 |
| - Мероприятия по созданию промышленного парка | 44 |
| - Инфраструктурные мероприятия промышленного парка | 49 |
| - Подключение промышленного парка к централизованной системе канализации в г. Вятские Поляны | 49 |
| 3.2.2. Реконструкция дороги от промышленного парка до объездной дороги с реконструкцией моста через р. Тойменка | 50 |
| - Развитие систем коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства города Вятские Поляны | 51 |
| - Модернизация топливно-энергетического комплекса | 53 |
| - Развитие производства стрелкового гражданского оружия ООО «Молот-Оружие» | 55 |
| - Мероприятия по поддержке занятости населения города Вятские Поляны и созданию новых рабочих мест | 59 |
| 3.6.1. Мероприятия по поддержке занятости | 59 |
| 3.6.2. Мероприятия по переобучению потерявших работу граждан | 62 |
| 3.6.3. Мероприятия по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест | 63 |
| 3.7. Мероприятия по улучшению транспортной логистики территории | 64 |
| 3.7.1.Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны Сосновка – граница с Удмуртской Республикой | 64 |
| - Поддержка и развитие малого предпринимательства | 67 |
| - Повышение уровня жизни населения | 70 |
| - Реконструкция здания гимназии и строительство дополнительного спортивного зала. Реконструкция начальных классов гимназии | 70 |
| - Проведение капитального ремонта крыши здания спортивного комплекса ОАО «Спортивный комбинат «Электрон» | 71 |
| - Проведение ремонта здания Дворца культуры «Победа» | 72 |
| - Реализация проекта «Оружие Победы». Ремонт мемориального дома – музея Г.С. Шпагина. Установка памятника ППШ | 73 |
| - Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов | 76 |
| # Система управления Комплексного инвестиционного плана | 77 |
| - Ожидаемые результаты реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана | 80 |
| Приложения | 82-102 |
| Приложение № 1. Базовый демографический прогноз по городу Вятские Поляны | 82 |
| Приложение № 2. Сводная информация по финансированию мероприятий Комплексного инвестиционного плана | 84 |
| Приложение № 3. Создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана | 88 |
| Приложение № 4. Целевые показатели реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана | 89 |
| Приложение № 5. Мероприятия, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры новых микрорайонов | 90 |
| Приложение № 6. Мероприятия по модернизации топливно-энергетического комплекса | 94 |
| Приложение №7. Сведения о целевых показателях эффективности работы по содействию занятости населения г. Вятские Поляны | 96 |
| Приложение № 8. Профессиональное обучение и переобучение | 97 |
| Приложение № 9. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест | 98 |
| Приложение №10 Подготовка специалистов по востребованным в городе Вятские Поляны специальностям | 99 |
| ## Приложение №11 Описание основных учебных заведений, реализующих ## мероприятия по переобучению граждан, потерявших работу | 101 |

ПАСПОРТ

Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода

Вятские Поляны

| Наименование | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Комплексного инвестиционного плана | Постановление администрации города Вятские Поляны Кировской области от 31.03.2014 № 597 «О создании рабочей группы по разработке Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Вятские Поляны на 2014-2020 годы» |
| Ответственные исполнители (соисполнители) комплексного инвестиционного плана | администрация муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, департамент экономического развития Кировской области, департамент финансов Кировской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области |
| Основные разработчики Комплексного инвестиционного плана | администрация муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области |
| Цели Комплексного инвестиционного плана | формирование условий для устойчивого развития экономики города и повышения качества жизни населения |
| Задачи Комплексного инвестиционного плана | диверсификация и модернизация отраслевой структуры экономики города; повышение эффективности и конкурентоспособности экономики города; развитие малого предпринимательства; снижение социальной напряженности; развитие коммунальной инфраструктуры; модернизация топливно-энергетического комплекса создание условий для устойчивого развития города. |
| Сроки и этапы реализации Комплексного инвестиционного плана | 2014-2020 годы |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты Комплексного инвестиционного плана | создание новых производств и новых рабочих мест на площадке промышленного парка; реализация инвестиционных проектов по созданию высокопроизводительных и конкурентоспособных производств в новых секторах экономики; стимулирование развития малого предпринимательства; реализация проектов в области строительства, коммунальной инфраструктуры и модернизации топливно-энергетического комплекса. |
| Ключевые целевые показатели Комплексного инвестиционного плана | число созданных в результате реализации программных мероприятий временных и постоянных рабочих мест составит 1567, в том числе постоянных – 1167, временных - 400; численность безработных граждан и уровень безработицы на конец отчетного периода - 1,0%; снижение доли ОАО «Молот» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства с 15,8% в 2011 году до 5,2% в 2020 году; увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций с 14% в 2011 году до 30% в 2020 году; привлечение внебюджетных инвестиций (включая субъектов малого бизнеса) объемом 402,7 млн. руб.; общий объем дополнительных поступлений от реализации инвестиционных проектов в бюджет муниципального образования городской округ город Вятские Поляны – 26,42 млн. рублей; увеличение доли собственных доходов бюджета муниципального образования городской округ город Вятские Поляны в общих доходах с 34,6% в 2011 году до 52% в 2020 году |
| Механизм управления реализацией Комплексного инвестиционного плана | общее руководство и контроль за ходом реализации Комплексного инвестиционного плана осуществляет администрация муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, Правительство области в лице уполномоченных органов исполнительной власти области |
| Источники и объемы финансирования Комплексного инвестиционного плана | объем финансирования из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составляет 4081,592 млн. рублей, в том числе: на 2014 год - 498,64млн. рублей; на 2015 год - 1759,185 млн. рублей; на 2016 год - 1437,553 млн. рублей; на 2017 год - 127,204 млн. рублей; на 2018 год - 77,188 млн. рублей; на 2019 год – 90,911 млн. рублей; на 2020 год – 90,911 млн. рублей; Выделение средств из федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетных средств осуществляется по согласованию с уполномоченными органами |

- Анализ социально-экономического положения моногорода Вятские Поляны и результат диагностики его состояния

- 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации  на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода Вятские Поляны

1.1.1. Общая информация

Несмотря на позитивную динамику последних лет в муниципальном образовании городской округ город Вятские Поляны Кировской области (далее - город Вятские Поляны) наблюдается сложная демографическая ситуация:

происходит сокращение численности городского населения вследствие естественной депопуляции и миграционного оттока;

в структуре населения падает доля трудоспособного населения и, соответственно, растет доля неработающих (дети и подростки до 16 лет и пенсионеры).

На предприятиях компании «Молот» по состоянию на 01.04.2014 занято 2659 человека (в ОАО «ВПМЗ Молот» - 1780 чел., в ООО «Молот-Оружие» - 879 чел.), что составляет 17,4% от занятого в экономике населения города Вятские Поляны.

Сохранение устойчивой депопуляции ожидается и в дальнейшем, при этом, в случае негативного развития событий в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот", ожидается увеличение миграционного оттока населения.

На рынке труда количество безработных граждан по состоянию на 01.04.2014 составило 208 человек, в то время как на конец 2010 года на учете состояло 669 человек. Уровень безработицы по состоянию на 01.04.2014 составил 1,3% от экономически активного населения, и уменьшился по сравнению с 01.01.2011 года (3,51%) более чем на 2,5 %.

1.1.2. Численность населения

Численность постоянного населения города Вятские Поляны в 2013 году составила 33,565 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 399 человек (1,2% от общей численности 2012 года).

Динамика численности населения города Вятские Поляны представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения города Вятские Поляны

| Численность населения | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 | На 01.01.2013 | На 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс. человек | 35,1 | 34,5 | 34,0 | 33,6 |

По городу Вятские Поляны значения коэффициентов рождаемости ниже, а смертности выше, чем в среднем по Кировской	 области и Приволжскому федеральному округу. Хотя в 2010 году наблюдался рост рождаемости, и количество новорожденных на 1000 населения составило 13,9, к 2013 году данный показатель уменьшился до 11,4. Одновременно вырос показатель смертности с 16,1 на 1000 населения в 2010 году до 16,4 в 2013 году.

Вследствие достаточно высоких показателей по общей смертности и миграционного оттока по-прежнему растет естественная убыль населения. За 2013 год она составила -5,0 на 1000 человек и выросла с 80 человек в 2010 году до 167 человек в 2013 году.

Показатели естественного движения населения города Вятские Поляны представлены в таблице 2.

Таблица 2

Естественное движение населения города Вятские Поляны

(человек)

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2013 год <*> | 2013 год <**> | 2013 год <***> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 487 | 395 | 404 | 383 |  |  |  |
| Число умерших | 567 | 546 | 546 | 550 |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль) | -80 | -151 | -142 | -167 |  |  |  |
| Число родившихся на 1000 населения | 13,9 | 11,4 | 11,9 | 11,4 | 13,3 | 13,3 | 13,0 |
| Число умерших на 1000 населения | 16,1 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 13,1 | 14,0 | 15,4 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 населения | -2,3 | -4,4 | -4,2 | -5,0 | 0,2 | -0,7 | -1,4 |

--------------------------------

<*> Российская Федерация

<**>Приволжский федеральный округ.

<***> Кировская область.

По данным, представленным в таблице 2, демографические показатели города Вятские Поляны уступают как средним по России и Приволжскому федеральному округу, так и более низким показателям по Кировской области. Хочется отметить, что за 2013 год наблюдается снижение миграционной убыли населения по сравнению с 2011 и 2012 годами.

Миграция населения города Вятские Поляны представлена в таблице 3.

- Таблица 3

- Миграция населения города Вятские Поляны

(человек)

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | 549 | 681 | 853 | 1013 |
| Число выбывших | 596 | 1130 | 1252 | 1245 |
| Миграционный прирост (отток) | -47 | -449 | -399 | -232 |

Напряженная демографическая ситуация сказывается на состоянии трудовых ресурсов города. В период с 2010 по 2012 год численность трудоспособного населения сократилась на 1735 человек (примерно 4,1% от численности трудоспособного населения в год). При этом выросла численность нетрудоспособного населения, в основном за счет пенсионеров. Доля трудоспособного населения в общей численности населения города Вятские Поляны составила в 2012 году 54,8% (в 2011 году – 56,3%).

Численность трудоспособного населения представлена в таблице 4.

- Таблица 4

Численность трудоспособного населения города Вятские Поляны

(человек)

| Численность населения | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нетрудоспособное население - всего, в том числе: | 14807 | 15091 | 15345 |
| в возрасте ниже трудоспособного (до 16 лет) | 5668 | 5666 | 5751 |
| в возрасте выше трудоспособного | 9139 | 9425 | 9594 |
| Трудоспособное население - всего, в том числе: | 20354 | 19414 | 18619 |
| мужчины в возрасте 16 - 59 лет | 10330 | 9942 | 9591 |
| женщины в возрасте 16 - 54 лет | 10024 | 9472 | 9028 |
| Всего | 35162 | 34505 | 33964 |

Информация о качестве трудовых ресурсов города Вятские Поляны представлена в таблице 5.

По данным, представленным в таблице 5, в 2012 году 13970 жителей города Вятские Поляны имеют высшее образование, что на 131 человека меньше чем показатель за 2010 год.

- Таблица 5

Качественная характеристика трудовых ресурсов города Вятские Поляны

(человек)

| Образование | Численность категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Неоконченное среднее | 1625 | 1510 | 1450 |
| Среднее | 5268 | 5112 | 5034 |
| Среднее специальное | 8841 | 8648 | 8532 |
| в том числе по специализации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» | 4469 | 4384 | 4314 |
| Высшее | 14101 | 13992 | 13970 |
| в том числе по специализации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» | 4250 | 4169 | 4101 |

Демографическая ситуация в городе Вятские Поляны характеризуется достаточно высокой долей населения старше трудоспособного возраста.

Динамика трудовых ресурсов города Вятские Поляны представлена в таблице 6.

Таблица 6

Динамика трудовых ресурсов города Вятские Поляны

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес трудоспособного населения к общей численности, % | 57,9 | 56,3 | 54,8 |
| Удельный вес нетрудоспособного населения, % | 42,1 | 43,7 | 45,2 |

По данным, представленным в таблице 6, за период с 2010 года по 2012 год доля жителей нетрудоспособного возраста к общей численности увеличилась с 42,1% до 45,2%. При этом в ближайшие годы указанная тенденция сохранится: доля жителей пенсионного возраста будет расти, а трудоспособного падать, что связано в первую очередь с неблагоприятной половозрастной структурой населения.

В среднесрочном периоде коэффициент смертности будет расти, а рождаемости падать. Негативная динамика усугубляется миграционным оттоком. Основная доля переезжает в Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Санкт-Петербург и г. Москва (около 50%). Также большая доля жителей переезжает в соседние регионы: Республику Татарстан и Удмуртскую Республику. В основном происходит выбытие населения трудоспособного возраста.

Таким образом, численность постоянного населения в городе Вятские Поляны при сохранении существующих тенденций в среднесрочной перспективе будет снижаться примерно на 1,1-1,6% ежегодно. В случае остановки градообразующего предприятия открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" миграционный отток трудоспособного населения может существенно увеличиться.

Базовый демографический прогноз по городу Вятские Поляны представлен в приложении № 1.

1.1.3. Занятость

Численность трудоспособного населения города Вятские Поляны в 2013 году составила 18813 человек. За 2013 год в службу занятости населения Вятскополянского района (далее - СЗН) обратилось 3484 трудоспособных, незанятых, ищущих работу граждан города, что в 1,5 раза меньше, чем в 2011 году (5060 человек). Поставлено на учет в СЗН 1088 чел., что в 2,7 раза меньше, чем в 2011 году (2925 чел.). Из них: работавших по рабочим профессиям – 529 чел.(49%); женщин – 548 чел. (50%); уволенных по сокращению численности персонала – 35 чел. (3%); молодежи  16-29 лет – 389 чел.(36%). 2527 человек получили услугу по информированию о положении на рынке труда, из них 829 человек – профессиональную консультацию.

Среднее ежемесячное обращение граждан в СЗН составило 290 человек. 695 человек получили статус "безработного", что в 1,8 раза меньше, чем в 2011 году(1223 человека).

Ежемесячная постановка на учет и регистрация в качестве безработного составила в среднем 91 и 58 человек, ежедневно – 5 и 3 человека.

В 2013 году среди граждан, обратившихся в СЗН, вырос удельный вес лиц пенсионного возраста; лиц, ранее не работавших; молодежи; граждан, освобожденных из ИТУ; лиц, длительно (более года) не работавших и уменьшился: инвалидов, одиноких и многодетных родителей; незанятых граждан; выпускников; высвобожденных работников; граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Динамика численности зарегистрированных безработных представлена на рисунке 1.

- Рис. 1. Динамика численности зарегистрированных безработных в 2011-2013 гг.

Информация о распределении граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы, по последнему месту работы представлена в таблице 7.

- Таблица 7

Распределение граждан, обратившихся в службу занятости в поисках

работы, по последнему месту работы в городе Вятские Поляны

(человек)

| Наименование предприятия | Поставлено на учет в СЗ |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" | 99 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Экотех» | 55 |
| Открытое акционерное общество «Вятскополянская птицефабрика» | 28 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Молот-Энерго» | 21 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие» | 18 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика» | 10 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Молот-МЕТТЭМ» | 10 |
| Другие | 847 |

По данным, представленным в таблице 7, поставленные на учет граждане, ранее работали в основном в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот", обществе с ограниченной ответственностью "Молот-Энерго", обществе с ограниченной ответственностью "Молот-Оружие", обществе с ограниченной ответственностью "Экотех", открытом акционерном обществе "Вятскополянская птицефабрика».

- Таблица 8

Незаполненные вакансии на конец 2013 года в городе Вятские Поляны

| Наименование вакансии | Количество единиц |
| --- | --- |
| Слесарь | 26 |
| оператор | 9 |
| продавец непродовольственных товаров | 7 |
| кузнец на молотах | 6 |
| повар | 6 |
| электромонтер | 6 |
| грузчик | 6 |
| плотник | 5 |
| почтальон | 5 |
| токарь | 5 |
| фрезеровщик | 5 |
| шлифовщик | 5 |

За 2013 год в банке вакансий СЗН зарегистрированы 2736 заявок от работодателей на подбор необходимых работников (из них вакансии по общественным и временным работам - 1318), заполнены 2416 вакансий, остались не заполненными по состоянию на 01.01.2014 года 320 вакансий, из них 245 единиц – по городу Вятские Поляны. Расшифровка незаполненных вакансий приведена в таблице 8.

Нагрузка на одну вакансию составила в конце 2013 года 1,5 человека (в 2011 году – 2,7 человека). По направлениям СЗН было трудоустроено 287 человек, или 23% от всех трудоустроенных (в 2011 году - 2240 человек, или 58%). 45 человек (2% от поступивших в СЗН заявок на рабочую силу) были трудоустроены в первые 10 дней (в 2011 году - 1400 человек, или 21%).

Уровень трудоустройства за 2013 год составил 67% от общего количества ищущих работу граждан. В 2011 году аналогичный показатель был равен 65%.

Из 622 трудоустроенных граждан 297 чел. – безработные (48%), 331 чел. (53%) – женщины; 211 чел. (34%) – молодежь в возрасте 16-29 лет; 23 чел. – лица, высвобожденные с предприятий; 287 чел. – школьники в возрасте от 14 до 16 лет.

19 человек из категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, были трудоустроены на частично оплачиваемые СЗН рабочие места.

197 человек получили государственную услугу на прохождение оплачиваемых общественных работ.

302 человека трудоустроены по рабочим специальностям, 33 - уборщиками,  19 – младшими воспитателями, 17 – грузчиками, 11 – делопроизводителями, 20 - продавцами, 10 - распределителями работ, 8 – курьерами, 8 – операторами ЭВМ,  6 – механизаторами, 6 – вожатыми, 7 – бухгалтерами, 5 – кассирами, 4 – фасовщицами, 3 – вальщиками леса,  3 – плотниками, 4 - дворниками  и др.

По состоянию на 01.01.2014 года  на учете в СЗН состоит 189 безработных граждан. 94% состоящих на учете безработных, получают социальные выплаты, из них 34% - в минимальном размере. Средний ежемесячный размер пособия по безработице составил в 2013 году 3665 рублей (в 2011 году - 3447 рублей).

В структуре безработных, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2014 года, выросла доля женщин; молодежи; демобилизованных из Вооруженных Сил Российской Федерации; выпускников; граждан, уволившихся по собственному желанию.

Удельный вес хронической безработицы снизился - с 9,6% в конце 2011 года до 5,3% на начало 2014 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение ищущих работу граждан и вакансий) составил 0,8 чел. (в 2011 году – 2,1 чел.).

По оценке СЗН, уровень безработицы в городе Вятские Поляны с учетом скрытой безработицы в 2013 году составил 5,3%.

По состоянию на 01.04.2014 уровень безработицы по городу Вятские Поляны составил 1,3%, или 208 человек.

- 1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей ОАО "Молот"

1.2.1. Общая информация

ОАО «Молот» было образовано в 1940 году на базе местной шпульной фабрики и эвакуированного в 1941 году завода скобяных изделий г. Загорска Московской области. ОАО «Молот» является оборонным предприятием, имеет статус стратегического и градообразующего предприятия.

В разные годы ОАО «Молот» освоило и выпускало широкую номенклатуру военной и гражданской машиностроительной продукции.

В настоящее время предприятие сохраняет компетенцию для выпуска только продукции специального назначения, оказании услуг по обработке материалов для гражданского оружия и пищевого оборудования

Общая площадь земельных участков ОАО «Молот» – 655,9 тыс. кв. м., в том числе земельные участки, задействованные в основной деятельности – 437,4 тыс. кв. метров; земельные участки, переданные в субаренду – 12,9 тыс. кв. метров; земельные участки, незадействованные (пустующие) в основной деятельности - 26,8 тыс. кв. метров.

Всего в собственности ОАО «Молот» находится 116 объектов недвижимого имущества. Общая площадь зданий – 238,7 тыс.кв. метров, общая  протяженность сооружений – 25,7 тыс. погонных метров, в том числе: площадь зданий производственного назначения – 89,4 тыс.кв. метров, протяженность сооружений производственного назначения – 21,5 тыс. погонных метров.

Вся основная производственная деятельность ОАО «Молот» осуществляется на производственной площадке «Промплощадка № 1» общей площадью 433,2 тыс.кв. метров, на которой расположены 55 объектов недвижимого имущества. Общая площадь зданий – 212,5 тыс.кв. метров, общая протяженность сооружений – 8,3 тыс. погонных метров.

ОАО «Молот» обеспечено инфраструктурой связи, электро-, тепло-, водо- и газоснабжения. Промышленные площадки организации имеют очистные сооружения, канализационные сооружения, автодороги и подъездные железнодорожные пути.

Основными акционерами завода являются открытое акционерное общество "Концерн "Ижмаш" - 50%, Государственная корпорация "Ростехнологии" - 38%, прочие акционеры - 12%. Уставной капитал составляет 273 тыс. рублей.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 №1207 «О продолжении в 2011 году реализации мероприятий по обеспечению занятости работников ОАО «Молот» и его дочерних обществ» был продлен срок действия на 2011 год постановления от 21.06.2010. № 459 о занятости работников в ООО «Молот-Индустрия» до 01.10.2011г. За период 2010-2011гг. было освоено 165 343 тыс. руб. В 2011г. в ООО «Молот-Индустрия» в среднем было занято 778 человек.

На базе имущественного комплекса ОАО «Молот» были созданы следующие предприятия:

ООО «Молот - Оружие» 880 чел.

ООО «Молот - Техстрой» 89 чел.

ООО «Гостиничный комплекс «Кедр» 22 чел.

ООО «Молот – Пласт» 15 чел. (ликвидировано)

ООО «Молот – Спецодежда» 17 чел.

ООО «Молот – Сервис» 5 чел.

ООО «Молот – Энергомаш» 19 чел.

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 20.04.2010 года № 48/156 «О предоставлении субсидии стратегическим организациям в 2010 году» выделена субсидия из областного бюджета в размере 855 927,3 тыс. руб. для погашения задолженности по заработной плате перед персоналом ОАО «Молот» в сумме 397 268,9 тыс. рублей, на погашение задолженности по платежам в бюджет- 314692,4 тыс. рублей и внебюджетным фондам – 143 966,0 тыс. рублей, которые не могли быть реструктуризированы в соответствии с ст.64 НК РФ.

Выделенные средства из федерального бюджета сняли напряженность на предприятии по выплате заработной платы и погашению налоговой задолженности, но не обеспечили необходимый объем оборотных средств для увеличения объемов производства и возможности рассчитываться по долгам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.12.2009 г. №995 01.06.2012 г. ОАО «Молот» были поданы заявления о проведении реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед федеральным, областным и местным бюджетами по состоянию на 01.09.2011 года.

МРИ ФНС России №4 по Кировской области вынесено решение № 22 от 28.06.2012 г. о реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом в сумме 50 531 679,46 руб. (основной долг), в сумме  6 638 595,12 руб. (пени).

При невыполнении условий реструктуризации задолженности – уплаты текущих налоговых платежей в федеральный бюджет - ОАО «Молот» было снято с реструктуризации на основании решение № 49 от 09 октября 2012 г. МРИ ФНС России №4 по Кировской области.

1.2.2. Анализ финансового состояния ОАО "Молот"

В настоящее время ОАО «Молот» находится в критическом финансовом состоянии:

степень платежеспособности по текущим обязательствам на 01.01.2014 г. составляет 24,4 месяцев (нормативное значение – 6 месяцев и менее); коэффициент текущей ликвидности составляет 0,62 (нормативное значение – 1,0 и более);

кредиторская задолженность предприятия на 1 января 2014 года достигла 1 973 млн. руб. Скорость прироста кредиторской задолженности в октябре-декабре 2013 года составила 113 млн. рублей в месяц;

объем производства в 2013 году возрос более чем на 60 %, что связано в основном с увеличением объемов производства деталей и комплектующих для производства гражданского оружия для дочернего предприятия ООО «Молот-Оружие»;

решением Арбитражного суда Кировской области от 30.10.2013 г. по делу № А28-7609/2012-270/6 ОАО «Молот» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Основные показатели бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2014 (млн. рублей):

остаток средств на расчетных счетах и в кассе – 0,2;

дебиторская задолженность - 744;

кредиторская задолженность - 1973;

задолженность по заработной плате - 0;

величина чистых активов предприятия - -381,5.

Основными причинами текущего состояния ОАО «Молот» являются:

значительное сокращение государственного заказа на выпуск продукции специального назначения на протяжении последних 7-8 лет;

отсутствие экспортных контрактов с ОАО «Рособоронэкспорт»;

значительные по величине расходы на содержание частично используемых мобилизационных мощностей;

недостаток оборотных средств для закупки материалов и комплектующих;

долговые обязательства, накопленные в прошлом периоде;

отсутствие собственных средств на техническое перевооружение, с целью снижения затрат на производство.

Финансовые результаты деятельности ОАО "Молот" представлены в таблице 9.

- Таблица 9

Финансовые результаты деятельности открытого

акционерного общества "ВПМЗ "Молот"

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное значение | % |
| Выручка | 671 253 | 978 051 | 306 798 | 45,7% |
| Себестоимость реализованной продукции | 885 480 | 876 458 | -9 022 | -1,0% |
| Результат от основной деятельности | -214 227 | 101 528 | 315 755 | 0,0% |
| Проценты к получению | 2 | 0 | -2 | -100% |
| Проценты к уплате | - | - | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 7 | 13 | 6 | 85,7% |
| Прочие доходы | 174 758 | 111 846 | -62 912 | -36,0% |
| Прочие расходы | 188 360 | 527 678 | 339 318 | 180,1% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -227 820 | -314 226 | -86 406 | 37,9% |
| Текущий налог на прибыль, изменение ОНА, ОНО | -10 049 | 62 301 | 72 350 | -720% |
| Чистая прибыль (убыток) | -217 771 | -376 527 | -158 756 | 72,9% |

Высокий уровень себестоимости обусловлен следующими причинами:

- сокращением уровня загрузки мощностей, что вызвано уменьшением объемов государственных заказов на производство продукции специального назначения;

- существенными постоянными расходами на содержание частично используемых мобилизационных мощностей.

ОАО «Молот» постановлением Правительства РФ №790-30 от 09.09.2013 года установлено мобилизационное задание, для выполнения которого создаются мобилизационные мощности. На содержание мобилизационных мощностей предприятием получены и использованы в полном объеме денежные средства из федерального бюджета. На протяжении последних трех лет ежегодные поступления из федерального бюджета составляли только 7-8 % от суммы реальных расходов предприятия на выполнение работ по содержанию мобилизационных мощностей. В силу специализированных технологий серийного производства и их специфики, предприятие не в состоянии осуществить полноценную загрузку своих мощностей или консервацию мобилизационных мощностей, поскольку они даже при минимальной загрузке задействованы в технологическом процессе. В результате недозагрузки мобилизационных мощностей, невозможности консервации их существенной части, а также из-за необходимости содержания персонала для сохранения в работоспособном состоянии технологических процессов мобилизационного назначения, предприятие ежегодно несет значительные финансовые потери.

1.2.3. Анализ активов и пассивов ОАО "Молот"

Анализ активов и пассивов ОАО «Молот» также свидетельствует о его критическом финансовом состоянии.

Кредиторская задолженность за 12 месяцев 2013 года увеличилась на 38% и составила 1 973 млн. рублей. Скорость прироста кредиторской задолженности в октябре- декабре 2013 года составила 113 млн. рублей в месяц.

Более 40% активов предприятия представлено дебиторской задолженностью, около 30% запасами (прежде всего незавершенное производство, сырье и материалы), что приводит к иммобилизации значительной части финансовых ресурсов в оборотных средствах ОАО «Молот».

В составе источников образования имущества за отчетный период собственный капитал отсутствует (-21,4 %). Общая доля заемных средств в источниках, привлекаемых для финансирования хозяйственной деятельности на 01.01.2014 г. составляет 121,4 %.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01.01.2014 составила 331 074 тыс. рублей и увеличилась с начала года на 44029 тыс. рублей (15,3%). За анализируемый период задолженность перед бюджетом по налогам и сборам составила 244 069 тыс. рублей. Таким образом, суммарная задолженность по налогам и платежам во внебюджетные фонды по состоянию на 01.01.2014 возросла на 42 359 тыс. рублей и составила 575 143 тыс. рублей (на начало 2013 года – 532 143 тыс. рублей).

Основными составляющими кредиторской задолженности являются обязательства:

перед поставщиками и подрядчиками – 41,3 %;

перед прочими кредиторами – 27,8 %;

перед государственными внебюджетными фондами – 16,8 %;

перед бюджетом – 12,4 %.

- Рис. 2. Кредиторская задолженность ОАО "Молот" на 01.01.2014г.

На конец анализируемого периода задолженность перед поставщиками и подрядчиками, имеющая наибольший удельный вес в структуре задолженности (41,3 %), составила 814 985 тыс. руб. Основными крупными кредиторами являются следующие предприятия:

ООО «Молот-Оружие» (52,8%)

ООО «Концерн «Ижмаш» (17,1%)

ОАО «Концерн «Калашников» (4,7 %)

ООО «Молот-Энерго» (3,1 %)

ООО «ТДНТЦ  «Молот» (2,9 %).

1.2.4. Причины процедуры  банкротства ОАО "Молот"

В соответствии с перечнем стратегических предприятий и организаций, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 1226-р "Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации", ОАО «Молот» является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрены особенности банкротства стратегических предприятий и организаций, к которым в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 190 применяются особые требования в части наличия признаков несостоятельности, а именно:

стратегические предприятия и организации считаются неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или), обязанности не исполнены в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

для возбуждения дела о банкротстве стратегических предприятий или организаций принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее 500 тыс. рублей.

Меры по реструктуризации ОАО «Молот» предотвратили остановку предприятия и социальный взрыв, однако не решили ключевой проблемы – убыточности производства.

Причины процедуры банкротства.

Убытки, полученные предприятием за период 2009 – 2012 годы привели к нехватке оборотных средств и неспособности предприятия рассчитаться по своим обязательствам перед бюджетом и внебюджетными фондами, поставщиками и подрядчиками. Предоставление государственной поддержки в течение 2010-2011 годов в размере 1,5 млрд. руб. не улучшило ситуацию на предприятии. На 01.07.2012 года объем обязательств ОАО «Молот» составил 1474 млн. руб. Накопленный убыток прошлых лет составил 282 млн. руб.

В августе 2012 года было проведено совещание по вопросу стабилизации финансово-экономической и социальной ситуации, сложившейся на ОАО «Молот» с участием Губернатора Кировской области, директора департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Потапова А.В., Заместителя председателя гос. корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Макиевой И.В.

С целью сохранения производственного и кадрового потенциала предприятия и недопущения социальной напряженности в г. Вятские Поляны было принято решение о реализации программы реорганизации ОАО «Молот» и реструктуризации обязательств предприятия в рамках положений ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности и банкротстве».

Определением Арбитражного суда Кировской области в рамках дела о банкротстве № А28-7609/2012 от 16 октября 2012 года в отношении ОАО «Молот» введена процедура наблюдения. А с 10 апреля 2013 года введена процедура внешнего управления, сроком на 18 месяцев.

Несмотря на положительную динамику производственно – хозяйственной деятельности, предприятие не имело возможности рассчитаться по всем своим обязательствам. На момент введения процедуры наблюдения 16 октября 2012 года кредиторская задолженность составляла 1 395 млн. рублей.

Предприятием нарушены условия предоставления субсидии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2009 год. Последствия данного нарушения - возврат указанной субсидии. Размер кредиторской задолженности перед УМНС РФ увеличился на 439,2 млн. руб. и составил 1 018,2 млн. руб. (Распоряжением Правительства РФ от 01.06.2009 г. №748-р в целях реализации мер по предупреждению банкротства ОАО «Молот» была предоставлена субсидия в размере 439,2 млн. руб. за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2009 год. Договор о предоставлении субсидии стратегической организации оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства от 22 июня 2009г. № 9209 2143000 16 75).

Всего требования кредиторов, текущие обязательства и проценты, начисляемые на сумму основного долга в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 95 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», расходы на проведение процедуры и обязательства по возврату субсидии составляют 2 533 млн. руб.

Предполагаемый размер поступлений от продажи имущества должника, включая наличные денежные средства и средства на текущих счетах в банках, составит 2 067 млн. руб.

В результате проведенного анализа финансового состояния должника конкурсным управляющим установлено, что восстановление платежеспособности должника за счет продажи его имущества (даже при условии продажи по рыночной стоимости) не возможно.

Значения коэффициента текущей ликвидности, а также степень платежеспособности по текущим обязательствам ОАО «Молот» представлены в таблице 10.

- Таблица 10

Расчет коэффициента текущей ликвидности и степени платежеспособности ОАО "Молот"

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2013 г. | На 01.01.2014 г. | Нормативное значение |
| Степень платежеспособности по текущим обязательствам | 25,8 мес. | 24,4 мес. | 6 мес. и менее |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,62 | 1,0 и более |

Показатели платежеспособности предприятия имеют значения ниже нормативных - степень платежеспособности по текущим обязательствам значительно больше 6 месяцев, коэффициент текущей ликвидности меньше 1,0, следовательно, ОАО «Молот» не обладает достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения своей платежеспособности. Предприятие имеет просроченную задолженность более шести месяцев в размере свыше 500 тыс. рублей.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 30.10.2013 г. по делу № А28-7609/2012-270/6 ОАО «Молот» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

В настоящий момент проводятся мероприятия по формированию конкурсной массы.

- 1.3. Местная промышленность и малый бизнес города Вятские Поляны.

- Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) в этом секторе

1.3.1. Краткая характеристика сложившейся ситуации

Важным звеном в экономике города Вятские Поляны являются предприятия  компании "Молот". По данным 2013 года доля в обороте всех организаций города Вятские Поляны группы компании «Молот» составила 33%, 18,4% занятых в экономике и 21,3% фонда оплаты труда. Положительным фактором является низкая степень зависимости других предприятий города от ситуации на ОАО "Молот", так как на закупки у ОАО «Молот» приходится менее 10% от их общего оборота.

Доля малого предпринимательства в общем выпуске продукции по городу Вятские Поляны в течение последних лет имеет наибольшую долю и в 2013 году составила 44%, что выше среднего показателя по Российской Федерации.

Отношение средней заработной платы населения города Вятские Поляны, к уровню средней заработной платы населения по Российской Федерации составляет 47,8%, к средней заработной плате населения по Приволжскому федеральному округу – 64,2%, к средней заработной плате населения по Кировской области – 73,9%.

Бюджет города Вятские Поляны является дотационным. В 2013 году доля межбюджетных трансфертов составила 51%, и меньше, чем в 2011 году на 14% (65,4%). Сокращение числа занятых и/или уровня заработной платы существенным образом влияет на снижение собственных доходов бюджета города Вятские Поляны из-за сокращения поступлений налога на доходы физических лиц.

Рис. 3. Структура доходов бюджета

1.3.2. Местная промышленность

Сложная экономическая ситуация на градообразующем предприятии, а также влияние негативных тенденций экономического кризиса повлияли на структуру экономики города. В 2013 году экономическую основу города Вятские Поляны составляли:

торговля – 40,8% от общего оборота организаций по всем видам деятельности по полному кругу,

обрабатывающая промышленность – 30,3%,

инфраструктура (предприятия ЖКХ, транспорта, связи и т.д.) - 20%.

При этом на долю предприятий компании "Молот" приходилось 19,1% (2012 год - 16%) от общего объема оборота организаций по всем видам деятельности, или 62,9% (2012 год – 76,5%) от оборота предприятий обрабатывающих производств.

Структура занятых на всех организациях города формируется на 24,5% за счет обрабатывающей промышленности, на 42,5% - за счет социальных и инфраструктурных организаций, на 20,9% - за счет торговли.

По фонду оплаты труда структура, за исключением торговли, примерно соответствует структуре по обороту и численности занятых в экономике: 28,4% приходится на обрабатывающую промышленность, 51,2% - на социальные и инфраструктурные организации, 5,7% - на торговлю. На долю предприятий компании "Молот" приходится 74,8% от обрабатывающей промышленности и 21,3% от производства продукции в целом по городу.

Структура занятых в экономике города Вятские Поляны представлена в таблице 11.

- Таблица 11

Структура занятых в экономике города Вятские Поляны

| Наименование показателя | 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборот | Занятые | ФОТ |
| По городу в целом, млн. рублей/ тыс. человек/млн. руб., в том числе: | 8995 | 13,9 | 2091,2 |
| обрабатывающая промышленность, % | 30,3 | 24,5 | 28,4 |
| в т.ч. предприятия компании "Молот" | 19,1 | 18,7 | 21,3 |
| торговля, % | 40,8 | 20,9 | 5,7 |
| инфраструктура, % | 20,0 | 21,6 | 28,2 |
| социальная сфера, % | 0,7 | 18,7 | 23,0 |
| прочее, % | 8,2 | 14,4 | 14,7 |

Информация о среднемесячном уровне заработной платы города Вятские Поляны в различных сферах деятельности представлена в таблице 12.

- Таблица 12

Среднемесячный уровень заработной платы города Вятские Поляны

- (тыс. рублей)

| Сфера деятельности | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 9 037 | 9 260 |
| Гостиницы и рестораны | 8 432 | 9 613 |
| Оптовая и розничная торговля | 9 113 | 9 657 |
| Строительство | 10 932 | 10 982 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12 403 | 11 537 |
| Транспорт и связь | 10 154 | 11 984 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 10 555 | 12 263 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство | 11 536 | 12 669 |
| Образование | 11 232 | 13 211 |
| Обрабатывающие производства | 12 809 | 14 756 |
| в частности предприятий компании "Молот" | 12 525 | 14 416 |
| Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий | 13 712 | 14 899 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 12 663 | 15 076 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16 501 | 20 038 |
| Финансовая деятельность | 19 535 | 20 601 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 28 032 | 30 366 |

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий города за 2013 год составила 14 899 рублей. Выше среднего уровня заработной платы по городу получают работники сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, финансового сектора, государственного управления и обеспечения военной безопасности. В обрабатывающей промышленности и торговле заработная плата ниже среднего значения по городу Вятские Поляны.

В течение 2011 - 2013 годов финансовый результат по крупным предприятиям в целом по городу был отрицательным, что связано главным образом с убыточной деятельностью ОАО «Молот».

Финансовый результат по крупным предприятиям представлен в таблице 13.

- Таблица 13

Финансовый результат по крупным предприятиям

(млн. рублей)

| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибыль | 48 | 65,5 | 109,5 |
| Убыток | -203,3 | -245 | -349,9 |
| Финансовый результат, | -155,3 | -179,5 | -240,4 |
| в том числе убыток в открытом акционерном обществе «ВМПЗ Молот» | -169,5 | -217,8 | -376,5 |

За 2013 год оборот всех организаций города увеличился на 19,1% по отношению к 2012 году. Увеличение оборота в целом по городу в большей степени связано с ростом оборотов предприятий компании "Молот" на 34,7%.

Оборот крупных и средних предприятий города Вятские Поляны представлен в таблице 14.

- Таблица 14

Оборот крупных и средних предприятий города Вятские Поляны

(млн. рублей)

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2013/2012, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот крупных и средних предприятий - всего | 4241,7 | 5050,0 | 119,1 |
| В обрабатывающей промышленности, в том числе: | 1630,3 | 2155,2 | 132,2 |
| в группе компаний "Молот", в том числе | 1273,0 | 1715,0 | 134,7 |
| - в ОАО "Молот" | 671,0 | 979,0 | 145,9 |
| - в ООО "Молот-Оружие" | 602,0 | 736,0 | 122,3 |
| В торговле | 1169,8 | 1245,1 | 106,4 |

1.3.3. Малый бизнес

По итогам 2013 года на территории города Вятские Поляны осуществляли хозяйственную деятельность 450 малых и микропредприятий, а также 914 индивидуальных предпринимателей. Количество малых предприятий по сравнению с 2012 годом выросло на 29 единиц, численность индивидуальных предпринимателей сократилась на 168 человек. Всего в сфере малого предпринимательства занято 5,4 тыс. человек, или 35,6% от занятых в экономике города. По сравнению с 2012 годом занятость в малом бизнесе увеличилась на 141 человека, или на 2,7%.

Традиционными отраслями для малого бизнеса в городе Вятские Поляны являются: оптовая и розничная торговля (61,5% в общем количестве малых и микропредприятий), обрабатывающие производства (14,5%), операции с недвижимым имуществом (7,8%), транспорт и связь (3,7%), строительство (3,7%), гостиничный и ресторанный бизнес (3,2%).

По итогам 2013 года вклад малого предпринимательства в общий оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 44%. Удельный вес малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составляет 29%.

В 2013 году удельный вес промышленной продукции малых предприятий в общем объеме промышленности города увеличился и составил 21,8% (в 2012 году – 21,4%).

Наблюдается рост среднемесячной заработной платы субъектов малого предпринимательства с 7786 рублей в 2012 году до 8484 рублей в 2013 году, или на 9%.

Удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций города в городской бюджет в 2013 году составил 18,1%, или 26,4 млн. рублей, и увеличился к уровню 2012 года на 1 млн. рублей.

Параметры, характеризующие уровень развития малого предпринимательства в городе Вятские Поляны, представлены в таблице 15.

- Таблица 15

Параметры, характеризующие уровень развития

малого предпринимательства в городе Вятские Поляны

| Наименование показателя | единица измерения | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого предпринимательства, в том числе: | единиц | 1503 | 1364 |
| малые предприятия (с учетом микропредприятий) | единиц | 421 | 450 |
| индивидуальные предприниматели | единиц | 1082 | 914 |
| Численность занятых в сфере малого предпринимательства, человек, в том числе: | единиц | 5283 | 5424 |
| малые предприятия (с учетом микропредприятий) | единиц | 2651 | 2653 |
| индивидуальные предприниматели | единиц | 1082 | 914 |
| работники по найму | единиц | 1550 | 1857 |
| Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению по отношению к численности занятых в экономике | единиц | 36,9 | 40 |
| Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | единиц | 439,5 | 404,6 |
| Оборот субъектов малого предпринимательства | млн. рублей | 3715 | 3945 |
| Инвестиции в основной капитал малых предприятий (с микропредприятиями) | млн. рублей | 30,4 | 57,1 |
| Средняя заработная плата | рублей | 9058 | 9838 |
| Поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней (УСН, ЕНВД, НДФЛ, НДС, налог на имущество, налог на прибыль) | тыс. рублей | 75864,6 | 78472,8 |
| Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории | % | 20,3 | 18,8 |
| Поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджет города Вятские Поляны | тыс. рублей | 25465,7 | 26416,9 |
| Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджет города Вятские Поляны в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории в бюджет города Вятские Поляны *без учета поступления в 2013 г. задолженности по НДФЛ за предыдущий период от ОАО Молот | % | 18,2 | 18,1* |

Основной структурой поддержки малого бизнеса является Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, который предоставляет бизнесу комплекс деловых услуг: консультационные услуги в области бухгалтерской и налоговой отчетности, юридические консультации, содействие в составлении бизнес-планов, кадровые и обучающие услуги и другое. Фондом осваиваются бюджетные средства, перечисленные на его расчетный счет в течение прошлых лет, на предоставление льготных займов, микрокредитования и грантовой поддержки.

Так, за 2010-2013 годы по направлению финансово-кредитной поддержки предпринимателям города выдано 222 льготных займа на общую сумму более 96,6 млн. рублей.

По итогам конкурсных отборов 135 начинающим предпринимателям предоставлены гранты на создание собственного дела на общую сумму более 32,5 млн. рублей.

Благодаря поддержке предпринимателями за 2010-2013 годы создано 659 новых рабочих мест.

Субъектам малого предпринимательства предоставляются субсидии авансовых платежей по договорам лизинга. В результате лизинговой поддержки приобретено производственное оборудование и автотранспорт на сумму более 18 млн. рублей.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2013 году составили 57,1 млн. рублей и возросли на 87,7% к уровню 2012 года (30,4 млн.руб.). Основной объем инвестиций направляется в сферу материального производства. Видовая структура инвестиций показывает, что преобладающая доля капитальных вложений - это вложения в здания (кроме жилых), сооружения, машины и оборудование.

1.3.4. Привлечение инвестиций в экономику города Вятские Поляны

В настоящее время в городе Вятские Поляны наблюдается низкий объем внешних и внутренних инвестиций.

В рейтинге регионов Российской Федерации по показателю объема инвестиций в основной капитал на душу населения в 2012 году Кировская область занимала 73 место из 83. При среднероссийском уровне инвестиций в основной капитал на душу населения в 108,6 тыс. рублей, значение данного показателя по Кировской области  - 37,9 тыс.рублей.

Объем инвестиций в основные фонды на душу населения в городе Вятские Поляны за 2013 год составил 19 тыс. рублей, что свидетельствует о низком уровне инвестиционной активности.

За отчетный период введены в эксплуатацию: магазин строительных материалов по адресу ул. Урицкого, 62; мастерская по ремонту автомобилей  ООО «Саванна» по адресу ул. Тойменка, 2б; здание торгового павильона ООО «Рынок» по адресу ул. Тойменка, 3в; салон красоты по адресу ул. Урицкого, 45; помещение кафе «Солнышко» по адресу мкр-н Центральный, 2; магазин по адресу Энергетиков, 1а; магазин сантехники и строительных материалов по адресу ул. Азина, 55; здание торгового павильона по адресу ул. Ленина, 164, клуб иностранных языков и туристическое агенство «Вокруг света» на ул. Мира д.47, центр семейных покупок «Первый» по адресу  мкр-н Центральный, 2.

В 2013 году продолжалось строительство:

- автоцентра «Лада» по продаже автомобилей (ООО «Маркетинг Бюро «Южный офис») по адресу ул. Советская;

- 9-ти этажного 128 квартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне «Вятская жемчужина». Строительные и отделочные работы проводит ООО «АГРОСтрой» г.Казань;

- здания торгового павильона на Центральном рынке;

- 9-ти квартирного жилого дома по адресу ул. Ленина. Общая площадь жилого здания 566,95 кв. метров, строительные работы осуществляет ООО «Промсервис»;

- Промышленного парка. Земельный участок для размещения промышленного парка передан согласно договору в долгосрочную аренду на 49 лет ОАО «Корпорация развития Кировской области». ОАО «Корпорация развития Кировской области» заключила договор подряд с ОАО «Стромит»,  ООО «ТЭС», КОГП «Вятавтодор Вятскополянское ДУ-21». Выполнялись работы по объектам водоснабжения, электроснабжения, формированию дорожного полотна. Ведутся работы по монтажу фундаментов 1 и 2 корпусов комплекса зданий.

Продолжается реконструкция здания автостанции по адресу ул. Мира, 38. Общая площадь объекта капитального строительства - 592,3 кв. метра (2 этажа).

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других системообразующих отраслях социальной сферы

Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в отраслях социальной сферы показал, что уровень обеспеченности населения города услугами, прежде всего в здравоохранении, ниже средних показателей по области и стране в целом.

Информация об обеспеченности услугами социальной сферы представлена в таблице 16.

- Таблица 16

Обеспеченность услугами социальной сферы города Вятские Поляны

| Наименование показателя | Город Вятские Поляны, 2013 год | Кировская область, 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения жильем, кв. метров/человек | 24,8 | 23,6 |
| Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, человек/100 мест | 88,6 | 103,1 |
| Обеспеченность больничными койками, коек на10000 человек | 57,4 | 95,2 |
| Численность врачей всех специальностей на 10000 человек | 24,5 | 35,1 |
| Численность среднего медицинского персонала на 10000 человек | 84,9 | 102,2 |

В 2013 году в жилищный фонд города Вятские Поляны входило 620 домов общей площадью 768,7 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность жильем составляет 24,8 кв. метров на человека. При этом площадь аварийного фонда в 2013 году составила 9,06 тыс.кв. метров и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 2,16 тыс. кв. метров, что соответствует 1,2% от общего жилищного фонда города. В аварийном жилищном фонде проживает 741 человек, что составляет 2,2% от общей численности жителей города. В соответствии с областной адресной программой разработана муниципальная программа "Переселения граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны из аварийного жилого фонда» признанного непригодным для проживания" на 2013 - 2017 годы. В рамках указанной программы предполагалось приобретение жилья на первичном рынке. Однако в 2013 году данная программа не реализовывалась в связи с отсутствием готового жилья, так как многоэтажный дом в жилом квартале «Вятская Жемчужина» площадью свыше 11тыс. м2 был введен в эксплуатацию в феврале текущего года.

В 2009-2013 годах город Вятские Поляны был участником национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в рамках федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы" с привлечением средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На проведение капитального ремонта в 2009-2013 годах были поданы заявки, которые были приняты и профинансированы. В результате отремонтировано 138 многоквартирных домов на сумму 165,1 млн. рублей, в том числе из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -137,8 млн. рублей, из бюджета города Вятские Поляны – 17,5 млн. рублей, за счет средств товариществ собственников жилья и собственников жилых помещений в многоквартирных домах – 9,8 млн. рублей.

В конце марта 2014 года постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 утверждена областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043 годы. С 2014 года капитальный ремонт многоквартирных домов будет осуществляться в рамках действия указанной программы.

В области образования в городе функционирует 11 дошкольных образовательных учреждений на 2401 мест, 5 общеобразовательных школ и 4 учреждения дополнительного образования детей. Средняя обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования составляет 886,6 мест на 1000 детей, количество преподавателей на 1000 детей составляет 100 человек в учреждениях дошкольного образования и 78 в общеобразовательных учреждениях. В очереди в детские сады стоит 696 детей. Есть вероятность, что с 2015 года мы не сможем разместить в дошкольные учреждения всех детей  в возрасте трех и более лет. Возможности внутренних резервов в образовательных учреждениях полностью исчерпаны. Только за последние три года муниципалитетом было открыто 475 дополнительных мест.

Не менее важной задачей для обучающихся города является создание комфортных условий, обеспечивающих выполнение учебного плана в полном объеме. Все образовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов работают в 2 смены, что противоречит требованиям СанПин.

В связи с введением третьего часа физической культуры в гимназии города появилась необходимость дополнительного строительства спортивного зала. Кроме этого, здание начальных классов не соответствует современным требованиям безопасности. Необходим ремонт крыши, имеются предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора по замене лестничных проёмов и капитальному ремонту туалетов.

В профессиональном образовании подготовку специалистов различного профиля осуществляют 4 учебных заведения: 1 высшее, 3 средних, в которых обучается 1284 студента, из которых 29,6% получают высшее образование и 70,4% - среднее профессиональное образование. По направлению высшего образования существует резерв по наполняемости 62% по очной и заочной формам обучения, что соответствует 620 студентам. По направлению среднего профессионального обучения резерв по наполняемости составляет 10,4% по очной и заочной формам обучения, что соответствует 96 студентам.

Информация о количестве мест и студентов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования представлена в таблице 17.

- Таблица 17

Количество мест и студентов в учреждениях высшего, среднего

и начального профессионального образования в городе Вятские Поляны

(человек)

| Наименование показателя | Количество мест |  | Количество студентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма обучения |  |  |  |
|  | очная | заочная | очная | заочная |
| Высшие учебные заведения - всего, в том числе: | 100 | 900 | 32 | 348 |
| филиал Вятского государственного гуманитарного университета | 100 | 900 | 32 | 348 |
| Среднее профессиональное образование - всего, в том числе: | 690 | 235 | 620 | 209 |
| гуманитарный колледж | 50 | 100 | 27 | 77 |
| Кировское областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум» | 590 | 110 | 543 | 107 |
| Прочие | 50 | 25 | 50 | 25 |
| Итого | 840 | 1160 | 702 | 582 |

В настоящее время в городе Вятские Поляны обучается порядка 400 иногородних студентов, из которых 30% в высших учебных заведениях и 70% по направлению среднего и начального профессионального образования.

С 01.08.2012 года все учреждения здравоохранения Вятскополянского района объединены в единое юридическое лицо Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вятскополянская центральная районная больница" (далее - КОГБУЗ Вятскополянская ЦРБ). КОГБУЗ Вятскополянская ЦРБ включает в себя три подразделения: №1 –Вятскополянское, №2 – Сосновское, №3 – Краснополянское.

Коечный фонд Вятскополянского подразделения № 1 состоит из 294 круглосуточных коек и 61 койки дневного стационара и 15 коек при поликлинике. В учреждении работают 123 врача, 415 и 189 человек среднего и младшего медицинского персонала соответственно.

Услугами указанного учреждения пользуется как население города, так и близлежащих территорий: офтальмологическое отделение, осуществляющее высокотехнологическую помощь в области микрохирургии глаза, полностью обслуживает Вятскополянский, Малмыжский, Кильмезский районы Кировской области, Кукморский район Республики Татарстан, Можгинский и Кизнерский районы Удмуртской Республики.

Уровень обеспеченности больничными койками населения города значительно ниже среднего уровня по области – 57,4 койки на 10 тысяч населения в конце 2013 года. Средняя занятость койки в год составляет 299 дней. Обеспеченность врачами всех специальностей на 10 тысяч человек – 24,5 средним медицинским персоналом - 84,9, что также ниже среднего уровня по области.

Наряду с лечебными учреждениями имеется общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Молот" на 100 мест, учредителем и собственником которого является ОАО "Молот". Санаторий работает в круглогодичном режиме, предоставляет оздоровительные услуги, специальные лечебные программы и отдельные виды процедур. Основными лечебными профилями санатория являются болезни сердечно-сосудистой системы, нервной системы, болезни органов дыхания и пищеварения, а также болезни костно-мышечной и мочеполовой систем. В санатории работают 4 врача и 17 человек среднего медицинского персонала.

В сфере культуры в городе работает 8 учреждений: централизованная городская библиотечная сеть, Вятскополянский исторический музей, центр национальных культур «ЭтноМир", Дворец культуры "Победа", детская школа искусств, детская художественная школа, детская школа театрального искусства им. А. Калягина, детская школа духовых и ударных инструментов.

ДК "Победа" уникальное по красоте архитектуры и по социальной значимости здание - бренд нашего города. Услугами Дворца культуры пользуются как все возрастные и социальные категории населения города, так и жители Вятскополянского района, пос. Кукмор и Кукморского района Татарстана, Кизнерского района Удмуртии. В ДК "Победа" проводятся знаковые для города и области мероприятия, на которых присутствуют члены Правительства Кировской области, Правительства Республики Татарстан, Удмуртии, Правительства России и депутаты Государственной Думы РФ.

Здесь расположены 2 школы дополнительного образования детей, городской и районный отделы ЗАГС, офис партии "Единая Россия", общественная приемная Президента РФ, депутатов городской Думы и Законодательного собрания Кировской области. В учреждении занимается 42 единицы клубных формирования, в них более 1346 участников. В год проводиться 312 мероприятий, которые посещают 26 550 человек.

Требуется проведение капитального ремонта крыш здания и реконструкциия теплотрассы ДК «Победа»

В городе функционирует один спортивный комплекс, открытое акционерное общество "Спортивный комбинат "Электрон", находящийся в областной собственности. Спортивный комплекс включает в себя стадион на 12,5 тыс. посадочных мест, семь спортивных залов, городошный корт, закрытый легкоатлетический манеж, тир и гостиницу на 80 мест. На его базе работает детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются 460 детей. Услугами спорткомплекса пользуется все население города, а также учебные заведения, местные предприятия и организации. На стадионе спорткомплекса проводятся все городские мероприятия.

В целях формирования здорового образа жизни и развития массовой физической культуры и спорта возрождена спартакиада трудовых коллективов. Возрожден детский и взрослый хоккей, а также детский и юношеский футбол.

Возобновлено проведение замечательного вида спорта- мотогонки на льду, называемого в народе спидвеем. Ещё с 60-х годов прошлого века он пользуется популярностью не только среди жителей города Вятские Поляны, но и среди жителей ближних населенных пунктов.

Кроме чемпионатов России по мотогонкам на льду и гаревой дорожке, проводятся чемпионаты России по городошному спорту, первенство области по футболу, хоккею с шайбой.

Спортивный комбинат "Электрон" на протяжении многих лет является любимым местом проведения здорового и активного отдыха для горожан.

Коммунальная инфраструктура

11 организаций коммунального комплекса осуществляют деятельность в сферах: электроснабжения, газоснабжения, очистки сточных вод, теплоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры города характеризуется высоким уровнем износа, повышенной степенью аварийности, низким коэффициентом полезного действия оборудования.

На 01.01.2014 износ большинства объектов коммунальной инфраструктуры города составлял  от 50% до 91%.

Наиболее проблемными являются: гарантированное обеспечение населения теплом и водой, недостаточная пропускная способность дорог, недоступность социальной инфраструктуры для части населения.

Недостаточная мощность коммунальной инфраструктуры является сдерживающим фактором при реализации инвестиционных проектов в городе Вятские Поляны.

Модернизация инфраструктуры без привлечения дополнительных источников финансирования невозможна.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение города Вятские Поляны  осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных, по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы, а также используется жидкое (мазут) и твердое топливо (уголь, дрова).

Основными источниками оказания потребителям услуги центрального теплоснабжения в городе Вятские Поляны являются, муниципальные котельные, переданные в аренду ООО «Молот-Энерго» и ООО «Малая энергетика», которые отпускают 95% тепловой энергии потребителям города. Остальные котельные принадлежат на праве собственности ООО «Тепловик», ФГКУ комбинат «Сокол» и другим промпредприятиям города. График температуры сетевой воды - 95/70 град. С. Протяженность тепловых сетей в городе составляет 41,33 км из них в надземном исполнении 12,6 км, что составляет 30,5 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки – 28,73 км, что составляет 69,5 % от общего количества теплотрасс. Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей города Вятские Поляны остается высокая изношенность тепловых сетей.

Общий износ тепловых сетей составляет 73 %. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. 94% тепловых сетей проложены до 1990 года. Количество ветхих сетей, требующих замены составляет 11,5 км, а к 2036 году уже составит 22 км.

Система водоснабжения.

В городе Вятские Поляны существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и иных потребителей. Для водоснабжения города эксплуатируется 24 артезианские скважины, которые образуют 6 водозаборов. Производительность скважин составляет от 10 до 80 куб. м. Артезианские скважины находятся в кирпичных павильонах и оборудованы приборами учета воды типа «РСЦ» и «Взлет» диаметром от 50 до 100 мм. На водозаборах установлены ограждения зоны санитарной охраны первого пояса.

Контроль качества воды осуществляет филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области в Вятскополянском районе». Проводятся полные химические и бактериологические анализы воды, добываемой из артезианских скважин, а также на разводящей сети в точках водозабора. Качество подаваемой воды соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», кроме показателей по общей жесткости. Существенно улучшить качество подаваемой воды населению позволит ввод в эксплуатацию установок для очистки (умягчения) воды.

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» добывает в год около 2600 тыс. куб. метров воды. Объем добытой воды определяют приборы учета, установленные на всех 24 артезианских скважинах. Подача воды до потребителей осуществляется по водоводам общей протяженностью 83,2 км.

Водоснабжение (технической водой).

Источником технической воды является р. Вятка. Водозабор технической воды находится на берегу р. Вятка и состоит из 2-ух насосных станций. Одна станция является подвижкой типа «Фуникулёр», вторая станция стационарная. Водозаборные клапаны каждой станции оснащены рыбозащитными устройствами.

Оборудование: насосы станций первого подъема и второго подъема и распределительная сеть. Установленная производственная мощность 2,31 тыс. м. 3/час. Протяженность сетей, 12,216 км.

ООО «Молот-Энерго» арендует водозабор на р. Вятка, напорные водоводы общей протяженностью 12216,8 м., накопительный бассейн (V=3800м3) и станцию 2-го подъёма. Проектная мощность водозабора технической воды - 2310м3/ч.

Система водоотведения.

Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций города Вятские Поляны отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 15,7 тыс. куб. м/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Вятка ниже города по течению реки.

Состав очистных сооружений: решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, каскадный аэратор, иловые площадки. Сточные воды после очистных сооружений характеризуются как недостаточно очищенные.

Протяженность канализационных сетей, эксплуатируемые ООО «Молот-Энерго», 16,2 км в однотрубном исполнении.

По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 54,616 км и 8 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории г. Вятские Поляны.

Система электроснабжения

С точки зрения потребления энергоресурсов город Вятские Поляны  является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками  из других регионов, все первичные энергоресурсы являются завозными. Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику города в зависимость от условий поставки и цен на энергетические ресурсы (далее – ЭР),  диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую безопасность муниципального образования.

Для развития электрических сетей, связанных с новым строительством и перераспределением населения по планировочным районам, а также для повышения надежности электроснабжения необходимо предусмотреть модернизацию ряда подстанций с заменой на более мощные трансформаторы.

Физический износ систем электроснабжения многоквартирных домов города составляет от 30 до 40 %.

К объектам электроснабжения и слаботочных сетей города Вятские Поляны относятся высоковольтные линии электропередач, линии электропередач низкого напряжения, трансформаторы на столбах и сети телефонной связи.

Система газоснабжения

В городе газифицировано 93,7 % от общей площади жилого фонда. Протяженность сетей составляет 176,41 км.

Объем потребления 56,27 тыс. м3/год. Процент износа сетей составляет 39%, из них 9% требуют ремонта.

В период с 2006  в городе газифицированы жилые дома по улицам Тойменка, Дзержинского, Советская, Нагорная, Энергетиков протяженностью 3708 м (6,3 млн. руб.).

Система утилизации

Полигон по утилизации ТБО построен и введен в эксплуатацию в 2006 году. Первая очередь заполнена к 2009 году. В настоящее время идет заполнение 2 очереди (на 1.11.2013г. заполнено 95%). ООО «Экотех» осуществляет мероприятия по производственному контролю, который включает в себя проведение экологического контроля (анализы подземных вод, почвы, атмосферного воздуха). Контролируется состав отходов и соблюдение технологии изоляции отходов. Утилизация (захоронение) ТБО производится методом покрытия грунтом слоем не менее 25 см. Полигон ТБО расположен на расстоянии более 3 км от города. Соединен с городом дорогой с твёрдым покрытием. Полигон имеет ограждение и обваловку.

По проекту полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО) рассчитан на эксплуатацию в течение 17 лет.

Функционирующий полигон ТБО соответствует всем экологическим и санитарным требованиям. Организация, обслуживающая полигон ТБО. ООО «Экотех», имеет лицензию на обращение с опасными отходами, лимиты на размещение отходов.

Вывозом ТБО в городе Вятские Поляны занимаются две организации: ООО «Экотех» и МП «Благоустройство города Вятские Поляны».

Вывоз отходов осуществляется спецтранспортом на договорной основе

согласно утверждённым маршрутам и графикам движения.

1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода

Вятские Поляны, в том числе анализ доходной базы.

Бюджет города Вятские Поляны является дотационным. В течение 2011 - 2013 годов доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в общем объеме собственных доходов снизилась с 59,5% до 40,1%. В течение 2012 - 2013 годов налоговые и неналоговые доходы бюджета города Вятские Поляны выросли на 17,4%, а расходы бюджета на 7,2%. По итогам работы за 2013 год бюджет выполнен с дефицитом в сумме 17,4 млн.рублей.

В составе налоговых поступлений наибольший удельный вес занимают поступления от налога на доходы физических лиц (2013 год - 66,7%, 2012 год – 63,9%). Увеличение собственных доходов бюджета напрямую зависит от уровня заработной платы и уровня занятости в городе.

Структура доходов бюджета города Вятские Поляны представлена в таблице 18.

Таблица 18

Структура доходов бюджета города Вятские Поляны

| Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета городского округа, – всего в том числе: | млн. рублей | 609,2 | 549,8 | 554,6 |
| налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 210,9 | 231,8 | 272,2 |
| субсидии от вышестоящих бюджетов | млн. рублей | 398,3 | 318,0 | 282,4 |
| субвенции от вышестоящих бюджетов | млн. рублей | 203,1 | 150,9 | 114,5 |
| дотации от вышестоящих бюджетов | млн. рублей | 88,7 | 88,8 | 100,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | млн. рублей | 76,9 | 78,4 | 66,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | млн. рублей | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | млн. рублей |  |  | 0,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | млн. рублей | 27,5 | 4,3 | 0,9 |
| Доля межбюджетных трансфертов в бюджет | процентов | 65,4% | 57,8% | 50,9% |
| Доля межбюджетных трансфертов в бюджет за исключением субвенций в объеме собственных доходов | процентов | 59,5% | 49,7% | 40,1% |

Структура собственных доходов бюджета городского округа представлена в таблице 19.

Таблица 19

Структура собственных доходов бюджета города Вятские Поляны

| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа, млн. рублей, - всего в том числе: | 210,9 | 231,8 | 272,2 |
| налоговые доходы, % | 61 | 60 | 69 |
| неналоговые доходы, % | 39 | 40 | 31 |
| Налоговые доходы бюджета городского округа, млн. рублей, - всего в том числе: | 128,3 | 139,6 | 186,5 |
| НДФЛ, % | 60,8 | 63,9 | 66,7 |
| налоги на совокупный доход, % | 13,8 | 18,0 | 15,4 |
| налоги на имущество организаций и физических лиц, % | 3,7 | 9,2 | 9,8 |
| Неналоговые доходы бюджета городского округа, млн. рублей - всего в том числе: | 82,6 | 92,2 | 85,7 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, % | 49,1 | 45,4 | 53,3 |
| Доходы от продажи имущества и земельных участков, % | 28,4 | 16,5 | 18,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду имущества, % | 14,0 | 31,8 | 18,1 |
| Удельный вес начисленных налогов группы компаний "Молот" в плановом объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа, % в том числе: | 10,9% | 11,4% | 10,0% |
| Удельный вес начисленных налогов ОАО "Молот" в плановом объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа, % в том числе: | 10,2% | 8,7% | 7,2% |
| Удельный вес поступлений от группы компаний "Молот" в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа, % | 3,5% | 12,8% | 15,4% |
| Удельный вес поступлений от ОАО "Молот" в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа, % | 2,9% | 10,5% | 13,1% |

Рисунок 4 . Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Из таблицы 19 видно, что доля ОАО «Молот» в общем плановом объеме собственных доходов значительна.

За 2013 год более половины неналоговых доходов формируется за счет доходов от оказания платных услуг населению (53,3%). За счет доходов от продажи имущества и земельных участков – 18,8% и за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и от сдачи имущества в аренду – 18,1%. Доходы от продажи муниципального имущества - величина непостоянная, соответственно, необходимо искать иные пути, способствующие увеличению собственных доходов бюджета.

По доходу от сдачи в аренду земли в течение 2011 - 2013 годов наблюдается рост задолженности по платежам в бюджет городского округа: с 28,9 млн. рублей на начало 2011 года до 41 млн. рублей на начало 2014 года. Основными неплательщиками в городской бюджет являются муниципальное унитарное предприятие многоотраслевое производственное объединение "Жилищно-коммунальное хозяйство" и открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот", доля каждого в общем объеме задолженности по платежам в бюджет на конец 2013 года составила 43,6% и 22,9% соответственно. От общей суммы неплатежей МУП МПО "ЖКХ" и ОАО «Молот» задолженность за аренду земли составляет 89,2% и 100% соответственно.

В целом собираемость налогов, за исключением 2011 года, не оказывает значительного влияния на долю межбюджетных трансфертов в бюджет городского округа.

Структура задолженности по платежам в бюджет городского округа представлена в таблице 20.

- Таблица 20

Структура недоимки по платежам в бюджет

города Вятские Поляны

| Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоимка по платежам в городской бюджет нарастающим итогом, млн. рублей - всего | 48,2 | 39,9 | 44,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| задолженность НДФЛ, % | 4,0 | 23,7 | 1,8 |
| задолженность по арендной плате за землю и имущество, % | 89,9 | 62,0 | 87,4 |
| прочие | 6,1 | 14,5 | 10,8 |
| Основные предприятия – неплательщики в бюджет городского округа |  |  |  |
| ОАО «Молот», млн. рублей - всего | 15,9 | 1,1 | 10,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| доля задолженности НДФЛ, % |  |  |  |
| доля задолженности по арендным платежам, % | 93,6 | 98,7 | 100 |
| прочие | 6,4 | 1,3 | 0 |
| МУП "МПО ЖКХ" | 13,8 | 14 | 19,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| доля задолженности НДФЛ, % |  |  |  |
| доля задолженности по арендным платежам, % | 100 | 98,7 | 89,2 |
| прочие | 0 | 1,3 | 10,8 |
| ООО "Молот-Энерго" | 7,2 | 2,9 | 1,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| доля задолженности НДФЛ, % |  |  |  |
| доля задолженности по арендным платежам, % | 100 | 100 | 100 |
| прочие | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Стройиндустрия" | 2,5 | 2,7 | 3,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| доля задолженности НДФЛ, % |  |  |  |
| доля задолженности по арендным платежам, % | 100 | 100 | 100 |
| прочие | 0 | 0 | 0 |

Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT анализ) приведен в таблице 21.

Таблица 21

Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз

(SWOT анализ) города Вятские Поляны

| Фактор | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Географическое положение | Вятско-Полянский район граничит с Республикой Татарстан и Республикой Удмуртия; железнодорожное сообщение; доступность крупных городов для маятниковой трудовой миграции | город расположен на южной окраине Кировской области, на удалении от областного центра; невысокое качество автомобильных дорог; низкие по сравнению с соседними регионами доходы населения |
| Население | высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень населения; низкая социальная конфликтность населения; низкая, по сравнению со средним по Российской Федерации, стоимость жизни | низкий уровень доходов населения; миграция из города наиболее квалифицированной части населения; ограниченная профессиональная специализация населения |
| Экономический потенциал | наличие крупных развивающихся предприятий вблизи города (например, ОАО «Домостроитель»); доступность производственных площадок с подведенными коммуникациями; доступность квалифицированных трудовых ресурсов; низкая стоимость рабочей силы | несформированный имидж города как территории, благоприятной для инвестиций; недостаточный уровень инвестиций в транспортную и энергетическую инфраструктуру |
| Социальная сфера | значительный потенциал развития системы здравоохранения, туристических услуг, спортивно-оздоровительного отдыха | неразвитая инфраструктура досуга и сервиса; нехватка квалифицированных педагогических, медицинских и других социальных кадров; |
| Демография и социальная сфера | высокая мобильность населения, возможность трудоустройства за пределами региона; фокус на Программах по развитию и воспитанию молодежи, повышению качества услуг и надежности ЖКХ | сокращение численности населения; ухудшение качества трудовых ресурсов; рост доли аварийного жилья в жилом фонде |
| Экономика | реализация инвестиционных проектов по созданию новых производств; развитие малого предпринимательства; привлечение бюджетных средств на развитие инфраструктуры | высокий износ основных фондов предприятий города; падение инвестиционной привлекательности на фоне роста привлекательности соседних регионов |

## Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов города Вятские Поляны (PEST анализ) приведен в таблице 22.

Таблица 22

Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов города Вятские Поляны (PEST анализ)

| Фактор | Анализ |
| --- | --- |
| Политика | - Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание ситуации в моногородах, возможно привлечение субсидий на развитие города; - один из трех крупнейших городов Кировской области, расположенный на ее южной границе; - ОАО «Молот» имеет статус стратегического оборонного предприятия |
| Экономика | - город имеет статус дотационного, доля межбюджетных трансфертов значительна; - большая доля ОАО «Молот» в выпуске промышленной продукции города; востребованность продукции ОАО «Молот» на внутреннем и внешнем рынках при сокращении объемов производства |
| Социальная сфера | - рост напряженности на рынке труда |
| Технологии | - для предприятий города характерен высокий износ основных фондов, необходимо привлечение инвестиций для их обновления |

- Выбор целей и разработка сценариев будущего

- 2.1. Постановка целей Комплексного инвестиционного плана

В настоящее время социально-экономическое положение города Вятские Поляны зависит от состояния дел предприятий группы компании «Молот, на которых трудится 31% от численности работников крупных и средних предприятий.

ОАО «Молот» находится в критическом финансовом состоянии. Решением Арбитражного суда Кировской области от 30.10.2013 года по делу № Ф28-7609/2012-270/6 ОАО «Молот»  признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

В случае ликвидации ОАО «Молот», а, следовательно, и дочернего предприятия ООО «Молот-Оружие» количество безработных граждан в городе Вятские Поляны может вырасти до 3000 человек.

Целью Комплексного инвестиционного плана является формирование условий для устойчивого развития экономики города и повышения качества жизни населения. Дерево целей КИП представлено на рис.5.

Достижение цели обеспечивается при решении следующих задач:

диверсификация и модернизация отраслевой структуры экономики города;

повышение эффективности и конкурентоспособности экономики города;

развитие малого предпринимательства;

снижение социальной напряженности;

развитие коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства;

модернизация топливно-энергетического комплекса

создание условий для устойчивого развития города.

Ключевые мероприятия Комплексного инвестиционного плана:

создание новых производств и новых рабочих мест на площадке промышленного парка;

реализация инвестиционных проектов по созданию высокопроизводительных и конкурентоспособных производств в новых секторах экономики;

стимулирование развития малого предпринимательства;

реализация проектов в области строительства, объектов коммунальной инфраструктуры.

Сводная информация по финансированию мероприятий КИП представлена в приложениях № 2, информация о создании рабочих мест в рамках реализации мероприятий КИП - в приложении №3.

- 2.2. Возможные сценарии реализации целей Комплексного инвестиционного плана

Реализация только мероприятий временной поддержки занятости незначительно повлияет на ситуацию в городе: к 2020 году доля межбюджетных трансфертов в бюджет вырастет до 60%, уровень регистрируемой безработицы увеличится до 17,7%. Реализация дополнительных мер по развитию малого предпринимательства позволит сократить долю межбюджетных трансфертов в бюджет и безработицу, но незначительно – до 59% и 16% соответственно к 2020 году. Поэтому решение сложившихся проблем требует более кардинальных мер, а именно оздоровлению ОАО «Молот» и создания новых производств в новых секторах экономики.

При этом только реализация проектов в новых секторах экономики не позволит полностью решить проблемы, у города Вятские Поляны пока нет возможности обеспечить необходимый приток инвестиций для создания необходимого количества рабочих мест для высвобождаемых с ОАО «Молот» граждан. Как результат, регистрируемая безработица и доля межбюджетных трансфертов в бюджет останется на высоком уровне.

Мероприятия по созданию промышленного парка направлены на диверсификацию экономики города и повышение уровня конкурентоспособности за счет размещения на его территории новых производств. Только кардинальная реорганизация промышленного сектора в экономике позволит коренным образом изменить ситуацию и создать условия для стабильного развития экономики города в будущем. Выделение средств в недостаточном объеме не позволит даже частично на некоторое время снизить влияние кризисных явлений ОАО «Молот» на социально-экономическое развитие города Вятские Поляны, и в результате снова станет вопрос о дальнейшей судьбе ОАО «Молот».

- Выполнение мероприятий Комплексного инвестиционного плана позволит создать к 2020 году 1167 новых рабочих мест.

- При невыполнении мероприятий Комплексного инвестиционного плана однозначно прогнозируется бюджетный кризис, прежде всего в результате остановки группы компании «Молот» и отсутствии альтернативных производств для трудоустройства граждан. Возникнут проблемы и с обеспечением коммунальными услугами населения города, чьи дома зависят от работы топливно-энергетического комплекса, рост безработицы и, как следствие, увеличение уровня криминогенности и массовый отток квалифицированных кадров из города Вятские Поляны.

Основные показатели, ожидаемые в случае невыполнения мероприятий Комплексного инвестиционного плана, представлены в таблице 24.

Таблица 23

Основные показатели, ожидаемые в случае

невыполнения мероприятий Комплексного инвестиционного плана

| Наименование показателя | 2013 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Доля межбюджетных трансфертов, % | 50,9 | 60 |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,12 | 17 |
| Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации по состоянию на конец 2013 года, % | 1,2 | - |

Таким образом, решение сложившихся проблем города Вятские Поляны требует комплексного подхода. Только реализация всех мероприятий Комплексного инвестиционного плана позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие города Вятские Поляны.

Для оценки эффективности комплексного инвестиционного плана, мониторинга ее выполнения и своевременного принятия решения о внесении корректировок в мероприятия Комплексного инвестиционного плана применяются целевые показатели, соответствующие конечным и прямым результатам Программы.

Целевые показатели реализации мероприятий КИП приведены в приложении № 4.

Формирование условий для устойчивого развития экономики города Вятские Поляны

Диверсификация и модернизация отраслевой структуры экономики города

Развитие малого предпринимательства

Снижение социальной напряженности

Развитие системы коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства, модернизация топливно-энергетического комплекса

Создание промышленного парка

Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы

Развитие рынка труда

Строительство микрорайонов жилой застройки: Северный, Осинки, Восточный, Западный, Азинский и др.

Строительство автодороги Вятские Поляны-Сосновка-граница республики Удмуртия

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Развитие производства стрелкового гражданского оружия

Рис. 5. Дерево целей КИП: цель (1 уровень); задачи (2 уровень); мероприятия (3 уровень)

Рис.2. Декомпозиция целей и мероприятий Программы

- 3. Система мероприятий по реализации Комплексного инвестиционного плана

Система мероприятий по реализации КИП включает:

мероприятия по созданию промышленного парка;

инфраструктурные мероприятия, связанные с созданием промышленного парка;

мероприятия, связанные с развитием коммунальной инфраструктуры, жилищного строительства и модернизацией топливно-энергетического комплекса;

мероприятия по поддержке занятости населения города Вятские Поляны и созданию новых рабочих мест;

мероприятия по улучшению транспортной логистики территории;

мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства;

мероприятия по улучшению уровня жизни населения.

  - Мероприятия по созданию промышленного парка.

- Основной задачей создания промышленного парка на территории города Вятские Поляны является диверсификация экономики моногорода и создание условий для его дальнейшего развития.

Основная цель проекта - создание благоприятных условий для любой формы бизнеса и повышение деловой, инвестиционной активности малого и среднего бизнеса за счет обеспечения максимально комфортных условий для создания новых производств на территории города Вятские Поляны. Проект имеет социальную значимость, так как позволяет снизить напряженность на рынке труда.

Генеральным заказчиком по строительству определена управляющая компания ОАО «Корпорация развития Кировской области». На неё возложена и ответственность за его реализацию.

- Промышленный парк – это территория Кировской области, предназначенная для размещения и функционирования на инженерно подготовленных земельных участках различных производств, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов.

- Промышленный парк размещается на земельных участках площадью 96 га (кадастровый номер – 43:41:000003:721 и 43:41:000003:720), расположенных в северной части города Вятские Поляны, у железнодорожного моста через р. Вятка. Участки принадлежат муниципальному образованию городской округ город Вятские Поляны Кировской области и обременений не имеют.

- В связи с тем, что земельные участки расположены в черте города Вятские Поляны, в соответствии с санитарными нормами на его территории не могут быть размещены вредные и химические производства. Участок проектируемого объекта расположен в квартале, ограниченном с двух сторон садоводческими товариществами, с двух других сторон – индивидуальной жилой застройкой. Схемой градостроительного зонирования территории будет установлен вид разрешенного использования – для производственно-коммунальных объектов IV – V класса вредности.

- Территориальное расположение промышленного парка представлено на рисунке 6.

- Рис. 6. Территориальное расположение промышленного парка

- Расстояние от города Вятские Поляны до крупных городов Российской Федерации:

- до г. Москвы – 935 км;

- до г. Казани – 170 км;

- до г. Ижевска – 180 км;

- до г. Кирова – 360 км;

- до г. Йошкар-Олы – 250 км;

- до г. Нижнего Новгорода – 680 км;

- до г. Перми – 620 км.

- Площадь производственных помещений промышленного парка будет составлять 8424 кв. метров.

- Сведения об инфраструктуре промышленного парка представлены в таблице 24.

- Таблица 24

- Инфраструктура промышленного парка

| № п/п | Наименование показателя | Наличие инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Близость дорог | 170 км от г. Казани, 150 км от г. Набережные Челны, 180 км от г. Ижевска |
| 2 | Железнодорожные линии | 3 км до железнодорожной станции г.Вятские Поляны |
| 3 | Авиасообщения | аэропорты г. Казани, г. Ижевска |
| 4 | Водное сообщение | река Вятка |
| 5 | Электроэнергия | распределительные трансформаторные подстанции мощностью 11,9 МВт |
| 6 | Газоснабжение | газорегуляторный пункт блочный мощностью 1211,49 куб.м/час |
| 7 | Водоснабжение | собственная артезианская скважина производительностью 164 куб.м./сутки |
| 8 | Теплоснабжение | блочная газовая котельная мощностью 12,45 МВт(10,71Гкал/час) |
| 9 | Наличие другой важной для реализации проекта инфраструктуры (таможенные терминалы и т.д.) | водоотведение 440 куб. метров в сутки; оптические линии связи; телефонная связь. |

Для организации внешних транспортных коммуникаций будет построена автодорога местного значения с твердым покрытием протяженностью 1,2 км с южной стороны промышленного парка.

Участок планируется обеспечить местами разгрузки-погрузки и стоянками автомобильного транспорта.

- Календарный план выполнения работ по созданию промышленного парка представлен в таблице 25.

- Таблица 25

- Календарный план выполнения работ по созданию промышленного парка

| Вид работ | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Разработка проектной документации |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Прохождение экспертизы |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Разработка рабочей документации |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
| Поиск, определение и наполнение резидентами промышленного парка |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Начало производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |

- Мероприятия по созданию промышленного парка осуществляются в течении 2012-2014 годов. Работа по поиску и определению резидентов промышленного парка осуществляется постоянно в течении 2012-2014 годов. Наполнение резидентами промышленного парка планируется осуществить в течение III-IV кварталов 2014 года. Начало производственной деятельности – в III-IV квартале 2014 года.

- Предприятиями – резидентами промышленного парка в 2014-2015 годах будет создано 312 новых рабочих мест.

- Имущественный комплекс промышленный парк «Вятские Поляны» является собственностью ОАО «Корпорация развитие Кировской области», 100% процентов акций которого принадлежит Правительству Кировской области.

- Потенциальными резидентами промышленного парка, на настоящий момент, являются общество с ограниченной ответственностью «Стиплекс», общество с ограниченной ответственностью «Опт-агро», общество с ограниченной ответственностью «Заводы ЛСТК», общество с ограниченной ответственностью «Маркетинг бюро», общество с ограниченной ответственностью «Факира», Швейцарская компания «Манса Омнитек».

В конце 2013 года работы по строительству активизировались. На сегодняшний день планируют войти на площадку семь резидентов, в т. ч. три предпринимателя города Вятские Поляны. Администрация города совместно с Корпорацией ведёт активную работу по привлечению новых резидентов.

В качестве основных резидентов промышленного парка рассматриваются:

ООО «Опт-агро» (г. Киров) – логистический центр, производство бутилированной воды.

ООО «Стиплекс» (г. Киров) – производство утеплителя и строительных материалов.

ООО «Маркетинг бюро» (г. Киров) – цех гальванических покрытий.

ООО «Заводы ЛСТК» (г. Новосибирск) – производство легких стальных конструкций.

ИП Петрожицкий Д.С.- Изготовление сварных металлоконструкций для остановочных павильонов. Стеллажи для спортивного инвентаря.

ИП Колесников С.К. - Литье пластмасс под давлением. Обработка металлов холодным давлением. Металлообработка, изготовление изделий и комплектующих для машиностроительных заводов. Поставка деталей.

ИП Сапегин Д.С.- Производство техники для обработки почвы

Сумма выделенных средств из федерального и областного бюджетов в размере 509,7 млн. рублей по первоначальному плану была рассчитана на проведение работ по ремонту и реконструкции помещений ОАО «Молот». И при радикально изменившихся условиях, выделенных средств, хватит лишь на успешное завершение первого этапа строительства, и заполнение 26 га из 96.

Таблица 26

Стоимостные показатели I этапа проектирования и

строительства промпарка

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость I этапа, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты водоснабжения | 70 |
| 2 | Объекты водоотведения (внутриплощадочные сети) | 29 |
| 3 | Объекты газоснабжения (БМК, ГРПБ, сети) | 63 |
| 4 | Объекты теплоснабжения | 30 |
| 5 | Объекты электроснабжения | 25,4 |
| 6 | Водоотводные канавы | 21,5 |
| 7 | Автомобильные дороги 4,7км (наружная шириной 6 м., длиной 1,2 км.; внутренняя шириной 3,5 м., длина-1,6 км.) | 91,55 |
| 8 | Объекты связи | 9 |
| 9 | Комплекс зданий производственного назначения (6-зданий 78х18 м., площадью по 1404 кв.м. каждое. Общая площадь зданий-8424кв.м.) | 149 |
| 10 | Ограждение территории, протяженностью 4166,5 п.м. | 21,25 |
|  | Итого: | 509,7 |

На 2 квартал 2014 года запланировано начало второго этапа строительства, который продолжится до 2015 года.

В течение второго этапа планируется строительство трех производственных корпусов по 1404 кв. м. общей площадью 4212 кв. метров и одного административного здания 1000 кв.метров, однополосной внутренней автодороги, протяженностью 4300 метров и шириной 3,5 и противопожарного водопровода, ливневых канализаций как внешних, так и внутренних.

Также планируется расширение инженерных сетей промпарка и подведение существующих инженерных сетей к построенным зданиям.

В таблице приведена информация о стоимостных показателях проектирования и строительства объекта промышленного парка II этапу.

Таблица 27

Стоимостные показатели по II этапу проектирования и

строительства промпарка

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость II этапа, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты водоснабжения | 110 |
| 2 | Объекты водоотведения (внутриплощадочные сети) | 62 |
| 3 | Объекты водоотведения (внеплощадочные сети) | 112 |
| 4 | Объекты газоснабжения (БМК, ГРПБ, сети) | 91 |
| 5 | Объекты теплоснабжения | 40 |
| 6 | Объекты электроснабжения | 62 |
| 7 | Объекты ливневой канализации (внутриплощадочные сети) | 30 |
| 8 | Объекты ливневой канализации (внеплощадочные сети) | 116 |
| 9 | Внутренняя автомобильная дорога (ширина 3,5 м., длина-4,3 км.) | 123,6 |
| 10 | Объекты телефонизации (внутриплощадочные) | 4 |
| 11 | Комплекс зданий производственного назначения (3-здания, размерами 78х18 м., площадью по 1404 кв.м. каждое. Общая площадь зданий-4212кв.м.) | 63,18 |
| 12 | Здание административного назначения (размерами 25х20 м., площадью 1000 кв.м.) | 25 |
| 13 | Благоустройство | 91,18 |
|  | Итого: | 929,96 |

Для заполнения оставшихся 70 га и привлечения новых резидентов с производствами и технологиями, требующими использования большого количества воды (строительство завода гальванических покрытий, производство стальных конструкций и др.) необходимо либо строительство новых очистных сооружений, либо подключение промышленного парка к централизованной канализационной сети города. Принято решение пойти по второму пути и завершить начатую реконструкцию очистных сооружений, так как имеется готовый проект, прошедший государственную экспертизу.

3.2. Инфраструктурные мероприятия промышленного парка.

3.2.1. Подключение промышленного парка к централизованной системе канализации в г. Вятские Поляны.

Только подключение промышленного парка к централизованной системе канализации в г. Вятские Поляны с заменой существующих канализационных сетей, техническое перевооружение КНС-1 и завершение реконструкции очистных сооружений под увеличивающуюся нагрузку сточных вод, позволит развивать производства, требующих наличие централизованной канализационной сети.

Стоимость проекта составляет 208,1 млн. рублей.

Данное мероприятие позволит охватить услугой водоотведения население районов «Горы», «Сокол», жилой поселок железнодорожной станции, два района комплексной застройки для многодетных семей «Северный» (142 участка) и «Кооперативный» (100 участков). Общая численность населения более 6 тыс. человек.

Имеются локальные сметные расчеты и проект на реконструкцию очистных сооружений с положительным заключением госэкспертизы. Первый этап реконструкции очистных сооружений уже проведен в рамках мероприятия «Модернизация ТЭК».

    - Реконструкция дороги от промышленного парка до

объездной дороги с реконструкцией моста через  р. Тойменка

Для реализации инвестиционных проектов и привлечения новых резидентов на территории промышленного парка необходима реконструкция дороги от промышленного парка до объездной дороги с реконструкцией моста через р.Тойменка. Стоимость проекта составляет 225,8 млн. рублей.

Рис.7 Реконструкция дороги от промышленного парка

Реализовать это мероприятие важно как для развития самого промпарка, так и для осуществления инвестиционного проекта «Создание логистического центра на площадке промышленного парка города Вятские Поляны». Только на строительство складского комплекса (склады и подсобные помещения) общей площадью 18 000 кв.м., ООО «Опт-агро» запланировало объем капиталовложений в размере 50 млн. рублей.

Реконструируемая дорога практически не затронет городскую дорожную сеть и пройдёт по малозаселенному району города, что является немаловажным фактором при загрузке её на полную мощность.

Благодаря этой дороге появляется доступ к погрузочно-разгрузочным площадкам возле железнодорожных путей, что, несомненно, делает её очень удобной для резидентов промышленного парка.

Существующая дорога не отвечает современным требованиям и нормам. Её ширина составляет 4 метра, что недопустимо для дорог этой категории. Требования к проезжей части – ширина не менее 7 м и укрепление обочин щебнем по 1-1,5 м с каждой стороны. Толщина слоя асфальта также не соответствует нормам, а во многих местах полностью отсутствует, что не позволяет эксплуатировать её в том виде, в котором она сейчас находится.

Также требуется реконструкция моста – грузоподъемность должна быть более 40 тонн.

Общий объем средств, необходимых для финансирования именно инфраструктурных мероприятий, составляет 433,9 млн. рублей, в том числе 20 млн. рублей на проектные работы.

Эти мероприятия возможно реализовать только с помощью средств федерального бюджета (413,5 млн. рублей). Проектно-изыскательские работы - из областного бюджета (18,5 млн. рублей) и софинансирование ПИР из местного бюджета (1,85 млн. рублей).

Результатом реализации инфраструктурных мероприятий будет:

- привлечение новых резидентов и, как следствие, создание новых рабочих мест;

- сохранение городской дорожной сети, улучшение логистической доступности промпарка;

- обеспечение услугой водоотведения населения северо-западной окраины города (выгребные ямы);

- приведение до нормативных показателей очистки сточных вод на комплексе очистных сооружений;

- после реконструкции очистных сооружений обеспечит водоотведение и очистку сточных вод всего города.

  - Развитие систем коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства города Вятские Поляны.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Вятские Поляны функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения. Общая площадь жилищного фонда города составляет 768,7 тыс. кв. метров, из них 576,6 тыс. кв. метров - площадь 283 многоквартирных домов.

Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной инфраструктуры также находятся в изношенном состоянии, на 01.01.2014 износ большинства объектов коммунальной инфраструктуры города составляет от 50% до 91%.

В целях обеспечения развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации в городе разработана программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны Кировской области на 2014-2036 годы»

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Вятские Поляны разработаны проекты планировок с проектами межевания на следующие микрорайоны жилой застройки: микрорайон Северный, Осинки, Восточный, Западный. В таблице 28 представлены потенциальные объемы ввода жилья на участках, выделенных для строительства.

Таблица 28

Потенциальные объемы ввода жилья на участках,

выделенных для строительства

кв.метр

| Расположение участков (микрорайоны города) | Первая очередь, 2011-2018 гг. | На расчетный срок, 2018-2036 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Осинки | 49500 | - | 49500 |
| Северный | 22300 | - | 22300 |
| Западный | 1200 | - | 1200 |
| Восточный | - | 68780 | 68780 |
| Азинский | 17900 | - | 17900 |
| Кооперативный | 4800 | - | 4800 |
| Стрелка | 300 | - | 300 |
| Мкрн ж/д | 300 | - | 300 |
| Р. Тойменка | 2600 | - | 2600 |
| Итого: | 98900 | 68780 | 167680 |

Планируется ввести в эксплуатацию:

480 индивидуальных домов площадью 72800 м2 в жилых кварталах «Осинки», «Северный», «Западный»;

1 многоэтажный дом площадью 17700 м2 в жилом квартале «Вятская Жемчужина»;

48 индивидуальных домов на участке рядом с ул. Кооперативной;

3 индивидуальных дома на участке по ул. Чехова;

2 индивидуальных дома на участке по ул. Азина;

3 индивидуальных дома на участке рядом со строящимся автосалоном «Лада» в мкрне Стрелка;

26 индивидуальных домов на участке по ул. Крупской в мкрне Тойменка;

10 индивидуальных домов на участке рядом с ж/д мостом в мкрне Северный;

а также строительство жилья в жилом квартале «Восточный».

Утверждены Генеральный план города Вятские Поляны и Правила землепользования застройки, которые определяют градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Одной из наиболее важных задач является переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания..

В рамках реализации программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда», проводимого в три этапа, к концу 2017 года будет переселено 741 гражданин общей площадью расселения более 9,06 тыс. кв.м.

Для возведения объектов капитального строительства новые районы застройки в первую очередь должны быть обеспечены коммунальной инфраструктурой.

Теплоснабжение новых микрорайонов планируется осуществлять в основном по централизованной системе газоснабжения через отопительные индивидуальные газовые котлы.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 8 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. В 2012 году подключено резервное электроснабжение КНС-2, а в 2013г. КНС-3.

Планируется прокладка канализационного коллектора протяженностью 5,2 км от промышленного парка до КНС-1 со строительством КНС-9. Для подключения к централизованной канализации промышленного парка, микрорайона «Сокол» и новых микрорайонов города «Северный», и «Осинки». Срок реализации данного мероприятия 2014-2018гг.

Запланировано строительство КНС-10 с внутри дворовыми сетями и напорным канализационным коллектором, для подключения к  централизованной канализации перспективного микрорайона «Восточный». Срок реализации данного мероприятия 2018-2036г.г.

Для новых микрорайонов города необходимо  строительство вновь электрических сетей и комплексных трансформаторных подстанций:

В микрорайоне «Северный» проектом предусмотрена высоковольтная кабельная линия 10 кВА по железобетонным опорам протяженностью ориентировочно 1,2 км. Также в микрорайоне нужно построить  комплексную трансформаторную подстанцию с мощностью трансформатора не менее 400 кВА. Для обеспечения электроэнергией микрорайона «Осинки» потребуется строительство комплексной трансформаторной подстанции, прокладка кабеля ориентировочно 2,5 км.

Для обеспечения электроэнергией микрорайон «Восточный» нужно проложить  силовой кабель протяженностью, ориентировочно 5км, построить в микрорайоне не менее трех трансформаторных подстанций.

Сводная информация по мероприятиям, направленным на развитие систем коммунальной инфраструктуры новых микрорайонов представлена в Приложении 5.

3.4. Модернизация топливно-энергетического комплекса.

Объекты коммунальной инфраструктуры, ранее принадлежащие ОАО «Молот» в 2010 году переданы в муниципальную собственность города Вятские Поляны и  находятся в аренде у ООО «Молот-Энерго».

Котельная ООО «Молот-Энерго» обеспечивает на 48% потребность города в тепле, а очистные сооружения, обеспечивают полностью (100%) потребность города в очистке стоков.

Для приведения коммунальной инфраструктуры в техническое состояние, пригодное для эксплуатации, за период с 2010 по 2013 годы в рамках программы были проведены следующие мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей

Завершены работы по реконструкции теплотрассы в городе Вятские Поляны, тепловых сетей  и модернизации промышленной котельной № 2. Это позволило разделить систему отопления «завод-город».

На котельной созданы две системы генерации тепловой энергии. Одна система работает на ОАО «Молот», другая - на отопление города Вятские Поляны. Усовершенствована регулировка температурного и гидравлического режима в системе теплоснабжения ОАО «Молот». Исключен режим «перетопа» на данном предприятии в переходный период (осень/весна). Экономический эффект составил около 1 млн. рублей в год.

Установлены два котла (паровой и водогрейный) на промышленной котельной №2. Мероприятие по модернизации котельной  позволило получить экономию денежных средств на стоимости топлива на двух котлах около 3 млн. рублей в год (повлияло снижение объемов потребления тепловой энергии ОАО «Молот»).

Изготовлена и смонтирована стеклопластиковая дымовая труба-башня.

Работы по монтажу стеклопластиковой трубы и металлоконструкций выполнены. Акт приемки законченного строительства от 25.12.2013 года

Мероприятие по строительству новой дымовой трубы, оптимизированной под текущую тепловую нагрузку, было необходимо в связи с несоответствием проектной мощности котельной ОАО «Молот» и фактической тепловой нагрузки. Фактическая тепловая нагрузка составляла около 70-80 Гкал/час, проектная - 319 Гкал/час. Наращивание тепловой нагрузки ограничено из-за снижения темпов строительства в городе Вятские Поляны. При такой тепловой нагрузке нет возможности выполнить требования правил эксплуатации дымовой трубы ПБ 03-445-02. Нарушение правил в конечном итоге привело бы к разрушению трубы. Уже в 2010 году было вложено в ремонт около 3 млн. рублей.

При разрушении трубы в зимнее время ущерб мог составить около 1,5 млрд. рублей.

В 2013 году была возведена и пущена в эксплуатацию новая дымовая стеклопластиковая труба-башня высотой 70м.

В настоящее время необходимо решение вопроса по консервации, выведенной из эксплуатации железобетонной дымовой трубы высотой 120м. Затраты ориентировочно составят около 5 млн. рублей.

Всего на мероприятия по реконструкции тепловых сетей освоено 87,9 млн.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 81,3 млн.рублей, средства областного бюджета – 3,9 млн. рублей, местного бюджета – 355 тыс.рублей (на разработку ПСД).

Реконструкция канализационной сети:

Проведены мероприятия по модернизации очистных сооружений, замене двух коллекторов на подъём от КНС-2 . Обеспечено резервное энергоснабжение на КНС-2 и КНС-3. Произведен значительный объем работ по реконструкции канализационной сети и очистных сооружений города.

В 2013 году произведена замена аварийного участка напорных канализационных коллекторов Ду400. Канализационные коллекторы запущены. Акт приемки законченного строительного объекта составлен от 06.09.2013 года. Всего на мероприятия по реконструкции канализационной сети освоено 62,9 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 51,9 млн. рублей, средства местного бюджета – 11 млн. рублей.

Всего для проведения работ по модернизации топливно-энергетического комплекса за период с 2010 по 2013 годы израсходовано 150,8 млн. рублей.

В настоящее время требуются провести дополнительные мероприятия по модернизации топливно-энергетического комплекса (приложение № 6)

3.5. Развитие производства стрелкового гражданского оружия ООО «Молот-Оружие

Общество с ограниченной ответственностью «Молот – Оружие» создано в 2010 году на базе действующих цехов ОАО «Вятско - Полянский  машиностроительный завод «Молот» с целью концентрации производства стрелкового оружия.

В 2011 году проведено организационное обособление производств стрелкового оружия во вновь созданное юридическое лицо ООО «Молот-Оружие», численность которого на 01.04.2014г. составляет 879 человек.

За период деятельности ООО «Молот-Оружие» расширился вид лицензируемых работ, осуществляемых предприятием, в том числе: в части разработки, производства, испытании, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, выросли объёмы производства и продаж спортивно-охотничьего оружия, пополнился парк станочного оборудования современными обрабатывающими центрами.

Разработаны следующие  инвестиционные проекты.

Инвестиционный проект «Модернизация и расширение производства  стрелкового оружия на ООО «Молот – Оружие».

- Цель проекта

Модернизация и расширение действующего производства гражданского оружия на базе производственных площадей ООО «Молот - Оружие», расположенного в Кировской области г. Вятские Поляны за счет внедрения новых инновационных технологий. Область применения: охота, спортивная стрельба.

Увеличение производственных мощностей гладкоствольного карабина «Вепрь – 12 Молот» на 1 000 шт. в месяц (на 50% от существующих объемов производства).

Увеличение доли инновационной продукции в общем объёме производства.

Увеличение доли продукции на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг.

Увеличение количества разработок, защищённых патентами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки.

Расширение сотрудничества с отечественными и зарубежными фирмами по изготовлению отдельных узлов и деталей спортивно-охотничьего оружия.

Проведение технического перевооружения.

Создание дополнительных рабочих мест.

- Маркетинговая стратегия, основные рынки сбыта

Производство гражданского оружия является стратегическим для предприятия.

Разработана маркетинговая стратегия предприятия. С января 2013г. на предприятии введен новый стандарт по работе с дилерами, цель - изменение ценовой политики предприятия и информационная поддержка и позиционирование продукции на рынке. Проведено повышение цен в 2013 году в среднем на 12-15 % в зависимости от рынков и моделей.

Средний объем продаж на рынке России более 25 000 единиц нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия в год. На предприятии развитая дилерская сеть, которая охватывает всю территорию России. Дистрибьюторы: ООО «Темп» г. Климовск, ООО «Молот – АрмЗ» г. Вятские Поляны, ООО «Ижевский арсенал» г. Ижевск, ООО «Байкал» г. Ижевск, ООО «Ижевские Ружья» г.Ижевск», ООО «Корнет» г. Ижевск.

По результатам маркетингового анализа посредством сбора данных о нуждах потребителей, о конкурентах, о характере товара на оружейном рынке, равно как и при анализе переговоров проведенных на международных выставках, можно говорить о высокой конкурентоспособности гражданского оружия производства ООО «Молот - Оружие» на внешнем рынке, чему свидетельствует стабильный интерес Инозаказчика к производимой предприятием продукции. За 2013г. отгружено на экспорт 89 тыс. единиц, что уже превышает реализацию 2012г. более чем в 3 раза (2012г. 25 тыс. ед.).

Основные импортеры оружия: ТОО "Алпамыс", Казахстан; I.O. Inc., США; Afghan tyre co.Ltd, Афганистан; "Наурозуддин Зазай Лтд", Афганистан; Waffen Schumacher GmbH, Германия; Sporting Supplies International, Inc., США; Rifles Antiques Relics Express LLC, США; Messer Zafar Arms Ammunition, Пакистан.

В настоящий момент завершается контрактование объема продукции предприятия на 2014г.

Преимущество «Вепрь-12 МОЛОТ» перед «товаром – конкурентом»:

Различные исполнения карабина «Вепрь-12» в зависимости от условий использования (самооборона, спорт, охота).

Высокое качество сборки.

При производстве используется технология производства стволов, обеспечивающая повышенный ресурс и качество выстрела.

Усиленная ствольная коробка и узел запирания как у РПК.

Развитие продуктовой линейки осуществляется с учетом ключевых направлений позиционирования: развлекательная стрельба (плинкинг), оружие самообороны и выживания, оружие для практической стрельбы, охоты, а так же с учётом изучения рыночной ситуации и спроса на различные типы оружия.

С целью расширения номенклатуры продукции на ООО «Молот – Оружие» ведутся работы по лицензированию, НИОКР, освоение производства и постановка изделий в серию. Ежегодно осуществляется постановка на производство до двух новых изделий.

- Этапы реализации проекта

Подготовка производства

Реконструкция высвобождающихся площадей ОАО «Молот» под производство гладкоствольных карабинов «Вепрь – 12 Молот» - 2013 – 2014 г.

Финансирование и закупка оборудования  - 1 полугодие 2014г.

Увеличение объёмов производства и продаж спортивно-охотничьего гладкоствольного оружия

Наращивание объемов производства гладкоствольного карабина «Вепрь – 12 Молот» - 3 квартал 2014г.

Выход на проектную мощность - 4 квартал 2014г.

- Стоимость проекта

Предварительная стоимость проекта связана с приобретением технологического оборудования, монтажом и пуско-наладочными работами и составляет 62,5 млн. рублей

Финансирование

Собственные средства - 11,7 млн. руб.;

Кредитные ресурсы - 50,8 млн. руб.

Оборудование необходимо для повышения уровня технико-технологического обеспечения производства.

Таблица 29

Перечень необходимого технологического оборудования

млн.руб.

| Наименование | Количество | стоимость |
| --- | --- | --- |
| Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ модели ММ-800 | 2 | 11,7 |
| Вертикальные обрабатывающие центры с четвертой координатой типа TMV-850, MVP-8, MM-800 ("Прайд-Инжиниринг" г. Москва) | 6 | 30,9 |
| Станок для глубокого сверления 150 ГСБМ (ОАО "ИжМаш г. Ижевск) | 2 | 4 |
| Круглошлифовальный станок R-grind 1500 ("ОАО Д.Е.Г. г. Санкт-Петербург) | 2 | 5,5 |
| Станок ленточнопильный отрезной модели COSEN AH320H | 2 | 2,2 |
| Токарный станок с ЧПУ модели CKE 6150Z (DMTG Китай) | 3 | 4,8 |
| Станки для заточки концевых фрез GM13F, GM30F с вакуумным очистителем | 1 | 0,4 |
| Токарный станок с ЧПУ модели 1И611ПМФ3Р (ОАО "ИжМаш г. Ижевск) | 2 | 2 |
| Расточный станок 149 ИР (ОАО "ИжМаш г. Ижевск) | 1 | 1 |
| Итого по оборудованию | 21 | 62,5 |

- Социальные задачи, которые решает проект

Сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест.

- Обеспеченность трудовыми ресурсами

Увеличение плана производства и техперевооружение возможно за счет возвращения на предприятие квалифицированных рабочих - жителей г. Вятские Поляны с работы вахтовых методом (северные районы России, г. Москва, г. Санкт – Петербург), а также обучения и повышения квалификации существующего персонала в рамках действующих в городе Вятские Поляны образовательных программ.

Для увеличения производства модельного ряда гладкоствольного карабина «Вепрь-12» на 1000 шт. в месяц необходима дополнительная потребность в персонале 116 человека, в том числе: основных рабочих 87 чел., вспомогательных - 29 чел. Средняя заработная плата основных рабочих составит 24,6 тыс. руб., вспомогательных 14,1 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата в г. Вятские Поляны составляет 14,9 тыс. руб.

Таблица 30

Основные финансовые показатели ООО «Молот – Оружие»

тыс.руб.

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта баланса | 15564 | 415256 | 725399 | 1087513 | 848480 |
| Объем реализации | 210 | 145506 | 601743 | 736030 | 1541060 |
| Чистая прибыль | -261 | 573 | 14243 | 45880 | 14160 |

- Источник возврата инвестиций

За счет прибыли, получаемой от основной деятельности.

- Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV) 2 450 тыс. руб.;

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 1,62 г.;

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 24,5 (номинальная - с учетом инфляции).

Инвестиционный проект «Переход ООО «Молот – Оружие» на современное энергоэффективное компрессорное оборудование».

Имеющееся на данный момент оборудование, вырабатывающее сжатый воздух, не соответствует требованиям сегодняшнего дня в части потребления электроэнергии на единицу выработанного сжатого воздуха, показателей энергоэффективности производства.

- Цель проекта

Повышение энергоэффективности.

Получения более качественного сжатого воздуха (отсутствие конденсатной влаги).

Уменьшение объема выработки сжатого воздуха за счет применения частотного регулирования в управлении компрессорами.

Минимизация эксплуатационных расходов на материалы и электроэнергию.

Выход из режима срочных аварийно-восстановительных работ и переход на выполнение плановых работ по техническому обслуживанию.

- Основные рынки сбыта

Предприятия, расположенные на площадях ОАО «Молот».

- Этапы реализации проекта

Разработка проектно-сметной документации на построение системы сжатого воздуха – 1 квартал 2014г.

Финансирование и закупка оборудования - 2 квартал 2014г.

Строительно – монтажные работы по подготовке помещения и пусконаладочные работы – 3 квартал 2014г.

Выход на проектную мощность - 3 квартал 2014г.

- Стоимость проекта

Предварительная  стоимость проекта связана с  приобретением компрессорного оборудования, монтажом и пусконаладочными работами и составляет 19,3 млн. руб.

- Приобретение компрессорного оборудования.

Оборудование необходимо для повышения уровня технико - технологического обеспечения производства.

- Источник возврата инвестиций

За счет экономии электроэнергии.

Приобретенное вновь энергоэффективное компрессорное оборудование позволит сэкономить на производстве 13 200 тыс. куб.м/год и получить условно – годовую экономию в размере 9 217 тыс. руб. Срок окупаемости проекта - 1,7 года.

3.6. Мероприятия по поддержке занятости населения города Вятские 	 Поляны, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

3.6.1. Мероприятия по поддержке занятости населения

В течение 2011–2013 гг. ситуация с занятостью населения в городе Вятские Поляны, по сравнению с 2009-2010 гг., приобрела тенденцию к улучшению и по сравнению с другими районами Кировской области уровни общей и регистрируемой безработицы в 2011-2013 годах были не самыми высокими. Если в 2011 году по величине уровня регистрируемой безработицы район был на 20 позиции из 40 районов, то в 2013 году – опустился на 33-ю. Уменьшилась численность работников, находящихся в режиме неполной занятости, численности работников, предупрежденных о предстоящем высвобождении.

Численность безработных граждан, проживающих в городе Вятские Поляны, зарегистрированных в службе занятости населения (далее СЗН) снизилась с 335 чел. в 2011 году до 189 чел. в 2013 году. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,9% до 1,1% ЭАН.

По данным демографического прогноза Росстата по Кировской области в течение 2013 – 2020 годов в Кировской области, как и в России в целом, сохранится тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста (в среднем на 12 тыс. человек ежегодно), что приведет к снижению численности ЭАН и, как следствие, к сокращению предложения трудовых ресурсов.

- При сохранении наметившихся положительных тенденций в экономической ситуации и повышении спроса на рабочую силу прогнозируется снижение численности безработных граждан Кировской области, рассчитанной по методологии Международной организации труда, с 48,8 тыс. человек в 2012 году до 35,2 тыс. человек в 2020 году (7,1% и 5,3 % ЭАН соответственно).

- Снижению безработицы будет существенно способствовать изменение демографической структуры: значительно сократится численность молодежи, в наибольшей степени подверженной риску безработицы. Спрос на рабочую силу будет превышать ее предложение как в 2014 году, так и в перспективе до 2020 года.

- В городе Вятские Поляны процесс сокращения численности населения происходит, как за счет естественного, так и механического движения. На начало 2013 года численность населения составила 33,9 тыс. чел., что на 1,1 тыс. чел. меньше, чем на начало 2011 года. В дальнейшем, ежегодное сокращение численности населения будет составлять 500-550 человек. К 2020 году прогнозируется уменьшение среднегодовой численности постоянного населения города до 30,5 тыс. человек.

Миграционные процессы увеличатся, особенно переток жителей из сельской местности в городскую, из моногородов в более крупные мегаполисы: Москва, Санкт-Петербург, Казань и др. Если в целом по Российской Федерации прогнозируется положительный миграционный прирост населения, то в Кировской области и Вятскополянском районе по-прежнему будет наблюдаться миграционный отток.

Прогнозируется старение численности населения. К 2020 году доля населения в возрасте 65 лет и старше составит свыше 25-28 процентов.

Численность трудовых ресурсов по городу Вятские Поляны в 2013 году составила 18,8 тыс. чел., что на 3,1% меньше, чем в 2011году. Под влиянием демографических факторов (превышение числа умерших над числом родившихся), а также за счет миграционного оттока, в течение прогнозного периода она сократится на 8-9% и к концу прогнозного периода не превысит 17,3 тыс. человек.

Сокращение численности трудоспособного населения и численности трудовых ресурсов окажет влияние на снижение численности занятых в экономике. В 2012 году она снизилась на 119 человек и составила 14,6 тыс. человек. К 2020 году, согласно прогнозу, численность занятых может составить 13,2 тыс. человек. Произойдет уменьшение числа работающих на предприятиях всех форм собственности.

- В предстоящий период одним из инструментов поддержания занятости  населения города и имеющихся диспропорций на рынке труда будет Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013-2020 годы.

- В рамках реализации Программы планируется частично удовлетворить кадровую потребность работодателей города  и района. Уровень регистрируемой безработицы стабилизируется и не превысит 1,0% от численности экономически активного населения.

- Основными приоритетами  политики в сфере содействия занятости населения в 2014-2020 годах будут:

- развитие занятости населения на основе создания новых эффективных рабочих мест и модернизации имеющихся, расширение практики стажировки в организациях молодых специалистов с целью их последующего трудоустройства на постоянное место работы, вовлечение в трудовую деятельность лиц пенсионного возраста; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; многодетных родителей; лиц с ограниченными физическими возможностями; лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания, других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- повышение территориальной мобильности населения;

- улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности на основе повышения квалификации граждан, их обучения и переобучения;

- повышение качества и доступности всех государственных услуг, предоставляемых в области содействия занятости населения, в том числе в электронном виде;

- привлечение иностранной рабочей силы, привлекаемой по квоте, с учетом потребностей экономики в трудовых ресурсах и приоритета использования местных кадров;

- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, обеспечение адресности этих выплат;

- совершенствование традиционных направлений активной политики занятости населения, способствующих росту в социально-экономическом развитии города.

- Для достижения указанных целей необходимо будет решить следующие задачи:

- содействие трудоустройству граждан, в том числе через развитие самостоятельной занятости, трудовой мобильности населения (в 2014 году – около 600 чел.);

- повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда, в том числе через обучение по востребованным на рынке труда профессиям реального сектора экономики (в 2014 году – 270 чел);

- повышение качества и доступности государственных услуг (в 2014 году около 3 тыс. услуг);

- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (в 2014 году - 560 чел.);

- организация и координация работы по привлечению иностранной рабочей силы.

- Основными показателями, характеризующими результаты работы СЗН в 2014-2020 годах  будут:

- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения СЗН с целью поиска подходящей работы;

- доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в СЗН с целью поиска подходящей работы;

- Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в среднегодовой численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в районе доля трудоустроенных граждан на общественные и временные рабочие места, в среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан;

- среднегодовой уровень регистрируемой безработицы;

- коэффициент напряженности на рынке труда.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

Уровень общей безработицы в г. Вятские Поляны планируется к концу 2020 года на уровне 7,8% от численности экономически активного населения, регистрируемой – на уровне 1%, коэффициент напряженности на рынке труда не превысит 0,8 ед. (численность граждан, незанятых трудовой деятельностью состоящих на учете в центре занятости в расчете на 1 заявленную вакансию).

Перечень целевых показателей эффективности работы центра занятости населения и их значения представлены в Приложении № 7.

3.6.2. Мероприятия по переобучению потерявших работу граждан

Профессиональную переподготовку граждан в городе Вятские Поляны осуществляют следующие учебные заведения:

негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Престиж» - продавцы, менеджеры, операторы ЭВМ;

негосударственное образовательное учреждение начального и дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Профессионал» - сварщики, токари и иные рабочие профессии;

негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Ритм»;

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вятский гуманитарный университет»;

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум».

Информация о подготовке специалистов по востребованным в городе Вятские Поляны специальностям представлена в приложении № 10. Перечень основных учебных заведений – участников программы подготовки специалистов представлен в приложении № 11

3.6.3. Мероприятия по привлечению инвестиций и созданию новых 		рабочих мест

Для повышения инвестиционной привлекательности города Вятские Поляны необходимо реализовать следующие мероприятия:

предоставление в установленном порядке инвесторам, реализующим проекты на территории города Вятские Поляны, субсидий на погашение части процентных ставок по привлекаемым для реализации инвестиционных проектов кредитам;

предоставление в установленном порядке государственных гарантий Кировской области для обеспечения обязательств инвесторов по уплате кредитных или лизинговых платежей;

предоставление в установленном порядке льготных условий пользования имуществом, находящимся в муниципальной или областной собственности.

С 2005 года на территории области действует закон "О регулировании инвестиционной деятельности в Кировской области" (N 537-ЗО от 2.07.2010). Закон предусматривает предоставление широкого спектра реально действующих форм государственного финансирования инвестиционных проектов, предоставление субъектам инвестиционной деятельности налоговых льгот.

В настоящее время рассматриваются виды государственной поддержки, которые будут оказаны субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка, а именно:

субсидии на возмещение до 25% затрат на уплату арендной платы за земельные участки и объекты недвижимости (Приказ Минэкономразвития России от 24.04.2013 № 220);

субсидирование части затрат по договорам лизинга, льготного и  гарантийного кредитования (областная и муниципальная программа поддержки предпринимательства).

Более эффективным способом для малого бизнеса является субсидирование арендной платы, особенно на этапе становления предприятия, когда оборот не позволяет расширять штат сотрудников. Малый бизнес в сфере услуг не привязанный к капиталоемким фондам имеет человека своим основным ресурсом для развития и оттого рост числа сотрудников малого предприятия ведет к росту его устойчивости и успешности start-up'а.

Без оказания государственной поддержки резиденты не смогут реализовать намеченные планы по организации и наращиванию производства на территории промышленного парка и достигнуть положительных финансовых результатов, особенно в первые годы деятельности.

Кроме того, необходима реализация ряда проектов по улучшению транспортной инфраструктуры города Вятские Поляны и Вятскополянского района.

  - . Мероприятия по улучшению транспортной логистики

территории

3.7.1. Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны –

Сосновка - граница с Республикой Удмуртия

Одним из наиболее значимых мероприятий, включенных в Комплексный инвестиционный план, является строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница с Республикой Удмуртия протяженностью 25,46км.

Строительство данной дороги, устраняя инфраструктурные риски будущих инвесторов, в значительной степени повышает инвестиционный потенциал территории. За счёт этого создаются благоприятные условия для реализации проектов развития города, пригородных территорий, включённых в Комплексный инвестиционный план, а также проекта создания промышленного парка как основы диверсификации экономики города Вятские Поляны.

Кроме того, строительство дороги имеет решающее значение для дальнейшего развития транспортного узла от существующей автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, направленного на обеспечение устойчивого автомобильного сообщения южных районов Кировской области с Пермским краем и Республикой Удмуртия, с одной стороны, и Республикой Татарстан и Республикой Марий-Эл, с другой.

Согласно проектно-сметной документации стоимость строительства составляет 1233,6 млн. рублей.

Схема дороги и размещения крупных инвестиционных проектов, реализация которых в настоящее время зависит от строительства указанной дороги (на схеме указано жирной черной), приведена на рисунке 8.

Рис. 8. Схема дороги и размещения крупных инвестиционных проектов

В первую очередь, необходимость строительства дороги Вятские Поляны – Сосновка - граница с Республикой Удмуртия в ближайшей перспективе определяет создание на территории города Вятские Поляны промышленного парка, основной задачей которого является экономическое развитие данного промышленного комплекса на основе непрерывного обновления продукции, технологий, материалов, организационных форм, использования других инноваций.

Строительство дороги позволит существенно повысить инвестиционную привлекательность промышленного парка, обеспечивая доступ к материальным ресурсам, а также позволит снизить транспортные издержки и затраты времени на перевозки, окажет содействие в освоении новых территорий и ресурсов.

Кроме того, эта дорога имеет большое значение для реализации крупных инвестиционных проектов, планируемых к осуществлению на территории Вятскополянского района таких, как:

- строительство промышленного парка;

- строительство культурно-оздоровительного центра «Изиверки»;

- производство и переработка молока ООО «АПК Союз» в с.Кулыги Вятскополянского района;

- создание комплекса деревообрабатывающих производств на промышленной площадке ОАО «Домостроитель».

Строительство дороги также позволит сельскохозяйственным организациям Вятскополянского района, таким как ООО «Омга», ООО «Залесье» и ООО «Малиновка», обеспечить доступ к материальным ресурсам, а также снизить транспортные издержки и затраты времени на перевозки сельскохозяйственных грузов. Кроме того жители Гремячинского и Омгинского сельских поселений будут иметь возможность доступа междугороднего сообщения с Удмуртской Республикой.

Инвестиционный проект открытого акционерного общества «Домостроитель» предусматривает наряду с расширением производства создание логистического консолидационного центра компании IKEA, требует наличия развитой транспортной инфраструктуры как основы логистики предприятия, которая необходима для организации автомобильных перевозок большегрузным транспортом от открытого акционерного общества «Домостроитель» до центров компании IKEA в Российской Федерации и за рубежом. При реализации проекта ежемесячный грузопоток большегрузного транспорта составит свыше 2000 единиц, общий грузооборот – 46,476 тыс. тонн в месяц. Перевозки на 80% общего грузопотока открытого акционерного общества «Домостроитель» планируются в направлении Республики Удмуртия.

Кроме инвестиционного проекта открытого акционерного общества «Домостроитель» на территории Вятскополянского района в непосредственной близости от планируемой к строительству дороги предполагается реализация инвестиционного проекта по размещению предприятия приемки и первичной переработки сельскохозяйственной продукции с годовым объемом хранения и переработки 100-150 тыс. тонн.

Инвестором указанного проекта выступает общество с ограниченной ответственностью «С-Фрут», г. Москва. Одним из условий инвестора является размещение инвестиционной площадки в непосредственной близости от федеральных и региональных дорог. В связи с этим на территории Вятскополянского района для размещения предприятия инвестору предложен земельный участок, расположенный на расстоянии 7 км от автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница с Республикой Удмуртия.

Целью данного инвестиционного проекта является не только переработка сельскохозяйственной продукции, но и ее транспортировка, а также создание Логистического распределительного инновационного центра. При заявленных инвестором объемов производства количество большегрузного транспорта составит около 2000 единиц в месяц. При условии, что средний вес одного грузового автомобиля составляет 25 тонн, грузооборот достигнет 50,0 тыс. тонн в месяц.

В результате реализации инвестиционного проекта по размещению на территории Вятскополянского района предприятия приемки и первичной переработки сельскохозяйственной продукции дополнительно будет создано свыше 1000 рабочих мест, включая не только работающих на этом предприятии, но и в отрасли сельского хозяйства Вятскополянского района. Кроме того, значительный объем перевозок выполняется автомобилями иных предприятий города Вятские Поляны и Вятскополянского района: грузооборот городских предприятий составляет около 600 тыс. тонн в год, грузооборот районных предприятий - около 100 тыс. тонн в год. Таким образом, строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница с Республикой Удмуртия позволит расширить производственные возможности уже существующих предприятий, снизить транспортную составляющую в цене товаров и услуг, повысить конкурентоспособность продукции, расширить рынки сбыта, улучшить качество грузоперевозок.

Данная автодорога имеет также большое самостоятельное значение, в связи с тем, что предполагается большой поток транзитных перевозок между экономически развитыми индустриальными центрами Российской Федерации: г.Казань, г.Ижевск, г.Пермь, что будет увеличивать интенсивность ее загрузки.

Как показывает практика, после начала эксплуатации дороги вблизи ее активно будет развиваться малый бизнес (кафе, гостиницы, магазины, сервисы и т.п.), что также позволит создать дополнительные рабочие места и привлечь финансовые потоки на территорию города Вятские Поляны и Вятскополянского района, увеличить поступления в бюджеты разных уровней, повысить инвестиционную привлекательность территории.

При строительстве автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка – граница с Республикой Удмуртия возможно создание до 400 временных рабочих мест, что особенно актуально при высоком уровне безработицы в городе Вятские Поляны и Вятскополянском районе.

  - Поддержка и развитие малого предпринимательства

Малое предпринимательство является важнейшим сектором рыночной экономики. Особую роль малого предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

создание конкуренции на рынках товаров и услуг, заполнение рыночных ниш, нерентабельных для крупного производства, развитие потребительского рынка;

создание значительного количества рабочих мест;

изменении общественной психологии и жизненных ориентиров населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства.

Активное развитие малого предпринимательства, в конечном счете, позволяет обеспечить достижение генеральных целей, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года: повышение качества жизни населения, достижение прорыва в социально-экономическом развитии, создание условий для изменения качества социально-экономического развития на основе использования производственных мощностей, природных ресурсов и пространства Кировской области, создание условий для роста человеческого капитала.

Важнейшей функцией малого предпринимательства остается противодействие росту безработицы, обеспечение занятости (самозанятости) населения и, как следствие, поддержание в городе социальной стабильности.

Несмотря на то, что по уровню развития малого бизнеса город Вятские Поляны относится к числу благополучных муниципальных образований Кировской области, существуют факторы, сдерживающие его развитие. К таким факторам относятся:

- постоянный рост цен на сырье, энергию, топливо; экономическая нестабильность. Ввиду происходящих в стране макроэкономических и политических изменений (резкие скачки цен, инфляция, нестабильность законодательства) предпринимателям сложно планировать свою деятельность на несколько лет вперед, большинство предпочитает жить "сегодняшним днем";

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, отсутствием у предпринимателей достаточного ликвидного обеспечения, неразвитостью инструментов самофинансирования бизнеса. Субъекты малого предпринимательства рассчитывают на сравнительно небольшие кредиты банков, собственные средства и неформальный рынок капитала (средства берутся взаймы у родственников, друзей, других предпринимателей);

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление в условиях экономической нестабильности к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в "тень", увольнения части персонала, приводящий к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения;

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого предпринимательства, особенно начинающих, недостает навыков эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. Потребность в квалифицированных кадрах;

- низкий уровень регионального и межрегионального экспорта продукции, производимой субъектами малого предпринимательства города Вятские Поляны;

- наличие отраслевых диспропорций в развитии малого бизнеса. Больше половины субъектов малого предпринимательства города Вятские Поляны продолжает функционировать в сфере торговли, тогда как для формирования конкурентоспособной муниципальной экономики требуется развитие сферы производства.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы направлена на комплексное развитие предпринимательства в городе Вятские Поляны и сосредоточена на реализации крупномасштабных мероприятий. Она позволяет скоординировать действия заинтересованных сторон (носит межотраслевой характер), сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с 1505 единиц в 2012 году до 1645 единиц в 2018 году;

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с 5500 человек в 2012 году до 6209 человек в 2018 году;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства льготных займов не менее 50 единиц ежегодно;

- выпуск печатных и видеоматериалов о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 40 единиц ежегодно;

- обучение молодежи основам предпринимательской деятельности не менее 20 человек ежегодно.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия.

- Совершенствование  нормативно-правовой базы в сфере поддержки  и  развития  малого и среднего предпринимательства

- Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Развитие гарантийного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Льготное кредитование и микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Развитие системы кредитной кооперации.

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса.

- Повышение квалификации кадров, информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Содействие развитию молодежного предпринимательства.

- Стимулирование развития субъектов предпринимательской деятельности сферы торговли.

Развитие малого и среднего бизнеса активно способствует решению задачи ухода от монопрофильности городской экономики. Это также ключевое мероприятие по увеличению объема собственных доходов местного бюджета, снижению напряженности на рынке труда, росту доходов населения.

Для реализации мероприятий муниципальной программы администрация города Вятские Поляны предоставляет целевое финансирование Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны.

Порядок предоставления субсидий определяется постановлением администрации города Вятские Поляны. Координация деятельности администрации города Вятские Поляны и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны (далее - Стороны) осуществляется посредством заключенного Сторонами соглашения о предоставлении субсидий.

Средства федерального и областного бюджетов привлекаются на финансирование мероприятий муниципальной программы посредством заключения соглашений о предоставлении субсидий между департаментом развития предпринимательства и торговли Кировской области и администрацией города Вятские Поляны.

Средства из городского бюджета привлекаются в пределах ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в городском бюджете. Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании городского бюджета.

Внебюджетные средства включают в себя средства Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, направленные на финансирование муниципальной программы.

Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет реализации субъектами малого бизнеса инвестиционных проектов.

Перечень крупных инвестиционных проектов в сфере малого предпринимательства на территории города Вятские Поляны представлен в таблице 31.

Таблица 31

Крупные инвестиционные проекты в сфере малого

предпринимательства на территории города Вятские Поляны

| Инвестор | Краткое описание проекта | Количество новых рабочих мест | Объем инвестиций, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Молот-Оружие» | Модернизация и расширение производства стрелкового оружия | 116 | 62,5 |
| ООО «Молот-Оружие» | Переход на энергоэффективное компрессорное оборудование | - | 19,3 |
| ООО«Опт-агро» | Создание логистического центра на площадке промышленного парка | 50 | 218,9 |
| ИП Смолюк В.И. | Строительство культурно-оздоровительного центра «Изиверки» | 30 | 102,0 |
| Итого | - | 183 | 402,7 |

  - Повышение уровня жизни населения

    - Реконструкция здания гимназии и строительство дополнительного спортивного зала. Реконструкция здания начальных классов гимназии.

Наиболее рациональным и эффективным в решении задач обеспечения мест в дошкольных учреждениях является проведение реконструкции здания начальных классов гимназии (бывшего детского сада, где сегодня функционируют 4 группы) под современный детский сад и осуществление перевода учащихся начальных классов в основное здание.

После проведенной реконструкции не только откроется дополнительно 6 групп с вводом 150 мест, но и решится важная педагогическая задача.

Для любого образовательного учреждения требуется единство воспитательного пространства, когда старшие помогают младшим, при едином укладе менее болезненно происходит адаптация учащихся при переходе детей первой ступени в основную школу. На данный момент в гимназии 3,4 классы учатся в основном здании, а 1,2 классы расположены в бывшем здании детского сада. При этом в основном здании имеются свободные кабинеты, которые не используются в образовательном процессе или используются частично. С учетом роста рождаемости в микрорайоне, проектная мощность позволяет разместить всех желающих на обучение в гимназии.

Для перевода учащихся в одно здание необходимо:

отремонтировать кабинеты;

строительство дополнительного спортивного зала;

ремонт фасада здания.

Общая стоимость  реконструкции и перевода учащихся составит       64,6 млн. рублей. Стоимость одного места  в дошкольное учреждение -    430,0 тыс. рублей. Предложенный вариант не увеличивает расходы бюджета на содержание зданий, а позволяет использовать их с большей эффективностью.

С положительным решением данного вопроса снимается социальная напряженность в городе, так как с учетом функционирующих групп будет работать современный детский сад на 250 мест  и обучающиеся гимназии будут обеспечены комфортными, благоприятными условиями.

    - Проведение капитального ремонта крыши спортивного комплекса ОАО «Спортивный комбинат «Электрон»

Расположенный в городе крупный спортивный комплекс – ОАО «Спортивный комбинат «Электрон», включает в себя стадион на 12,5 тыс. посадочных мест, два спортивных зала, городошный корт, закрытый легкоатлетический манеж, тир и гостиницу. На его базе работает детско-юношеская спортивная школа, проводятся общегородские мероприятия, чемпионаты России по мотогонкам на льду и гаревой дорожке, городошному спорту, первенство области по футболу, хоккею с шайбой. Он на протяжении многих лет является любимым местом проведения здорового и активного отдыха для горожан.

Согласно Указу Президента Российской Федерации ремонтно-восстановительные работы на стадионе и в других зданиях и сооружениях будут проводиться за счет ассигнований бюджета Кировской области до 2018 года.

ОАО «Спортивный комбинат «Электрон» провел техническое обследование объектов спорта СК «Электрон», заключил договор № 941 – 13 от 09 сентября 2013 года с ИП Рожиным Д.Н. на техническое обследование основных строительных конструкций здания спортивного комплекса.

Ориентировочная сумма капитального ремонта крыши спорткомплекса составит 11910 тыс. рублей.

Смета прошла проверку в КОГАУ «Управление государственной экспертизы» и получен положительный результат. Дальнейшее рассмотрение финансирования ремонта спорткомплекса будет решать Совет директоров Общества.

Необходимо рассмотреть возможность включения мероприятия в государственную программу Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кировской области №186/768 от 17.12.2012 года для финансирования.

    - Проведение ремонта здания МБУК ДК «Победа»

В 2013 году на базе Дворца культуры был реализован проект "Вятский Версаль" в рамках проекта поддержки местных инициатив. Благодаря проекту преобразился весь облик здания. Были проведены работы по монтажу отмостка перед учреждением, красивой отделочной плиткой облагорожен цоколь здания и кирпичная кладка под голубыми елями, отремонтировано крыльцо центрального входа и установлен пандус для посетителей в инвалидных колясках, прилегающую территорию украшают декоративные фонарные столбы освещения.

Но на сегодняшний день необходимо проведение капитального ремонта крыш здания ДК «Победа», требующего значительных финансовых вложений. Почти 10 лет протекает крыша над помещениями, где расположена единственная в области школа духовых и ударных инструментов. Талые и дождевые массы воды заливают классы, разрушая дорогостоящие инструменты, аппаратуру, внутреннюю отделку, стены и потолочные плиты перекрытия, электропроводку и пожарную сигнализацию, выводя их из рабочего состояния, создавая угрозу жизни и здоровью детей. Стены затопляемых помещений, где располагаются кабинеты для занятий школы духовых и ударных инструментов, являются общими с концертным залом Дворца культуры вместимостью 877 посадочных мест.

Соответственно, постепенно разрушается главное достояние нашего города и района - концертный зал, где проходят социально-значимые мероприятия, концерты, конкурсы и фестивали городских, районных, областных и межрегиональных уровней, гастроли профессиональный творческих коллективов их городов соседних регионов, Москвы, Санкт- Петербурга.

Актуальность проблемы очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания условий жизнеобеспечения целевой группы населения - детей и подростков города.

Согласно локальным сметам на капитальный ремонт крыш здании МБУК ДК Победа» всего необходимо 6724,8 тыс. рублей, в том числе на:

- частичный ремонт скатной кровли здания (участок № 1- школа духовых и ударных инструментов)- 1104,1 тыс. рублей;

- капитальный ремонт скатной кровли с заменой покрытия над сценой (участок № 2- сцена здания)-  2208,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт скатной кровли над зрительным залом участок № 3- зрительный зал) – 3412,7 тыс. рублей.

Благодаря проведенным ремонтным работам на кровле здания МБУК ДК "Победа", стабилизируется учебный процесс в школе духовых и ударных инструментов и репетиционный процесс в кружках художественной самодеятельности. Прекратится процесс разрушения стен ДК "Победа". Будут сэкономлены денежные средства, ежегодно направляемые на устранение последствий затопления, текущий ремонт помещений, электропроводки, ремонт инструментов и аппаратуры. Высвобожденные средства будут направлены на модернизацию материальной базы, как учреждения дополнительного образования, так и учреждения культуры.

В целях комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры город Вятские Поляны участвует в конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации на получение из федерального бюджета государственной поддержки (гранта). Средства гранта в размере 4451,7 тыс. рублей необходимы для установки в молодежном центре ДК «Победа» искусственного пластикового катка. Цель - создание условий для развития участников «Образцовой» студии «Чарли» и постановки циркового спектакля на льду «В гостях у Снежной Королевы», а также предоставление нового вида услуг в учреждении культуры для семейного отдыха - катание на коньках.

Для реализации проекта предусматривается софинансирование за счет средств от деятельности ДК «Победа», приносящей доход, в сумме 534,7 тыс. рублей.

Общая величина затрат на реализацию проекта 4986,4 тыс. рублей.

    - Реализация проекта «Оружие Победы».

Ремонт мемориального дома – музея Г.С. Шпагина.

Установка памятника ППШ

В рамках реализации проекта «Оружие Победы», приуроченного к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне, разработан проект по развитию мемориального комплекса Г.С. Шпагина.

В связи со сложившейся политической ситуацией, когда налицо попытки пересмотреть итоги II мировой Войны и роль России в ней, необходимо проводить мероприятия, направленные на формирование понимания заслуг советского солдата и тружеников тыла в победе над нацистской Германией. Особенно проведение таких мероприятий необходимо для подрастающего поколения детей и молодежи, которые уже не знают подробно историю Великой Отечественной войны.

Проект «Оружие Победы» направлен на информирование широкого круга лиц о жизни и деятельности конструктора – оружейника Г.С. Шпагина, истории создания и производства ППШ, особенностях его тактико-технических свойств, а также о подвиге тех людей, которые на протяжении всей войны выпускали в тяжелейших условиях так нужный на фронте пистолет-пулемет, и о тех, кто на полях войны с вятским ППШ освобождал свою Родину и Европу от оккупантов.

В ходе экскурсионной программы посетители объектов, включенных в проект «Оружие Победы» смогут посмотреть единственный мемориальный дом-музей конструктора ППШ Г.С. Шпагина, узнать о его разработках. Они также смогут почувствовать себя участником военных событий, используя пистолет-пулемет в интерактивном тире, познакомиться с отзывами советских воинов о «Папаше» - именно так называли его те, кто в течение четырех с половиной лет использовал это универсальное оружие.

Реализация проекта предполагает:

1. Работы по ремонту мемориального дома – музея Г.С. Шпагина, благоустройству и более эффективному использованию прилегающей территории.

Затраты на реализацию проекта складываются из расходов на:

– ремонт мемориального дома – музей Г.С. Шпагина,

– проведение историко-культурной экспертизы,

– создание интерактивного тира,

– проведение работ по освещению и благоустройству подъезда к мемориальному дому-музею.

Рис. 9. Схема мемориального дома – музея Г.С. Шпагина

Ориентировочная стоимость реализации проекта представлена в таблице 32

Таблица 32

Стоимость реализации проекта по развитию

мемориального комплекса Г.С. Шпагина

| № | направление деятельности | краткая характеристика направления расходов | стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мемориального дома – музея Г.С. Шпагина | 1.Укрепление фундамента 2.Ремонт жилой части дома 3.Перекрытие крыши 4. Перестройка веранд | 2 551,8 |
| 2. | Проведение историко-культурной экспертизы | Оплата услуг по проведению ИКЭ | 230,0 |
| 3. | Создание интерактивного тира | Строительство помещения с переходом | 500,0 |
|  |  | Приобретение оборудования | 300,0 |
| 4. | Освещение и благоустройство подъезда к мемориальному дому-музею | Создание освещения территории | 478,9 |
|  |  | Создание брандмауэра | 118,0 |
|  |  | Асфальтирование подъездной дороги | 3 036,0 |
| ИТОГО: |  |  | 7 214,7 |

2. Установка памятника ППШ – предусматривает: подготовку конкурсной документации и эскиза памятника, определение места и установки  памятника ППШ.

Подготовка конкурсной документации в настоящий момент осуществляется Департаментом культуры Кировской области.

Место установки памятника ППШ – улица Ленина на участке между старой и новой проходной завода на аллее у детского сада № 10 «Сказка».

Рис. 10. Место установки памятника ППШ – улица Ленина

Установка памятника на предлагаемом месте позволил обогатить «Тропу Шпагина» сделать ее более привлекательной, повысить ее значимость. Схема «Тропы Шпагина» после установки памятника будет выглядеть следующим образом:

Рис. 11. Схема «Тропы Шпагина»

| Сквер имени Г.С. Шпагина | Проходная ОАО «Молот» Площадь «Труда» с бюстом Ф.И.Трещева | Памятник Г.С. Шпагину | Проходная ОАО «Молот» | Мемориальнай дом-музей Г.С. Шпагина |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

В последние годы на фоне снижения объемов промышленного производства и вступлению в силу природоохранного законодательства экологическая обстановка в городе несколько улучшилась. Но в связи с предполагаемым ростом промышленного производства экологическая ситуация вновь может обостриться, увеличивается вероятность возникновения техногенных аварий с негативными последствиями.

Снижается уровень экологической культуры различных слоев населения города в связи с сокращением бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.

Происходит увеличение объема ТБО.

Цель муниципальной экологической политики – стабилизация экологической обстановки в городе Вятские Поляны, повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов.

Основные задачи:

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

обеспечение безопасной эксплуатации сооружений водохозяйственного комплекса города Вятские Поляны;

развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения города Вятские Поляны.

Для решения вышеуказанных задач в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014-2018 годы будут реализованы следующие мероприятия:

- работа по обращениям юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, подготовка писем, нормативно-правовых документов в области охраны окружающей среды;

- ликвидация несанкционированных свалок отходов в черте города, в том числе в водоохранных зонах и городских лесах;

- расширение действующего полигона ТБО в целях межпоселенческой эксплуатации;

- организация сбора ртутьсодержащих ламп;

- берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области;

- ежегодное проведение общероссийских «Дней защиты от экологической опасности» в городе;

- проведение экологических конкурсов, мероприятий и т.д.

- Система управления Комплексным инвестиционным планом

Система управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера, и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП – органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов.

Система управления реализацией КИП включает в себя следующие направления:

1) создание полноценной нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

2) повышение эффективности муниципального управления, включая разработку экономических и финансовых методов регулирования, обеспечивающих создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности и пр.;

3) формирование организационной структуры (специального органа) управления реализацией комплексного плана с определением состава и функций входящих в нее элементов.

Перечень мероприятий в рамках Комплексного инвестиционного плана и ответственные за их выполнение органы исполнительной власти приведены в таблице 33.

Таблица 33

Перечень мероприятий в рамках КИП и ответственные за их

выполнение органы исполнительной власти

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- |
| Мероприятия по созданию промышленного парка | департамент промышленного развития Кировской области, ОАО «Корпорация развития Кировской области», департамент государственной собственности Кировской области, администрация муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области* |
| Модернизация топливно-энергетического комплекса | департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, администрация муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области |
| Реализация новых инвестиционных проектов (за исключением инвестиционных проектов, реализация которых предполагается на территории промышленного парка) | департамент промышленного развития Кировской области, администрация муниципального образования Вятскополянский муниципальный район Кировской области, администрация муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области* |
| Реализация мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры | департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, администрация муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области* |
| Реализация мероприятий поддержки резидентов промышленного парка – субъектов малого и среднего предпринимательства | администрация муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области, |

Координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, задействованных в реализации Комплексного инвестиционного плана, осуществляется советником Губернатора области, курирующим вопросы реализации КИП и создания промышленного парка, что представлено на рисунке 9.

Губернатор

области

Заместители Председателя Правительства области

Органы исполнительной власти отраслевой компетенции

Советник Губернатора

Рис.9. Укрупненная схема управления реализацией Программы

Мониторинг целевых показателей реализации мероприятий КИП будет осуществляться не реже одного раза в квартал.

Текущее управление реализацией КИП будет осуществляться администрацией муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Департамент промышленного развития Кировской области:

координирует действия по выполнению КИП;

осуществляет контроль за ходом реализации КИП, выполнением в установленные сроки ее мероприятий, целевым и эффективным использованием средств, выделенных на ее реализацию из областного бюджета;

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчетность о социально-экономической эффективности реализации КИП, финансировании и выполнении мероприятий КИП в департамент экономического развития при Правительстве области и другие заинтересованные структуры.

По итогам года, в срок до 1 марта, помимо указанной выше информации, департамент представляет в Правительство Кировской области информацию о выполнении мероприятий и достижении показателей эффективности, предусмотренных Программой.

Департамент финансов Кировской области, департамент развития предпринимательства и торговли Кировской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:

обеспечивают организацию выполнения мероприятий КИП;

осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий КИП по соответствующим направлениям в установленные сроки и в пределах своих полномочий, а также осуществляют контроль за эффективным использованием средств, выделенных на реализацию КИП из областного бюджета;

представляют в установленном порядке департаменту промышленного развития Кировской области ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам за отчетный год информацию о финансировании и выполнении мероприятий КИП по соответствующим направлениям, результатах их реализации, целевом использовании средств, выделенных из областного бюджета.

По завершении срока реализации КИП департамент промышленного развития Кировской области до 01.03.2021 представляет Правительству области доклад о ее выполнении.

Таким образом, представленная организационная структура позволит обеспечить гибкое и эффективное управление комплексным инвестиционным планом, осуществлять постоянный мониторинг и контроль процесса реализации КИП, а также обеспечить своевременный доклад на региональный и федеральный уровни о результатах его реализации.

5. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана

В настоящее время структура занятости в городе Вятские Поляны выглядит следующим образом: около 10% всего трудоспособного населения занято в ОАО «Молот», около 30% трудоспособного населения - в малом предпринимательстве, около 60% работают на средних и крупных промышленных предприятиях, в социальной сфере и в инфраструктуре. В случае успешной реализации программы по созданию промышленного парка, начала осуществления и наращивания производственной деятельности всех планируемых резидентов промышленного парка, доля работающих в ОАО «Молот» от общей численности трудоспособного населения к 2020 году снизится до 3,4% (при условии функционирования ОАО «Молот»).

В 2013 году уровень зарегистрированной безработицы в городе Вятские Поляны составил 1,12%. В случае реализации мероприятий КИП уровень зарегистрированной безработицы сократится к 2020 году до 1% за счет создания 400 временных и 1167 постоянных дополнительных рабочих мест в период реализации и эксплуатации проектов.

Реализация мероприятий КИП также положительно скажется на уровне жизни населения города Вятские Поляны. В 2013 году среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города Вятские Поляны составила 16614 рублей, в то время как среднероссийский уровень среднемесячной заработной платы приблизился к 30 тыс. рублей. Реализация мероприятий позволит увеличить среднюю заработную плату работников средних и крупных предприятий до 27563 рублей в месяц, что благоприятно скажется на уровне жизни населения и улучшит социально-экономическую ситуацию в городе Вятские Поляны.

Реализация мероприятий снизит зависимость экономики города Вятские Поляны от ОАО «Молот»: доля отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО «Молот») в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства увеличится с 59,8% в 2011 году до 68% в 2020 году; доля ОАО «Молот» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства снизится с 15,8% в 2011 году до 5,2 % в 2020 году, при этом доля отгрузки субъектами малого предпринимательства превысит  2011 год (14%) и составит в 2020 году не менее 30%.

______________

Приложение № 1

к КИП

Базовый демографический прогноз по городу Вятские Поляны

| Год | Численность населения, тыс. человек | Численность трудоспособного возраста, тыс. человек | Численность детей до 15 лет, тыс. человек | Число пожилых, тыс. человек | Доля пенсионеров, % | Общий коэффициент рождаемости, на 1000 населения | Общий коэффициент смертности, на 1000 населения | Общий миграционный прирост, тыс. человек | Миграционная убыль трудоспособных возрастов, человек | Численность населения в возрасте до 7 лет, тыс. человек | Численность населения в возрасте 3-6 лет, тыс. человек | Численность населения в возрасте 7-17 лет, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 34,2 | 18,6 | 5,8 | 9,0 | 26,5 | 11,9 | 16,1 | -0,3-0,4* | -0,3-0,6* | 2,8 | 1,6 | 3,6 |
| 2013 | 33,8 | 18,0 | 5,8 | 9,1 | 27,1 | 11,4 | 16,4 |  |  | 2,8 | 1,7 | 3,6 |
| 2014 | 33,6 | 17,7 | 5,9 | 9,1 | 27,3 | 11,7 | 16,5 |  |  | 2,9 | 1,7 | 3,6 |
| 2015 | 33,4 | 17,1 | 6,0 | 9,2 | 27,9 | 11,8 | 16,7 |  |  | 3,0 | 1,8 | 3,7 |
| 2016 | 33,2 | 16,8 | 6,0 | 9,3 | 28,4 | 11,9 | 16,8 |  |  | 3,0 | 1,8 | 3,7 |
| 2017 | 33,0 | 16,4 | 6,1 | 9,4 | 28,9 | 12,0 | 16,9 |  |  | 3,1 | 1,9 | 3,7 |
| Год | Численность населения, тыс. человек | Численность трудоспособного возраста, тыс. человек | Численность детей до 15 лет, тыс. человек | Число пожилых, тыс. человек | Доля пенсионеров, % | Общий коэффициент рождаемости, на 1000 населения | Общий коэффициент смертности, на 1000 населения | Общий миграционный прирост, тыс. человек | Миграционная убыль трудоспособных возрастов, человек | Численность населения в возрасте до 7 лет, тыс. человек | Численность населения в возрасте 3-6 лет, тыс. человек | Численность населения в возрасте 7-17 лет, тыс. человек |
| 2018 | 32,8 | 15,9 | 6,2 | 9,5 | 29,4 | 12,1 | 17,0 | -0,2* | -0,3- 0,5* | 3,1 | 2,0 | 3,8 |
| 2019 | 32,6 | 15,6 | 6,2 | 9,6 | 29,9 | 12,1 | 17,1 |  |  | 3,1 | 2,0 | 3,8 |
| 2020 | 32,5 | 15,3 | 6,3 | 9,7 | 30,3 | 12,2 | 17,2 | -0,1* | -0,3* | 3,2 | 2,1 | 3,9 |
| 2016/ 2012 | -1,0 | -1,8 | +0,2 | +0,3 | +1,9** | - | +0,5 | - | - | +0,2 | +0,2 | +0,1 |
| 2018/ 2012 | -1,4 | -2,7 | +0,4 | +0,5 | +2,9** | +0,2 | +0,9 | - | - | +0,3 | +0,4 | +0,2 |
| 2020/ 2012 | -1,7 | -3,3 | +0,5 | +0,7 | +3,8** | +0,3 | +0,7 | - | - | +0,4 | +0,5 | +0,3 |

* Нарастающим итогом.

**Процентные пункты.

Приложение № 2

к КИП

Сводная информация по финансированию мероприятий КИП

(млн. рублей)

| Наименование мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по созданию промышленного парка – всего, в том числе: | 265,1 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195,1 |
| федеральный бюджет | 265,1 | 930 |  |  |  |  |  | 1195,1 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Инфраструктурные мероприятия, связанные с созданием промышленного парка – всего, в том числе: | 20,35 | 424,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,95 |
| федеральный бюджет |  | 424,6 |  |  |  |  |  | 424,6 |
| областной бюджет | 18,5 |  |  |  |  |  |  | 18,5 |
| местный бюджет | 1,85 |  |  |  |  |  |  | 1,85 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Реализация инвестиционных проектов (проект - общество с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие») – всего, в том числе: | 81,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| внебюджетные источники | 81,8 |  |  |  |  |  |  | 81,8 |
| Развитие систем коммунальной инфраструктуры новых микрорайонов - всего, в том числе: | 0 | 242,3 | 77,3 | 77,2 | 63,2 | 88,35 | 88,35 | 636,7 |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 242,3 | 77,3 | 77,2 | 63,2 | 88,35 | 88,35 | 636,7 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы – всего, в том числе: | 49,829 | 1,382 | 40,191 | 44,031 | 11,427 |  |  | 146,86 |
| федеральный бюджет | 16,68 | 0 | 28,845 | 27,871 | 0 |  |  | 73,396 |
| областной бюджет | 7,751 | 0 | 6,964 | 11,729 | 5,0 |  |  | 31,443 |
| местный бюджет | 21,175 | 1,382 | 4,382 | 4,431 | 6,427 |  |  | 37,797 |
| внебюджетные источники | 4,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4,224 |
| В том числе подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда», - всего, в том числе: | 48,452 | 0 | 38,809 | 34,603 | 0 | 0 | 0 | 121,864 |
| федеральный бюджет | 16,68 |  | 28,845 | 27,871 |  |  |  | 73,396 |
| областной бюджет | 7,751 |  | 6,964 | 6,729 |  |  |  | 21,444 |
| местный бюджет | 19,797 |  | 3 | 0,003 |  |  |  | 22,8 |
| внебюджетные источники | 4,224 |  |  |  |  |  |  | 4,224 |
| Мероприятия по модернизации топливно-энергетического комплекса- всего, в том числе: | 68,15 | 75,1 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,05 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 68,15 | 75,1 | 46,8 |  |  |  |  | 190,05 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий поддержки резидентов промпарка - субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидия на возмещение 25% затрат на уплату арендной платы за земельные участки и объекты недвижимости) – всего, в том числе: | 0,640 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 16,006 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0,640 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 16,006 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка - граница с Республикой Удмуртия всего, в том числе: |  |  | 1233,6 |  |  |  |  | 1233,6 |
| федеральный бюджет |  |  | 1233,6 |  |  |  |  | 1233,6 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания начальных классов гимназии под современный детский сад; реконструкция здания гимназии и строительство спортивного зала |  | 64,6 |  |  |  |  |  | 64,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 64,6 |  |  |  |  |  | 64,6 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт крыши спортивного комплекса ОАО «Спортивный комбинат «Электрон» - всего, в том числе: |  | 11,910 |  |  |  |  |  | 11,910 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 11,910 |  |  |  |  |  | 11,910 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт здания МБУК ДК «Победа» | 4,987 | 1,104 | 2,208 | 3,413 |  |  |  | 11,712 |
| федеральный бюджет | 4,452 |  |  |  |  |  |  | 4,452 |
| областной бюджет |  | 1,104 | 2,208 | 3,413 |  |  |  | 6,725 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,535 |  |  |  |  |  |  | 0,535 |
| Реализация проекта «Оружие Победы» - всего, в том числе: | 7,215 |  |  |  |  |  |  | 7,215 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 7,215 |  |  |  |  |  |  | 7,215 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на 2014-2018 годы - всего, в том числе: | 0,568 | 16,728 | 34,893 |  |  |  |  | 52,189 |
| федеральный бюджет |  | 13,733 | 27,072 |  |  |  |  | 40,804 |
| областной бюджет | 0,398 | 2,03 | 6,388 |  |  |  |  | 8,816 |
| местный бюджет | 0,171 | 0,965 | 1,434 |  |  |  |  | 2,569 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям Программы - всего | 498,640 | 1759,185 | 1437,553 | 127,204 | 77,188 | 90,911 | 90,911 | 4081,592 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 286,232 | 1357,233 | 1289,517 | 27,870 |  |  |  | 2960,852 |
| областной бюджет | 102,653 | 399,605 | 142,221 | 94,903 | 70,761 | 90,911 | 90,911 | 991,965 |
| местный бюджет | 23,196 | 2,347 | 5,816 | 4,431 | 6,427 | 0 | 0 | 42,216 |
| внебюджетные источники | 86,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,559 |

Приложение № 3

к КИП

Создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий КИП

(человек)

| № п/п | Наименование мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по созданию промышленного парка - всего | 312 |  |  |  |  |  |  | 312 |
|  | в том числе: ООО «Опт-агро», ООО «Стиплекс», ООО «Заводы ЛСТК» и др. | 301 |  |  |  |  |  |  | 301 |
|  | ИП Петрожицкий Д.А., ИП Колесников С.К., ИП Сапегин Д.С. | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 2 | Реализация инвестиционного проекта ООО «Молот-Оружие» по модернизации и расширении производства стрелкового оружия | 116 |  |  |  |  |  |  | 116 |
| 3 | Реализация инвестиционного проекта по строительству культурно-оздоровительного центра «Изиверки» |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| 4 | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские Поляны» на 2014-2018 годы | 111 | 90 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 709 |
| 5 | Временные рабочие места - всего | 150 | 100 | 400 | 50 | 50 | 50 | 40 | 840 |
|  | в том числе: по строительству автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка – граница с Республикой Удмуртия |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |
| 6 | Всего по мероприятиям Программы | 689 | 220 | 508 | 150 | 150 | 150 | 140 | 2007 |
|  | в том числе: новые рабочие места | 539 | 120 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1167 |
|  | временные рабочие места | 150 | 100 | 400 | 50 | 50 | 50 | 40 | 840 |

Приложение № 4

к КИП

Целевые показатели реализации мероприятий КИП

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт |  |  | План |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020 год |
| 1 | Численность населения муниципального образования город Вятские Поляны | тыс.человек | 34,8 | 34,2 | 33,8 | 33,6 | 33,4 | 33,2 | 33,0 | 32,8 | 32,6 | 32,5 |
| 2 | Доля работающих в ОАО «Молот» от численности трудоспособного населения города Вятские Поляны | на конец соответствующего года, % | 11,9 | 11,7 | 10,3 | 4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 3 | Доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения города Вятские Поляны | % | 22,5 | 28,4 | 30,3 | 31,6 | 33,3 | 34,6 | 36,2 | 38,1 | 39,4 | 40,7 |
| 4 | Уровень зарегистрированной безработицы в городе Вятские Поляны | на конец соответствующего года, % | 1,9 | 1,4 | 1,12 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом) | человек | - | 112 | 160 | 310 | 410 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1000 |
| 6 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) | человек | - | 1422 | 1668 | 2207 | 2327 | 2435 | 2535 | 2635 | 2735 | 2835 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Вятские Поляны | рублей | 12884 | 14585 | 16614 | 17860 | 19200 | 20640 | 22187 | 23852 | 25640 | 27563 |
| 8 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупных и средних предприятий | млн. рублей | 2502,3 | 2888,2 | 3635,4 | 3998,9 | 4398,8 | 4838,7 | 5322,6 | 5854,8 | 6440,3 | 7084,4 |
| 9 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства ОАО «Молот» | млн. рублей | 1082,3 | 672,9 | 987,9 | 468 | 421,2 | 442,3 | 475,4 | 511,1 | 549,4 | 590,6 |
| 10 | Доля ОАО «Молот» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 15,8 | 8,5 | 11 | 5,2 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 14 | 21,4 | 21,8 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 12 | Количество малых предприятий в городе Вятские Поляны | единиц | 390 | 421 | 450 | 450 | 451 | 456 | 461 | 466 | 471 | 476 |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет города Вятские Поляны (нарастающим итогом) | млн. рублей | - | - | 10 | 13,56 | 15,50 | 19,28 | 21,24 | 23,30 | 25,46 | 26,42 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (нарастающим итогом) | млн. рублей | 288 | 253 | 436 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета города Вятские Поляны в общих доходах бюджета города Вятские Поляны | млн. рублей | 34,6 | 42,2 | 49,1 | 41,8 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |

Приложение № 5

к КИП

Мероприятия, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры новых микрорайонов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная цена, млн. руб. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2018-2036гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство нового водозабора в районе микрорайона «Северный» с водопроводными сетями в микрорайон «Северный» и микрорайон «Осинки» ул. Речная, пер Крайний. | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование и строительство водоводов в районе железнодорожного вокзала, ул. Луговая, район комбината «Сокол». | 100 |  | 40 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Установка станций для умягчения воды из всех артезианских скважин. | 60 |  | 24 | 12 | 12 | 12 |  |
| 4. | Внедрение ЦДП (центрального диспетчерского пункта) с установкой системы видеонаблюдения в зоне санитарной охраны 1 пояса на водозаборах ООО «Водоканал». | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Энергетиков | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Гагарина (от ул. Лермонтова до ул. Шорина). | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений к микрорайону «Восточный» | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| Итого |  | 371,1 |  | 175,1 | 32 | 32 | 32 | 100 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подключение к централизованной канализации промышленного парка, микрорайоны «Северный», «Осинки» и «Сокол» | 120 |  | 51 | 34,5 | 34,5 |  |  |
| 2. | Подключение к централизованной канализации перспективного микрорайона «Восточный» | 50 |  |  |  |  | 20 | 30 |
| Итого |  | 170,0 |  | 51 | 34,5 | 34,5 | 20 | 30 |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство трансформаторной подстанции монтаж электрических сетей в микрорайоне «Северный» | 7,3 |  | 7,3 |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование и строительство трансформаторных подстанций, и монтаж электрических сетей в районе микрорайона «Осинки» | 16 |  | 0,8 | 4,5 | 5,5 | 5,2 |  |
| 3. | Проектирование и строительство трансформаторной подстанции и монтаж электрических сетей в районе ул. Кооперативная. | 3,2 |  | 1,7 | 1,5 |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство трансформаторных подстанций, и монтаж электрических сетей в микрорайоне «Восточный» | 30,5 |  |  |  |  |  | 30,5 |
| 5. | Модернизация ряда подстанций с заменой на более мощные трансформаторы. | 3 |  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
| 6. | Замена линий электропередач с износом более 40% | 4 |  | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,7 |  |
| Итого |  | 64 |  | 10,8 | 7,1 | 7 | 7,4 | 31,7 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка газопровода низкого давленияв микрорайоне «Северный» | 3,4 |  | 3,4 |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование, строительство газопровода низкого давления в микрорайоне «Осинки» | 9 |  | 0,5 | 2,5 | 3 | 3 |  |
| 3. | Проектирование и строительство низкого давления в районе ул. Кооперативной | 1,5 |  | 0,9 | 0,6 |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство газопровода в микрорайоне «Восточный» | 15 |  |  |  |  |  | 15 |
| 6. | Ремонт и замена изношенных сетей газопровода | 3,1 |  | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |  |
| Итого |  | 32 |  | 5,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 15 |
| Всего |  | 637,1 |  | 242,7 | 77,3 | 77,2 | 63,2 | 176,7 |

Приложение № 6

к КИП

Мероприятия по модернизации топливно-энергетического комплекса

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Замена существующего котла ОПИ-ЗМЗ-4/14 на водогрейный котел «Термотехник ТТ-100» мощностью 5 МВт и дымовой трубы на котельной по ул. Азина | 10 |  |  |
| 2 | Замена магистрального участка теплотрассы от ул. Ленина до тепловой камеры у АБК | 3,3 |  |  |
| 3 | Замена безнапорного коллектора dy500 от КК-524 вдоль по территории ПЧ-9 и гаражного кооператива «Огонек» до КК-302б КНС-3 | 7,6 |  |  |
| 4 | Консервация железобетонной дымовой трубы Н=120м | 2 |  |  |
| 5 | Замена перекрытия приемной камеры КНС-2 | 3 |  |  |
| 6 | Замена участка теплотрассы от котельной по ул. Азина до жилого дома №10 по ул. Азина | 1,3 |  |  |
| 7 | Замена бака ХВО в промышленной котельной №2 | 1 |  |  |
| 8 | Замена участка канализации по ул. Ленина, 176; ул. Свободы, 5а | 0,5 | 5 |  |
| 9 | Модернизация системы ХВО (перевод с технической воды на хоз. питьевую) в промышленной котельной №2 | 0,85 | 5,5 |  |
| 10 | Техническое перевооружение ЦТП №5 (ул. Ленина) и ЦТП №6 (ул. Первомайская) | 14 |  |  |
| 11 | Замена участка теплотрассыДу200 по ул.Урицкого от дома № 35 до дома № 49 | 1,5 |  |  |
| 12 | Реконструкция очистных сооружений (I-III линии) | 9 | 9 | 9,5 |
| 13 | Прокладка независимой подпитки от ул. Урицкого и ул. Азина до котельной | 3 |  |  |
| 14 | Строительство новой теплотрассы от котельной по ул. Лермонтова до жилого дома №15 по ул. Лермонтова и станции скорой помощи | 0,5 | 2,3 |  |
| 15 | Подключение жилого дома №3 по ул. Школьной к тепловым сетям ЖК «Вятская жемчужина» | 1,6 |  |  |
| 16 | Установка двух водогрейных котлов ТТ100 мощностью 5МВт и 4,2МВт | 9 | 7 |  |
| 17 | Установка парового котла типа ДЕ-16-14ГМ мощностью 16 т/ч |  | 10 |  |
| 18 | Установка водогрейного котла «Термотехник ТТ-100» мощностью 3 МВт котельную по ул. Азина |  |  | 5,6 |
| 19 | Техническое перевооружение ЦТП №3 (ул. Калинина) и ЦТП №4 (ул. Мира, 46а) |  | 12,5 |  |
| 20 | Техническое перевооружение ЦТП №1 (ул. Кирова, 2б) и ЦТП №2 (ул. Крупская) |  | 0,8 | 7 |
| 21 | Строительство новых ЦТП для малоэтажных домов (без подвальные), где отсутствует погодозависимая автоматика регулирования температуры теплоносителя – 5 шт. |  |  | 6 |
| 22 | Замена участка магистральной теплотрассы по ул. Советская Ду150 от ТК290 до ТК292 |  | 2 |  |
| 23 | Замена участка магистральной теплотрассы по ул. Советская Ду150 от ТК292 до ТК306 |  |  | 2 |
| 24 | Замена надземной теплотрассы Ду150 и ГВС по ул. Крупской. |  | 2,5 |  |
| 25 | Замена котла КВГМ-10 №3 в котельной по ул. Гагарина |  | 10 |  |
| 26 | Замена напорного канализационного коллектора 2dy250 от КНС-5 до КНС-ГСМ |  | 1 | 9,2 |
| 27 | Замена водопровода от кирпичного завода до промышленной котельной 2dy150 |  | 7,5 |  |
| 28 | Замена трубопроводов канализации Ду300 от плодокомбината до многоквартирного дома №21 по ул. Советской |  |  | 2,5 |
| 29 | Техническое перевооружение КНС по ул. Чехова |  |  | 5 |
|  | ИТОГО | 68,15 | 75,1 | 46,8 |
|  | ВСЕГО | 190, 05 |  |  |

Приложение №7

к КИП

Сведения о целевых показателях эффективности работы по содействию занятости населения г. Вятские Поляны

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г, факт | 2013 г., факт | 2014 год, прогноз | 2015 год, прогноз | 2016 год, прогноз | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | 2019 год, прогноз | 2020 год, прогноз |
| 1.1 | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в СЗН с целью поиска подходящей работы | % | 58,0 | 67,0 | 67,1 | 67,2 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
| 1.2 | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в СЗН с целью поиска подходящей работы | % | 21,0 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,8 | 28,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.3 | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в среднегодовой численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в городе | % | 23,5 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 1.4 | Доля безработных граждан, трудоустроенных на общественные и временные рабочие места, в среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | % | 59,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.5 | Уровень регистрируемой безработицы в городе | % от ЭАН | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 1.6 | Коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года). Соотношение ищущих работу граждан и вакансий | человек на 1 вакансию | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.7 | Численность экономически активного населения (ЭАН) города | тыс. чел. | 16,3 | 15,3 | 15,3 | 16,1 | 16,5 | 17,1 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |

Приложение №8

к КИП

Профессиональное обучение и переобучение

| Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональное обучение (место обучения – ПУ-9, КОГОБУСПО Вятско-Полянский механический техникум), всего, в т.ч. | 125 | 139 | 209 | 209 | 209 |
| Специальности в сфере машиностроения | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Специальности в сфере энергетики | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Специальности в сфере услуг | 73 | 76 | 140 | 140 | 140 |
| Профессиональное переобучение по заказу ЦЗН (место переобучения – УКК «Престиж», УКК «Ритм». УКК «Профессионал» и др. на конкурсной основе), всего в т.ч. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Специальности в сфере машиностроения | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Специальности в сфере энергетики | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Специальности в сфере деревообработки | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Специальности в сфере строительства | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Специальности в сфере услуг | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |

Приложение № 9

к КИП

## Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест

| Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высвобождение работников, всего | 100 |  |  |  |  |
| Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения | 168 | 209 | 198 | 188 | 170 |
| Число выпускников учебных заведений | 278 | 248 | 272 | 252 | 254 |
| Трудоустройство граждан после профессионального обучения | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| ООО «Молот-Оружие» | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ОАО «Домостроитель» | 28 | 23 | 18 | 18 | 18 |
| Прочие предприятия | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Трудоустройство выпускников учебных заведений | 35 | 25 | 18 | 15 | 15 |
| ООО «Молот-Оружие» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ОАО «Домостроитель» | 22 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие предприятия | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Трудоустройство на созданные рабочие места | 278 | 280 | 400 |  |  |
| ООО «Молот-Оружие» | 116 |  |  |  |  |
| ОАО «Промышленный парк» | 92 | 170 |  |  |  |
| ООО «Опт-агро | 20 | 30 |  |  |  |
| Культурно-оздоровительный центр «Изиверки» |  | 30 |  |  |  |
| Мероприятия по созданию инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры | 50 | 50 | 400 |  |  |
| Организация общественных и временных работ для граждан, находящихся под риском увольнения | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Баланс рабочих мест, всего | +378 | +365 | +473 | +65 | +65 |

Приложение № 10

к КИП

Подготовка специалистов по востребованным в городе Вятские Поляны специальностям

| Наименование профессии, специальности | Вид обучения | Место обучения * | Продолжительность обучения, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрогазосварщик | профессиональная подготовка | Вятско-Полянский механический техникум | 480 |
| Оператор котельной | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Ритм» | 480 |
| Повар | профессиональная подготовка | Вятско-Полянский механический техникум | 400 |
| Стропальщик | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Профессионал» | 160 |
| Бухгалтерский учет + 1 С | профессиональная подготовка | Вятско-Полянский механический техникум | 82 |
| Продавец продовольственных товаров | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Престиж» | 480 |
| Продавец непродовольственных товаров | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Престиж» | 480 |
| Монтажник стальных и железобетонных конструкций | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Ритм» | 320 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Ритм» | 320 |
| Водитель категории С | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Престиж» | 246 |
| Швея | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Престиж» | 480 |
| Слесарь-сантехник | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Профессионал» | 320 |
| Каменщик | профессиональная подготовка | Вятско-Полянский механический техникум | 480 |
| Электромонтер | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Ритм» | 400 |
| Секретарь руководителя | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Престиж» | 480 |
| Слесарь по газовому оборудованию | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Ритм» | 320 |
| Маникюрша | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Профессионал» | 320 |
| Машинист экскаватора | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Профессионал» | 440 |
| Машинист крана автомобильного | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Ритм» | 640 |
| Оператор ЭВМ | профессиональная подготовка | Вятско-Полянский механический техникум | 160 |
| Бухгалтер | профессиональная подготовка | Вятско-Полянский механический техникум | 520 |
| Обувщик | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Профессионал» | 320 |
| Бетонщик | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Ритм» | 160 |
| Частный охранник | профессиональная подготовка | учебно-курсовой комбинат «Престиж» | 98 |

__________________

Приложение № 11

к КИП

## Описание основных учебных заведений, реализующих мероприятия по

## переобучению граждан, потерявших работу

1. Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Престиж» (лицензия 43 № 001620, регистрационный номер 1255 от 09.04.2012) занимается образовательной деятельностью с 2001 года. В качестве преподавателей и мастеров производственного обучения привлекаются высококвалифицированные работники профильных предприятий. Производственная практика организуется на действующих предприятиях. При обучении строительным специальностям одним из приоритетных направлений является проведение безвозмездных ремонтных работ на социально значимых объектах города Вятские Поляны.

Оказывается содействие в трудоустройстве выпускникам курсов, ведется мониторинг их профессионального роста. Организуются экскурсии, встречи с работодателями. Руководители кадровых служб предприятий и учреждений привлекаются к работе в составе экзаменационных комиссий.

В процессе обучения слушателям курсов предоставляется возможность получения дополнительных смежных специальностей, проводятся консультации с привлечением квалифицированных специалистов по вопросам законодательства, трудового права, налогообложения. Слушателям курсов оказывается информационно-методическая помощь по всем интересующим их вопросам.

Достаточно много внимания уделяется стимулированию самозанятости выпускников. Этому способствует информационная и методическая поддержка желающих заняться предпринимательской деятельностью. Ряд квалификационных экзаменов проводится в форме защиты бизнес-планов, составленных учащимися.

2. Кировское областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Вятско-Полянский механический техникум» (далее – техникум) (лицензия № 001453, регистрационный № 1082 от 09.02.2012) является государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования, подведомственным Федеральному агентству по образованию.

Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 13.03.2014, серия 43 А 01 № 0000383, регистрационный № 1893, срок действия по 13.03.2020. Техникум располагает хорошо оснащенной учебно-материальной базой, соответствующей требованиям учебного процесса при подготовке водителей транспортных средств категорий «В», «С» и «В, С». Имеются в необходимом количестве кабинеты, учебное оборудование и учебно-наглядные пособия для подготовки водителей. Широко применяются современные технические средства обучения, такие, как мультимедийные видеопроекторы и персональные компьютеры. Теоретические занятия с водителями проводят высококвалифицированные преподаватели высшей категории, а практическое обучение – опытные мастера - инструкторы. К услугам обучающихся библиотека с книжным фондом более 50 тыс. экземпляров с подборкой литературы для водителей транспортных средств, читальный зал, четыре компьютерных класса с программным модулем для отработки и проверки знаний по правилам дорожного движения.

3. Негосударственное образовательное учреждение начального и дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Профессионал» (лицензия 43 Л 01 № 0000126, регистрационный № 1431 от 03.04.2013) осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по ускоренной форме по рабочим профессиям, обучение руководителей и специалистов по общим вопросам охраны труда и противопожарному минимуму.

4. Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Ритм» (далее – УКК «Ритм») образовано в 2004 году, имеет лицензию 43 № 000030, регистрационный номер 43/ДО-5/751 от 14.12.2006. УКК «Ритм» проводит обучение по следующим профессиям: жестянщик, бетонщик, машинист крана и автовышки, маляр, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, плотник, столяр, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, стропальщик, токарь, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки.

5. Автономное образовательное учреждение Учебный центр управления государственной службы занятости населения Кировской области, имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности А № 290476, регистрационный номер 34 от 04.12.2009, проводит обучение по следующим специальностям: бетонщик, буфетчик, вальщик леса, водитель погрузчика, водитель автомобиля категорий B, C, D, E, газорезчик, газосварщик, изготовитель художественных изделий из дерева, изготовитель художественных изделий из лозы, изготовитель художественных изделий из бересты, каменщик, печник, кассир торгового зала, кондитер (общественное питание), контролер-кассир, маляр, маникюрша, педикюрша, машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист бульдозера, машинист экскаватора одноковшового, машинист крана (крановщик), машинист крана автомобильного, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, облицовщик-плиточник, официант, бармен, парикмахер, пекарь, плотник, столяр строительный, повар, продавец непродовольственных товаров (широкий профиль), продавец продовольственных товаров (широкий профиль), рамщик, станочник деревообрабатывающих станков, стропальщик, штукатур, электрогзосварщик.

_____________