Приложение №5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Совершенствование,реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2014-2016 годы»

| N n/n | Наименование задач, мероприятий | Объем финансирования за счет всех источников | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | Всего |  |  |  |
| 1.Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц в т.ч | 54479,0 | Местный бюджет | 3074,0 |  | 9202,0 | 14000,0 | 14003,0 | 14200,0 |  |  | 54479,0 |  | Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства» |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская-от городского кладбища до объездной дороги -1,8 км | 18202,0 | Местный бюджет |  |  | 4202,0 | 14000,0 |  |  |  |  | 18202,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина-0,4 км | 3074,0 | Местный бюджет | 3074,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3074,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина – (участки от ДК « Победа» до ул. Советской и ДК. «Победа до м-на «Левша»-0,65км | 5000,0 | Местный бюджет |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Герцена, | 9000,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Шорина 1,5 км с устройством тротуара | 14003,0 | Местный бюджет |  |  |  |  | 14003,0 |  |  |  | 14003,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, | 5200,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 5200,0 |  |  | 5200,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч | 507,033 5070,33 | Местный бюджет | 66,1 |  | 104,6 | 105,8 | 112,455 | 118,078 |  |  | 507,033 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 661,000 |  | 1046,0 | 1058,0 | 1124,55 | 1180,78 |  |  | 5070,33 |  |  |
|  | Ремонт дороги Вятские Поляны-с.Слудка ( выше ул. Красной до границы г. Вятские Поляны)-2 км ( участок 0,5 км) | 727,1 | Местный бюджет | 66,100 |  |  |  |  |  |  |  | 66,100 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 661,000 |  |  |  |  |  |  |  | 661,000 |  |  |
|  | Ремонт дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленин8 км)а в районе ОАО «Сельхозтехника»-0,8 км ( участок 0,6 км) | 1150,6 | Местный бюджет |  |  | 104,6 |  |  |  |  |  | 104,6 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1046,0 |  |  |  |  |  | 1046,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги от остановки «Мясокомбинат» до ОАО «Вятскополянская» -0,7 км | 1163,8 | Местный бюджет |  |  |  | 105,8 |  |  |  |  | 105,8 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1058,0 |  |  |  |  | 1058,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги Вятские Поляны-Н.Шуни ( от МУЗ ЦГБ до объездной дороги)-1,4 км ( участок 0,8 км) | 1237,005 | Местный бюджет |  |  |  |  | 112,455 |  |  |  | 112,455 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1124,55 |  |  |  | 1124,55 |  |  |
|  | Ремонт дороги Вятские Поляны-аэропорт-5,4 км ( участок 0,9 км) | 1298,858 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 118,078 |  |  | 118,078 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1180,78 |  |  | 1180,78 |  |  |
| 2.Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц в т.ч. | 120511,0 | Местный | 26218,261 |  | 22627 | 24018 | 24018 | 24018 |  | 120511,0 |  |  |  |
|  | ямочный ремонт, щебенение улиц | 26882,0 | Местный | 4788,261 |  | 4840 | 5324 | 5856 | 6462 |  | 26882 |  |  |  |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4330,15 | Местный бюджет | 65,00 |  | 65,0 | 71,5 | 91,5 | 100,65 |  | 393,65 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 650,00 |  | 650,0 | 715,0 | 915,0 | 1006,5 |  | 3936,5 |  |  |  |
| 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям иногоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Благоустройство набережной р. Вятки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Асфальтирование тротуаров набережной р. Вятки. | 1377,7 | Местный бюджет | 1377,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377,7 |  |
| 5. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства автомобильных дорог и ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт автомобильных дорог | 303,6 |  | 50 | 55 |  | 60 | 66 |  | 72,6 |  |  | 303,6 |  |
| 5.2 | Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение сохранности дорог в т.ч. введение весового контроля осевых нагрузок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходы | 186967,074 |  | 32162,061 | 33749,6 |  | 40028,3 | 40330,505 |  | 40696,608 |  |  | 186967,074 |  |
|  | в том числе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 9006,83 |  | 1311,0 | 1696,0 |  | 1773,0 | 2039,55 |  | 2187,28 |  |  | 9006,83 |  |
|  | средства городского бюлжета | 177960,244 |  | 30851,061 | 32053,6 |  | 38255,3 | 38290,955 |  | 38509,328 |  |  | 177960,244 |  |