Приложение №5 Программы

(в редакции Постановления

администрации города)                                                               1873 от 11.09.2014

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2014-2018 годы»

| N n/n | Наименование задач, мероприятий | Объем финансирования за счет всех источников | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | Всего |  |  |  |
| 1.Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц в т.ч | 53632,71779 | Местный бюджет | 2653,65535 |  | 8948,86244 | 7662,2 | 14003,0 | 14200,0 |  |  | 47467,71779 |  | Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства» |
|  |  |  | Областной бюджет | 6165 |  |  |  |  |  |  |  | 6165 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, в.т.ч. осуществлениестроительного контроля – 1,8 км | 19656,41779 | Местный бюджет | 2574,591 |  | 5802,26244 | 5035,5 |  |  |  |  | 13491,41779 |  |  |
|  |  |  | Строительный контроль | 79,06435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6165 |  |  |  |  |  |  |  | 6165 |  |  |
|  | ул. Калинина-0,4 км | 3146,6 | Местный бюджет |  |  | 3146,6 |  |  |  |  |  | 3146,6 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина – (участки от ДК « Победа» до ул. Советской и ДК. «Победа до м-на «Левша»-0,65км | 2626,7 | Местный бюджет |  |  |  | 2626,7 |  |  |  |  | 2626,7 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Герцена, | 9000,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Шорина 1,5 км с устройством тротуара | 14003,0 | Местный бюджет |  |  |  |  | 14003,0 |  |  |  | 14003,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, | 5200,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 5200,0 |  |  | 5200,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч | 5472,0885 | Местный бюджет | 59,8255 |  | 104,6 | 105,8 | 112,455 | 118,078 |  |  | 500,7585 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 562,000 |  | 1046,0 | 1058,0 | 1124,55 | 1180,78 |  |  | 4971,33 |  |  |
|  | Ремонт дороги Вятские Поляны-с.Слудка ( выше ул. Красной до границы г. Вятские Поляны)-2 км ( участок 0,5 км) | 621,8255 | Местный бюджет | 59,8255 |  |  |  |  |  |  |  | 59,8255 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 562,000 |  |  |  |  |  |  |  | 562,000 |  |  |
|  | Ремонт дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленин8 км)а в районе ОАО «Сельхозтехника»-0,8 км ( участок 0,6 км) | 1150,6 | Местный бюджет |  |  | 104,6 |  |  |  |  |  | 104,6 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1046,0 |  |  |  |  |  | 1046,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги от остановки «Мясокомбинат» до ОАО «Вятскополянская» -0,7 км | 1163,8 | Местный бюджет |  |  |  | 105,8 |  |  |  |  | 105,8 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1058,0 |  |  |  |  | 1058,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги Вятские Поляны-Н.Шуни ( от МУЗ ЦГБ до объездной дороги)-1,4 км ( участок 0,8 км) | 1237,005 | Местный бюджет |  |  |  |  | 112,455 |  |  |  | 112,455 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1124,55 |  |  |  | 1124,55 |  |  |
|  | Ремонт дороги Вятские Поляны-аэропорт-5,4 км ( участок 0,9 км) | 1298,858 | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 118,078 |  |  | 118,078 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1180,78 |  |  | 1180,78 |  |  |
| 2.Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц в т.ч. | 116714,550 | Местный | 25097,94465 |  | 19562,60556 | 24018 | 24018 | 24018 |  | 116714,55021 |  |  |  |
|  | ямочный ремонт, щебенение улиц, в т.ч. ремонт проездов к территории КОГБУЗ « Вятскополянская ЦРБ» и частичное щебенение автостоянки | 24239,358 | Местный | 5201,16765 |  | 1683,08256 в т.ч. 173,32 тыс.руб. | 5324 | 5856 | 6462 |  | 24239,358 |  |  |  |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4370,15 | Местный бюджет | 65,00 |  | 65,0 | 71,5 | 91,5 | 100,65 |  | 393,65 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 690,00 |  | 650,0 | 715,0 | 915,0 | 1006,5 |  | 3976,5 |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дороги Вятские Поляны-Слудка ( выше ул. Красная до границы г. Вятские Поляны) | 65,2745 | Местный бюджет | 6,2745 |  |  |  |  |  |  | 6,2745 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 59,000 |  |  |  |  |  |  | 59,000 |  |  |  |
| 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт площадки в дворовой территории микрорайона «Центральный» | 268,446 | Местный бюджет |  | 268,446 |  |  |  |  |  |  |  | 268,446 |  |
| 3.2 | Ремонт дворовой территории дома № 43 по ул. Школьная, дворовой территории дома № 178 по ул.Ленина и проездов | 1195,686 | Областной бюджет |  | 1195,686 |  |  |  |  |  |  |  | 1195,686 |  |
| 4. Благоустройство набережной р. Вятки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Асфальтирование тротуаров набережной р. Вятки. | 468,5 | Местный бюджет | 468,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,5 |  |
| 5. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства автомобильных дорог и ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт автомобильных дорог | 388,6 |  | 150 | 50 |  | 50 | 66 |  | 72,6 |  |  | 388,6 |  |
| 5.2 | Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение сохранности дорог в т.ч. введение весового контроля осевых нагрузок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходы | 182576,013 |  | 35977,200 | 31891,200 |  | 33680,5 | 40330,505 |  | 40696,608 |  |  | 182576,013 |  |
|  | в том числе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 15171,83 |  | 7476,0 | 1696,0 |  | 1773,0 | 2039,55 |  | 2187,28 |  |  | 15171,83 |  |
|  | средства городского бюлжета | 167404,183 |  | 28501,2 | 30195,200 |  | 31907,5 | 38290,955 |  | 38509,328 |  |  | 167404,183 |  |