План реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы» на 2014 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы | Директор муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства» Л.Ф. Медведева | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 36427,2 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения-0,5 км (ремонт дороги Вятские Поляны-с. Слудка ( выше ул. Красной до границы г. Вятские Поляны) Отремонтировано муниципальных автомобильных дорог-1,74 км (ул. Советская-от городского кладбища до объездной дороги) Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в протяженности муниципальных автомобильных дорог- 85,97% Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-87,26% сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий-5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7476 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 28951,2 |  |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» на 2014-2018 годы | Директор муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства» Л.Ф.Медведев | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 35977,2 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения-0,5 км (Ремонт дороги Вятские Поляны-с.Слудка ( выше ул. Красной до границы г. Вятские Поляны) Отремонтировано муниципальных автомобильных дорог-1,74 км (ул. Советская-от городского кладбища до объездной дороги) Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в протяженности муниципальных автомобильных дорог- 85,97% Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-87,26% |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7476 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 28501,2 |  |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2018 годах» | Заведующий отделом ГО,ЧС и охраны труда Г.К.Искандиров | 01.01.2014 | 31.12.2014 | городской бюджет | 450,0 | сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий-5 |