Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от 26.06.2018 № 1035

**ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ» НА 2014-2021 ГОДЫ**

**(в новой редакции)**

**2018 год**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ» НА 2014 - 2021 ГОДЫ**

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

города Вятские Поляны» на 2014 - 2021 годы

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация города Вятские Поляны; управление по вопросам жизнеобеспечения города Вятские Поляны |
| Соисполнители муниципальной программы | управления и отделы администрации города Вятские Поляны;  Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны;  муниципальное казённое учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»;  предприятия жилищно-коммунального комплекса города; товарищества собственников жилья;  управляющие организации города Вятские Поляны;  муниципальное предприятие «Благоустройство города Вятские Поляны»;  общественные организации, политические партии и движения. |
| Наименование подпрограмм  муниципальной программы | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы;  «Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы;  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны»на 2014-2021 годы;  «Городская комфортная среда» на 2017 год. |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям;  создание системы комплексного благоустройства территории города;  создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны;  обеспечение ускорения перевода экономики города на энергоэффективный путь развития;  эффективное использование энергоресурсов;  повышение уровня благоустройства территории муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города;  повышение комфортности проживания;  обеспечение собственников (владельцев) помещений в многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых домов коммунальными услугами нормативного качества;  обеспечениесоздания системы комплексного благоустройства территории города и комфортных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны;  энергосбережение и повышение энергетическойэффектив-ности;  организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города;  предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов организациям жилищно-коммунального комплекса города;  повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;  повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережной и т.д.);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях (в год);  количество аварий на канализационных сетях (в год);  общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель;  обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного озеленения;  доля муниципальных учреждений города, оснащенных приборами учета (далее - ПУ) холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;  доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;  количество организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны;  количество квартир, отремонтированных участникам Великой Отечественной войны;  количество управляющих организаций, получающих субсидию;  количество благоустроенных дворовых территорий;  площадь благоустроенных дворовых территорий;  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);  количество благоустроенных общественных территорий;  площадь благоустроенных общественных территорий;  доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2014-2021 годы.  Срок реализации подпрограммы «Городская комфортная среда»: 2017 год.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования –242165,150 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 12549,000 тыс. рублей;  средства областного бюджета –53872,800 тыс. рублей;  средства городского бюджета –175623,350 тыс. рублей;  внебюджетные средства –120,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2021 года планируется:  снизить количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях до 10 единиц (в год);  снизить количество аварий на канализационных сетях до 5 единиц (в год);  сохранить уровень общей площади обслуживаемыхзеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель - 12%;  сохранить уровень обслуживаемых площадей скверов, парков и уличного озеленения - 99 га;  увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;  увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ.  к концу 2017 года планируется:  увеличить количество благоустроенных дворовых территорий – до 6 единиц;  увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий – до 9173,4 кв. м;  увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества – до 2,16%;  увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования – до 3,58%;  увеличить количество благоустроенных общественных территорий – до 1 ед.;  увеличить площадь благоустроенных общественных территорий – до 2270 кв.м;  увеличить долю площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – до 1,79 %;  увеличить площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – до 0,069 кв.м. |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Город Вятские Поляны расположен на правом берегу Вятки, правобережного притока реки Камы, в южной части Кировской области на границе ее с Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой, в 350 километрах от областного центра - города Кирова. Город связан с областным центром железнодорожной и автомобильными дорогами. Кроме того, он расположен на основной Транссибирской железнодорожной магистрали в 150 километрах от Казани и имеет хорошие предпосылки своего развития. Территория муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области составляет 2834 га. Численность населения по статистическим данным в 2016 году составила 32,935 тыс. человек. В настоящее время Вятские Поляны – это современный, сохранивший свою самобытность город. И задача не только сохранить наследие прошлого, но и улучшить облик родного города.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Вятские Поляны функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения (среднедушевой доход за 2016 год – 17680 рублей).

Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной инфраструктуры также находятся в изношенном состоянии, износ большинства объектов коммунальной инфраструктуры города составляет от 50% до 91%.

Основными источниками производства тепловой энергии в городе Вятские Поляны являются муниципальные котельные, из которых большая часть передана в хозяйственное ведение МУП «КЭС «Энерго», оставшаяся часть – в аренду ООО «Малая энергетика». Производство тепловой энергии осуществляют также котельные, принадлежащие на праве собственности ООО «Тепловик» и другим промпредприятиям города. График температуры сетевой воды: 95/70°С.

Муниципальными котельными производится почти 95% тепловой энергии в городе Вятские Поляны. Из них основными являются: котельная по ул. Тойменка, 8Е (проектная мощность 320 Гкал/ч), квартальная котельная, ул. Гагарина, 12А (проектная мощность 30 Гкал/ч), котельная по ул. Азина, 9А (проектная мощность 11,199 Гкал/ч), эксплуатируемые МУП «КЭС «Энерго». Котельное оборудование эксплуатируется с 1978 года, поэтому требуется серьезная модернизация и реконструкция основного и вспомогательного оборудования.

В последние годы складывается сложная ситуация на котельной ПК№2 по ул. Тойменка, 8Е. На протяжении всего периода эксплуатации данной котельной ее проектные мощности теплогенерации в полной мере никогда не использовались (максимальная загрузка до 70 Гкал/ч фиксировалась в 80-х годах, когда на МСЗ «Молот» в полную мощность работали кузнечные, гальванические и производственные цеха).Фактическая среднегодовая выработка тепловой энергии котельной по водогрейной части составляет 8,8% от проектной мощности, а по паровой - 3%. Режим работы котлов при такой генерации находится в зоне критически низких нагрузок (предаварийный режим). Как следствие происходит перерасход газа против установленных нормативов, учтённых в устанавливаемых РСТ тарифах.

В последнее время, в результате постоянного снижения потребления пара на технологические нужды ООО «Молот-Оружие» ситуация только ухудшается. За последние три года ООО «Молот-Оружие» уменьшил потребление пара на 32%, и снижение продолжается, что ставит под угрозу возможность вырабатывать тепловую энергию для обеспечения ГВС потребителей города в неотопительный период. Существующие нагрузки недостаточны для эффективной работы котла, даже в аварийном режиме.

К тому же, в результате 36 лет эксплуатации, оборудование котельной имеет износ 60-70%, а, по отдельным блокам, достиг 100%, но самое главное: техническая и технологическая основа оборудования разработки 70-х годов прошлого века на данный момент морально и физически устарела и не отвечает современным предъявляемым требованиям по энергоэффективности.

Для приведения в соответствие существующих нагрузок следует, что необходима полная реконструкция существующей котельной по ул. Тойменка, 8Е или строительство новой модульной котельной вместо нее.

В котельной по ул. Гагарина, 12А присутствует проблема дефицита генерации тепловой энергии, поэтому МУП «КЭС «Энерго» планирует по инвестиционной программе в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы установку в 2018 году водогрейного котла ТТ100-5000 (мощностью 5 МВт).

В котельной по ул. Азина, 9А в 2013 и 2015 годах произведена замена котлов ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейные котлы «Термотехник ТТ100» 3000 кВт и 5000 кВт соответственно. Для установки последнего из вышеуказанных котлов была предоставлена субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2013-2020 годы».

МУП «КЭС «Энерго» эксплуатирует также 8 центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) и 1 повышающую насосную станцию. Основная проблема, что все ЦТП подключены к тепловой сети по двухтрубной системе и в осенне-весенний период, когда при определенной температуре наружного воздуха требуется температуру теплоносителя на котельной держать ниже 70°С, а по факту предприятие вынуждено держать именно 70°С, чтобы обеспечить температурный режим ГВС на границе эксплуатационной и балансовой принадлежности с потребителями, что приводит к перерасходу топлива и убыткам организации (за исключением модернизированных ЦТП №3 и ЦТП №5).

Во избежание режима «перетопа» при эксплуатации ЦТП необходимо заменить существующее оборудование на энергоэффективное с установкой погодозависимой автоматики: провести техническое перевооружение ЦТП №4 и №6. Техническое перевооружение включает в себя замену теплообменного оборудования, насосов, запорно-регулирующую арматуру и установку погодозависимой автоматики.

В городе Вятские Поляны существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и иных потребителей. Для водоснабжения города эксплуатируется 23 артезианские скважины, которые образуют 6 водозаборов. Производительность скважин составляет от 10 до 80 куб.м. Артезианские скважины находятся в кирпичных павильонах и оборудованы приборами учета воды типа «Взлет» диаметром от 50 до 100 мм. На водозаборах установлены ограждения зоны санитарной охраны первого пояса. Водозаборы закольцованы, что дает возможность не отключать большие участки города от водоснабжения при аварии на водопроводных сетях или водозаборах. На каждом водозаборе круглосуточно обслуживание насосов проводит машинист насосных установок.

Контроль качества воды осуществляется на основании программы производственного контроля филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области в Вятскополянском районе». В городе Вятские Поляны проводятся полные химические и бактериологические анализы воды, добываемой из артезианских скважин, а также на разводящей сети в точках водоразбора. Качество подаваемой воды в целом соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Существует незначительное превышение гигиенических нормативов по общей жесткости, для чего необходимо подготовить план мероприятий для приведения показателей качества к нормативным.

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» добывает в год около 2200 тыс. куб. метров воды. Объем добытой воды определяют приборы учета, установленные на всех 23 артезианских скважинах. Подача воды до потребителей осуществляется по водоводам общей протяженностью 89,279 км, часть которых находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. Из-за отсутствия необходимых финансовых средств, работы по замене и ремонту существующих водоводов, бурению артезианских скважин-дублеров проводятся в недостаточных объемах. Техническое состояние водоводов не позволяет обеспечить в летнее время бесперебойное водоснабжение потребителей города Вятские Поляны, проживающих в микрорайоне «Сокол» и районе железнодорожного вокзала, где водопроводные сети эксплуатируются с 1914 года.

Таким образом, в сложившихся условиях и с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций по причине износа сетей и сооружений, необходимо выполнить ряд мероприятий, повышающих надежность системы водоснабжения и качество предоставляемых услуг населению и иным потребителям города Вятские Поляны.

Источником технической воды является река Вятка. Водозабор технической воды находится на берегу реки Вятка и состоит из двух насосных станций. Одна станция является подвижной типа «Фуникулёр», вторая станция стационарная. Водозаборные клапана каждой станции оснащены рыбозащитными устройствами.

Оборудование: насосы станций первого подъема и второго подъема и распределительная сеть. Установленная производственная мощность 2,31 тыс. м3/час. Протяженность сетей – 6,927 км.

Водозабор на реке Вятка, напорные водоводы общей протяженностью 6,927 км, накопительный бассейн (V=3800м3) и станция 2-го подъёма переданы в хозяйственное ведение МУП «КЭС «Энерго». Проектная мощность водозабора технической воды – 2310 м3/ч.

Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций города Вятские Поляны отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на очистныесооружения биологической очистки проектнойпроизводительностью 15,7 тыс. куб. м/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Вятка ниже города по течению реки.

Состав очистных сооружений: решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, каскадный аэратор, иловые площадки. Сточные воды после очистных сооружений характеризуются как недостаточно очищенные.

По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 55,8 км и 7 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города Вятские Поляны.

Система канализации города эксплуатируется более 30 лет. Износ канализационных сетей составляет более 70%. Оборудование отработало свой ресурс. В период эксплуатации принимаются меры по обновлению оборудования, реконструкции сетей и сооружений.

Необходим ремонт бетонных конструкций 1,2,3,4,5 линий блока емкостей очистных сооружений, замена насосов КНС №1,2,3,4,5,6,7, а также оснащение их приточно-вытяжной вентиляцией. Требуется восстановление пропускной способности канализационных коллекторов и замена коллекторов от КНС-1 и КНС-5 с общей протяженностью 4 км. Действующая система канализации обслуживается предприятием ООО «Водоотведение».

Представленная характеристика жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны показывает, что отказ от решения проблем программно-целевым методом приведет к инерционному развитию жилищно-коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут ухудшаться.

Из-за недостаточности доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, отсутствия инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки, предприятия коммунального комплекса города оказались в сложном экономическом положении, возник ряд проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры;

неэффективно загруженные производственные мощности;

высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры;

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки его до потребителей (уровень потерь при транспортировке воды составляет 34,7 %, уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям составляет 13,7 %).

Недостаточность средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ведет к снижению качества оказываемых услуг и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге - к снижению качества и комфортности проживания.

Острота проблем отсутствия качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города.

К вопросам местного значения городского округа, установленным статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся:организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории).

Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.

С точки зрения потребления энергоресурсов город Вятские Поляны является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из других регионов, все первичные энергоресурсы являются завозными. Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику города в зависимость от условий поставки и цен на энергетические ресурсы, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую безопасность муниципального образования.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Вятские Поляны становится снижение эффективности расходования средств городского бюджета, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих темпы экономического развития, повышение социальной напряжённости, вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.

В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности является одними из основных приоритетов социально-экономического развития города Вятские Поляны.

Потребность в повышении эффективности использования энергоресурсов диктуется:

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2008 № 28/194 (с изменениями) «О «Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года».

Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства: дворовых территорий, общественных территорий, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Все со временем ветшает и требует значительных средств на восстановление и обновление. Проведенный анализ состояния благоустройства территории муниципального образования выявил износ более 60 процентов элементов благоустройства. Проблема благоустройства территории города является одной из самых насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В настоящее время в Вятских Полянах назрела необходимость принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых и дворовых территорий, парков, скверов, мест погребения. Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей городского округа к проблемам чистоты, порядка. Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к тому месту, где они проживают.

По состоянию на 01.01.2017 в городе Вятские Поляны имеется 616 многоквартирных домов, (без домов блокированной застройки – 278), из них 251 многоквартирный дом вошел в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», которая реализуется с 2014 года. За 2015-2016 годы в рамках указанной региональной программы в городе Вятские Поляны проведен капитальный ремонт 22 многоквартирных домов на сумму 21 962 661,55 руб.

Практически возле каждого многоквартирного дома есть дворовая территория, но не все эти территории благоустроены: освещены, оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения - спортивными площадками, детскими площадками, малыми архитектурными формами и т.д. На территории города имеются общественные зоны: парки, скверы, набережная, которые также требуют выполнения мероприятий по благоустройству.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории города путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Необходимость решения проблемы благоустройства территории города программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

наличием единого и неразрывного объекта благоустройства (территории города), требующего единого комплексного подхода;

многообразием видов и объемов работ, требующих привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;

необходимостью выбора оптимальных решений при наличии ограниченных ресурсов и сроков реализации.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках настоящей муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программыпланируется решить проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения города, а также стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве города Вятские Поляны, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества в необходимых объемах, решить проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения города, повысить уровень энергосбережения и энергетической эффективности города.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,**

**целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов,сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Программа базируется и разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области и муниципальными правовыми актами, в частности:

Конституцией Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным закономот 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным[закон](consultantplus://offline/ref=5ACAB3ED7ABD67EBD623ED58DDD68DC4F1B39FB2B6877D4AA84BD01B92X8h4K)омот 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

УказомПрезидента Российской Федерации от 04.06.2008 №889«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год;

постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012№ 189/838(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 - 2020 годы»;

правилами благоустройства территориимуниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденными решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49 (с изменениями и дополнениями);

порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 475;

порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении наиболее посещаемой общественной территории города Вятские Поляны, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 476;

порядком общественного обсуждения проекта подпрограммы, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 474;

иными действующими нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами, затрагивающими сферу реализации настоящей муниципальной программы.

Цели муниципальной программы:

повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям;

создание системы комплексного благоустройства территории города;

создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны;

обеспечение ускорения перевода экономики города на энергоэффективный путь развития;

эффективное использование энергоресурсов;

повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктурыгорода;

повышение комфортности проживания;

обеспечение собственников (владельцев) помещений в многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых домов коммунальными услугами нормативного качества;

обеспечение создания системы комплексного благоустройства территории города и комфортных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города;

предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов организациям жилищно-коммунального комплекса города;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережной и т.д.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

количество квартир, отремонтированных участникам Великой Отечественной войны;

количество управляющих организаций, получающих субсидию;

количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях (в год);

количество аварий на канализационных сетях (в год);

общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель;

обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного озеленения;

доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;

доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;

количество организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны;

количество благоустроенных дворовых территорий;

площадь благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

количество благоустроенных общественных территорий;

площадь благоустроенных общественных территорий;

доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования.

Показатель «количество квартир, отремонтированных участникам Великой Отечественной войны», предоставляется МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» по фактически подписанным актам выполненных работ.

Показатель «количество управляющих организаций, получающих субсидию», определяется по фактическому наличию таких управляющих организаций в городе, получивших субсидию.

Показатель «количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях (в год)», определяется по данным формы статистического наблюдения № 1-ТЕП.

Показатель «количество аварий на канализационных сетях (в год)», определяется по данным формы статистического наблюдения № 1-канализация.

Показатель «общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель» является расчетным и определяется по формуле:

Sз.н.=Sоб./Sоб.з.н.\*100% , где

Sз.н. - общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель,%;

Sоб. - общая площадь городских земель (данные статистической отчетности, форма № 1-КХ);

Sоб.з.н - общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты (данные статистической отчетности, форма № 1-КХ).

Показатель «обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного озеленения», определяется по данным статистической отчетности № 1-КХ.

Показатель «доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ», является расчетным и определяется по формуле:

Дхв=Мхв/Му\*100%, где

Дхв - доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды в общем числе муниципальных учреждений;

Мхв-количество муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды;

Му- количество муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ.

Показатель «доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ

тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ», является расчетным и определяется по формуле:

Дтэ=Мтэ/Му\*100%, где

Дтэ - доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии в общем числе муниципальных учреждений;

Мтэ - количество муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии;

Му-количество муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ.

Показатель «количество организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны» определяется по фактическому наличию организаций жилищно- коммунального комплекса (далее – ЖКК) города.

Показатель «количество благоустроенных дворовых территорий» *(здесь и далее под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства*) является расчетным и определяется по формуле:

К= К1 +К2, где

К - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

К1 - количество благоустроенных дворовых территорий (по состоянию на 2016 год, ед.);

К2 - количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году, ед.

Показатель «площадь благоустроенных дворовых территорий» *(здесь и далее под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства*) является расчетным и определяется по формуле:

S=S1 +S2, где

S - площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м;

S1- площадь благоустроенных дворовых территорий (по состоянию на 2016 год, кв.м);

S2 - площадь благоустроенных дворовых территорий в 2017 году, кв.м.

Показатель «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» *(принимаются во внимание все дома, которые относятся к многоквартирным)*является расчетным и определяется по формулам:

Дбдт=Кбдт/Кодт\*100%, где

Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %;

Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

Кодт- общее количество дворовых территорий, ед.

Показатель «охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)» *(принимается во внимание количество населения, проживающего в многоквартирных домах)* является расчетным и определяется по формуле:

Днбдт=Кнбдт/Кнодт\*100%, где

Днбдт - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных домах,%;

Кнбдт - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, чел.;

Кнодт - общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах, чел.

Показатель «количество благоустроенных общественных территорий»является расчетным и определяется по формуле:

К= К1 +К2, где

К - количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

К1 - количество благоустроенных общественных территорий (по состоянию на 2016 год, ед.);

К2 - количество благоустроенных общественных территорий в 2017 году, ед.

Показатель «площадь благоустроенных общественных территорий» является расчетным и определяется по формуле:

S=S1 +S2, где

S - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;

S1- площадь благоустроенных общественных территорий (по состоянию на 2016 год, кв.м);

S2 - площадь благоустроенных общественных территорий в 2017 году, кв.м.

Показатель «доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий»является расчетным и определяется по формуле:

Дпбл.об.т=Sбл.об.т/Sоб.т\*100%, где

Дпбдт - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;

Sбл.об.т - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;

Sоб.т- общая площадь общественных территорий, кв.м.

Показатель«площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования» является расчетным и определяется по формуле:

Sбл.об.т/1жит.= Sбл.об.т/Кжит.МО, где

Sбл.об.т/1жит - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м;

Sбл.об.т - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;

Кжит.МО- количество жителей муниципального образования, чел.

Целевые [показатели](#Par667) эффективности муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В рамках реализации муниципальной программы к концу 2017 года планируется достичь следующих результатов:

увеличить количество благоустроенных дворовых территорий – до 6 единиц;

увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий – до 9173,4 кв.м;

увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – до 2,16 %;

увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования – до 3,58%;

увеличить количество благоустроенных общественных территорий – до 1 ед.;

увеличить площадь благоустроенных общественных территорий – до 2270 кв. м;

увеличить долю площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – до 1,79 %;

увеличить площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – до 0,069 кв.м.

В рамках реализации муниципальной программы к концу 2021 года планируется достичь следующих конечных результатов:

снизить количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях до 10 ед. (в год);

снизить количество аварий на канализационных сетях до 5 ед. (в год);

сохранить уровень общей площади обслуживаемых зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель – 12%;

сохранить уровень обслуживаемых площадей скверов, парков и уличного озеленения – 99 га;

увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;

увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ.

Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2021 годы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятиймуниципальной программы**

Для достижения заявленных целей и решения задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация четырехподпрограмм.

*Подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы»,* мероприятия которой направлены на обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение комфортности проживания жителей города, обеспечение собственников (владельцев) помещений в многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых домов коммунальными услугами нормативного качества.

*Подпрограмма «Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы»*, включающая следующие мероприятия:

организация озеленения территории города, направленная на проведение работ по содержанию и благоустройству газонов, устройству цветников, регулированию величины и густоты крон зеленых насаждений для предупреждения снижения качества освещения;

организация освещения улично-дорожной сети города и дворового освещения, направленная на содержание линий наружного освещения для обеспечения нормативного уровня и качества освещенности городских дорог и в целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения на территориях города;

организация прочих мероприятий по благоустройству, направленная на содержание пригородных лесов, парков, скверов, площадей города, работы по запуску и содержанию фонтана в летний период, содержание места, отведенного для купания и выполнение прочих работ по благоустройству города Вятские Поляны;

организация работ по содержанию в надлежащем состоянии мест традиционного захоронения, направленное на установку контейнеров на городских кладбищах, очистку территории кладбищ от несанкционированных свалок, обеспечение сохранности и поддержание в хорошем состоянии мемориала «Воинам Великой Отечественной войны»;

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы»*, включает следующие мероприятия:

1. Совершенствование энергетического менеджмента:

организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

2. Сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов:

тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

3.Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищ-ном фонде:

установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах многоквартирных домов города;

повышение энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах города;

мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп.

*Подпрограмма «Городская комфортная среда» на 2017 год*, включающая мероприятия по благоустройству дворовых территорий города и городской общественной зоны.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий должны быть сформированы исходя из минимального и дополнительного перечней видов работ.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий направлены на организацию ремонта дворовых проездов, на проведение работ по благоустройству дворовых территорий, газонов, устройству цветников, а также в целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее, ночное время.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий направлены на выполнение работ по благоустройству, по реконструкции и модернизации общественных территорий города.

Кроме того, в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация нескольких отдельных мероприятий:

*отдельное мероприятие «Организация на территории муниципального образования мероприятий, направленных на координацию деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса города Вятские Поляны»* включает в себя мероприятия, направленные на координацию деятельности организаций ЖКК города в целях обеспечения населения надлежащими услугами в жилищно-коммунальной сфере;

*отдельное мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услугу по сбору и вывозу ЖБО»* включает в себя предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов от оказания услуги по сбору и вывозу ЖБО;

*отдельное мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям»* включает в себя предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов от оказания услуги по теплоснабжению;

*отдельное мероприятие «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны (текущий ремонт жилых помещений) в соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 84»* направлено на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

*отдельное мероприятие «Предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономной котельной ул. Школьная, д.3»* включает в себя предоставление субсидий на оказание услуг по обслуживанию автономных котельных.

*отдельное мероприятие «Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественной территории и мест массового отдыха»* направлено на благоустройство города.

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**4. Основные меры правового регулированияв сфере реализации муниципальной программы**

Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов администрации города Вятские Поляны будет осуществляться по мере необходимости, в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей программы.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Вятские Поляны.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2021 годы составит 242165,150 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 12549,000 тыс. рублей;

средства областного бюджета –53872,800 тыс. рублей;

средства городского бюджета –175623,350 тыс. рублей;

внебюджетные источники –120,000 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы за счет средств областного бюджета планируется в рамках:

постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 (с изменениями) «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 - 2020 годы» (утратило силу 18.02.2016);

постановления Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 (с изменениями) «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 - 2020 годы».

Распределение объема средств, в 2017 году в качестве субсидии, муниципальному образованию городскому округу город Вятские Поляны Кировской области, предусматривается следующим образом:

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет средств городского бюджета, устанавливается решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в [приложениях №№ 2](#Par1208), 3 к муниципальной программе.

Внебюджетные средства привлекаются по соглашениям. Финансирование Программы за счет внебюджетных средств планируется за счет привлечения собственных (инвестиционных) средств организаций коммунального комплекса области на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансирование подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год за счет финансового участия заинтересованных лиц в выполнении **дополнительного перечня** работ по благоустройству дворовых территорий (при наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, в размере 30%.

Средства будут аккумулироваться в городском бюджете.

**6. Анализ рисков реализации муниципальнойпрограммы и описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального, областного законодательства в сфере реализации муниципаль-ной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве, своевременная корректировка муниципальных норма-тивных правовых актов администрации города Вятские Поляны |
| Недостаточное финансирование  (секвестирование) мероприятий  муниципальной программы за счет средств городского бюджета | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного и городского бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства города |
| Увеличение платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в связи с установлением ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации меро-приятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достиг-нутых показателей эффективности реали-зации муниципальной программы от запланированных |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА**

**«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства**

**города Вятские Поляны» на 2014 - 2021 годы**

Паспорт подпрограммы

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства

города Вятские Поляны» на 2014 - 2021 годы

(далее Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление по вопросам жизнеобеспечения города Вятские Поляны |
| Соисполнители  Подпрограммы | администрация города Вятские Поляны;  Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны;  муниципальное казённое учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»;  предприятия жилищно-коммунального комплекса города;товарищества собственников жилья;управляющие организации города |
| Цели  Подпрограммы | повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания населения |
| Задачи  Подпрограммы | обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города;  повышение комфортности проживания;  обеспечение собственников (владельцев) помещений в многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых домов коммунальными услугами нормативного качества |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях (в год);  количество аварий на канализационных сетях (в год);  количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации:2014-2021годы.  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. |
| Объемы финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования –64270,263 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 51485,300 тыс. руб.;  средства городского бюджета – 12784,963 тыс. руб.;  внебюджетные средства – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | к концу 2021 года планируется:  снизить количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях до 10 единиц (в год);  снизить количество аварий на канализационных сетях до 5 единиц (в год);  увеличить количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений до 16 единиц в год. |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**Подпрограммы, в том числе формулировки**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания.

Подпрограмма призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве города.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Вятские Поляны функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при низком уровне доходов населения (среднедушевой доход за 2016 год – 17680 рублей).

Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной инфраструктуры также находятся в изношенном состоянии, износ большинства объектов коммунальной инфраструктуры города составляет от 50% до 91%.

Основными источниками производства тепловой энергии в городе Вятские Поляны являются муниципальные котельные, из которых большая часть передана в хозяйственное ведение МУП «КЭС «Энерго», оставшаяся часть – в аренду ООО «Малая энергетика». Производство тепловой энергии осуществляют также котельные, принадлежащие на праве собственности ООО «Тепловик» и другим промпредприятиям города. График температуры сетевой воды: 95/70°С.

Муниципальными котельными производится почти 95% тепловой энергии в городе Вятские Поляны. Из них основными являются: котельная по ул. Тойменка, 8Е (проектная мощность 320 Гкал/ч), квартальная котельная, ул. Гагарина, 12А (проектная мощность 30 Гкал/ч), котельная по ул. Азина, 9А (проектная мощность 11,199 Гкал/ч), эксплуатируемые МУП «КЭС «Энерго». Котельное оборудование эксплуатируется с 1978 года, поэтому требуется серьезная модернизация и реконструкция основного и вспомогательного оборудования.

В последние годы складывается сложная ситуация на котельной ПК№2 по ул. Тойменка, 8Е. На протяжении всего периода эксплуатации данной котельной ее проектные мощности теплогенерации в полной мере никогда не использовались (максимальная загрузка до 70 Гкал/ч фиксировалась в 80-х годах, когда на МСЗ «Молот» в полную мощность работали кузнечные, гальванические и производственные цеха).Фактическая среднегодовая выработка тепловой энергии котельной по водогрейной части составляет 8,8% от проектной мощности, а по паровой - 3%. Режим работы котлов при такой генерации находится в зоне критически низких нагрузок (предаварийный режим). Как следствие происходит перерасход газа против установленных нормативов, учтённых в устанавливаемых РСТ тарифах.

В последнее время, в результате постоянного снижения потребления пара на технологические нужды ООО «Молот-Оружие» ситуация только ухудшается. За последние три года ООО «Молот-Оружие» уменьшил потребление пара на 32%, и снижение продолжается, что ставит под угрозу возможность вырабатывать тепловую энергию для обеспечения ГВС потребителей города в неотопительный период. Существующие нагрузки недостаточны для эффективной работы котла, даже в аварийном режиме.

К тому же, в результате 36 лет эксплуатации, оборудование котельной имеет износ 60-70%, а, по отдельным блокам, достиг 100%, но самое главное: техническая и технологическая основа оборудования разработки 70-х годов прошлого века на данный момент морально и физически устарела и не отвечает современным предъявляемым требованиям по энергоэффективности.

Для приведения в соответствие существующих нагрузок следует, что необходима полная реконструкция существующей котельной по ул. Тойменка, 8Е или строительство новой модульной котельной вместо нее.

В котельной по ул. Гагарина, 12А присутствует проблема дефицита генерации тепловой энергии, поэтому МУП «КЭС «Энерго» планирует по инвестиционной программе в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы установку в 2018 году водогрейного котла ТТ100-5000 (мощностью 5 МВт).

В котельной по ул. Азина, 9А в 2013 и 2015 годах произведена замена котлов ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейные котлы «Термотехник ТТ100» 3000 кВт и 5000 кВт соответственно. Для установки последнего из вышеуказанных котлов была предоставлена субсидия из областного бюджета в рамках государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2013-2020 годы».

МУП «КЭС «Энерго» эксплуатирует также 8 центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) и 1 повышающую насосную станцию. Основная проблема, что все ЦТП подключены к тепловой сети по двухтрубной системе и в осенне-весенний период, когда при определенной температуре наружного воздуха требуется температуру теплоносителя на котельной держать ниже 70°С, а по факту предприятие вынуждено держать именно 70°С, чтобы обеспечить температурный режим ГВС на границе эксплуатационной и балансовой принадлежности с потребителями, что приводит к перерасходу топлива и убыткам организации (за исключением модернизированных ЦТП №3 и ЦТП №5).

Во избежание режима «перетопа» при эксплуатации ЦТП необходимо заменить существующее оборудование на энергоэффективное с установкой погодозависимой автоматики: провести техническое перевооружение ЦТП

№4 и №6. Техническое перевооружение включает в себя замену теплообменного оборудования, насосов, запорно-регулирующую арматуру и установку погодозависимой автоматики.

В городе Вятские Поляны существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и иных потребителей. Для водоснабжения города эксплуатируется 23 артезианские скважины, которые образуют 6 водозаборов. Производительность скважин составляет от 10 до 80 куб.м. Артезианские скважины находятся в кирпичных павильонах и оборудованы приборами учета воды типа «Взлет» диаметром от 50 до 100 мм. На водозаборах установлены ограждения зоны санитарной охраны первого пояса. Водозаборы закольцованы, что дает возможность не отключать большие участки города от водоснабжения при аварии на водопроводных сетях или водозаборах. На каждом водозаборе круглосуточно обслуживание насосов проводит машинист насосных установок.

Контроль качества воды осуществляется на основании программы производственного контроля филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области в Вятскополянском районе». В городе Вятские Поляны проводятся полные химические и бактериологические анализы воды, добываемой из артезианских скважин, а также на разводящей сети в точках водоразбора. Качество подаваемой воды в целом соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Существует незначительное превышение гигиенических нормативов по общей жесткости, для чего необходимо подготовить план мероприятий для приведения показателей качества к нормативным.

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» добывает в год около 2200 тыс. куб. метров воды. Объем добытой воды определяют приборы учета, установленные на всех 23 артезианских скважинах. Подача воды до потребителей осуществляется по водоводам общей протяженностью 89,279 км, часть которых находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. Из-за отсутствия необходимых финансовых средств, работы по замене и ремонту существующих водоводов, бурению артезианских скважин-дублеров проводятся в недостаточных объемах. Техническое состояние водоводов не позволяет обеспечить в летнее время бесперебойное водоснабжение потребителей города Вятские Поляны, проживающих в микрорайоне «Сокол» и районе железнодорожного вокзала, где водопроводные сети эксплуатируются с 1914 года.

Таким образом, в сложившихся условиях и с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций по причине износа сетей и сооружений, необходимо выполнить ряд мероприятий, повышающих надежность системы водоснабжения и качество предоставляемых услуг населению и иным потребителям города Вятские Поляны.

Источником технической воды является река Вятка. Водозабор технической воды находится на берегу реки Вятка и состоит из двух насосных станций. Одна станция является подвижной типа «Фуникулёр», вторая станция стационарная. Водозаборные клапана каждой станции оснащены рыбозащитными устройствами.

Оборудование: насосы станций первого подъема и второго подъема и распределительная сеть. Установленная производственная мощность 2,31 тыс. м3/час. Протяженность сетей – 6,927 км.

Водозабор на реке Вятка, напорные водоводы общей протяженностью 6,927 км, накопительный бассейн (V=3800м3) и станция 2-го подъёма переданы в хозяйственное ведение МУП «КЭС «Энерго». Проектная мощность водозабора технической воды – 2310 м3/ч.

Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций города Вятские Поляны отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 15,7 тыс. куб. м/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Вятка ниже города по течению реки.

Состав очистных сооружений: решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, каскадный аэратор, иловые площадки. Сточные воды после очистных сооружений характеризуются как недостаточно очищенные.

По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 55,8 км и 7 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города Вятские Поляны.

Система канализации города эксплуатируется более 30 лет. Износ канализационных сетей составляет более 70%. Оборудование отработало свой ресурс. В период эксплуатации принимаются меры по обновлению оборудования, реконструкции сетей и сооружений.

Необходим ремонт бетонных конструкций 1,2,3,4,5 линий блока емкостей очистных сооружений, замена насосов КНС №1,2,3,4,5,6,7, а также оснащение их приточно-вытяжной вентиляцией. Требуется восстановление пропускной способности канализационных коллекторов и замена коллекторов от КНС-1 и КНС-5 с общей протяженностью 4 км. Действующая система канализации обслуживается предприятием ООО «Водоотведение».

Представленная характеристика жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны показывает, что отказ от решения проблем программно-целевым методом приведет к инерционному развитию жилищно-коммунального хозяйства, в условиях которого показатели надежности обслуживания, ресурсной эффективности, условия жизни населения будут ухудшаться.

Из-за недостаточности доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, отсутствия инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки, предприятия коммунального комплекса города оказались в сложном экономическом положении, возник ряд проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры;

неэффективно загруженные производственные мощности;

высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры;

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки его до потребителей (уровень потерь при транспортировке воды составляет 34,7 %, уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям составляет 13,7 %).

Недостаточность средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ведет к снижению качества оказываемых услуг и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге - к снижению качества и комфортности проживания.

Острота проблем отсутствия качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города.

В результате реализации Подпрограммы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве города Вятские Поляны, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества в необходимых объемах.

**2**. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации Подпрограммы**

Подпрограмма базируется и разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области и муниципальными правовыми актами, в частности, с:

Конституцией Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 - 2020 годы»;

иными действующими нормативно-правовыми актами, муниципальными правовые акты, затрагивающими сферу реализации настоящей Подпрограммы.

Цель Подпрограммы - повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям, комфортности проживания населения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города;

повышение комфортности проживания;

обеспечение собственников (владельцев) помещений в многоквартирных домах, а также индивидуальных жилых домов коммунальными услугами нормативного качества.

Целевыми показателями эффективности реализации Подпрограммы являются:

показатель «количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях (в год)» определяется в соответствии с данными формы статистического наблюдения № 1- ТЕП;

показатель «количество аварий на канализационных сетях (в год)» определяется в соответствии с данными формы статистического наблюдения № 1- Канализация;

показатель «количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений» определяется в соответствии с данными отдела муниципального жилищного контроля управления правового, документационного, кадрового обеспечения и муниципального жилищного контроля.

Целевые [показатели](#Par667) эффективности Подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В рамках реализации Подпрограммы к концу 2021 года планируется достичь следующих конечных результатов:

снизить количество аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях до 10 единиц (в год);

снизить количество аварий на канализационных сетях до 5 единиц (в год);

увеличить количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений до 16 единиц в год.

Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2021 годы.

Реализация Подпрограммы не предусматривает разделение на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятийПодпрограммы**

Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение модернизации и проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры города, повышение комфортности проживания жителей города. Реализация настоящей Подпрограммы осуществляется посредством выполнения в первую очередь мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны.

В 2014 году выполнены следующие мероприятия:

разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной в районе железнодорожного вокзала;

замена газовых горелок на комбинированные на котельной по ул. Лермонтова;

капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 800 мм в городе Вятские Поляны;

установление системы критериев доступности при оплате жилищно-коммунальных услуг;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;

проектирование выпуска ливневой канализации в районе детской школы искусств по ул. Ленина, 81;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства: «Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел ТТ 100 5МВт в котельной по ул. Азина, 9А».

В 2015 году выполнены следующие мероприятия:

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности «Установка электрического котла для жилого дома п.Матанский Кордон ул.Солнечная,д.1»;

предоставление спецгидрометео информации для проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной в районе железнодорожного вокзала;

разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной котельной в районе железнодорожного вокзала;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в города Вятские Поляны.

В 2016 году выполнены следующие мероприятия:

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности «Установка электрического котла для жилого дома п.Матанский Кордон ул.Солнечная,д.1»;

замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел «Термотехник» ТТ 100 5Мвт с универсальной газовой горелкой в котельной по улице Азина, 9А;

авторский надзор объекта «Капитальный ремонт канализационного коллектора диаметра диаметром 800 мм в городе Вятские Поляны»;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;

проектирование и подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Советская, 95А к сети газораспределения.

В 2017 году выполнены следующие мероприятия:

разработка проектно-сметной документации (стадия рабочая документация) «Реконструкция теплотрассы в городе Вятские Поляны»;

проектирование и подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Советская, 95А к сети газораспределения (продолжение мероприятия с 2016 года);

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны;

строительство наружного освещения подхода к мосту через р. Тойменка города Вятские Поляны.

На 2018 год запланированы следующие мероприятия:

разработка проектно-сметной документации (стадия рабочая документация) «Реконструкция теплотрассы в городе Вятские Поляны» (продолжение мероприятия с 2017 года);

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны.

На 2019-2021 годы запланировано мероприятие - проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Вятские Поляны.

Перечень мероприятий Подпрограммы на 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**4. Основные меры правового регулирования**

**в сфере реализации Подпрограммы**

Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов администрации города Вятские Поляны будет осуществляться по мере необходимости, в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей Подпрограммы.

**5.Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы определяется в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами администрации города Вятские Поляны.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2021годы составит 64270,263 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета –51485,300 тыс. рублей;

средства городского бюджета–12784,963 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы за счет средств областного бюджета планируется в рамках:

постановления Правительства Кировской области от 20.12.2012№ 187/809 (с изменениями) «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 - 2020 годы» (утратило силу 18.02.2016);

постановления Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 (с изменениями) «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 - 2020 годы».

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет средств городского бюджета, устанавливается решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию Подпрограммы представлена в [приложениях №№ 2](#Par1208), 3 к муниципальной программе.

Внебюджетные средства привлекаются по соглашениям.

**6. Анализ рисков реализацииПодпрограммы и описание мер управления рисками**

При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменения федерального, облас-тного законодательства в сфере реализации Подпрограммы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательствах, своев-ременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Недостаточное финансирование  (секвестирование) мероприятий  Подпрограммы за счет средств  городского бюджета | Определение приоритетных мероприятий для первоочередного финансирования; привлечение средств областного и городского бюджетов, средств внебюд-жетных источников на выполнение запланированных Подпрограммой мероприятий |
| Увеличение платежей населения за жилищно-коммунальные услу-ги в связи с установлением ежемесячного взноса на капи-тальный ремонт общего имущес-тва в многоквартирном доме | Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достиг-нутых показателей эффективности реализации Подпрограммы от зап-ланированных | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы; анализ причин отклонения фактически достиг-нутых показателей эффективности реализации Подпрограммы от запланированных |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА**

**«Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на 2014-2021годы**

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы»

(далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление по вопросам жизнеобеспечения города Вятские Поляны |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны;  муниципальное предприятие «Благоустройство города Вятские Поляны» |
| Цели Подпрограммы | создание системы комплексного благоустройства территории города;  создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны. |
| Задачи  Подпрограммы | обеспечение создания системы комплексного благоустройства территории города и комфортных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны. |
| Целевые показатели эффективности реализации  Подпрограммы | общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель;  общая протяженность обслуживаемых освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года к общей протяженности улиц;  обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного озеленения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации: 2014-2021 годы.  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. |
| Объемы финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования – 139074,715 тыс. руб.,  в том числе:  средства областного бюджета – 1091,500 тыс. руб.;  средства городского бюджета – 137863,215 тыс. руб.;  внебюджетные источники –120,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | к концу 2021 года планируется:  сохранить уровень общей площади обслуживаемых зеле-ных насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель - 12%;  сохранить уровень общей протяженности обслуживаемых освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года к общей протяженности улиц – 78,80 %;  сохранить уровень обслуживаемых площадей скверов, парков и уличного озеленения - 99 га. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Город Вятские Поляны расположен на правом берегу Вятки, правобережного притока реки Камы, в южной части Кировской области на границе ее с Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой, в 350 километрах от областного центра - города Кирова. Город связан с областным центром железнодорожной и автомобильными дорогами. Кроме того, он расположен на основной Транссибирской железнодорожной магистрали в 150 километрах от Казани и имеет хорошие предпосылки своего развития. Территория муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области составляет 2834 га. Численность населения по статистическим данным в 2016 году составила 32,935 тыс. человек.

В настоящее время Вятские Поляны – это современный, сохранивший свою самобытность город. И задача не только сохранить наследие прошлого, но и улучшить облик родного города.

К вопросам местного значения городского округа, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в области жилищно-коммунального хозяйства относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории).

Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.

Подпрограмма предусматривает создание максимально комфортных, безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны и разработана в интересах обеспечения реализации единого подхода благоустройства территории города в соответствии с основными положениями генерального плана муниципального образования городского округа город Вятские Поляны.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых территорий, территорий собственников, объектов социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения. Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей городского округа к проблемам чистоты, порядка. Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к тому месту, где они проживают.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках настоящей Подпрограммы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации Подпрограммы**

Подпрограмма базируется на приоритетах региональной и муниципальной политики в сфере благоустройства и разработана в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, в частности, с:

Конституцией Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

правилами благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (утверждены решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49 (с изменениями)).

Учитывая анализ проблем благоустройства общественных мест города Вятские Поляны, мероприятия Подпрограммы направлены на достижение следующих целей:

создание системы комплексного благоустройства территории города;

создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны.

Для достижения поставленных целей органы местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в течение периода реализации настоящей Подпрограммыдолжны решить следующую задачу - обеспечить создание системы комплексного благоустройства территории города и комфортных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны.

Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы:

показатель «общая площадь обслуживаемых зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель»является расчетным и определяется по формуле, приведенной в разделе 2 муниципальной программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы»;

показатель«общая протяженность обслуживаемых освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года к общей протяженности улиц» рассчитывается по формуле:

P=(Lзн/Lгз )\*100,где:

Р - общая протяженность обслуживаемых освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года;

Lзн - общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года;

Lгз - общая протяженность улиц города (данные статистической формы № 1- КХ);

показатель «обслуживаемая площадь скверов, парков и уличного озеленения» определяется на основании данных статистической формы № 1- КХ.

Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В рамках реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

сохранить уровень общей площади обслуживаемых зеленых насажде-ний в пределах городской черты от общей площади городских земель - 12%;

сохранить уровень общей протяженности обслуживаемых освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года к общей протяженности улиц – 78,80 %;

сохранить уровень обслуживаемых площадей скверов, парков и уличного озеленения - 99 га.

Реализация Подпрограммы не предусматривает разделение на этапы. Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2021 годы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

организация озеленения территории города, направленная на проведение работ по содержанию и благоустройству газонов, устройству цветников, регулированию величины и густоты крон зеленых насаждений для предупреждения снижения качества освещения;

организация освещения улично-дорожной сети города и дворового освещения, направленная на содержание линий наружного освещения для обеспечения нормативного уровня и качества освещенности городских дорог, а также в целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения на территориях города;

организация прочих мероприятий по благоустройству, направленная на содержание пригородных лесов, выполнение работ по содержанию площадей и скверов города, по запуску и содержанию фонтана в летний период, содержание места, отведенного для купания и выполнение прочих работ по благоустройству города Вятские Поляны;

выполнение мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии мест захоронений (установка контейнеров на городских кладбищах, очистка территории кладбищ от несанкционированных свалок, обеспечение сохранности и поддержание в хорошем состоянии мемориала «Воинам Великой Отечественной войны»);

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов.

Перечень мероприятий Подпрограммы на 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**4. Основные меры правового регулирования**

**в сфере реализации Подпрограммы**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации Подпрограммы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена: изменениями федерального законодательства, регионального законодательства, принятыми муниципальными правовыми актами.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2021 годы составит 139074,715 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 1091,500 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 137863,215 тыс. рублей;

внебюджетные источники –120,000 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет средств городского бюджета, устанавливается решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию Подпрограммы представлена в приложениях№№ 2, 3 к муниципальной программе.

**6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками**

При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточноефинанси-рование (секвестирование) мероприятий Подпрограммы за счет средств городского бюджета | определение приоритетных мероприятий для первоочередного финансирования, привле-чение средств областного и городского бюджетов и внебюджетных источников на поддержку сферы благоустройства |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации Подпрограммы от заплани-рованных | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероп-риятий Подпрограммы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показа-телей эффективности реализации Подпрог-раммыот запланированных |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОДПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**города Вятские Поляны» на 2014–2021 годы**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны» на 2014–2021 годы

(далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление по вопросам жизнеобеспечения города Вятские Поляны |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление образования администрации города Вятские Поляны Кировской области;  Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны;  Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны |
| Цели Подпрограммы | обеспечение ускорения перевода экономики города на энергоэффективный путь развития;  эффективное использование энергоресурсов |
| Задачи Подпрограммы | энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;  доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;  доля муниципальных квартир, оснащенных индивиду-альными ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ;  доля муниципальных квартир, оснащенных индивиду-альными ПУ горячей воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации: 2014-2021 годы.  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. |
| Объемы финансирования  Подпрограммы | Общий объем финансирования –394,352 тыс. руб., в т.ч.:  средства городского бюджета – 394,352 тыс. руб.;  внебюджетные источники –0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;  Увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;  Увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ;  Увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера города Вятские Поляны характеризуется повышенной энергоёмкостью по сравнению со средними показателями стран со сходным климатом (Канада) и Российской Федерации.

Город Вятские Поляны с точки зрения потребления энергоресурсов является энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из других регионов, все первичные энергоресурсы являются завозными. Почти полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику города в зависимость от условий поставки и цен на энергоресурсы, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую безопасность муниципального образования.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Вятские Поляны становится снижение эффективности расходования средств муниципального бюджета, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных услуг, опережающих темпы экономического развития, повышение социальной напряжённости, вызванное ростом платежей населения за потребление энергоресурсов.

В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности является одними из основных приоритетов социально-экономического развития города.

Потребность в повышении эффективности использования энергоресурсов диктуется:

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2008 № 28/194 (с изменениями) «О «Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года».

Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из основных приоритетов социально-экономического развития города Вятские Поляны.

В 2012 году проведены энергетические обследования 29 муниципальных учреждений и предприятий города Вятские Поляны (учреждений Управления социальной политики администрации города Вятские Поляны, Управления образования администрации города Вятские Поляны Кировской области, муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» и муниципальных предприятий) и 11 многоквартирных домов. По результатам проведенных энергетических обследований выданы энергетические паспорта с рекомендациями по энергосбережению. Все муниципальные учреждения города оснащены ПУ электрической энергии и холодной воды.

Реализация мероприятий по энергоэффективности является альтернативой обеспечению экономики муниципального образования в дополнительных энергомощностях.

**2. Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации Подпрограммы**

Подпрограмма разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, муниципальными нормативными правовыми актами, в частности:

Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=5ACAB3ED7ABD67EBD623ED58DDD68DC4F1B39FB2B6877D4AA84BD01B92X8h4K)ом от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Подпрограмма направлена на повышение энергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и позволит:

сократить нагрузку на бюджетные ресурсы;

улучшить экологическую обстановку;

увеличить комфортность проживания населения.

Основными целями Подпрограммы являются:

обеспечение ускорения перевода экономики города на энергоэффективный путь развития;

эффективное использование энергоресурсов.

Целевыми показателями эффективности реализации Подпрограммы являются:

доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;

доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ.

Показатель«доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ» и показатель «доля муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ», являются расчетными и определяются по формулам раздела 2 муниципальной программы «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы».

Показатель «доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ», является расчетным и определяется по формуле:

Дмкх= Кмкх/ Кмк\*100%, где:

Дмкх - доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ холодной воды;

Кмкх - количество муниципальных квартир, оснащенных ПУ холодной воды;

Кмк - количество муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ.

Показатель «доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ», является расчетным и определяется по формуле:

Дмкг=Кмкг/Кмк\*100%, где:

Дмкг - доля муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ, оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды;

Кмкг - количество муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды;

Кмк - количество муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ.

Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1к муниципальной программе.

В рамках реализации Подпрограммы планируется достичь следующих конечных результатов:

увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;

увеличить до 100% долю муниципальных учреждений города, оснащенных ПУ тепловой энергии, в общем числе муниципальных учреждений, подлежащих оснащению ПУ;

увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ холодной воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ;

увеличить до 100% долю муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными ПУ горячей воды, в общем числе муниципальных квартир, подлежащих оснащению ПУ.

Срок реализации Подпрограммы: 2014 – 2021 годы.

Разделение Подпрограммы на этапы не предусматривается.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы**

В рамках Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. Совершенствование энергетического менеджмента:

организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

2. Сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов:

тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях и сооружениях;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

3. Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде:

установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах многоквартирных домов города;

повышение энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах города;

мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп.

Перечень мероприятий Подпрограммы на 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации Подпрограммы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена: изменениями федерального законодательства; изменениями регионального законодательства; принятыми муниципальными правовыми актами.

**5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2021 годы составит 394,352 тыс. рублей, в том числе:

средства городского бюджета –394,352 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

Указанный объем средств необходим для выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательного энергетического обследования государственных учреждений.

Внебюджетными источниками финансирования являются средства муниципальных предприятий и жилищного фонда.

Информация о расходах на реализацию Подпрограммы указана в приложениях №№ 2,3 к муниципальной программе.

**6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками**

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточноефинансиро-вание мероприятий Подпрог-раммы за счет средств городского бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств област-ного бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации Подпрограммы запланиро-ванным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы; анализ причин отклонения фак-тически достигнутых показателей эффективности реализации Подпрограммы от запланированных;  оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Подпрограммы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОДПРОГРАММА**

**«ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА» НА 2017 ГОД**

Паспорт

подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год

(далее – подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация города Вятские Поляны |
| Соисполнители подпрограммы | управления и отделы администрации города Вятские Поляны;  муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны»;  Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны;  муниципальное казённое учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»;  муниципальное предприятие «Благоустройство города Вятские Поляны»;  товарищества собственников жилья;  управляющие организации города Вятские Поляны;  общественные организации, политические партии и движения. |
| Цель подпрограммы | повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;  повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережной и т.д.);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | количество благоустроенных дворовых территорий;  площадь благоустроенных дворовых территорий;  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);  количество благоустроенных общественных территорий;  площадь благоустроенных общественных территорий;  доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  площадь благоустроенных общественных территорий,  приходящихся на 1 жителя муниципального образования. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации: 2017 год.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования –13369,70 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 12549,00 тыс. рублей;  средства областного бюджета –660,50 тыс. рублей;  средства городского бюджета –160,20 тыс. рублей;  внебюджетные средства –0,00 тыс. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | к концу 2017 года планируется:  увеличить количество благоустроенных дворовых территорий – до 6 единиц;  увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий – до 9173,4 кв. м;  увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества – до 2,16%;  увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования – до 3,58%;  увеличить количество благоустроенных общественных территорий – до 1 ед.**;**  увеличить площадь благоустроенных общественных территорий – до 2270 кв. м**;**  увеличить долю площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – до 1,79%**;**  увеличить площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – до 0,069 кв. м. |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.

Подпрограмма предусматривает создание максимально комфортных, безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны и разработана в интересах обеспечения реализации единого подхода благоустройства территории города в соответствии с основными положениями генерального плана муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства: дворовых территорий, общественных территорий, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

В настоящее время в городе имеются:

автомобильные дороги – 89,6 км.;

тротуары – 85 102 м²;

остановочные пункты – 67 шт.;

светофорные узлы – 6 шт.;

дорожные знаки – 943 шт.;

цветники – 1 946 м²;

благоустроенные газоны – 52 504 м².

Для содержания дорог в зимний период ежегодно заготавливается около 2500 тонн противогололедной смеси (песко-соляной смеси). На уборке всех городских объектов трудятся 16 единиц снегоуборочной техники и 30 рабочих. За период с 2014 по 2016 годы было вывезено 17623 м³ снега. В первую очередь снег вывозится от автобусных остановок, с пешеходных переходов и перекрестков в целях безопасности движения транспорта и пешеходов.

За три предыдущих года было высажено 1500 саженцев деревьев, 700 шт. кустарника, в том числе в 2016 году заложен парк «Победы» в районе улицы Молодежной (200 деревьев), высажены 40 яблонь в городском парке.

С 2014 года ежегодно совершенствуются и дополняются малые архитектурные формы. Все горожане по достоинству оценили красивый зонт с цветущими чашами, «старинный» велосипед, мельницу с кашпо, объемную бабочку, горки с кашпо на перекрестке улиц Ленина и Советской, павлина, березки с цветущими в горшках петуньями. Очень нравятся детям «Василисы» у площади им. Г.С. Шпагина, гнездо с аистами.

Для придания современного стильного облика в городе регулярно производится декоративная стрижка кустарника и деревьев на площади Труда, вдоль улиц города. Дважды за лето производится скашивание травы на газонах.

В течение 2014-2016 годов в городе производен снос 276 перестойных деревьев, подрезано 602 высоких дерева.

Ежегодно в целях противопожарной защиты города в городских лесах проводятся санитарные рубки. Вблизи микрорайона «Стрелка» убрано 2621 дерева, поврежденных жуком-короедом.

Для проведения организованного отдыха на реке Вятка ежегодно в начале лета оборудуется городской пляж: устанавливаются понтоны, раздевалки, «грибки», мусорные контейнеры, щиты со спасательным оборудованием, туалеты, обозначается место для купания детей.

Кроме того, ежегодно в городе проводятся работы по благоустройству:

ямочный ремонт дорожного полотна щебнем по улицам города;

ремонт, покраска и помывка павильонов автобусных остановок;

косметический ремонт скамеек, урн, ограждений по улицам города;

акарицидная обработка парка против клещей;

ремонт площади Труда и площади Победы;

предпраздничная побелка бордюров по центральным улицам города.

Обязательным ежегодным мероприятием является обновление пешеходных переходов специальной краской.

Любимыми местами отдыха горожан являются:

площадь труда им. Трещева Ф.И. с ее роскошными цветниками и красивым фонтаном, ее размеры –10 120 м²;

сквер им. Шпагина Г.С., где установлен в 2016 году детский автогородок – 2 270 м²;

городской парк (в том числе площадь Победы) – 88 725 м²;

сквер у районного дома культуры – 3 283 м²;

привокзальная площадь – 7 668, 2 м²;

площадь им. Г.С. Шпагина – 4 817 м²;

площадь «Влюбленных»– 700 м²;

набережная – 7 537 м²;

сквер Победы (ул. Молодежная) – 4 125 м²;

городской пляж – 1,9 га.

За последние три года в городе установлены новые современные детские игровые площадки:

по улице Урицкого (у Росгосстраха) – 520 м²;

в мкр-не Центральный – 1 012 м²;

в городском парке – 930 м²;

в мкр-не Центральный (у кафе «Апельсин») – 315 м².

Однаковсе со временем ветшает и требует значительных средств на восстановление и обновление. Проблема благоустройства территории города является одной из самых насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В настоящее время в Вятских Полянах назрела необходимость принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых и дворовых территорий, парков, скверов, мест погребения. Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей городского округа к проблемам чистоты, порядка. Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к тому месту, где они проживают.

Комплексное исполнение мероприятий этой подпрограммы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий города. Подпрограмма определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории города.

По состоянию на 01.01.2017 в городе Вятские Поляны имеется 616 многоквартирных домов,(без домов блокированной застройки – 278),из них 251 многоквартирный дом вошел в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», которая реализуется с 2014 года. За 2015-2016 годы в рамках указанной региональной программы в городе Вятские Поляны проведен капитальный ремонт 22 многоквартирных домов на сумму 21 962 661,55 руб.

Практически возле каждого многоквартирного дома есть дворовая территория, но не все эти территории благоустроены: освещены, оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения - спортивными площадками, детскими площадками, малыми архитектурными формами и т.д. На территории города имеются общественные зоны: парки, скверы, набережная, которые также требуют выполнения мероприятий по благоустройству.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории города путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы будут обновлены парки и скверы, благоустроены площади, набережная и другие объекты, а также будут приведены в надлежащее состояние дворовые территории, современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения города.

Необходимость решения проблемы благоустройства территории города программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

наличием единого и неразрывного объекта благоустройства (территории города), требующего единого комплексного подхода;

многообразием видов и объемов работ, требующих привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;

необходимостью выбора оптимальных решений при наличии ограниченных ресурсов и сроков реализации.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках настоящей муниципальной программы.

В результате реализации подпрограммы планируется решить проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения города.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Настоящая подпрограмма базируется на приоритетах федеральной, региональной и муниципальной политики в сфере благоустройства и разработана в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, в частности:

Конституцией Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год;

постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 - 2020 годы»;

правилами благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденными решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49 (с изменениями и дополнениями);

порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 475;

порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении наиболее посещаемой общественной территории города Вятские Поляны, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 476;

порядком общественного обсуждения проекта подпрограммы, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 474;

иными действующими нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми актами, затрагивающими сферу реализации настоящей подпрограммы.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий.

Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое

В этой связи, поддержка на государственном уровне тренда о создании комфортной городской среды очень важна.

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели органы местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны в течение периода реализации настоящей подпрограммы должны решить следующие задачи:

повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

повысить уровень благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережной и т.д.);

повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы:

показатель «количество благоустроенных дворовых территорий» *(здесь и далее под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства*) является расчетным и определяется по формуле:

К= К1 + К2, где

К - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

К1 - количество благоустроенных дворовых территорий (по состоянию на 2016 год, ед.);

К2 - количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году, ед.;

показатель «площадь благоустроенных дворовых территорий» *(здесь и далее под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства*) является расчетным и определяется по формуле:

S=S1 + S2, где

S - площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м;

S1- площадь благоустроенных дворовых территорий (по состоянию на 2016 год, кв.м);

S2 - площадь благоустроенных дворовых территорий в 2017 году, кв.м.;

показатель «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» *(принимаются во внимание все дома, которые относятся к многоквартирным)*является расчетным и определяется по формулам:

Дбдт=Кбдт/Кодт\*100%, где

Дбдт - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %;

Кбдт - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

Кодт- общее количество дворовых территорий, ед.;

показатель «охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)» *(принимается во внимание количество населения, проживающего в многоквартирных домах)* является расчетным и определяется по формуле:

Днбдт=Кнбдт/Кнодт\*100%, где

Днбдт - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных домах,%;

Кнбдт - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, чел.;

Кнодт - общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах, чел.;

показатель «количество благоустроенных общественных территорий» является расчетным и определяется по формуле:

К= К1 + К2, где

К - количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

К1 - количество благоустроенных общественных территорий (по состоянию на 2016 год, ед.);

К2 - количество благоустроенных общественных территорий в 2017 году, ед.;

показатель «площадь благоустроенных общественных территорий» является расчетным и определяется по формуле:

S=S1 + S2, где

S - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;

S1 - площадь благоустроенных общественных территорий (по состоянию на 2016 год, кв.м);

S2 - площадь благоустроенных общественных территорий в 2017 году, кв.м.;

показатель «доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий» является расчетным и определяется по формуле:

Дпбл.об.т=Sбл.об.т/Sоб.т\*100%, где

Дпбдт - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;

Sбл.об.т - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;

Sоб.т - общая площадь общественных территорий, кв.м.;

показатель «площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования» является расчетным и определяется по формуле:

Sбл.об.т/1жит.= Sбл.об.т/Кжит.МО, где

Sбл.об.т/1жит - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м;

Sбл.об.т - площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;

Кжит.МО - количество жителей муниципального образования, чел.

Целевые [показатели](#Par667) эффективности подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

увеличить количество благоустроенных дворовых территорий – до 6 единиц;

увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий – до 9173,4 кв. м;

увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – до 2,16 %;

увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования – до 3,58%;

увеличить количество благоустроенных общественных территорий – до 1 ед.;

увеличить площадь благоустроенных общественных территорий – до 2270 кв.м;

увеличить долю площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – до 1,79%;

увеличить площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – до 0,069 кв.м.

Срок реализации подпрограммы: 2017 год.

Реализация подпрограммы не предусматривает разделение на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятийподпрограммы**

Решение поставленных задач и достижение цели подпрограммы, направленной на повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, осуществляется посредством выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий города и городской общественной зоны.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, должны быть сформированы исходя из минимального и дополнительного перечней видов работ.

**Минимальный перечень** видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

ремонт дворовых проездов,

обеспечение освещения дворовых территорий,

установка скамеек,

установка урн для мусора.

Эти мероприятия финансируются за счет получаемой муниципалитетом в 2017 году субсидии, без финансового участия граждан.

Перечень **дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий включает:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок,

озеленение территорий,

иные виды работ.

Эти мероприятия выполняются за счет средств субсидии и средств заинтересованных лиц.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий направлены на организацию ремонта дворовых проездов, на проведение работ по благоустройству дворовых территорий, газонов, устройству цветников, а также в целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее, ночное время.

Включение дворовых территорий в 2017 году в подпрограмму осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.03.2017 № 475, на основании Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации проекта подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы.

Перечень проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в подпрограмму в 2017 году (протокол от 11.05.2017):

1. Проект «Благоустройство проездов и дворовых территорий д. № 112 и д. № 110 по ул. Ленина»;
2. Проект «Благоустройство дворовой территории по ул. Урицкого, 18А»;
3. Проект «Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская, 42»;
4. Проект «Благоустройство дворовой территории по ул. Гагарина, 5»;
5. Проект «Благоустройство дворовой территории по ул. Школьная, д. 47».

Мероприятия по благоустройству общественных территорий направлены навыполнение работ по благоустройству, по реконструкции и модернизации общественных территорий города.

Включение общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в подпрограмму осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города от 30.03.2017 № 476,на основании Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации проекта подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2021 годы.

Перечень проектов благоустройства общественных территорий, включаемых в подпрограмму в 2017 году(протокол от 11.05.2017):

1. Благоустройство сквера имени Г.С. Шпагина.

Мероприятия (проекты) по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для мероприятий (проектов) по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных с учетом общественного обсуждения, в подпрограмму, разрабатывается проектно-сметная документация в соответствии с существующей нормативной стоимостью работ по благоустройству дворовых территорий, которая направляется в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», затем в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на утверждение.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму на 2017 год, обсуждаются с заинтересованными лицами, и утверждаются не позднее 1 июля 2017 года.

Реализация проектов направлена на повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства путем реализации мероприятий по оперативному «наведению порядка» в муниципальном образовании и стратегических мероприятий по созданию федеральных требований (стандартов) качества городской среды. Главный планируемый эффект по реализации проектов – это социальный эффект, заключающийся в комплексном благоустройстве территории города за счет реализации значимых локальных проектов, формирования условий для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, семейных ценностей. Реализация проектов позволит создать условия для формирования здорового образа жизни, повысить туристическую привлекательность города, создаст условия для комфортного отдыха жителей и гостей города.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в [приложении №](#Par1208) 4 к муниципальной программе.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости, в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей подпрограммы.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год составит 13369,70 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 12549,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета –660,50 тыс. рублей;

средства городского бюджета –160,20 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета планируется в рамках государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 (с изменениями).

Распределение объема средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2017 году в качестве субсидии, муниципальному образованию городскому округу город Вятские Поляны Кировской области, предусматривается следующим образом:

- из федерального бюджета - 12549,00 тыс. рублей:

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 8365,90 тыс. рублей;

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой - 4183,10 тыс. рублей;

- из областного бюджета -660,50 тыс. рублей:

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов – 440,30 тыс. рублей;

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий – 220,20 тыс. рублей,

- из городского бюджета -133,00 тыс. рублей:

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 88,60 тыс. рублей;

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий - 44,40 тыс. рублей.

Внебюджетные средства привлекаются по соглашениям. Финансирование подпрограммы за счет финансового участия заинтересованных лиц в выполнении **дополнительного перечня** работ по благоустройству дворовых территорий (при наличии) от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, в размере 30%.Средства будут аккумулироваться в городском бюджете.

Информация о ресурсном обеспечении на реализацию подпрограммы представлена в [приложениях №№](#Par1208)2, 3 к муниципальной программе.

**6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками**

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального, областного законодательства в сфере реализации подпрограммы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве, своевременная корректировка муниципальных правовых актов администрации города Вятские Поляны |
| Недостаточное финансирование  (секвестирование) мероприятий  подпрограммы за счет средств федерального, областного, городского бюджетов | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного и городского бюджетов и внебюджетных источников на поддержку сферы благоустройства |
| Несоответствие (в сторону уменьшения)фактически дости-гнутыхпоказателей эффектив-ности реализации подпрограм-мы от запланированных | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы от запланированных |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**