# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2019             				                              №   	1051

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы

В соответствии с постановлением  администрации города  Вятские Поляны  Кировской  области от 07.05.2013 № 697 « О разработке,  реализации  и оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ по муниципальному образованию городского округа город Вятские Поляны Кировской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - Внести и утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы (далее  Программа), утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.11.2013 № 1696 (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 30.12.2013 № 2124, от 04.04.2014 № 641, от  22.05.2014 № 1015, от 18.06.2014 № 1190, от 01.08.2014 № 1565, от 11.09.2014 № 1873, от 09.12.2014 № 2546, от 29.12.2014 № 2728, от 23.01.2015 № 65, от 24.03.2015 № 621, от 02.04.2015 № 674, от 16.06.2015 № 1158, от 10.09.2015  № 1882, от 06.11.2015 № 2396, от 29.12.2015 № 2948, от 26.02.2016 № 357,               от 26.05.2016 №  984, от 06.06.2016 № 1078, от 21.07.2016 № 1343,                              от 04.08.2016  № 1421, от 28.11.2016.№ 2237, от 20.12.2016 № 2362,                            от 23.01.2017 № 75,   от 20.03.2017 № 431, от 19.05.2017 №  811, от 14.06.2017  № 969, от 30.08.2017   № 1343, от 20.12.2017 № 2037, от 07.02.2018 № 247, от 17.04.2018 № 621, от 29.06.2018 № 1064, от 18.01.2019 № 36, от 29.03.2019                 № 408) согласно приложению.

2.  Разместить постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  города   Вятские Поляны

В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 16.08.2019   №  1051

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2014-2021 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1.  В паспорте  Программы строку «Объёмы ассигнований муниципальной программы»  и ожидаемые конечные результаты  изложить в следующей редакции:

| Объёмы ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составит 254046,77 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета –123960,62 тыс. руб. средства городского бюджета- 130084,86 тыс. руб. внебюджетные источники-1,29 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | п.3 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -16,911 км; |

2.  Абзац 2 раздела  5  Программы ««Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составит  254046,77 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 123960,62 тыс. руб.;

средства городского бюджета -  130084,86 тыс. рублей;

внебюджетные  источники-1, 29 тыс. рублей;

3.   В разделе  2 муниципальной программы «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» п.3  «Ожидаемые  конечные результаты  реализации Программы к 2021 году» изложить в следующей редакции:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города – 16,911 км.

4.  Приложения 1,3,4,5,6  к  муниципальной программе изложить в  новой  редакции согласно приложению.

5.   В паспорте подпрограммы «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» строку «Объемы ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объёмы ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит 251015,79 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 123891,42 тыс. рублей средства городского бюджета-127124,37 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | п.3. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -– 16,911 км; |

6.    В разделе  2 подпрограммы  «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации подпрограммы» п.3 «Ожидаемые  конечные результаты  реализации Программы к 2021 году» изложить в следующей редакции:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города – 16,911 км.

7.  Абзац 2 раздела  5  подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составит  251015,79 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 123891,42 тыс. рублей;

средства городского бюджета -  127124,37 тыс. рублей;

8.   В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования  городского округа  город Вятские Поляны Кировской области» строку «Объемы ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объёмы ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит 3030,98 тыс. рублей, в том числе средства городского бюджета-2960,49 тыс. рублей средства областного бюджета -69,2 внебюджетные источники-1,29 тыс. руб. |
| --- | --- |

7.  Абзац 2 раздела  5  подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составит  130084,9   тыс. рублей, в том числе:

средства городского бюджета -  2960,49 тыс. рублей;

средства  областного бюджета -69,2 тыс. рублей;

внебюджетные  источники -1,29 тыс. рублей.

___________

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНЫ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | города Вятские Поляны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 01.11.2013 № 1696 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 16.08.2019 № 1051 ) |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего 2014-2021 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | км |  |  |  |  | 89,6 | 89,6 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города | км |  |  |  |  | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | км | 1,1 | 1,58 | 2,14 | 1,03 | 6,68 | 0,7 | 0,57 | 4,791 | 0,5 | 0,5 | 16,911 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города | км | 0,38 | 0,1 | 0,2 | 0,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,363 |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | % | 89,00 | 87,56 | 85,61 | 84,67 | 78,13 | 77,13 | 76,37 | 76,37 | 76,37 | 76,37 |  |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города | % | 90,1 | 89,63 | 88,68 | 86,00 | 86,00 | 84,1 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |  |
| 7 | Сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 3 | 5 | 4 | 6,8 | 10 | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | км |  |  |  |  | 89,6 | 89,6 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |  |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города | км |  |  |  |  | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |  |
| 10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | км | 1,1 | 1,58 | 2,14 | 1,03 | 6,68 | 0,7 | 0,57 | 4,791 | 0,5 | 0,5 | 16,911 |
| 11 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города | км | 0,38 | 0,1 | 0,2 | 0,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,363 |
| 12 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | % | 89,00 | 87,56 | 85,61 | 84,67 | 78,13 | 77,13 | 76,37 | 76,37 | 76,37 | 76,37 |  |
| 13 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города | % | 90,1 | 89,63 | 88,68 | 86,00 | 86,00 | 84,1 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 3 | 5 | 4 | 6,8 | 10 | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНЫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | города Вятские Поляны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 01.11.2013 № 1696 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 16.08.2019 № 1051 ) |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Администрация города Вятские Поляны | 26360,7 | 29006,331 | 18173,19 | 20186,04 | 12252,8 | 11194,2 | 9052,20 | 3859,40 | 130084,86 |
| 2 | Подпрограмма | «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» | Администрация города Вятские Поляны | 25961,2 | 28272,531 | 17609,8 | 19465,94 | 11911,3 | 11052,0 | 9022,20 | 3829,40 | 127124,37 |
| 3 | Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» | Администрация города Вятские Поляны | 399,5 | 733,8 | 563,39 | 720,1 | 341,5 | 142,2 | 30 | 30 | 2960,49 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | города Вятские Поляны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 01.11.2013 № 1696 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 16.08.2019 № 1051) |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 33652,70 | 38902,331 | 39962,260 | 35005,88 | 18610,8 | 53483,2 | 19944,2 | 14485,4 | 254046,77 |
|  |  |  | областной бюджет | 7292,0 | 9896 | 21787,78 | 14819,84 | 6358,00 | 42289,00 | 10892,0 | 10626,0 | 123960,62 |
|  |  |  | городской бюджет | 26360,7 | 29006,331 | 18173,19 | 20186,04 | 12252,8 | 11194,2 | 9052,20 | 3859,40 | 130084,86 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  | 1,29 |
| 2 | Подпрограмма | «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» | всего | 33253,2 | 38168,531 | 39397,58 | 34285,78 | 18269,3 | 53271,8 | 19914,2 | 14455,4 | 251015,79 |
|  |  |  | областной бюджет | 7292 | 9896 | 21787,78 | 14819,84 | 6358,00 | 42219,80 | 10892,0 | 10626,0 | 123891,42 |
|  |  |  | городской бюджет | 25961,2 | 28272,531 | 17609,80 | 19465,94 | 11911,3 | 11052,0 | 9022,20 | 3829,40 | 127124,37 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» | всего | 399,5 | 733,8 | 564,68 | 720,1 | 341,5 | 211,4 | 30 | 30 | 3030,98 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | городской бюджет | 399,5 | 733,8 | 563,39 | 720,1 | 341,5 | 142,2 | 30 | 30 | 2960,49 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 69,2 |  |  | 69,20 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  | 1,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЁН |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | города Вятские Поляны |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 01.11.2013 № 1696 ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 15.08.2019 № 1051) |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городе Вятские Поляны» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование задач, мероприятий | Объем финансирования за счет всех источников | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1.Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц, в т.ч.: | 126 624,9116 | Городской бюджет | 2 653,6500 | 3 182,1404 | 1551,1442 | 5942,6350 | 1284,7000 | 2101,20 | 551,00 | 454,00 | 17 720,4696 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6165 | 8200 | 20479,778 | 12563,841 | 4100,024 | 39903,80 | 8879,00 | 8613,00 | 108904,4420 |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (1,74 км.), в т. ч. осуществление строительного контроля | 14 620,9178 | Городской бюджет | 2653,65535 в т. ч. строительный контроль 79,06435 | 291,2624 |  |  |  |  |  |  | 2944,91775 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6165 | 5511 |  |  |  |  |  |  | 11676 |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (0,4 км.) | 2831,332 | Городской бюджет |  | 142,3320 |  |  |  |  |  |  | 142,332 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 2689 |  |  |  |  |  |  | 2689 |
| 1.1.3 | Ремонт участков дороги по ул. Кукина от ул. Гагарина до ул. Октябрьская 0,07 км. | 353,786 | Городской бюджет |  | 353,7860 |  |  |  |  |  |  | 353,786 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.4 | Ремонт участка дороги по ул. Шорина от ул. Гагарина до ул. Урицкого 0,16 км. | 789,432 | Городской бюджет |  | 789,432 |  |  |  |  |  |  | 789,432 |
| 1.1.5 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Тойменка 0,4 км. | 2344,019 | Городской бюджет |  | 449,019 |  | 1895,00 |  |  |  |  | 2344,019 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт участков дороги по ул. Ленина от ПЧ № 9 до магазина «Левша») 0,55 км | 3791 | Городской бюджет |  |  |  | 3791,00 |  |  |  |  | 3791 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.7 | Ремонт участка дороги по ул. Октябрьская от ул. Азина до ул. Первомайская 0,2 км | 1156,309 | Городской бюджет |  | 1156,309 |  |  |  |  |  |  | 1156,309 |
| 1.1.8 | Ремонт участка проезжей части ул. Краснознамённая (от ул. Ленина до ул. Крупская) 0,158 км | 949,9 | Городской бюджет |  |  | 49,9 |  |  |  |  |  | 49,9 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 900 |  |  |  |  |  | 900 |
| 1.1.9 | Ремонт участка проезжей части ул. Тойменка (участок от поворота до моста) 0,253 км | 1708,214 | Городской бюджет |  |  | 86,214 |  |  |  |  |  | 86,214 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1622 |  |  |  |  |  | 1622 |
| 1.1.10 | Ремонт участков проезжей части ул. Герцена (0,4 км) | 1416,641 | Городской бюджет |  |  | 73,641 |  |  |  |  |  | 73,6 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1343 |  |  |  |  |  | 1343 |
| 1.1.11 | Ремонт участка проезжей части ул. Первомайская (от ул. Урицкого в сторону ул. Советская) 0,11 км | 354,137 | Городской бюджет |  |  | 19,137 |  |  |  |  |  | 19,137 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 335 |  |  |  |  |  | 335 |
| 1.1.12 | Ремонт проезжей части участков ул. Азина 0,511 км | 4382,09 | Городской бюджет |  |  | 219,105 |  |  |  |  |  | 219,105 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 4162,985 |  |  |  |  |  | 4162,985 |
| 1.1.13 | Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от д. №16 до ул. Тойменка 0,185 км | 932,02418 | Городской бюджет |  |  | 47,02418 |  |  |  |  |  | 47,02418 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 885 |  |  |  |  |  | 885 |
| 1.1.14 | Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №16 до дома №31, 0,257 км | 1311,457 | Городской бюджет |  |  | 84,241 |  |  |  |  |  | 84,241 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1227,216 |  |  |  |  | 1227,216 |
| 1.1.15 | Ремонт участков проезжей части ул. Ленина 0,769 км | 5919,582 | Городской бюджет |  |  | 295,98 |  |  |  |  |  | 295,98 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 5623,602 |  |  |  |  |  | 5623,602 |
| 1.1.16 | Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от магазина «Чарли» до ул. Ленина 0,552 км | 4939,913 | Городской бюджет |  |  | 246,996 |  |  |  |  |  | 246,996 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 4692,917 |  |  |  |  | 4692,917 |
| 1.1.17 | Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от ул. Мира до магазина «Пятёрочка» 0,12 км | 834,922 | Городской бюджет |  |  | 49,922 |  |  |  |  |  | 49,922 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 785 |  |  |  |  |  | 785 |
| 1.1.18 | Ремонт участка ул. Урицкого от магазина «Пятёрочка» до дома № 34 0,14 км | 957,427 | Городской бюджет |  |  | 49,135 |  |  |  |  |  | 49,135 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 908,292 |  |  |  |  | 908,292 |
| 1.1.19 | Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от д. № 34 до магазина "Чарли" 0,175 км | 1517,682 | Городской бюджет |  |  | 75,885 |  |  |  |  |  | 75,885 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1441,797 |  |  |  |  | 1441,797 |
| 1.1.20 | Ремонт участков проезжей части ул. Тойменка 0,9 км | 5077,155 | Городской бюджет |  |  | 253,964 |  |  |  |  |  | 253,964 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 4823,191 |  |  |  |  |  | 4823,191 |
| 1.1.21 | Щебенение подъездной дороги к полигону ТБО (от ул. Энергетиков до поворота на аэропорт) 1,6 км | 1068,900 | Городской бюджет |  |  |  |  | 1068,9 |  |  |  | 1068,900 |
| 1.1.22 | Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №33 до поворота на железнодорожный вокзал, протяженностью 0,7КМ | 4550,254 | Городской бюджет |  |  |  | 256,635 |  |  |  |  | 256,635 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 4293,619 |  |  |  |  | 4293,619 |
| 1.1.23 | Ремонт участка ул. Дзержинского от дома №100 по ул. Дзержинского до дома №115а по ул Чехова протяженностью 570 м | 4315,824 | Городской бюджет |  |  |  |  | 215,800 |  |  |  | 215,800 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 4100,024 |  |  |  | 4100,024 |
| 1.1.24 | Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от ул. Тойменка до ул. Строительная, протяженностью 0.452 км | 4390,740 | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 219,977 |  |  | 219,977 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 4170,763 |  |  | 4170,763 |
| 1.1.25 | Ремонт участка проезжей части ул. Шорина | 7700,000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  | 385,000 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7315,00 |  | 7315,000 |
| 1.1.26 | Ремонт ул.Кукина | 1647,000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  | 83,00 |  | 83,000 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1564,00 |  | 1564,000 |
| 1.1.27 | Ремонт проезжей части участков улиц Краснознаменная, Пароходная, Лермонтова, протяженностью 0,786 км | 4389,799 | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 219,929 |  |  | 219,929 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 4169,870 |  |  | 4169,870 |
| 1.1.28 | ремонт дороги ул. Ленина (3,448 км) | 32664,0000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 1633,2 |  |  | 1633,2000 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 31030,8 |  |  | 31030,8000 |
| 1.1.29 | ремонт участка проезжей части ул. Кукина от ул. Кирова , протяженностью 328 м | 1836,0000 | Городской бюджет |  |  |  |  | 1836,000 |  |  |  | 1836,0000 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 | Ремонт автомобильной дороги по ул Пароходная, 105 м | 560,460 | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 28,094 |  |  | 28,0940 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 532,366 |  |  | 532,3660 |
| 1. 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.: | 1370,6885 | Городской бюджет | 59,8255 | 252,705 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 312,5305 |
|  |  |  | Областной бюджет | 562,000 | 496,158 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1058,158 |
| 1.2.1 | Ремонт дороги Вятские Поляны - с. Слудка (выше ул. Красная до границы г. Вятские Поляны) (0,2 км.) | 621,8255 | Городской бюджет | 59,8255 |  |  |  |  |  |  |  | 59,8255 |
|  |  |  | Областной бюджет | 562,000 |  |  |  |  |  |  |  | 562 |
| 1.2.2 | Ремонт участка дороги от ул. Дзержинского через железнодорожный переезд до поворота на ул. Ленина в районе «Сельхозтехника» (0,163 км.) | 748,863 | Городской бюджет |  | 252,705 |  |  |  |  |  |  | 252,705 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 496,158 |  |  |  |  |  |  | 496,158 |
| 1.2.3 | Ремонт дороги от остановки «Мясокомбинат» до ОАО (0,01 км) | 0,000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул Пароходная, 105 м | 0,000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.5 | Ремонт дороги по ул. Герцена | 9067,000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 454 | 454 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8613 | 8613 |
| 2. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц (93,3 км) | 82738,687 | Городской бюджет | 18527,777 | 17 792,228 | 12174,042 | 10347,7 | 7526,800 | 4795,5 | 8335,2 | 3239,4 | 82738,687 |
| 2.2 | Ямочный ремонт, щебенение улиц, в т. ч. ремонт проездов к территории КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и частичное щебенение автостоянки | 7877,704 | Городской бюджет | 4173,868 | 2682,008 | 1021,828 |  |  |  |  |  | 7877,704 |
| 2.3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог по маршрутам городского общественного транспорта | 2371,773 | Городской бюджет |  | 1059,677 | 1312,096 |  |  |  |  |  | 2371,773 |
| 2.4 | Ямочный ремонт проезжей части городской уличной сети | 4061,800 | Городской бюджет |  | 0,0 |  | 700,000 | 1100,00 | 2261,80 |  |  | 4061,800 |
| 2.5 | устранение деформаций и повреждений , заделка выбоин | 2164,08 | Городской бюджет |  |  |  | 1209,880 |  | 954,20 |  |  | 2164,08 |
| 2.6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (20,1 км) | 13817,142 | Городской бюджет | 65 | 56,6 | 111,7 | 95,00 | 107,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 753,300 |
|  |  |  | Областной бюджет | 565 | 1074,842 | 1308 | 2056,00 | 2021,00 | 2013,00 | 2013,00 | 2013,00 | 13063,842 |
| 2,7 | Устранению деформаций и повреждений покрытия на автомобильной дороге г. Вятские Поляны - Н.Шуни (от КОГБУЗ ЦГБ | 319 | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  | 16,000 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 303,00 |  |  | 303,000 |
| 2.8 | Дополнительные работы по летнему содержанию в 2017 году | 246,784 | Городской бюджет |  |  |  | 46,784 |  |  |  |  | 46,784 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  | 200,000 |
| 2.9 | Устранению деформаций и повреждений покрытия на автомобильной дороге г. Вятские Поляны - Н.Шуни (от КОГБУЗ ЦГБ до объездной дороги) 43-41-ОП МГ-001 в городе Вятские Поляны Кировской области | 251,186 | Городской бюджет |  |  |  |  | 14,210 |  |  |  | 14,210 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 236,976 |  |  |  | 236,976 |
| 2.10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (20,1 км) в 2014 году | 125 | Областной бюджет |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  | 125,000 |
| 2.11 | Фрезерование участка автомобильной дороги г. Вятские Поляны - с. Слудка (выше ул. Красная до границы г. Вятские Поляны) | 155,501 | Городской бюджет |  | 155,501 |  |  |  |  |  |  | 155,501 |
| 2.12 | Фрезерование участка автомобильной дороги ул. Дзержинского 2488 м2 | 135,047 | Городской бюджет |  |  | 135,047 |  |  |  |  |  | 135,047 |
| 2.13 | Выполнение работ по устройству водоотводной канавы у дома №8 по ул. Кирова | 25,761 | Городской бюджет |  |  | 25,761 |  |  |  |  |  | 25,761 |
| 2.13 | Ямочный ремонт автомобильных дорог городской уличной сети | 88,726 | Городской бюджет |  |  | 88,726 |  |  |  |  |  | 88,726 |
| 3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт площадки в дворовой территории микрорайона "Центральный" (600 кв.м.) | 268,446 | Городской бюджет |  | 268,446 |  |  |  |  |  |  | 268,446 |
| 3.2 | Ремонт дворовой территории дома № 43 по ул. Школьная, дворовой территории дома № 178 по ул. Ленина и проездов к ней (1540 кв.м.) | 1195,686 | Городской бюджет |  | 1195,686 |  |  |  |  |  |  | 1195,686 |
| 3.3 | Ремонт дворовой территории дома № 33 по ул. Урицкого и проездов к ней (1025 кв.м.) | 765,016 | Городской бюджет |  | 362,956 |  | 402,06 |  |  |  |  | 765,016 |
| 3.4 | Ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Гагарина (400 кв.м.) | 356,800 | Городской бюджет |  | 356,800 |  |  |  |  |  |  | 356,800 |
| 4. Благоустройство набережной р. Вятки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Асфальтирование тротуаров набережной р. Вятки. | 468,5 | Городской бюджет | 468,5 |  |  |  |  |  |  |  | 468,50 |
| 5. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости, инвентаризацион-но-технические работы, разработка проектов организации дорожного движения | 381,634 | Городской бюджет | 12,6 | 179,300 | 27,5 | 29,634 | 42,6 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 381,634 |
| 5.2 | Проектирование мостового перехода через р. Ошторма по ул. Тойменка | 19,904 | Городской бюджет |  |  |  | 19,904 |  |  |  |  | 19,904 |
| 5.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на терриории муниципального образования | 99,000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  | 99,000 |  |  | 99,000 |
| 6.Обследование мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обследование моста через р. Ошторма по ул. Тойменка | 149,522 | Городской бюджет |  |  | 149,522 |  |  |  |  |  | 149,522 |
| 7. Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Нанесение горизонтальной разметки улиц | 2630,357 | Городской бюджет | 0,000 | 597,487 | 672,27 | 672,300 | 0,00 | 688,30 |  |  | 2630,357 |
| 8. Ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт участка тротуара по ул. Тойменка от ДК «Победа» 300 кв. м | 130,996 | Городской бюджет |  | 130,996 |  |  |  |  |  |  | 130,996 |
| 8.2 | Устройство тротуара по ул. Гагарина к ул. Герцена протяжнностью 68 м | 69,986 | Городской бюджет |  |  | 69,986 |  |  |  |  |  | 69,986 |
| 8.3 | Ремонт тротуара по ул.Ленина, 152 м | 270,178 | Городской бюджет |  |  | 270,178 |  |  |  |  |  | 270,178 |
| 8.4 | Ремонт тротуара по ул. Гагарина | 0,000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 8.5 | Ремонт ттротуара по ул. Ленина | 0,000 | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 9.Устройство водоотводов вдоль дорог уличной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Устройство водоотводной канавы вдоль дорог городской уличной сети ( ремонт выпуска ливневой канализации в районе дома №27 по ул. Набережная) |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходы | 251015,79 |  | 33253,20 | 38168,531 | 39397,58 | 34285,78 | 16433,3 | 53271,80 | 19914,20 | 14455,40 | 251015,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 123891,42 |  | 7292,0 | 9896,0 | 21787,78 | 14819,84 | 6358,0 | 42219,80 | 10892,00 | 10626,00 | 123891,42 |
|  | средства городского бюджета | 127124,37 |  | 25961,2 | 28272,5310 | 17609,800 | 19465,94 | 10075,3 | 11052,0 | 9022,200 | 3829,400 | 127124,37 |

|  | Приложение № 6 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.11.2013 № 1696 ( в редакции постановления от 16.08.2019 № 1051 ) - |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус и название подпрограммы | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Расходы (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014 - 2021 годах» | Устройство новых и реконструкция существующих искусственных неровностей проезжей части | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Устройство механических ограждений для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах | Всего, в том числе: | 18,492 | - | - | 18,492 | - | - | 57,2 |  |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 18,492 | - | - | 18,492 | - | - | 57,2 |  |  |
|  |  | Реконструкция, переоборудование, дооборудование, перенос существующих и устройство новых пешеходных переходов и их освещения | Всего, в том числе: | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Проектирование, установка новых светофорных узлов и реконструкция существующих | Всего, в том числе: | 1923,99 | - | 448,2 | 516,188 | 652,6 | 307,0 |  |  |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 1922,7 | - | 448,2 | 514,901 | 652,6 | 307,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1,29 |  |  | 1,287 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка баннера по безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части улиц | Всего, в том числе: | 511,9 | 340,0 | 171,9 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 511,9 | 340,0 | 171,9 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Установка новых дорожных знаков | Всего, в том числе: | 97,7 | 9,6 | 48,1 | - | 40,0 | - | 55,0 | - |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 97,7 | 9,6 | 48,1 | - | 40,0 | - | 55,0 | - |  |
|  |  | Услуги, связанные с обслуживанием и содержанием специальных технических средств для обеспечения безопасности дорожного движения | Всего, в том числе : | 69,2 |  |  |  |  |  | 69,2 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 69,2 |  |  |  |  |  | 69,2 |  |  |
|  |  | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие | Всего, в том числе: | 45,0 | 10,0 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Городской бюджет | 45,0 | 10,0 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Творчество юных за безопасность дорожного движения (конкурсы рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок) | Всего, в том числе: | 56,6 | 10,0 | 0,6 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Городской бюджет | 56,6 | 10,0 | 0,6 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Конкурс «Лучший юный мотоциклист года» | Всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Городской бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Всего, в том числе: | 37,5 | 10,0 | 0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Городской бюджет | 37,5 | 10,0 | 0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях | Всего, в том числе: | 30,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Городской бюджет | 30,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений | Всего, в том числе: | 53,9 | 4,9 | 0 | 10,0 | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Городской бюджет | 53,9 | 4,9 | 0 | 10,0 | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Всего по подпрограмме | Всего, в том числе: | 3030,98 | 399,5 | 733,8 | 564,68 | 720,1 | 341,5 | 211,4 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Городской бюджет | 2960,49 | 399,5 | 733,8 | 563,39 | 720,1 | 341,5 | 142.2 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 69,2 |  |  |  |  |  | 69,2 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1,29 |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |

_______________