|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации города  от 11.07.2018 № 1130 |
|  |  |

**План на 2018 год по реализации**

**муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | | Ответственный исполнитель (должность) | Срок | | | Источники  финансирования | Финансирование на 2018 год, тыс. рублей | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реали- зации | | оконча ние  реализации |
|  | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2021гг | | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор | 2018 г. | | 2018 г. | всего | 21351,30 | планируемое ввод жилья-6500 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,20 кв.м на человека, уровень обеспеченности населения жильем- 27 кв.м на чел., сокращение доли аварийного жилищного фонда до 0,16 %, переселение 143 гражданина из жилых помещений общей площадью 1509,94 кв.м проверка 70-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| федеральный  бюджет | 7960,7 |
| областной бюджет | 2590,3 |
| городской бюджет | 9986,20 |
| внебюджетные  источники | 814,1 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2021» гг. | | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор | | 2018 г. | 2018 г. | всего | 198,5 | Общий объем ввода жилья-6500 кв.м, ввод жилья на душу населения - 0,2 кв.м на человека,  уровень обеспеченности населения жильем- 27 кв.м на чел., проведение проектных работ по обустройству участка улицы Крайняя в городе Вятские Поляны протяженностью 160 м., с устройством водопропускной трубы на пересечении с водотоком в г. Вятские Поляны Кировской области. |
| федеральный  бюджет |  |
| областной бюджет |  |
| городской бюджет | 198,5 |
| внебюджетные  источники |  |
| 2 | Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2018гг | | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор,  директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны | 2018 г. | | 2018 г. | всего | 19908,0 | Переселение по заявке 2016 года 143 граждан из жилых помещении общей площадью 1509,94 кв.м, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |
| федеральный  бюджет | 7960,7 |
| областной бюджет | 2590,3 |
| городской бюджет | 8542,9 |
| внебюджетные  источники | 814,1 |
| 2.1 | Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонд на 2014-2018 гг | | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор, директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны | 2018 г. | | 2018 г. | всего | 5811,3 | Переселение 16 граждан из 6 жилых помещении общей площадью 188,41 кв.м, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| федеральный  бюджет | 4317,0 |
| областной бюджет | 1404,7 |
| городской бюджет | 89,6 |
| внебюджетные  источники | 0,0 |
| 2.2 | Строительство «Под ключ» многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков. | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор, директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны | |  | |  | всего | 14096,7 | Расселение граждан 127 чел. из 55 помещений аварийных домов. общей площадью 1321,53 кв.м, в многоквартирный жилой дом по ул. Энергетиков. |
| федеральный  бюджет | 3643,7 |
| областной бюджет | 1185,6 |
| городской бюджет | 8453,3 |
| внебюджетные  источники | 814,1 |
| 3 | Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | | 2018 г. | | 2018 г. | всего | 1244,8 | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий, проверка сметной документации (70 смет) |
| федеральный  бюджет |  |
| областной бюджет |  |
| городской бюджет | 1244,8 |
| внебюджетные  источники |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_