|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |
|  | постановлением администрации |
|  | города Вятские Поляны |
|  | от 11.07.2018 № 1131 |

ПЛАН

на 2018 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (должность)1 | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2018 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы |  | 2018 | 2018 | всего | 48707,9 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 37388,8 |
| городской бюджет | 11319,1 |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование, реконструкция и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» на 2014-2020 годы | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |  |  | всего | 48322,6 | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог города |
| областной бюджет | 37388,8 |
| городской бюджет | 10933,8 |
| 1.1 | **Ремонт автомобильных дорог городских улиц** | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2018 | 2018 | всего | 38299,878 |  |
| областной бюджет | 35367,75 |
| городской бюджет | 2932,128 |
| 1.1.1 | Щебенение подъездной дороги к полигону ТБО (выполнено в 2015 году) |  | 2018 | 2018 | городской бюджет | 1068,828 | Щебенение подъездной дороги к полигону ТБО от улицы Энергетиков до поворота на аэропорт протяженностью 1,6 км |
| 1.1.2 | Ремонт ул. Дзержинского от поворота на ж/д вокзал до газонаполнительной станции |  | 2018 | 2018 | областной бюджет | 4100,024 | Ремонт ул. Дзержинского от поворота на ж/д вокзал до газонаполнительной станции, 0,57 км |
| городской бюджет | 215,791 |
| **1.1.3** | **Ремонт дороги ул. Ленина** |  | 2018 | 2018 | областной бюджет | 31030,75 | Ремонт дороги ул. Ленина, протяженностью 3,448 км |
| городской бюджет | 1633,3 |
| **1.1.4** | Ремонт участка дороги по ул. Мира |  | 2018 | 2018 | областной бюджет | 236,976 | Ремонт участка дороги по ул. Мира,  протяженностью 0.1 км |
| городской бюджет | 14,209 |
| **1.1.5** | Ремонт участка проезжей части ул. Кукина от ул. Кирова, протяженностью 328 м |  | 2018 | 2018 | городской бюджет | 191,5 | Ремонт участка проезжей части ул. Кукина от ул. Кирова, протяженностью 328 м  ( оплата за ранее выполненные работы) |
| **1.2** | **Содержание автомобильных дорог** | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2018 | 2018 | всего | 9776,21 |  |
| областной бюджет | 2021,0 |
| городской бюджет | 7755,21 |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц |  |  |  | всего | 6546,8 | Содержание автомобильных дорог городских улиц протяженностью 93,3 км. |
| городской  бюджет | 6546,8 |
| 1.2.2 | Ямочный ремонт (выполнено в 2017 году) |  |  |  | всего | 1101,41 | Ямочный ремонт проезжей части городской уличной сети |
| городской  бюджет | 1101,41 |
| 1.2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | всего | 2128 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 20,1 км. |
| областной  бюджет | 2021,0 |
| городской  бюджет | 107,0 |
| **1.3** | **Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости** | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |  |  | всего | 55 | Проверка достоверности определения сметной стоимости, инвентаризационно-технические работы, разработка проектов организации дорожного движения |
| городской  бюджет | 55 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2020 годах» |  |  |  | всего | 385,3 | Решение вопросов в области безопасности дорожного движения |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| городской бюджет | 385,3 |
| внебюджетные источники | 0 |
| 2.1 | Проектирование, установка новых светофорных узлов и реконструкция существующих |  |  |  | всего | 355,3 | Установка светофорного узла |
| городской бюджет | 355,3 |
| 2.2 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения |  |  |  | всего | 5 | Приобретение призов для конкурсов «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |
| городской бюджет | 5 |
| 2.3 | Творчество юных за безопасность дорожного движения |  |  |  | всего | 10 | Приобретение призов для конкурсов рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок |
| городской бюджет | 10 |
| 2.4 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  | всего | 5 | Приобретение призов для конкурса «Зеленый огонек» |
| городской бюджет | 5 |
| 2.5 | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях |  |  |  | всего | 5 | Приобретение призов для конкурсов, викторин, игр по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях |
| городской бюджет | 5 |
| 2.6 | Приобретение учебных пособий |  |  |  | всего | 5 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений |
| городской бюджет | 5 |