# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2023								                           №  114

О внесении изменения в постановление администрации

города Вятские Поляны от 26.01.2022 № 129

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 20.12.2022 № 14/138 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2021 № 4/23 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующее изменение в постановление администрации города Вятские Поляны от 26.01.2022 № 129 «Об утверждении плана на 2022 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Вятские Поляны от 14.04.2022 № 534, от 28.11.2022 № 1860) (далее – план),  утвердив план в редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны

А.П. Солодянкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры,

главный архитектор администрации				  И.Е. Губанова

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации города от 20.01.2023 № 114 |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»

на 2020-2030 годы» на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник Финансирова-ния | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы» | Заведующий отделом архитектуры. Директор МКУ «Организация капитального строительства» начальник. Управления по делам муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 42 562,4 | планируемый ввод жилья - 7200 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,23 кв.м/человека; уровень обеспеченности населения жильем- 29,50 кв.м/чел.; проверка 70-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны», снос 8-ми аварийных домов |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 38 939,7 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 537,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 3085,7 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего: | 315,1 | Внесение изменений в градостроительную документацию в соответствии с требованиями законодательства |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 183,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 132,1 |  |
| 1.1 | Постановка на кадастровый учет территориальных зон, установленных в Правилах землепользования и застройки города |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 183,0 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки в части подготовки описания границ 15-ти территориальных зон |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 48,1 |  |
| 1.2. | Подготовка документов для внесения изменений в Генеральный план города Вятские Поляны |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | подготовка изменений в Генеральный план города Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 84,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» |  |  | Всего: | 1 714.1 | содержание МБУ «Организация капитального строительства», подготовка 70 смет |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1 714.1 |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 1714,1 | Реализация МБУ «Организация капитального строительства» своих полномочий |
| 2.2. | Разработка и проверка смет |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Разработка и проверка смет в количестве 70 штук |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Качественное выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам, в том числе по программе «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 |  |
| 3.1. | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.2. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 4. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 40 533,2 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 38 939,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 354,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1 239,5 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 4.1. | Снос аварийных домов | Директор МБУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 1 200,0 | снос расселенных аварийных домов в количестве 8-ми штук |
| 4.2. | Подготовка смет на снос аварийных домов | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Подготовка 9–ти смет на снос аварийных домов |
| 4.4 | Приобретение жилых помещений | Директор МБУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС, заведующий отделом архитектуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 39 333,2 | Переселение из аварийного жилья 113 граждан из 49 жилых помещении, площадью 1148,4 кв.м. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 38 939,7 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 354,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 39,5 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |

________________________