В связи с уменьшением стоимости нанесения горизонтальной разметки при аукционе на заключение муниципального контракта стоимость расходов  в 2015 году снизилась с 180,0 тысяч рублей до 171,9 тысяч рублей (-8,1 тыс. рублей).

В связи с тем, что выделенные на 2015 год на мероприятия по устройству новых и реконструкции существующих   искусственных  неровностей проезжей части средства в сумме 10,0 тысяч рублей недостаточны даже для реконструкции одной неровности, данная сумма снята и добавлена на мероприятия по устройству механических ограждений для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах.

В связи с тем, что выделенная на 2015 год на мероприятия по реконструкции, переоборудованию, дооборудованию, переносу существующих и устройству новых пешеходных переходов и их освещения сумма в объеме 10,0 тысяч рублей недостаточно, дополнительно выделено на данные мероприятия 40,0 тысяч рублей.

В связи с тем, что выделенная на 2015 год на мероприятия по установке новых дорожных знаков в объеме 20,0 тысяч рублей недостаточно, дополнительно выделено на данные мероприятия 8,1 тысяча рублей.

В связи с тем, что выделенная на 2015 год на мероприятия по проектированию, установке новых светофорных узлов и реконструкции существующих в объеме 160,0 тысяч рублей недостаточно, дополнительно выделено на данные мероприятия 216,3 тысяч рублей. В связи с недостаточностью данной  суммы для установки нового светофорного узла для заключения долгосрочного муниципального контракта на данные мероприятия на 2016 год выделено дополнительно 278,7 тысяч рублей.

Дополнительные средства в объеме 535,0 тысяч рублей (2015 год  - 216,3 тыс. рублей, 2016 год — 278,3 тысяч рублей) выделены за счет снятия данной суммы с мероприятия  реконструкция сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения Кировской области в городе Вятские Поляны подпрограммы «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2018 годах» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2014- 2018 годы.

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от    01.11.2013    № 1696

(в редакции постановления

от  16.06.2015      №    1158 )

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус и название программы | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Расходы (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очеред-ной год (2013 год) | Первый год пла-нового периода (2014 год) | Второй год планового периода и последующие годы |  |  | Год завершения действия программы (2018 год) |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014 - 2018 годах» | Устройство новых и рекон-струкция существующих искусственных неровностей проезжей части | Всего, в том числе: | 20,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 20,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Устройство механических ограждений для предотвра-щения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах | Всего, в том числе: | 40,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 40,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Реконструкция, переоборудо-вание, дооборудование, перенос существующих и устройство новых пешеходных переходов и их освещения | Всего, в том числе: | 41,0 | - | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 41,0 | - | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Проектирование, установка новых светофорных узлов и реконструкция существующих | Всего, в том числе: | - | - | 464,5 | 530,5 | 340,0 | 340,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | 464,5 | 530,5 | 340,0 | 340,0 |
|  |  | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части улиц | Всего, в том числе: | - | 340,0 | 171,9 | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 340,0 | 171,9 | - | - | - |
|  |  | Установка новых дорожных знаков | Всего, в том числе: | 84,0 | 9,6 | 28,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 84,0 | 9,6 | 28,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие | Всего, в том числе: | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Творчество юных за безопас-ность дорожного движения (конкурсы рисунков, стенга-зет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок) | Всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Конкурс «Лучший юный мотоциклист года» | Всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Конкурс в дошкольных образовательных учрежде-ниях «Зеленый огонек» | Всего, в том числе: | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях | Всего, в том числе: | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Приобретение учебных ви-диафильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений | Всего, в том числе: | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Всего по подпрограмме | Всего, в том числе: | 597,0 | 399,6 | 794,5 | 640,5 | 450,0 | 450,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 597,0 | 399,6 | 794,5 | 640,5 | 450,0 | 450,0 |

________________________