Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от 20.01.2023 № 115

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу муниципального образования**

**городского округа город Вятские Поляны Кировской области**

**«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 № 700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340, от 26.04.2019 № 587, от 27.06.2019 № 840, от 15.08.2019 № 1049, от 28.10.2019 № 1480, от 29.11.2019 № 1673, от 22.01.2020 № 91, от 27.03.2020 № 480, от 13.04.2020 № 522,**

**от 29.09.2020 № 1108, от 09.11.2020 №1315, от 15.01.2021 № 50, от 07.04.2021 № 500, от 05.07.2021 №1000, от 23.09.2021 № 1432, от 17.11.2021 № 1698, от 01.12.2021 № 1812, от 14.01.2022 № 59, от 04.04.2022 № 473, от 11.08.2022 № 1192, от 31.08.2022 № 1273, от 26.09.2022 № 1383, 03.11.2022 № 1693)**

(далее– муниципальная программа)

1. Раздел 3 «Обобщенная характеристика отдельных мероприятий

муниципальной программы»:

1.1. В подразделе «Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»:

1.1.1. В абзаце 16 значение «2018-2024» заменить значением «2018-2030».

1.2. После подраздела «Мероприятия «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» дополнить подразделом «Мероприятие «Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства». В рамках данного отдельного мероприятия предусматривается приобретение системы видеонаблюдения в целях решение вопросов городского развития».

1.3. В подразделе «Мероприятия «Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды»:

1.3.1. После 9 абзаца добавить информацию «В рамках отдельного мероприятия «Цифровая трансформация городской среды» планируется выполнение показателей: доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования в общем количестве проведенных собраний собственников; доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий».

2. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы значение «202091,91» заменить значением «202406,62», значение «178170,75» заменить значением «177356,14», значение «10325,34» заменить значением «10317,16», значение «13595,82» заменить значением «14001,82», значение «0» заменить значением «731,50».

3. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

3.1. В абзаце 1 значение «202091,91» заменить значением «202406,62».

3.2. В абзаце 2 значение «178170,75» заменить значением «177356,14».

3.3. В абзаце 3 значение «10325,34» заменить значением «10317,16».

3.4. В абзаце 4 значение «13595,82» заменить значением «14001,82».

3.5. В абзаце 5 значение «0» заменить значением «731,50».

3.6. В абзаце 8 значение «202091,91» заменить значением «202406,62».

3.7. В абзаце 9 значение «22866,36» заменить значением «29922,57».

3.8. В абзаце 10 значение «76528,45» заменить значением «69372,66».

3.9. В абзаце 13 значение «3363,10» заменить значением «3727,40».

3.10. В абзаце 14 значение «30,00» заменить значением «80,00».

3.11. В абзаце 15 значение «178170,75» заменить значением «177356,14».

3.12. В абзаце 16 значение «22129,78» заменить значением «28328,45».

3.13. В абзаце 17 значение «74879,70» заменить значением «67866,41».

3.14. В абзаце 22 значение «10325,34» заменить значением «10317,16».

3.15. В абзаце 23 значение «507,97» заменить значением «570,60».

3.16. В абзаце 24 значение «883,14» заменить значением «812,33».

3.17. В абзаце 29 значение «13595,82» заменить значением «14001,82».

3.18. В абзаце 30 значение «228,61» заменить значением «292,01».

3.19. В абзаце 31 значение «765,61» заменить значением «693,91».

3.20. В абзаце 34 значение «3363,10» заменить значением «3727,40».

3.21. В абзаце 35 значение «30,00» заменить значением «80,00».

3.22. После 35 абзаца добавить информацию «из внебюджетных источников – 731,50 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 731,50 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий» - 0;

на мероприятие «Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 0;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 0;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 0;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 0».

4. После раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» дополнить разделом 4.1. **«**Мероприятия, обеспечивающие повышение значений индекса качества городской среды. Для выявления конкурентных преимуществ городов и ограничений, препятствующих их развитию, актуальных проблем, перспективных направлений развития городов, а также для определения уровня качества городской среды городов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, была разработана методика формирования индекса качества городской среды.

Данный показатель является очень важным для каждого города, т.к. значения индексов учитываются при определении размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» есть возможность повысить значение таких индикаторов, как

уровень доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения,

привлекательность озелененных территорий,

доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (городские леса, парки, сады и др.),

доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных и т.п.

При разработке проектной документации для благоустройства общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» особое внимание уделялось устройству нового уличного освещения, установке пандусов для сводобного передвижения маломобильных групп населения, создание новых клумб и цветников, посадке дополнительных деревьев и кустарников.

На площади Труда им. Ф.И. Трещева, начиная с момента благоустройства, было установлено опор освещения со светильниками 20 штук, светильников грунтовых и «Шар венчающий» в количестве 32 штуки, посажено 24 дерева, создано 6 новых цветников и высажены гортензии в отремонтированные цветочницы, установлен пандус с перилами.

В 2022 году на площади Победы было устройство наружного и декоративного освещения площади, зданий, элементов благоустройства и памятника «Воинам-землякам», в общей сложности было установлено 37 опор освещения и 4 светильника вокруг памятника. Был установлен лестничный спуск с пандусом и перилами.

В 2023 году начнется реализация мероприятия «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны». Для выполнения данного проекта запланировано создание сквера, в котором будут установлены детское и спортивное оборудование, зоны отдыха для разновозрастных категорий населения. Также запланирована установка оригинального уличного освещения и подсветки. В качестве озеленения проектом предусмотрена посадка лиственных и хвойных растений, а также высокорослых кустарников. На участках без покрытий и сооружений будут высажены газоны по слою растительного грунта. Для обеспечения свободного перемещения маломобильных групп населения по основной улице проектом предусматривается устройство пандусов.

В 2023 году запланирована разработка проектной документации для благоустройства площади им. Г.С. Шпагина, в которой в обязательном порядке будет предусмотрено создание дополнительного освещения, обеспечение свободного перемещения маломобильных групп, ремонт и создание новых цветников. В этом же году начнутся подготовительные работы по устройству сквера за зданием администрации (обрезка, снос деревьев, корчевание пней), в последующие годы будет предусмотрена посадка новых деревьев и установка малых архитектурных форм (скамьи, урны).

Еще одним не маловажным индикатором для расчета индекса качества городской среды является доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше, а также доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в электронном голосовании (с использованием цифровых технологий).

Для повышения данного индикатора с 2021 года Всероссийское голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в последующем году, проводится на единой федеральной платформе.

В 2021 году муниципальным образованием было принято решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Для выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект, было организовано голосование через телекоммуникационную сеть «Интернет» (в Контакте), в данном опросе приняли участие 463 человека.

В последующем были проведены общественные обсуждения для разработки концепции благоустройства исторической части города Вятские Поляны, которые проходили в формате фокус-групп, в общей сложности в данных мероприятиях приняли участие более 150 человек.

В 2022 году на официальном сайте администрации города Вятские Поляны и в Контакте в сети «Интернет» были организованы опрос по выбору границ туристического центра нашего города и запрос предложений по благоустройству общественной территории площади им. Г.С. Шпагина. В общей сложности в данных мероприятиях приняло участие 552 человека.

Муниципальным образованием городского округа город Вятские Поляны Кировской области планируется продолжить данную практику и в последующие годы».

5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**