ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны

Кировской области» на 2014-2018 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация города Вятские Поляны, отдел архитектуры администрации города |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | администрация города Вятские Поляны, Управление по делам муниципальной собственности, МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |  |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы; |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |  |
| Цели подпрограммы | создание условий для развития жилищного строительства в городе, формирование рынка доступного и комфортного жилья экономкласса, увеличение объемов жилищного строительства |  |
| Задачи подпрограммы | обеспечение градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; стимулирование развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного; вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства жилья экономкласса; опережающее развитие коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства; стимулирование спроса на рынке жилищного строительства |  |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | общий годовой объем ввода жилья; ввод жилья на душу населения; уровень обеспеченности населения жильем. |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы, разделение на этапы не предусмотрено |  |
| Объем ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе: | 15 651,5 |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | - |
|  | Областной бюджет, тыс. руб. | 10 000,0 |
|  | Городской бюджет, тыс. руб., | 5 651,5 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | к концу 2018 года ожидается: увеличение общего объема ввода жилья до 13 200 кв.метров; увеличение ввода жилья на душу населения до 0,4 кв.м. на человека. повышение уровня обеспеченности населения жильем до 27,5 кв.м. на человека; |  |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время в городе разработаны и приняты в действие Правила землепользования и застройки, существует перспективный генеральный план города на 20 лет, который требует корректировки с учетом демографических и миграционных процессов и плана развития градообразующих факторов.

В 2009 году разработан проект планировки квартала «Северный» на 142 дома. Подали заявку на строительство домов 180 человек. Разработана проектно-сметная документация по строительству инженерных сетей, стоимость работ составит около 30 млн. руб.

В 1 полугодии 2011 года введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 2,55 тыс. кв. метров, что составило 86% к соответствующему уровню 2010 года. Ввод в действие жилья за 2010-2013 годы представлен в таблице 10.

Таблица 10

Ввод в действие жилья в 2010-2013 годах

| Введено жилья | 2010 | 2011 | 2012 | 6 м-в 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. кв. метров | 5,7 | 5,6 | 9,0 | 2,72 |

Вместе с тем эти объемы не соответствуют потребностям жителей города. Спрос намного превышает предложение.

По причине недостаточного ввода жилья наблюдается неоправданный рост цен на жилищном рынке. Средняя цена жилья в городе Вятские Поляны вплотную приблизилась к 35 тыс. руб. за 1 кв. метр.

В городе планируется увеличить ввод жилья с 10 тыс. кв. метров в 2013 году до 13,2 тыс. кв. метров в 2018 году.

В настоящее время в городе разработаны и утверждены генеральный план города и Правила землепользования и застройки города.

Также в городе ведется освоение новых территорий с учетом развития строительства, разрабатываются схемы территориальной планировки города.

Но серьезной проблемой для нашего города, как и для всей Кировской области, является то, что при существовании спроса на жилье, при наличии свободных площадей строительство не ведется. В городе имеются свободные территории под жилищное строительство. Однако все эти свободные территории не обеспечены инженерной инфраструктурой. Из-за отсутствия необходимых средств администрация города медленно осуществляет подготовку и формирование участков к аукционам. 	Администрация города и застройщики отмечают завершение периода так называемой "точечной" застройки с использованием уже существующих коммунальных сетей, а также ограниченные возможности использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков жилищного строительства основана на формировании предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, монопольной платы: за присоединение к их инфраструктурным системам; за получение застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенной по непрозрачным и изменяющимся принципам. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных для жилищного строительства площадок.

Одной из причин данной проблемы является отсутствие надежных механизмов финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков для жилищного строительства коммунальной инфраструктурой.

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что на сегодняшний день основной проблемой, сдерживающей увеличение предложения жилья на первичном рынке, является отсутствие подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих полное инфраструктурное обеспечение. Кроме того, на развитие жилищного строительства в регионе влияют покупательская и инвестиционная активность в строительстве, доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для

граждан, вопросы, связанные с прозрачностью тарифов за подключение к инженерным сетям. Все эти проблемы следует решать в комплексе, используя программно-целевые методы решения конкретных задач.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей

сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации муниципальной

программы, описание ожидаемых конечных результатов

Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Положения Подпрограммы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года», с направлениями программы среднесрочного социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2014-2018 годы, утвержденную решением Вятскополянской городской Думы от 12.02.2014 № 6. Основной задачей государственной политики в жилищной сфере является наращивание объемов строительства жилья и увеличение его доступности для граждан.

Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и срока возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из важнейших проблем социально-экономического развития города. Достаточно привести цифры. В очереди на улучшение жилищных условий по состоянию на конец 2012 года в городе состоит около 1,3 тыс. семей. Только для обеспечения потребностей очередников городу необходимо более 23 тыс. кв. метров жилья.

Учитывая это, основной целью Подпрограммы является создание условий для развития жилищного строительства в городе, формирование рынка доступного и комфортного жилья, увеличение объемов жилищного строительства.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

обеспечение градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

стимулирование развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства жилья экономкласса;

опережающее развитие коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства;

стимулирование спроса на рынке жилищного строительства

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

общий годовой объем ввода жилья; Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме     № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений".

ввод жилья на душу населения; определяется как отношение суммы общей площади всех жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в установленном порядке в эксплуатацию из статистической отчетности формы   № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" и построенных населением в отчетном году из статистической отчетности формы № 1-ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах", к среднегодовой численности постоянного населения города Вятские Поляны.

уровень обеспеченности населения жильем (данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде к среднегодовой численности постоянного населения города Вятские Поляны).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы представлены в приложение № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации Программы - 2014-2018 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Программные мероприятия | Источ-ники финансирования | Объемы финансирования |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Ведение реестра строящихся жилых домов, контроль над эффективным использованием земельных участков, выделенных под жилую застройку, применение экономических рычагов, обеспечивающих своевременную сдачу в эксплуатацию жилых домов, передачу "долгостроев" другим застройщикам на конкурсной основе | не требуется | + | + | + | + | + | отдел архитектуры |
| 2. | Оптимизация процедур подготовки исходно-разрешительных документов на предоставление земельных участков под жилую застройку, согласований и экспертизы проектной документации на строительство | не требуется | + | + | + | + | + | отдел архитектуры |
| 3. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные средства массовой информации о ходе реализации жилищной политики в городе | не требуется | + | + | + | + | + | отдел архитектуры, МКУ по обеспечению деятельности ОМС города Вятские Поляны |
| 4. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Вятские Поляны, в генеральный план города Вятские Поляны | Всего: в том числе | 35,584 |  |  |  |  | отдел архитекту-ры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 35,584 |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство инженерной инфраструктуры квартала застройки "Восточный" | Всего: в том числе |  |  |  | 5250 |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 5000 |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 250 |  |  |
| 6. | Строительство дорог в квартале застройки "Восточный" | Всего: в том числе |  |  |  |  | 10000 | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  | 5000 |  |
| 7. | Разработка проекта планировки с проектом межеваний по ул. Энергетиков | Всего в том числе | 93,575 |  |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 93,575 |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка проекта планировки мусульманского кладбища | Всего в том числе | 34,785 |  |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 34,785 |  |  |  |  |  |
| 9. | Выполнение расчета потребности газа, электроэнергии к проекту планировки по ул. Энергетиков | Всего: в том числе | 7,553 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 7,553 |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка проекта планировки по ул. Деповская | Всего: в том числе |  | 80 |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  | 80 |  |  |  |  |
| 11. | Разработка проекта планировки по ул. Плеханова | Всего: в том числе |  | 50 |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  | 50 |  |  |  |  |
| 12. | Разработка проекта планировки в районе ул. Крупской | Всего: в том числе |  |  | 100 |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Всего | Всего | 171,5 | 130 | 100 | 5250 | 10000 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 5000 | 5000 |  |
|  |  | городской бюджет | 171,5 | 130 | 100 | 250 | 5000 |  |

4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации Подпрограммы

Настоящая подпрограмма базируется на основных положениях Программы среднесрочного социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2014-2018 годы, утвержденной решением Вятскополянской городской Думы от 12.02.2014 № 6, постановления администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

В целях реализации Подпрограммы исполнителем планируется разработка и внесение в установленном порядке в администрацию города Вятские Поляны проектов нормативных правовых актов города Вятские Поляны.

Нормативные правовые акты, принятие которых необходимо в ходе реализации муниципальной программы, представлены в Приложении № 1 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет бюджета города, средств областного бюджеты, передаваемых в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования городского округа город Вятские Поляны.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составит 15651,5 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - - 10 000 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 5 651,5 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы может изменяться в зависимости от возможностей бюджета города и результатов оценки эффективности реализации Подпрограммы. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет бюджета города, устанавливается решением Вятскополянского городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации Подпрограммы

и описание мер управления рисками

| Риски | Меры управления рисками |
| --- | --- |
| Внутренние риски |  |
| Неэффективное управление и организация реализации Подпрограммы, неэффективное использование бюджетных средств недофинансирование Подпрограммы | разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией мероприятий Подпрограммы, ежеквартальная оценка эффективности использования бюджетных средств. Мониторинг результативности и эффективности реализации Подпрограммы |
| Внешние риски |  |
| Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение платежеспособного спроса на жилье, сокращение инвестиций в строительную отрасль Дефицит трудовых ресурсов строительных организаций при реализации Подпрограммы | проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды в ходе исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и мероприятий Подпрограммы; Оперативное реагирование и своевременное внесение изменений в Подпрограммы с целью снижения воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей Подпрограммы; Своевременная разработка и внедрение антикризисных мер. Проведение активной кадровой политики по повышению привлекательности и престижности работы в отрасли, увеличение заработной платы |

________

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

(в редакции постановления

администрации города Вятские 							         Поляны Кировской области

от 23.06.2016 № 1199

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | внесение изменений в подпрограмму «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы | отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны, МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | по мере необходимости в течение действия муниципальной программы |

________