Подпрограмма «Переселение граждан,

проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного   жилищного фонда» на 2014-2017 годы муниципальной программы Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация города Вятские Поляны, отдел архитектуры администрации города |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны», Управление по делам муниципальной собственности администрации города Вятские Поляны, отдел архитектуры администрации города |
| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | переселение в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 непригодным для проживания; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений которых готовы участвовать в Подпрограмме |
| Задачи Подпрограммы | переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; развитие малоэтажного жилищного строительства; снос аварийных жилых домов |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы; количество помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 1 этап расселения 103 граждан из 6 многоквартирных домов, снос расселенных в 2014 г. аварийных жилых домов - до 31.12.2015 года; 2 этап - расселение 629 граждан из 46 многоквартирных домов, снос расселенных в 2015-2016 г. аварийных жилых домов - до 01.07.2017 года. |
| Объем ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и бюджета города -– 170601,10 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 103373,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 35 934,80 тыс. рублей, средства городского бюджета – 20 727,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 10 565,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | переселение 732 граждан из 298 жилых помещений общей площадью 9657,54 кв.м. в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одним из самых острых социальных проблем. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества.

Муниципальное образование, учитывая высокую степень дотационности своего бюджета, самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не может. К тому же переселение граждан только за счет средств муниципалитета, особенно непривлекательного для инвесторов населенного пункта, затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Предметом мероприятий данной Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ) является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, которые признаны до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, предлагаемых к расселению в рамках Подпрограммы, представлен в приложении  № 1 к Подрограмме.

Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья Подпрограмма направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства, что связано с изменениями в Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ, позволяющими упростить процедуру получения субъектами Российской Федерации средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и направить данные средства на приобретение у застройщиков готового малоэтажного жилья.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей

сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,

сроков и этапов реализации Подпрограммы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение граждан комфортными условиями проживания, в том числе переселение граждан из жилых домов, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Целями Подпрограммы являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений которых готовы участвовать в Подпрограмме;

переселение в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007                    № 185-ФЗ граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 непригодным для проживания.

Для достижения целей Подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

развитие малоэтажного жилищного строительства;

снос аварийного жилищного фонда.

Целевыми показателями эффективности Подпрограммы (представлены в приложение № 2 к муниципальной программе) являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы;

количество помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы (данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде");

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы (данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде").

Сроки реализации Подпрограммы:

1 этап расселения 103 граждан из 6 многоквартирных домов, снос расселенных в 2014 г. аварийных жилых домов - до 31.12.2014 года;

2 этап - расселение 629  граждан из 46 многоквартирных домов, снос расселенных в 2015-2016 г. аварийных жилых домов - до 01.07.2017 года Список граждан подлежащих переселению в 2016 году представлен в приложении № 2 к Подпрограмме.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Наименование задач и программных мероприятий, источники финансирования, объемы финансирования по годам реализации Подпрограммы представлены в приложении № 3 к Подпрограмме.

4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации Подпрограммы

Нормативные правовые акты, принятие которых необходимо в ходе реализации Подпрограммы, представлены в Приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

5.1. Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления города Вятские Поляны на иные цели. Подпрограмма может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

5.2. Общий объем финансирования за счет  средств Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и городского бюджета  -– 170601,10 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 103 373,0 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 35934,8 тыс. рублей,

средства  городского бюджета – 20 727,4 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 10 565,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

5.3. Распределение субсидий за счет средств Фонда ЖКХ осуществляется в пределах лимита, предусмотренного Фондом ЖКХ для Кировской  области в 2014-2017 годах.

Распределение субсидий за счет средств Фонда ЖКХ осуществляется пропорционально площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (без учета лоджий и балконов), подлежащей расселению на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

5.4. Необходимый объем ресурсов Подпрограммы определен на 2014-2017 годы как произведение общей площади жилых помещений, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации многоквартирных домов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, не расселенных за предыдущие годы при реализации Подпрограммы, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, рассчитанной исходя из лимита средств Фонда ЖКХ, областного бюджета и городского бюджета, и составляющей 24 тыс. рублей.            	В случае приобретения муниципальным образованием городским округом город Вятские Поляны Кировской области жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 24 тыс. рублей (оплачиваемых в рамках Подпрограммы за счет средств Фонда ЖКХ и областного бюджета), финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется:

в рамках реализации 1 этапа Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;

в рамках реализации 2 и последующих этапов Подпрограммы:

для граждан, занимающих жилые помещения на условиях договоров социального найма - за счет средств бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;

для граждан, являющихся собственниками жилых помещений - за счет средств собственника жилого помещения в аварийных многоквартирных домах.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется:

для граждан, занимающих жилые помещения на условиях договоров социального найма - за счет средств бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;

для граждан, являющихся собственниками жилых помещений - за счет средств собственника жилого помещения в аварийных многоквартирных домах.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета будет уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для Кировской области Фондом.

5.5. Перечисление субсидий муниципальному образованию городского округа город Вятские Поляны на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством Кировской области.

6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1. Основными механизмами реализации Программы являются приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов, а также выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации:

6.1.1. Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц.

6.1.2. Строительство многоквартирных жилых домов.

Построенные (приобретенные) жилые помещения предполагается учитывать в казне муниципального образования в качестве муниципальной собственности и предоставлять в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

6.2. Способами переселения граждан являются:

6.2.1. Предоставление построенных (приобретенных) жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Предоставляемое жилое помещение должно быть:

благоустроенным  применительно к условиям города Вятские Поляны Кировской области;

равнозначным по общей  площади  ранее занимаемому жилому помещению. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель имеет право на получение соответственно квартиры или жилого помещения, состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире.

отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ из аварийного жилищного фонда, находится по месту их жительства в границах муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Кировской области. При этом отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта, в том числе неоднократные, являются основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Кировской области.

6.2.2. Предоставление по договорам мены гражданам — собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах взамен жилых помещений, подлежащих изъятию.

Предоставляемое жилое помещение должно быть:

благоустроенным применительно к условиям города;

равнозначным по общей  площади ранее занимаемому жилому помещению;

отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания.

6.2.3. Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения. Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1 – 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, представлен в приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.

Плановые показатели выполнения адресной Подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении № 6 к Подпрограмме.

6.3. Приобретение жилых помещений граждан в целях  переселения из аварийного жилищного фонда осуществляется путем проведения открытых аукционов на приобретение жилых помещений с параметрами, соответствующими требованиям жилищного законодательства.

6.4. По результатам проведенных мероприятий  по переселению граждан из аварийных домов, осуществляемых за счет средств муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, а также финансовой поддержки из Фонда ЖКХ и областного бюджета, полностью расселенные аварийные дома подлежат сносу.

6.5. Земельные участки, освобожденные после сноса аварийных домов, подлежат  оценке и продаже по результатам проведенных торгов.

6.6. В реализации Подпрограммы участвуют:

6.6.1. Отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны:

введет реестр аварийных домов в системе «Реформа ЖКХ».

6.6.2. Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»:

совместно с отделом архитектуры администрации города Вятские Поляны формирует заявку в департамент строительства и архитектуры Кировской области на отбор муниципальных образований области для предоставления финансовой поддержки на реализацию в 2014 - 2017 годах мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2014- 2017 годы, в соответствии с рекомендациями департамента по подготовке заявок.

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет затраты на мероприятия Подпрограммы;

разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство жилых домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

запрашивает у управляющих организаций и предоставляет сведения по инвентаризации и мониторингу аварийного жилищного фонда на территории города Вятские Поляны;

запрашивает, уточняет у управляющих организаций и предоставляет списки граждан проживающих в жилых домах, подлежащих сносу ;

запрашивает у управляющих организаций и предоставляет перечень многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания;

проводит организационную работу по сносу аварийных домов.

6.7. Отдел муниципальных закупок администрации города Вятские Поляны проводит аукционные процедуры на приобретение жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

6.8. Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны:

приобретает и предоставляет жилые помещения в целях переселения граждан, проживающих в аварийных домах;

проводит оценку земельных участков, освобожденных после сноса   аварийных домов, а также продажу земельных участков по результатам проведенных торгов.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы

и описание мер управления рисками

| Риски | Меры управления рисками |
| --- | --- |
| Внутренние риски |  |
| Неэффективное управление и организация реализации Подпрограммы, неэффективное использование бюджетных средств недофинансирование Подпрограммы | разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией мероприятий Подпрограммы, ежеквартальная оценка эффективности использования бюджетных средств. Мониторинг результативности и эффективности реализации Подпрограммы |
| Внешние риски |  |
| Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение платежеспособного спроса на жилье, сокращение инвестиций в строительную отрасль. | проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды в ходе исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и мероприятий Подпрограммы; Оперативное реагирование и своевременное внесение изменений в Подпрограммы с целью снижения воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей Подпрограммы; Своевременная разработка и внедрение антикризисных мер. |

________

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

Вятские Поляны Кировской области

от 23.06.2016  № 1199

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

к подпрограмме

(в редакции постановления администрации

города Вятские Поляны

Кировской области

от  23.06..2016    №    1199 )

СПИСОК

граждан, подлежащих переселению в 2016 году из аварийных жилых помещений,

признанных непригодными для проживания, в муниципальном образовании

городском округе город Вятские Поляны Кировской области

| № п/п | Планируемый год переселе-ния | Ф.И.О. граждан, переселяемых в планируемом году (с указанием собственников и нанимателей) | Адрес аварийного жилого дома, в котором проживают граждане, переселяемые в планируемом году (наименование населенного пункта, улицы, № дома, № квартиры) | Общая площадь аварийного жилого дома (кв. метров) | Общая площадь занимаемой квартиры (жилого помещения) (кв. метров) | Выбранный гражданином способ переселения из аварийного жилого дома | Общая площадь предоставляемой квартиры (жилого помещения) (кв. метров) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | Улица Железнодорожная дом № 16 | 262,1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Попов Александр Павлович- собственник | Квартира 7 (1 чел.) |  | 20,3 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 20,3 |  |
| 2 |  | Косоева Александра Федоровна – собственник | Квартира 10 (1 чел.) |  | 19,5 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 19,5 |  |
|  | 2016 |  | Улица Вокзальная, дом № 18 | 200,0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Грабар Николай Юрьевич – собственник | Квартира 1 (3 чел.) |  | 19,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретение на рынке жилья | 19,0 |  |
| 4 |  | Грабар Алина Рамазановна |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Грабар Марина Юрьевна |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Галлиев Ирек Хузинович - собственник | Квартира 2 (2 чел.) |  | 44,5 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 44,5 |  |
| 7 |  | Галлеев Эдуард Ирекович |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Сунцов Николай Иванович – собственник | Квартира 3 (1 чел.) |  | 26,8 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 26,8 |  |
| 9 |  | Дегтерев Сергей Леонидович – собственник | Квартира 4 (3 чел.) |  | 26,8 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 26,8 |  |
| 10 |  | Дегтерева Елена Николаевна |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Дегтерева Алена Сергеевна |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Платунов Сергей Анатольевич – собственник | Квартира 6 (1 чел.) |  | 23,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 23,7 |  |
| 13 |  | Водянкина Зинаида Васильевна – наниматель | Квартира 7 (1 чел.) |  | 16,4 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 16,4 |  |
| 14 |  | Воронина Нина Ивановна – наниматель | Квартира 8 (2 чел.) |  | 27,6 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 27,6 |  |
| 15 |  | Воронин Алексей Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Первомайская дом № 31 | 124,0 |  |  |  |  |
| 16 |  | Белозерова Светлана Александровна – наниматель | Квартира 1 (4 чел.) |  | 17,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 17,0 |  |
| 17 |  | Брюхачев Артем Павлович |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Широбоков Константин Михайлович |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Белозерова Юлия Андреевна |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Чеблукова Татьяна Ивановна – собственник ½ | Квартира 2 (4 чел.) |  | 23,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 23,7 |  |
| 21 |  | Чирков Дмитрий Русланович – собственник ½ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Чеблукова Анна Ивановна |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Чеблуков Иван Петрович |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Габтрашитова Разия Хузиновна – собственник 1/2 | Квартира 4 (4 чел.) |  | 64,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 64,7 |  |
| 25 |  | Габтрашитова Диана Ильнуровна – собственник ½ |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Габтрашитова Айгуль Габтельнуровна |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Габтрашитов Ильнур Габтельнурович |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Кузнецова Наталья Васильевна – собственник | Квартира 5 (3 чел.) |  | 17,8 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 17,8 |  |
| 29 |  | Кузнецов Сергей Георгиевич |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Напольских Анастасия Эдуардовна |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Советская, дом № 39 | 226,0 |  |  |  |  |
| 31 |  | Муратов Алексей Иванович- собственник | Квартира 3 (3 чел.) |  | 30,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 30,7 |  |
| 32 |  | Муратова Елена Алексеевна |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Муратова Галина Вячеславовна |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Ленина, дом № 34 | 66,3 |  |  |  |  |
| 34 |  | Басыров Фирдавис Хатыпович – собственник | Квартира 1 (2 чел.) |  | 34,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 34,1 |  |
| 35 |  | Басирова Римма Мухаметхановна |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Чернышова Полина Алексеевна – собственник ½ | Квартира 2 (3 чел.) |  | 27,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 27,1 |  |
| 37 |  | Чернышова Людмила Викторовна – собственник ½ |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Синин Геннадий Михайлович |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Ул. Ленина, дом № 49 | 124,9 |  |  |  |  |
| 39 |  | Младан Надежда Алексеевна - собственние | Квартира1 (4 чел.) |  | 46,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 46,7 |  |
| 40 |  | Младан Татьяна Влалмировна |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Младан Данил Максимович |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Младан Наталья Игоревна |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Щетинкин Владимир Федорович - собственник | Квартира 2 (1 чел.) |  | 22,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 22,4 |  |
| 44 |  | Щелконогов Николай Васильевич - наниматель | Квартира 3 (2 чел.) |  | 39,6 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 39,6 |  |
| 45 |  | Щелконогова Елена Николаевич |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Хохлова Валентина Афанасьевна - собственник | Квартира 4 (3 чел.) |  | 28,5 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 28,5 |  |
| 47 |  | Хохлова Наталья Александровна - собственник |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Хохлова Арина Александровна собственник |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Красноармейская, дом № 54 | 291,9 |  |  |  |  |
| 49 |  | Зуева Валентина Петровна - собственник | Квартира 1 (1 чел.) |  | 38,5 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 38,5 |  |
| 50 |  | Нестерова Елена Геннадьевна - собственник | Квартира 2 (3 чел) |  | 46,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 46,4 |  |
| 51 |  | Нестеров Сергей Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Нестерова Татьяна Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Маткова Светлана Михайловна - собственник | Квартира 3 (4 чел) |  | 38,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 38,0 |  |
| 54 |  | Матков Андрей Анатольевич |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Постникова Анна Андреевна |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Постникова Александра Андреевна |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Игумнова Антонина Ивановна- собственник | Квартира 4 (2 чел) |  | 44,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 44,0 |  |
| 58 |  | Игумнов Владимир Михайлович |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Валиуллина Гульфания Хабибулловна- собственник | Квартира 5 (2 чел) |  | 24,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 24,0 |  |
| 60 |  | Валиуллин Рафаэль Раифович |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Подалекова Надежда Гкннадьевна - собственник | Квартира 6 (1 чел.) |  | 28,3 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 28,3 |  |
| 62 |  | Сунцова Вера Васильевна - наниметель | Квартира 7 (2 чел) |  | 16,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 16,0 |  |
| 63 |  | Ожегов Алексей Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Алексеева Александра Анатольевна - собственник | Квартира 8 (2 чел) |  | 19,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 19,0 |  |
| 65 |  | Мухина Нина Васильевна |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Куршин Василий Александрович - собственник | Квартира 9 (1 чел.) |  | 16,5 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 16,5 |  |
| 67 |  | Винокурова Татьяна Анатольевна - наниматель | Квартира 10 (4 чел) |  | 15,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 15,0 |  |
| 68 |  | Андреева Елена Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Винокурова Екатерина Павловна |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Морозова Оксана Александровна |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Пер. Ленинский, дом № 8 | 108,9 |  |  |  |  |
| 71 |  | Шагабиева Зульфия Кабировна – собственник | Квартира 1 (1 чел.) |  | 34,6 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 34,6 |  |
| 72 |  | Павлова Ирина Игоревна – собственник ½ | Квартира 2 (4 чел.) |  | 44,0 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 44,0 |  |
| 73 |  | Павлов Анатолий Игоревич – собственник ½ |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Павлова Татьяна Вячеславовна |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Павлов Игорь Викторович |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Хома Сергей Михайлович – собственник 1/3 | Квартира 3 (3 чел.) |  | 30,3 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 30,3 |  |
| 77 |  | Хома Любовь Геннадьевна – собственник 1/3 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Хома Михаил Иванович – собственник 1/3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Вокзальная, дом № 14 | 295,1 |  |  |  |  |
| 79 |  | Осипова Екатерина Александровна собственник | Квартира 1 (4 чел) |  | 40,7 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 40,7 |  |
| 80 |  | Осипов Анатолий Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Осипов Александр Анатольевич |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Осипов Григорий Анатольевич |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Зырянова Валентина Анатольевна собственник | Квартира 1 (1 чел.) |  | 32,5 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 32,5 |  |
| 84 |  | Расторопова Светлана Юрьевна собственник | Квартира 3 (2 чел) |  | 36,8 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 36,8 |  |
| 85 |  | Расторопов Илья Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Коновалов Николай Андриянович собственник | Квартира 4 (2 чел) |  | 57,3 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 57,3 |  |
| 87 |  | Коновалов Илья Николаевич |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Шевняков Александр Владимирович наниматель | Квартира 5 (1 чел.) |  | 47,6 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 47,6 |  |
| 89 |  | Смирнова Валентин6а Геннадьевна наниматель | Квартира 6 (1 чел.) |  | 33,2 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 33,2 |  |
|  | 2016 |  | Улица Дзержинского дом № 47 | 194,0 |  |  |  |  |
| 90 |  | Уразаев Алексей Вячеславович собственник | Квартира 1 (1 чел.) |  | 15,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 15,0 |  |
| 91 |  | Зверева Галина Николаевна собственник | Квартира 1 (1 чел.) |  | 21,6 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 21,6 |  |
| 92 |  | Соловьев Сергей Михайлович собственник | Квартира 3 (1 чел.) |  | 39,3 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 39,3 |  |
| 93 |  | Чехонина Алевтина Михайловна собственник | Квартира 4 (1 чел.) |  | 43,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 43,0 |  |
| 94 |  | Ахметшарипова Людмила Петровна наниматель | Квартира 5 (4 чел) |  | 32,9 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 32,9 |  |
| 95 |  | Ахметшарипов Абузар Ахметзарипович |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Ахметшарипов Рустам Абузарович |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Ахметшарипова Елизавета Рустамовна |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Вокзальная, дом № 24 | 81,0 |  |  |  |  |
| 98 |  | Крылова Зоя Владимировна – наниматель | Квартира 1 (1 чел.) |  | 11,6 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 11,6 |  |
| 99 |  | Гаврилов Туктар Пантелеевич – наниматель | Квартира 3 (1 чел.) |  | 20,2 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 20,2 |  |
|  | 2016 |  | Пер. Ленинский, дом № 1 | 67,1 |  |  |  |  |
| 100 |  | Зимина Надежда Аркадьевна – наниматель | Квартира 1 (2 чел.) |  | 24,2 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 24,2 |  |
| 101 |  | Зимин Иван Александрович |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Бушмелева Татьяна Ивановна – наниматель | Квартира 2 (2 чел.) |  | 21,4 | Предоставление жилого помещение по договору социального найма | 21,4 |  |
| 103 |  | Сюткин Роман Владиславович |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Тимофеева Светлана Борисовна - собственник | Квартира 2 ( 1 чел.) |  | 21,5 | Предоставление жилого помещения по договору мены |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Вокзальная, дом № 4 | 125,5 |  |  |  |  |
| 105 |  | Овчинников Сергей Николаевич- наниматель | Квартира 3 (1 чел.) |  | 40,1 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 40,1 |  |
| 106 |  | Шмакова Лариса Германовна- наниматель | Квартира 4 (2 чел) |  | 33,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 33,0 |  |
| 107 |  | Шмаков Андрей Анатольевич |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Первомайская, дом № 49 | 133,3 |  |  |  |  |
| 108 |  | Поздышева Татьяна Ивановна –собственник | Квартира 1 (2 чел.) |  | 21,4 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 21,4 |  |
| 109 |  | Коробова Парасковья Поликарповна |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Багаев Геннадий Николаевич – собственник ½ | Квартира 2 (2 чел.) |  | 33,1 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 33,1 |  |
| 111 |  | Багаева Кира Геннадьевна – собственник ½ |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Лычагина Зоя Матвеевна – собственник ½ | Квартира 3 (2 чел) |  | 36,1 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 36,1 |  |
| 113 |  | Лычагин Владимир Александрович – собственник ½ |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Губайдулова Бинафия Кашаповна – собственник | Квартира 4 (3 чел.) |  | 44,2 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 44,2 |  |
| 115 |  | Губайдулова Венера Рафиковна |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Губайдулов Азат Хамитович |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Деповская дом № 32а | 273,9 |  |  |  |  |
| 117 |  | Тимираева Марина Аркадьевна - собственник | Квартира 1 (2 чел) |  | 34,5 | Предоставле- ние жилого помещения по договору мены | 34,5 |  |
| 118 |  | Тимираев Егор Иванович |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Аглямова Люция Фухаметдиновна - наниматель | Квартира 2 (7 чел) |  | 47,1 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 47,1 |  |
| 120 |  | Галауытдинова Гульбану Гариповна |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Макарова Ляйсан Ильдусовна |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Сафина Алсу Ильдусовна |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Аглямова Ильнара Ильдусовна |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Сафин Руслан Русланович |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Макарова Диана Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Курангышев Юрий Васильевич- наниматель | Квартира 3 (5 чел) |  | 37,8 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 37,8 |  |
| 127 |  | Курангышева Галина Дмитриевна |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Полянина Елена Юрьевна |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Курангышева Олеся Юрьевна |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Полянина Влада Алексеевна |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Кузнецов Сергей Владимирович- наниматель | Квартира 4 (1 чел.) |  | 42,2 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 42,2 |  |
| 132 |  | Санников Михаил Геннадьевич наниматель | Квартира 7 (1 чел.) |  | 44,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 44,0 |  |
|  | 2016 |  | Улица Вокзальная, д. 38 | 230,6 |  |  |  |  |
| 133 |  | Созинова Наталья Васильевна- собственник | Квартира 1 (3 чел) |  | 30,2 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 30,2 |  |
| 134 |  | Иванов Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Иванов Владимир Витальевич |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Гарипова Наталья Ильгизаровна- наниматель | Квартира 2 (1 чел.) |  | 21,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 21,0 |  |
| 137 |  | Зубарева Галина Васильевна- собственник | Квартира 3 (1 чел.) |  | 36,9 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 36,9 |  |
| 138 |  | Демина Галина Михайловна- собственник | Квартира 4 (3 чел.) |  | 52,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 52,4 |  |
| 139 |  | Медведева Елена Михайловна |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | Медведева Диана Алексеевна |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Филиппов Павел Григорьевич- наниматель | Квартира 5 (3 чел) |  | 29,3 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 29,3 |  |
| 142 |  | Назаров Николай Иванович |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | Назаров Андрей Николаевич |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Кашин Дмитрий Николаевич- собственник | Квартира 6 (1 чел.) |  | 47,3 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 47,3 |  |
|  | 2016 |  | Улица Вокзальная, дом № 36 | 228,0 |  |  |  |  |
| 145 |  | Шарипова Татьяна Сергеевна- наниматель | Квартира 2 (4 чел) |  | 18,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 18,8 |  |
| 146 |  | Шарипова Эвелина Альбертовна |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Шарипова Алина Альбертовна |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Зубарев Павел Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Логинова Миля Федоровна- собственник | Квартира 3 (1 чел.) |  | 23,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 23,7 |  |
| 150 |  | Соловьева Ирина Владимировна собственник | Квартира 4 (2 чел) |  | 22,8 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 22,8 |  |
| 151 |  | Соловьев Александр Сергеевич- собственник |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Кунгурцева Любовь Николаевна- собственник | Квартира 5 (2 чел) |  | 36,3 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 36,3 |  |
| 153 |  | Кунгурцев Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Хусаинова Зайтуна Хасановна- собственник | Квартира 6 (1 чел.) |  | 25,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 25,4 |  |
| 155 |  | Гайнанова Екатерина Маулитьяновна- наниматель | Квартира 7 (1 чел.) |  | 32,8 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 32,8 |  |
| 156 |  | Максимова Ольга Викторовна собственник | Квартира 8 (5 чел) |  | 23,2 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 23,2 |  |
| 157 |  | Максимов Петр Михайлович |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | Кудрин Алексей Александрович |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | Огородникова Евгения Андреевна |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | Кудрин Кирилл Алексеевич |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Дзержинского дом № 57 | 530,3 |  |  |  |  |
| 161 |  | Губайдуллина Нурия Якуповна собственник | Квартира 1, помещение (2 чел) |  | 43,4 | Предоставле- ние жилого помещения по договору мены | 43,4 |  |
| 162 |  | Рябков Рафаэль Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | Губайдуллина Нурия Якуповна собственник | Квартира 1, помещение (1 чел.) |  | 24,7 | Предоставле- ние жилого помещения по договору мены | 24,7 |  |
| 165 |  | Осипов Александр Борисович- собственник | Квартира 2 (4 чел) |  | 52,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 52,1 |  |
| 166 |  | Родионов Юрий Раулевич |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Хакимова Лиана Рустамовна |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | Хакимова Марта Александровна |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | Рибчинская Эльвира Валерьевна собственник | Квартира 3, помещение 33,34 (5 чел) |  | 33,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 33,0 |  |
| 170 |  | Рибчинский Дмитрий Петрович собственник |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Рибчинский Максим Дмитриевич собственник |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | Рибчинский Станислав Дмитриевич собственник |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Рибчинская Диана Дмитриевна собственник |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Рибчинская Эльвира Валерьевна собственник | Квартира 3, помещение 45 (1 чел.) |  | 18,9 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 18,9 |  |
| 175 |  | Лучихина Ндежда Александровна собственник | Квартира 4 (2 чел) |  | 51,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 51,4 |  |
| 176 |  | Лучихина Кристина Павловна |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | Старков Александр Владимирович наниматель | Квартира 5, помещение (1 чел.) |  | 37,7 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 37,7 |  |
| 178 |  | Сафина Розалия Нурисламовна собственник | Квартира 5, помещение (1 чел.) |  | 31,3 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 31,3 |  |
| 179 |  | Кашпарова Светлана Викторовна собственник | Квартира 6 (4 чел) |  | 67,8 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 67,8 |  |
| 180 |  | Кашпаров Андрей Геннадьевич собственник |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Кашпарова Юлия Андреевна собственник |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | Кашпарова Варвара Андреевна |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | Васильева Марина Николаевна наниматель | Квартира 8 (2 чел) |  | 47,3 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 47,3 |  |
| 184 |  | Васильев Денис Игоревич |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | Рафикова Минизия собственник | Квартира 8 (1 чел.) |  | 21,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 21,1 |  |
|  | 2016 |  | Улица Вокзальная, дом № 12 | 171,7 |  |  |  |  |
| 186 |  | Замилова Махубзямал Замиловна наниматель | Квартира 1 (1 чел.) |  | 13,2 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 13,2 |  |
| 187 |  | Ступникова Елена Михайловна собственность | Квартира 2 (1 чел.) |  | 26,0 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 26,0 |  |
| 188 |  | Сырейщиков Евгений Александрович наниматель | Квартира 4 (2 чел) |  | 32,4 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 32,4 |  |
| 189 |  | Малинина Юлия Александровна |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | Галиахметов Наиль Исламгалиевич Наниматель | Квартира 5 (4 чел) |  | 29,6 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 29,6 |  |
| 191 |  | Галиахметова Анна Александровна |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Галиахметов Руслан Наильевич |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | Галиахметов Марат Наильевич |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | Шахтина Людмила Сайфулловна Наниматель | Квартира 6 (3 чел) |  | 29,5 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 29,5 |  |
| 195 |  | Шахтин Александр Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | Щахтин Филипп Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | Шарафиев Фазыл Вакифович собственник | Квартира 7 (2 чел) |  | 20,5 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 20,5 |  |
| 198 |  | Шарафиева Алсу Фазыловна |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Колбин Александр Федорович | Квартира 8 (1 чел.) |  | 20,5 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 20,5 |  |
|  | 2016 |  | Улица Дружбы, дом № 5 | 234,2 |  |  |  |  |
| 200 |  | Чубарова Антонина Васильевна собственность | Квартира 1 (3 чел) |  | 34,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 34,4 |  |
| 201 |  | Кривокорытова Любовь Николаевна |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | Кривокорытова Регина Игоревна |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Леконцев Владимир Миронович наниматель | Квартира 2 (1 чел.) |  | 11,1 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 11,1 |  |
| 204 |  | Габтракипова Гадения Хакимулловна свобственность | Квартира 3 (2 чел) |  | 49,1 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 49,1 |  |
| 205 |  | Габтракипов Рафис Габтулхаевич |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | Семенова Алена Владимировна собственник | Квартира 4 (3 чел) |  | 12,3 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 12,3 |  |
| 207 |  | Семенов Алексей Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  | Семенов Максим Алексеевич |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Романов Владимир Анатольевич наниматель | Квартира 5 (3 чел) |  | 23,1 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 23,1 |  |
| 210 |  | Романова Любовь Николаевна |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | Романова Надежда Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | Семенова Маргарита Леонидовна собственность | Квартира 6 (3 чел) |  | 23,9 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 23,9 |  |
| 213 |  | Семенов Сергей Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | Семенов Роман Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  | Александров Константин Викторович наниматель | Квартира 7 (3 чел) |  | 20,2 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 20,2 |  |
| 216 |  | Александрова Юлия Викторовна |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | Александрова Арина Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | Потапов Александр Владимирович наниматель | Квартира 8 (2 чел) |  | 46,2 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 46,2 |  |
| 219 |  | Понарина Мария Владимировна |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Дзержинского дом № 59 | 524,4 |  |  |  |  |
| 220 |  | Михайлова Галина Леонидовна- собственник | Квартира 1, помещение (3 чел) |  | 20,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 20,1 |  |
| 221 |  | Михайлов Николай Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  | Трефилов Дмитрий Васильевич |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Масляева Галина Михайловна наниматель | Квартира 1, помещение (1 чел.) |  | 46,3 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 46,3 |  |
| 224 |  | Пестерева Любовь Даниловна собственник | Квартира 2 (2 чел) |  | 50,8 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 50,8 |  |
| 225 |  | Колотов Валентин Дмитриевич |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  | Сементин Афанасий Александрович собственник | Квартира 3, помещение (1 чел.) |  | 31,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 31,0 |  |
| 227 |  | Хусаинова Яна Юрьевна- собственник | Квартира3, помещение (1 чел.) |  | 21,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 21,1 |  |
| 228 |  | Николаева Феодосия Ивановна наниматель | Квартира 3, помещение (1 чел.) |  | 15,8 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 15,8 |  |
| 229 |  | Нагорных Виктор Васильевич- собственник | Квартира 4, помещение (2 чел.) |  | 50,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 50,1 |  |
| 230 |  | Трубина Надежда Васильевна- собственник |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  | Богомолов Виктор Сергеевич собственник | Квартира 5 (1 чел.) |  | 52,5 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 52,5 |  |
| 232 |  | Шакиров Ильяс Миневалиевич наниматель | Квартира 6 (1 чел.) |  | 30,4 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 30,4 |  |
| 233 |  | Кирсанова Мария Ильинична собственник | Квартира 6 (3 чел) |  | 18,9 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 18,9 |  |
| 234 |  | Храбрых Владимир Борисович |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  | Храбрых Евгений Борисович |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  | Квартира 6 (1 чел.) |  | 17,9 |  | 17,9 |  |
| 237 |  | Кашина Лидия Петровна наниматель | Квартира 7 (8 чел) |  | 52,7 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 52,7 |  |
| 238 |  | Кашин Валерий Анатольевич |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  | Кашин Александр Валерьевич |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  | Кашин Виктор Валерьевич |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  | Головизнина Наталья Вадимовна |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  | Суровенкова Ирина Валерьевна |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  | Кашина Дарья Александровна |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | Головизнина Ксения Вадимовна |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Маяковского дом № 2 | 411,0 |  |  |  |  |
| 245 |  | Богомолов Алексей Викторович наниматель | Квартира 1 (3 чел) |  | 16,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 16,0 |  |
| 246 |  | Богомолов Дмитрий Алексеевич |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | Богомолова Татьяна Алексеевна |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | Шерсткина Алсу Хасановна собственник | Квартира 2 (3 чел) |  | 25,8 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 25,8 |  |
| 249 |  | Шерсткин Евгений Юрьевич |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | Шерсткин Артем Юрьевич |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  | ГарафиеваЛюция Накиповна собственник | Квартира 3 (2 чел) |  | 27,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 27,4 |  |
| 252 |  | Мухлисуллин Наиль Накипович |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  | Игонин Виктор Михайлович собственник | Квартира 4 (2 чел) |  | 31,2 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 31,2 |  |
| 254 |  | Игонин Алексей Викторович |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  | Мельников Анатолий Германович собственник | Квартира 6 (1 чел.) |  | 27,2 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 27,2 |  |
| 256 |  | Решетников Сергей Викторович наниматель | Квартира 7 (3 чел) |  | 15,5 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 15,5 |  |
| 257 |  | Решетникова Надежда Викторовна |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  | Решетников Константин Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Гарифуллина Ольга Сергеевна собственник | Квартира 8 (4 чел) |  | 26,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 26,4 |  |
| 260 |  | Гарифуллина Анна Маратовна |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  | Пастухов Валерий Викторович |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  | Пастухова Кристина Валерьевна |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  | Каримова Равиля Мансуровна | Квартира 9 (1 чел.) |  | 13,8 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 13,8 |  |
| 264 |  | Колесникова Светлана Алексеевна собственник | Квартира 10 (2 чел) |  | 25,3 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 25,3 |  |
| 265 |  | Колесников Виталий Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  | Курочкина Светлана Аркадьевна наниматель | Квартира 11 (3 чел) |  | 13,4 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 13,4 |  |
| 267 |  | Курочкин Николай Константинович |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  | Ишкиева Виктория Викторовна |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | Соковиков Михаил Викторович наниматель | Квартира 12 (3 чел) |  | 25,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 25,0 |  |
| 270 |  | Соковиков Павел Викторович |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | Соковиков Ярослав Павлович |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  | Глушкова Татьяна Анатольевна собственник | Квартира 13 (3 чел) |  | 14,2 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 14,2 |  |
| 273 |  | Глушков Анатолий Дмитриевич |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  | Альчиков Александр Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  | Запивахина Ирина Уасиховна собственник | Квартира14 (2 чел) |  | 26,4 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 26,4 |  |
| 276 |  | Чехонин Александр Петрович |  |  |  |  |  |  |
| 277 |  | Картавых Наталья Алексеевна наниматель | Квартира 15 (5 чел) |  | 15,0 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 15,0 |  |
| 278 |  | Дулесин Алексей Германович |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  | Дулесина Любовь Борисовна |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | Старкова Надежда Александровна |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  | Старков Андрей Александрович |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  | Бусыгина Галина Федоровна собственник | Квартира 16 (6 чел) |  | 25,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 25,1 |  |
| 283 |  | Кондратьев Евгений Александрович собственник |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  | Бусыгин Алексей Владимирович собственник |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  | Соловьева Ирина Владимировна |  |  |  |  |  |  |
| 286 |  | Соловьев Александр Сергеевич |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  | Бусыгин Владислав Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  | Санников Андрей Александрович собственник | Квартира 17 (1 чел.) |  | 15,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 15,0 |  |
| 289 |  | Домрачева Лариса Анатольевна собственник | Квартира 18 (1 чел.) |  | 25,0 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 25,0 |  |
| 290 |  | Заляев Тагир Загирович наниматель | Квартира 20 (7 чел) |  | 26,9 | Предоставле- ние жилого помещения по договору социального найма | 26,9 |  |
| 291 |  | Заляева Наталья Леонидовна |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  | Терентьева Лариса Тагировна |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  | Заляева Лилия Тагировна |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  | Заляева Марина Тагировна |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  | Мамедов Эльмин Алибаба Оглы |  |  |  |  |  |  |
| 296 |  | Терентьева Анна Алексеевна |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Деповская, д. №26 | 114,1 |  |  |  |  |
| 297 |  | Кириллова Светлана Александровна собственник | Квартира 1 (1 чел.) |  | 29,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 29,7 |  |
| 298 |  | Богданова Антонида Александровна собственник | Квартира 2 (2 чел) |  | 16,6 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 16,6 |  |
| 299 |  | Артемьева Зоя Егоровна |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | Войкин Андрей Владимирович собственник | Квартира 3 (2 чел) |  | 25,0 | Предоставление жилого помещения по договору8мены | 25,0 |  |
| 301 |  | Богомолов Игорь Викторович |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Филатова Лидия Дмитриевна собственник | Квартира 4 (2 чел) |  | 20,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 20,7 |  |
| 303 |  | Кулягина Надежда Петровна |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Конышева Гульсира Рахимзяновна собственник | Квартира 5 (2 чел) |  | 13,2 | Предоставление жилого помещения по договору мены | 13,2 |  |
| 305 |  | Конышев Сергей Андреевич |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  | Иванова Галина Романовна собственник | Квартира 6 (2 чел) |  | 17,6 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 17,6 |  |
| 307 |  | Иванов Александр Петрович |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Красноармейская дом №36 | 344,9 |  |  |  |  |
| 308 |  | Ковалева Любовь Автономовна - |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  | Кулаков Олег Витальевич наниматель | Квартира 2 (1 чел.) |  | 25,9 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 25,9 |  |
| 310 |  | Кашина Людмила Аркадьевна- собственник | Квартира 3 (2 чел) |  | 58,9 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 58,9 |  |
| 311 |  | Петров Владимир Владимирович |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  | Быстрикова Ольга Васильевна- собственник | Квартира 4 (3 чел) |  | 25,9 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 25,9 |  |
| 313 |  | Быстриков Глеб Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  | Быстрикова Кристина Евгеньевна |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Нагорная, дом № 26 | 91,7 |  |  |  |  |
| 315 |  | Кашина Любовь Михайловна | Квартира 1 (4 чел.) |  |  | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья |  |  |
| 316 |  | Кашин Николай Анатольевич |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  | Кашин Дмитрий Николаевич |  |  |  |  |  |  |
| 318 |  | Кашина Елена Николаевна |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  | Палкина Г.И. наниматель | Квартира 2 (1 чел.) |  |  | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья |  |  |
| 320 |  | Родыгина | Квартира 3 (1 чел.) |  |  | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья |  |  |
|  | 2016 |  | Улица Чехова, дом № 1а | 80,9 |  |  |  |  |
| 321 |  | Алексеев Олег Михайлович собственнирк | Квартира 1 (1 чел.) |  | 23,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 23,1 |  |
| 322 |  | Кашафова Нурия Тимергалиевна собственник | Квартира 2 (3 чел) |  | 29,1 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 29,1 |  |
| 323 |  | Кашафов Марат Рафилович |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  | Хайруллина Алсу Рафиловна |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  | Алексеев Дмитрий Олегович собственник | Квартира 3 (2 чел) |  | 28,7 | Мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья | 28,7 |  |
| 326 |  | Алексеев Владимир Олегович |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

к подпрограмме

(в редакции постановления администрации

города Вятские Поляны

Кировской области

от  23.06.2016  №   1199  )

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации подпрограммы «Переселение граждан,

проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда»  на 2014 – 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования и сроки исполнения (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 2. | Инвентаризация жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания до 01.01.2012 | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 2.1 | Уточнение (обновление) реестра данных об аварийном жилищном фонде | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3 | Формирование и корректировка очередности сноса аварийного жилищного фонда и связанной с ним очередности переселения граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3.1 | Формирование списков очередности сноса аварийных жилых домов и списков переселения граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3.2 | Корректировка списков очередности сноса аварийных жилых домов и списков переселяемых граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 4 | Формирование и продвижение заявок на федеральное бюджетное софинансирование мероприятий Программы из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | не требуется |  |  |  |  | отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 5 | Реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 5.1 | Проведение конкурсов по привлечению подрядчиков на строительство домов, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел по размещению муниципального заказа |
| 5.2 | Проведение конкурсов по приобретению на рынке жилья жилых помещений, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел по размещению муниципального заказа |
| 5.3 | Проведение всех необходимых процедур по отводу земельных участков и получению технических условий на строительство многоквартирных домов, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел архитектуры, Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны |
| 5.4 | Строительство, приобретение жилых помещений, предназначенных для расселения граждан, выплата гражданам – собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах выкупной цены изымаемых жилых помещений – всего | Всего: | 48 166,80 | 91 707,543 | 103 304,8 | 0 | Отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны», управление по делам муниципальной собственности |
|  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 16 485,95 | 64 552,224 | 76 445,5 | 0 | администрация города Вятские Поляны Кировской области |
|  |  | областной бюджет | 7660,44 | 21 004,019 | 24 873,9 | 0 |  |
|  |  | городской бюджет | 19 796,40 | 8,6 | 15,5 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 233,6 | 158,4 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 4 224,0 | 5 909,1 | 1239,2 | 0 |  |
| 5.5 | Снос аварийного жилья |  | 0 | 0 | 572,3 | 0 | администрация города Вятские Поляны Кировской области |

________

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

к подпрограмме

(в редакции постановления администрации

города Вятские Поляны

Кировской области

от  23.06.2016 №  1199 )

___________

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

Кировской области				                                         															от  23.06.2016 № 1199

__________

Приложение № 8

к Подпрограмме

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| 1 | Подпрограмма | «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017годы | администрация города Вятские Поляны | по заявке 2013 года - 19 796,40 | 242,2 | 746,2 | 0,0 | 0,0 | 20 784,8 |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации                          						     города Вятские Поляны

Кировской области

от  23.06.2016 № 1199

Нормативно правовые акты

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | внесение изменений в подпрограмму «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017годы | отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны, МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | по мере необходимости в течение действия муниципальной программы |

_________