Приложение № 2

к муниципальной программе

(в редакции постановления

администрации города Вятские 																	Поляны

Кировской области															                     		от  23.06.2016 № 1199

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 оценка | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем ввода жилья | кв. метров | 9004 | 6837 | 21064 | 9695 | 12000 | 12000 | 13200 |
|  | ввод жилья на душу населения | кв. м. на человека | 0,2636 | 0,2024 | 0,63 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,4 |
|  | уровень обеспеченности населения жильем, | кв. м. на человека | 24,5 | 24,9 | 25,7 | 26,1 | 26,3 | 27,1 | 27,5 |
|  | Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Вятские Поляны | % от общей площади жилищногофонда | 1,8 | 1, 8 | 0,9 | 0,76 | 0,54 | 0,22 | 0 |
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 103 | 115 | 514 | 0 | 0 |
|  | Количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы | единиц | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 |
|  | площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 1919,64 | 1270,8 | 6467,1 | 0 | 0 |
| 1 | подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья | кв. метров | 9004 | 6837 | 21064 | 9695 | 12000 | 12000 | 13200 |
| 1.2. | ввод жилья на душу населения | кв. м. на человека | 0,264 | 0,202 | 0,63 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,4 |
| 1.3. | уровень обеспеченности населения жильем | кв. м. на человека | 24,5 | 24,9 | 25,7 | 26,1 | 26,3 | 27,1 | 27,5 |
| 2. | подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Вятские Поляны | % от общей площади жилищного фонда | 1,8 | 1, 8 | 0,9 | 0,76 | 0,54 | 0,22 | 0 |
| 2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 103 | 115 | 514 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы | единиц | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| 2.4 | площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 1919,64 | 1270,8 | 6467,1 | 0 | 0 |
| 3. | Ведомственная целевая программа «Функционирование МКУ «ОКС города Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | кол-во смет на проверку | шт | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | «Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кол-во смет на проверку | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 |

__________________

Приложение № 3

к муниципальной программе

(в редакции постановления

администрации города Вятские 																	Поляны Кировской области

от  23.06.2016  №  1199)

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация города Вятские Поляны | 21 255,6 | 1594,2 | 2062,5 | 1 293,8 | 6 427,6 | 32 633,7 |
| 1 | Подпрограмма | «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014 - 2018 годы | администрация города Вятские Поляны | 171,50 | 130,0 | 100,0 | 250,0 | 5000,0 | 5 651,5 |
| 2 | Подпрограмма | «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы | администрация города Вятские Поляны | 19 796,4 | 184,8 | 746,2 | 0,0 | 0,0 | 20727,4 |
| 2 | Ведомственная целевая программа | «Функционирование МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | администрация города Вятские Поляны | 1 287,7 | 1279,4 |  |  |  | 2567,1 |
| 3 | Отдельное мероприятие | «Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | администрация города Вятские Поляны |  |  | 1216,3 | 1 043,8 | 1 427,6 | 3687,7 |

__________________

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны Кировской области

от  23.06.2016  №  1199

План реализации на 2016 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 гг.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 гг. | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор Носкова С.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | всего | 104621,1 | планируемое ввод жилья-12 000 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,37 кв.м на человека, уровень обеспеченности населения жильем- 26,3 кв.м на чел., сокращение доли аварийного жилищного фонда до 0,75 %, переселение 514 гражданина из жилых помещений общей площадью 6467,1 кв.м проверка 60-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 76 445,5 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 873,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 2062,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1239,2 |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018» гг. | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор Носкова С.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | всего | 100,0 | Общий объем ввода жилья-12 000 кв.м, ввод жилья на душу населения - 0,37 кв.м на человека, уровень обеспеченности населения жильем- 26,3 кв.м на чел., проект планировки в районе улицы Крупской под индивидуальное жилое строительство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 100,0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 гг | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор, Носкова С.В. директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Медведева Людмила Феодосьевна | 01.01.2016 | 30.12.2016 | всего | 103304,8 | Переселение 514 граждан из 222 жилого помещения общей площадью 6467,1 кв.м, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 76 445,5 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 873,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 746,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1239,2 |  |
| 2 | Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Медведева Людмила Феодосьевна | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1216,3 | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий, проверка сметной документации (60 смет) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1216,3 |  |

_____________________