Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны Кировской области

от 23.06.2016  №  1199

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы

утвержденная постановлением администрации города Вятские Поляны от 31.10.2013 № 1684 (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 30.12.2013 № 2121, от 12.03.2014 № 420, от 14.04.2014 № 709, от 04.08.2014 № 1578, от 30.09.2014 № 2006, от 10.12.2014 № 2566, от 29.12.2014 № 2738, от 30.01.2015 № 201, от 13.02.2015 № 315, от 08.05.2015 № 892, от 24.06.2015 № 1225, от 11.09.2015 № 1894, от 11.11.2015 № 2454, от 24.12.2015 № 2904, от 28.01.2016 № 144, от 23.03.2016 № 558, от 25.05.2016 № 969)

(в новой редакции)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация города Вятские Поляны, отдел архитектуры администрации города |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | администрация города Вятские Поляны, Управление по делам муниципальной собственности, МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |  |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы; Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |  |
| Цели муниципальной программы | создание условий для развития жилищного строительства в городе, формирование рынка доступного и комфортного жилья экономкласса, увеличение объемов жилищного строительства |  |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; стимулирование развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного; вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства жилья эконом класса; содействие реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства; стимулирование спроса на рынке жилищного строительства; реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. создание условий для обеспечения выполнения МКУ «ОКС города Вятские Поляны» своих полномочий. |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | общий годовой объем ввода жилья; ввод жилья на душу населения; уровень обеспеченности населения жильем, доля аварийного жилья в жилищном фонде; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы; площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы количество смет в год проверенных МКУ «ОКС города Вятские Поляны» |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2014 год - 1-й этап 2015 - 2018годы - 2-й этап |  |
| Объем ассигнований муниципальной Программы | Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе: | 192507,44 |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 103373,00 |
|  | Областной бюджет, тыс. руб. | 45934,84 |
|  | Городской бюджет, тыс. руб. | 32633,70 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 10565,9 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2018 года ожидается: увеличение общего объема ввода жилья до 13 200 кв. метров; повышение уровня обеспеченности населения жильем до 27,5 кв.м. на человека; увеличение показателя по вводу жилья на душу населения до 0,4 кв.м. на человека; сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Вятские Поляны Кировской области до 0,75% от общей площади жилищного фонда города, увеличение количества подготовленных смет до 70 шт. в год. |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время в городе разработаны и приняты в действие Правила землепользования и застройки, существует перспективный генеральный план города на 20 лет, который требует корректировки с учетом демографических и миграционных процессов и плана развития градообразующих факторов.

В 2009 году разработан проект планировки квартала «Северный» на 142 дома. Подали заявку на строительство домов 180 человек. Разработана проектно-сметная документация по строительству инженерных сетей, стоимость работ составит около 30 млн. руб.

В 1 полугодии 2011 года введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 2,55 тыс. кв. метров, что составило 86% к соответствующему уровню 2010 года. Ввод в действие жилья за 2010-2013 годы представлен в таблице 10.

Таблица 10

Ввод в действие жилья в 2010-2013 годах

| Введено жилья | 2010 | 2011 | 2012 | 6 м-в 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. кв. метров | 5,7 | 5,6 | 9,0 | 2,72 |

Вместе с тем эти объемы не соответствуют потребностям жителей города. Спрос намного превышает предложение.

По причине недостаточного ввода жилья наблюдается неоправданный рост цен на жилищном рынке. Средняя цена жилья в городе Вятские Поляны вплотную приблизилась к 35 тыс. руб. за 1 кв. метр.

В городе планируется увеличить ввод жилья с 10 тыс. кв. метров в 2013 году до 13,2 тыс. кв. метров в 2018 году.

В городе ведется освоение новых территорий с учетом развития строительства, разрабатываются схемы территориальной планировки города.

Но серьезной проблемой для нашего города, как и для всей Кировской области, является то, что при существовании спроса на жилье, при наличии свободных площадей строительство не ведется. В городе имеются свободные территории

под жилищное строительство. Однако все эти свободные территории не обеспечены инженерной инфраструктурой. Из-за отсутствия необходимых средств администрация города медленно осуществляет подготовку и формирование участков к аукционам. Администрация города и застройщики отмечают завершение периода так называемой "точечной" застройки с использованием уже существующих коммунальных сетей, а также ограниченные возможности использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков жилищного строительства основана на формировании предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги, монопольной платы: за присоединение к их инфраструктурным системам; за получение застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенной по непрозрачным и изменяющимся принципам. 	Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения новых перспективных для жилищного строительства площадок.

Одной из причин данной проблемы является отсутствие надежных механизмов финансирования и реализации проектов по обеспечению земельных участков для жилищного строительства коммунальной инфраструктурой.

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что на сегодняшний день основной проблемой, сдерживающей увеличение предложения жилья на первичном рынке, является отсутствие подготовленных для жилой застройки земельных участков, имеющих полное инфраструктурное обеспечение. Не обеспечены коммунальной инфраструктурой земельный участки кварталов жилой застройки «Северный», «Осинки», «Восточный».  Кроме того, на развитие жилищного строительства в регионе влияют покупательская и инвестиционная активность в строительстве, доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан, вопросы, связанные с прозрачностью тарифов за подключение к инженерным сетям. Все эти проблемы следует решать в комплексе, используя программно-целевые методы решения конкретных задач.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем в городе и на территории Кировской области. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества.

Муниципальное образование, учитывая высокую степень дотационности своего бюджета, самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не может. К тому же переселение граждан только за счет средств муниципалитета, особенно непривлекательного для инвесторов населенного пункта, затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Решение данных проблем в городе Вятские Поляны осуществляется в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и областной адресной программы, принимаемой в соответствии с требованиями закона.

В рамках реализации программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» в 2010 году приобретено 9 квартир для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на сумму 13 308,1 тыс. рублей, переселено 26 человек

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках муниципальной программы будет способствовать снижению социальной напряженности в области, развитию строительной отрасли.

В результате реализации муниципальной программы будут созданы условия для устойчивого развития строительного комплекса. Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит увеличить объем жилищного строительства, доступность жилья и улучшить условия проживания граждан в городе Вятские Поляны.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей

сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации муниципальной

программы, описание ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов реализации

муниципальной программы

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года», с направлениями Программы среднесрочного социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2014-2018 годы, утвержденную решением Вятскополянской городской Думы от 12.02.2014 № 6. Основной задачей государственной политики в жилищной сфере является наращивание объемов строительства жилья и увеличение его доступности для граждан.	Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и срока возможного приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из важнейших проблем социально-экономического развития города. Достаточно привести цифры. В очереди на улучшение жилищных условий по состоянию на конец 2012 года в городе состоит около 1,3 тыс. семей. Только для обеспечения потребностей очередников городу необходимо более 23 тыс. кв. метров жилья.

Учитывая это, основной целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства в городе, формирование рынка доступного и комфортного жилья, увеличение объемов жилищного строительства.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

стимулирование развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

вовлечение в оборот новых земельных участков в целях строительства жилья экономкласса;

содействие реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства;

стимулирование спроса на рынке жилищного строительства;

реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

создание условий для обеспечения выполнения МКУ «ОКС города Вятские Поляны» своих полномочий.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

общий годовой объем ввода жилья; Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата, статистической отчетностью по форме      № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений";

ввод жилья на душу населения (определяется как отношение суммы общей площади всех жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в установленном порядке в эксплуатацию из статистической отчетности формы   № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" и построенных населением в отчетном году из статистической отчетности формы № 1-ИЖС "Сведения о построенных населением жилых домах", к среднегодовой численности постоянного населения города Вятские Поляны);

уровень обеспеченности населения жильем (данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде к среднегодовой численности постоянного населения города Вятские Поляны);

доля аварийного жилья в жилищном фонде (значение показателя рассчитывается по формуле:

- доля аварийного жилищного фонда (%);

- аварийный жилищный фонд города Вятские Поляны (тыс. кв. метров), данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде";

- весь жилищный фонд города Вятские Поляны (тыс. кв. метров), данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде").

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда,

количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы (данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"),

площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы (данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде");.

«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» (приложение № 2 к Программе). В рамках реализации муниципальной программы к концу 2018 года планируется достичь следующих конечных результатов:

- увеличения общего объема ввода жилья до 13,2 тыс. кв. метров;

- повышение уровня обеспеченности населения жильем до 27,5 кв.м. на чел.;

- увеличение показателя по вводу жилья на душу населения до 0,4 кв.м. на человека;

- сокращения доли аварийного жилья в жилищном фонде города Вятские Поляны до 0,75%;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 514 человек;

- количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы - 46;

- площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы — 6467,1 кв.м.;

- увеличение количества смет, поверенных МКУ «Организация капитального строительства» - до 70 шт. в год.

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2018 годы. Муниципальная программа реализуется в 2 этапа.

2014 год -1-й этап;

2015-2018 годы - 2-й этап.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Муниципальная программа осуществляется посредством реализации подпрограмм и ведомственной программы.

3.1. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы.

Программные мероприятия подпрограммы «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны на 2014 - 2018 годы направлены на увеличение объемов жилищного строительства, развитие малоэтажного жилищного строительства и обеспечение доступности жилья для жителей города Вятские Поляны.

3.2. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» предусмотрена реализация мероприятий направленных на:  финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья, при условии, что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В рамках подпрограммы решаются задачи по переселению граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки и сносу аварийных многоквартирных домов.

Экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в развитии территорий муниципальных образований путем ликвидации аварийного жилищного фонда.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

3.3 Ведомственная программа «Функционирование муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства города Вятские Поляны». Программа направлена на повышение эффективности деятельности Учреждения. В 2015 году заканчивается срок реализации ведомственной целевой программы «Функционирование муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства города Вятские Поляны». В связи с этим в 2016 году ведомственная целевая программа будет отдельным мероприятием «Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны».

4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Нормативные правовые акты, принятие которых необходимо в ходе реализации муниципальной программы, представлены в Приложении № 1 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы составит 192 507,44 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 103373,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 45 934,84 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 32 633,70 тыс. рублей.

Внебюджетные источники - 10 565,9 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета привлекаются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Средства городского бюджета направлены на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области на 2014 - 2018 годы» и на реализацию подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы, ведомственной программы «Функционирование муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» (привлекаются на основании соглашений).

Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы по основным направлениям относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

Таблица 2

Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования муниципальной программы

| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2014 - 2018 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Муниципальная программа всего, тыс. руб. в том числе: | 192 507,44 | 49 626 | 20 538,9 | 104 621,11 | 6 293,8 | 11 427,6 |
| капитальные вложения | 192 507,44 | 49 626 | 20 538,9 | 104 621,11 | 6 293,8 | 11 427,6 |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы может изменяться в зависимости от возможностей бюджета города и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет бюджета города, устанавливается решением Вятскополянского городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлены в приложении № 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

| Риски | Меры управления рисками |
| --- | --- |
| Внутренние риски |  |
| Неэффективное управление и организация реализации муниципальной программы, неэффективное использование бюджетных средств недофинансирование муниципальной программы | разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией мероприятий муниципальной программы, ежеквартальная оценка эффективности использования бюджетных средств. Мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы |
| Внешние риски |  |
| Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение платежеспособного спроса на жилье, сокращение инвестиций в строительную отрасль Дефицит трудовых ресурсов строительных организаций при реализации муниципальной программы | проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды в ходе исполнения муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и мероприятий муниципальной программы. Оперативное реагирование и своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы. Своевременная разработка и внедрение антикризисных мер. Проведение активной кадровой политики по повышению привлекательности и престижности работы в отрасли, увеличение заработной платы |

________

Приложение № 1

к муниципальной программе

| № п/п | Вид правового акта(в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие строительства и архитектуры» | отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны, МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | по мере необходимости в течение действия муниципальной программы |
| 3 | Постановление | внесение изменений в ведомственную программу «программа «Функционирование муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства города Вятские Поляны». | МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | по мере необходимости в течение действия муниципальной программы |

_______