|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | постановлением администрации | |
|  |  |  |  |  |  | г. Вятские Поляны | |
|  |  |  |  |  |  | от 20.01.2023 № 121 | |
|  | План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа | | | | | |  |
|  | город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2030 годы на 2022год | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | СРОК | | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание) |
| начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 | МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 95692,20 |  |
| Областной бюджет | 77567,40 |
| городской бюджет | 18124,80 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" | МП"Благоустройство г. Вятские Поляны , МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 713,50 |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |
| городской бюджет | 713,50 |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 698,50 |  |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 698,50 |
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофоров | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 152,90 | Установка дорожных знаков, ограждения, ремонт светофоров |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет | 152,90 |
| 1.1.2 | Устройство светофорного узла | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 500,00 | Устройство светофорного узла на пересечении улиц Ленина-Энергетиков |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 500,00 |
| 1.1.3. | Технологическое присоединение светофора | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 45,60 | Технологическое присоединение светофорного объекта на пересечении улиц Ленина-Энергетиков |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 45,60 |
| 1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 15,00 |  |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет | 15,00 |
| 1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 5,00 | Приобретение призов |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 5,00 |
| 1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 10,00 | Приобретение призов и грамот |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 10,00 |
| 2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 78 483,88 |  |
| Областной бюджет | 73055,10 |
| Городской бюджет | 5428,78 |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 5 661,30 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная ( участки от д. № 63 до ул. Мира и от ул. Мира до ул. Азина общей протяженностью 0,625 км) |
| Областной бюджет | 5378,23 |
| Городской бюджет | 283,07 |
| 2.2. | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт |  | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего  Областной бюджет  Городской бюджет | 10948,00  10400,60  547,40 | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт ( участок от с/т "Южный" до поворота на ТБО протяженностью 0,94 км |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 5723,18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина ( участок от сбербанка до ул. Октябрьская протяженностью 0,363 км) |
| Областной бюджет | 5437,02 |
| Городской бюджет | 286,16 |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 4809,35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого ( участок от ул. Шорина до ул. Лермонтова протяженностью 0,298 км) |
| Областной бюджет | 4568,88 |
|  |  | городской бюджет | 240,47 |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 8645,49 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира ( участок от ул. Гагарина до ул.Урицкого протяженностью 0,33 ) |
| Областной бюджет | 8213,21 |
| Городской бюджет | 432,28 |
| *2.6.* | Ремонт автмобильной дороги по ул. Гагарина |  | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 4880,80 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. Шорина до ул. Мира протяженностью 0,28 км |
| Областной бюджет | 4636,75 |
| Городской бюджет | 244,05 |
| 2.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 3333,98 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова (участок от ул. Дзержинского до пер. Смычка протяженностью 0,35 км) |
| Областной бюджет | 3166,36 |
| Городской бюджет | 166,66 |
| Городской бюджет | 0,96 |
| 2.8. | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 56,84 | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в госэкспертизе Кировской области |
| Областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 56,84 |
| 2.9. | Инженерные изыскания и разработка проектной документации на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 6197,00 | Инженерные изыскания и разработка проектной документации на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области |
| Областной бюджет | 5887,15 |
| Городской бюджет | 309,85 |
| 2.10. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канализации | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 25,50 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канализации от ул. Ленина до ул. Крупской в районе м-на "Левша" |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 25,50 |
| 2.11. | Дополнительные работы по ремонту водоотводного лотка по ул. Кукина 15/27 | МКУ "ОБС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 19,30 | дополнительные работы по ремонту водоотводного лотка по ул. Кукина 15/27 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 19,30 |
| 2.12. | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 25366,90 | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» |
| Областной бюджет | 25366,90 |
| Городской бюджет |  |
| 2.13. | Устройство съездов на автомобильных дорогах г. Вятские Поляны по ул. Чехова, Гагарина, Урицкого | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 403,82 | Устройство съездов на автомобильных дорогах г. Вятские Поляны по ул. Чехова, Гагарина, Урицкого |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет | 403,82 |
| 2.14. | Устройство съезда на автомобильной дороге по ул.Мира в г. Вятские Поляны | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 399,02 | Устройство съезда на автомобильной дороге по ул Мира в г. Вятские Поляны |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет | 399,02 |
| 2.15. | Устройство выравнивающего слоя мз асфальтобетона на съездах автомобильной дороги г. Вятские Поляны-аэропорт | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 597,62 | Устройство выравнивающего слоя мз асфальтобетона на съездах автомобильной дороги г. Вятские Поляны-аэропорт |
| Областной бюджет |  |
|  | Городской бюджет | 597,62 |
| 2.16. | Устранение деформаций на проезжей части автомобильной дороги по ул. Советская | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 599,14 | Устранение деформаций на проезжей части автомобильной дороги по ул. Советская ( участок от ул. Мира до автозаправочной станции) |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет | 599,14 |
| 2.17. | Устройство дополнительного выравнивающего слоя на проезжей части автомобильной дороги г. Вятские Поляны-аэропорт | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 597,84 | Устройство дополнительного выравнивающего слоя на проезжей части автомобильной дороги г. Вятские Поляны-аэропорт |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет | 597,84 |
| 2.18. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на проезжей части у дома № 118 ул. Ленина | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 218,80 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на проезжей части у дома № 118 ул. Ленина |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет | 218,80 |
| 3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 12694,52 |  |
| Областной бюджет | 2325,00 |
| Городской бюджет | 10369,52 |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования | ИП "Михайлов" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 2448,00 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км |
| Областной бюджет | 2325,00 |
| Городской бюджет | 123,00 |
| 3.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 7177,32 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 95,815 км |
| Областной бюджет | 0 |
| Городской бюджет | 7177,32 |
| 3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь | декабрь | Всего | 1186,40 | Устранение пучин на автодороге по ул.Советская (уч.от ул.Школьная до ул.Мира),  устройство выравнивающ.слоя на автодороге по ул.Школьная (уч.от ул.Краснознаменная до ул.Гагарина) |
| 2022 | 2022 | Областной бюджет | 0 |
|  |  | Городской бюджет | 1186,40 |
| 3.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 1782,20 | Оплата по мировому соглашению. |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 1782,20 |
| 3.5. | Разметка автомобильных дорог на пешеходных переходах | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 100,60 | Выполнение горизонтальной дорожной разметки на пешеходныъ переходах у общеобразовательных учреждений города Вятските Поляны |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет | 100,60 |
| 4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП) | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 3800,30 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок |
| Областной бюджет | 2187,3 |
| Городской бюджет | 1613,00 |
| 4.1 | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг юридическим лицам, в случае осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутам | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП) | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 0,00 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок |
| Областной бюджет |  |
| Городской бюджет |  |
| 4.2 | Организация транспортного обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Вятские Поляны по регулируемым тарифам | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП), |  |  | Всего | 1590,00 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок |
| январь 2021 | декабрь | Областной бюджет |  |
| 2022 | 2022 | Городской бюджет | 1590,00 |
| 4.3 | Предоставление субсидий на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП), | январь  2022 | декабрь  2022 | Всего | 2210,30 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок |
| Областной бюджет | 2187,3 |
| Городской бюджет | 23,00 |