|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | | Приложение | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | УТВЕРЖДЕН | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | постановлением администрации | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | г. Вятские Поляны | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | от 20.01.2023 № 122 | | | |
|  | План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа | | | | | | | | | | |  | |
|  | город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2030 годы на 2023год | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| № П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | СРОК | | | | Источники финансирования | | Финансирование на 2023 год, тыс.рублей | | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание) |
| начало  реализации | | окончание  реализации | |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 | | МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 279455,70 | |  |
| Областной бюджет | | 272894,60 | |
| городской бюджет | | 6561,10 | |
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" | | МП"Благоустройство г. Вятские Поляны , МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 330,00 | |  |
| Областной бюджет | | 0,00 | |
|  |  | |  | | городской бюджет | | 330,00 | |
| 1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 300,00 | |  |
| Областной бюджет | | 0,00 | |
| Городской бюджет | | 300,00 | |
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофоров | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 100,00 | | Установка дорожных знаков, ограждения, ремонт светофоров |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 100,00 | |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 200,00 | | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка |
| Областной бюджет | | 0,00 | |
| Городской бюджет | | 200,00 | |
| 1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 30,00 | |  |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 30,00 | |
|  | |  | |
| 1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 10,00 | | Приобретение призов |
| Областной бюджет | | 0 | |
| Городской бюджет | | 10,00 | |
| 1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | | Управление образования г. Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 10,00 | | Приобретение призов и грамот |
| Областной бюджет | | 0 | |
| Городской бюджет | | 10,00 | |
| 1.2.3 | "Безопасное колесо" | | Управление образования г. Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 10,00 | | Приобретение призов и грамот |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 10,00 | |
| 2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 270 973,60 | |  |
| Областной бюджет | | 270484,60 | |
| Городской бюджет | | 489,00 | |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 9 377,00 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская |
| Областной бюджет | | 8908,00 | |
| Городской бюджет | | 469,00 | |
| 2.2. | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 20,00 | | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в госэкспертизе Кировской области |
| Областной бюджет | | 0,00 | |
| городской бюджет | | 20,00 | |
| 2.3. | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 261576,60 | | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» |
| Областной бюджет | | 261576,60 | |
| Городской бюджет | |  | |
| 3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 6152,10 | |  |
| Областной бюджет | | 2410,00 | |
| Городской бюджет | | 3742,10 | |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования | | ИП "Михайлов" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 2537,00 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км |
| Областной бюджет | | 2410,00 | |
| Городской бюджет | | 127,00 | |
| 3.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 3178,40 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 96,561км |
| Областной бюджет | | 0 | |
| Городской бюджет | | 3178,40 | |
| 3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 436,70 | | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети |
| Областной бюджет | | 0 | |
| Городской бюджет | | 436,70 | |
| 4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП) | | январь 2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 2000,00 | | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 2000,00 | |
| 4.1 | Организация транспортного обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Вятские Поляны по регулируемым тарифам | | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП), | | январь  2023 | | декабрь  2023 | | Всего | | 2000,00 | | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 2000,00 | |