Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны Кировской области

от 01.07.2016 № 1240

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, по которым решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора за собственников помещений в многоквартирных домах принято администрацией города Вятские Поляны**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Срок начала проведения капитального ремонта** | **Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты,**  **его контактный телефон** | **Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту** | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, руб. | **Источники финансирования капитального ремонта** |
| 1 | г. Вятские Поляны,  ул. Азина, д. 5А | 2017 год | Абгарян Ашот Сейранович, собственник квартиры № 6,  тел. 89128218808 | Подготовка проектной документации.  Капитальный ремонт ХВС, ГВС, водоотведения.  Строительный контроль. | 463 360,00 | Средства регионального оператора |
| 2 | г. Вятские Поляны,  ул. Гагарина, д. 32 | 2017 год | Максютов Алексей Владимирович,  собственник квартиры № 66,  тел. 8(83334)7-74-03, 89127026700 | Подготовка проектной документации.  Капитальный ремонт электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения.  Строительный контроль. | 4 537 104,00 | Средства регионального оператора |
| 3 | г. Вятские Поляны,  ул. Тойменка, д. 7 | 2017 год | Валеева Эльмира Ильхамедзяновна,  собственник квартиры № 6,  тел.89033436124, 89229430454 | Подготовка проектной документации.  Капитальный ремонт ХВС.  Строительный контроль. | 300 992,00 | Средства регионального оператора |
| 4 | г. Вятские Поляны,  ул. Кирова, д. 6 | 2017 год | Зайцев Михаил Сидорович,  собственник квартиры № 6,  тел. 89229334447 | Подготовка проектной документации.  Капитальный ремонт электроснабжения, газоснабжения. Строительный контроль. | 817 160,00 | Средства регионального оператора |
| 5 | г. Вятские Поляны,  ул. Школьная, д. 53 | 2017 год | Рябинина Лилия Петровна,  собственник квартиры № 51,  тел. 8(83334)2-26-24, 89229565616 | Подготовка проектной документации.  Капитальный ремонт газоснабжения.  Строительный контроль. | 1 514 394,00 | Средства регионального оператора |
| 6 | г. Вятские Поляны,  ул. Ленина, д. 168А | 2017 год | Диева Валентина Ивановна,  собственник квартиры № 5,  тел. 8(83334)7-01-92, 89195177418 | Подготовка проектной документации.  Капитальный ремонт фасада, подвала, ХВС, ГВС, водоотведения.  Строительный контроль. | 5 058 117,00 | Средства регионального оператора |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_