Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 06.09.2018 № 1411

ПЛАН

реализации мероприятий по исполнению протокола совещания министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

с главами муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи

от 22.08.2018 по вопросам реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Определение видов работ для реализации экономии средств субсидии на поддержку обустройства городского парка.  Подготовка документов с расчетами сметной стоимости работ для реализации экономии средств субсидии на поддержку обустройства городского парка.  Заключение прямых договоров на работы. | Общественная комиссия, созданная для реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;  Пролеев О.А., заместитель главы администрации города  МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» (Медведева Л.Ф.) | до 10.09.2018  до 20.09.2018 |
| 2 | Проведение заседания общественной комиссии по отбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2019 году.  Составление протокола общественной комиссии по итогам отбора и размещение его на сайте администрации города Вятские Поляны | Пролеев О.А., заместитель главы администрации города;  Крошакова О.В., ведущий эксперт отдела по делам гражданской обороны;  отдел информационных систем (Голубев В.В.) | до 07.09.2018 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 3 | Подготовка проекта изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа) с учетом результатов отбора дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2019 году, общественной комиссией | Управление  по вопросам жизнеобеспечения  (Пермякова Е.В.) | до 11.09.2018 |
| 4 | Размещение информации об общественном обсуждении проекта изменений Программы на сайте администрации города Вятские Поляны | Отдел информационных систем (Голубев В.В.) | до 12.09.2018 |
| 5 | Проведение общественного обсуждения в заочной форме проекта изменений в Программу с учетом результатов отбора дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2019 году.  Сбор предложений и замечаний заинтересованных лиц, подготовка сводной информации о поступивших предложениях, замечаниях по итогам общественного обсуждения | Отдел информационных систем (Голубев В.В.)  Крошакова О.В., ведущий эксперт отдела по делам гражданской обороны | не менее 30 дней (ориентировочно до 13.10.2018)  до 16.10.2018 |
| 6 | Рассмотрение и оценка сводной информации о поступивших предложениях, замечаниях по итогам общественного обсуждения проекта изменений в Программу.  Фиксирование решения общественной комиссии об учете (отклонении) предложений, замечаний заинтересованных лиц. | Пролеев О.А., заместитель главы администрации города;  Крошакова О.В., ведущий эксперт отдела по делам гражданской обороны | до 17.10.2018 |
| 7 | Корректировка проекта изменений в Программу (при необходимости), принятие муниципального правового акта об утверждении изменений в Программу | Управление  по вопросам жизнеобеспечения  (Пермякова Е.В.) | до 20.10.2018 |
| 8 | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных к благоустройству в 2019 году, включающие текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, их концепции и перечни (в том числе визуализированные) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории). | Управляющие компании города;  отдел архитектуры (Губанова И.Е.);  общественная комиссия, созданная для реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской  области «Формирование | до 10.10.2018 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
|  |  | современной городской среды» на 2018-2022 годы;  Пролеев О.А., заместитель главы администрации города;  Крошакова О.В., ведущий эксперт отдела по делам гражданской обороны |  |
| 9 | Подготовка документов с расчетами сметной стоимости работ по дворовым территориям и по общественной территории, отобранным к благоустройству в 2019 году.  Согласование документов с расчетами сметной стоимости работ по дворовым территориям с представителями заинтересованных лиц | МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» (Медведева Л.Ф.) | до 10.10.2018 |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы  Подготовка ежемесячных отчетов о реализации Программы и протоколов общественной комиссии об их утверждении | Пролеев О.А., заместитель главы администрации города  Крошакова О.В., ведущий эксперт отдела по делам гражданской обороны | в течение периода реализации Программы  до 5 числа каждого месяца |
| 11 | Публикация протоколов общественной комиссии на официальном сайте администрации города Вятские Поляны (по мере их появления) | Крошакова О.В., ведущий эксперт отдела по делам гражданской обороны;  отдел информационных систем (Голубев В.В.) | постоянно |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_