**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"**

**на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель  (должность) | Срок | | Источники финансирования | Финансирование  на 2016 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) |
| Начало реализа-ции | Окончание реализации |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2014-2018 годы** | Заместитель главы администрации города по профилактике правонарушений и юридическим вопросам  Батаков П.Б. | 2014 | 2018 | **Всего на 2016 г.** | **49,8** |  |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 19,8 |
| **1.** | **Регулирование качества окружающей среды** |  |  |  |  | **19,8** |  |
| 1.1. | Природоохранные услуги | КОГБУ «Кировский областной центр охраны окружающей среды и природо-пользования» | 2016 | 2016 | местный бюджет | 19,8 | Организация мероприятий по охране окружающей среды; организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения; организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **2.** | **Отходы** |  |  |  |  | **30,0** |  |
| 2.1. | Рекультивация старого полигона ТБО | МП «Благоустройство» | 2016 | 2016 | местный бюджет | 30,0 | Рекультивация закрытого полигона ТБО в соответствии с требованиями природоохранного законодательства |
| **3.** | **Водные ресурсы и водные объекты** |  |  |  |  | **0** |  |
| 3.1. | Строительство берегоукрепления р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | МКУ «Организация капитального строительства» | 2016 | 2016 | Всего | 0 | Устранение негативного влияния поверхностного водного объекта |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |