

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.11.2019 № 1654

г. Вятские Поляны

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020-2025 годы**

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Вятские Поляны от 19.05.2015 № 949 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.09.2019 № 1304 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2020 – 2025 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:

2.1. От 01.11.2013 № 1699 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 – 2018годы».

2.2. От 12.11.2018 № 1843 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 – 2020 годы».

2.3. От 05.02.2019 № 152 «О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 – 2021 годы».

2.4. От 14.08.2019 № 1043 «О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014 – 2021 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Вятские Поляны  В.А. Машкин |  |
|  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ**

**Паспорт**

**муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | администрация города Вятские Поляны,  отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | обеспечение экологической безопасности населения города Вятские Поляны |
| Задачи муниципальной программы | снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;  предотвращение негативного воздействия паводковых вод на береговые склоны;  развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания, просвещения населения города Вятские Поляны |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля созданных мест площадок накопления ТКО в общем их числе на территории города Вятские Поляны;  степень технической готовности объекта «Берегоукрепление р. Тойменка в городе Вятские Поляны Кировской области»;  охват населения экологическими мероприятиями |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы –  17856,5 тыс. рублей.  Источники финансирования:  федеральный бюджет – 13993,2 тыс. рублей;  областной бюджет – 1285,3 тыс. рублей;  городской бюджет – 2578,0 тыс. рублей |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы, в том числе формулировки основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

Предметом особого внимания государства является регулирование отношений в области охраны окружающей среды, использования и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений.

В целом экологическая ситуация в городе Вятские Поляны обусловлена природными и климатическими особенностями исторически сложившимся промышленным характером, экономики города, изношенностью производственных фондов, высокой урбанизации кризиса, но все же далека и от благополучной. Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в городе Вятские Поляны в целом является благополучной. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносится передвижными источниками выбросов – 50 %. За последнее десятилетие отмечается рост парка автомобильного транспорта, что приводит к увеличению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города.

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений и населения, также является одной из основных экологических проблем города Вятские Поляны.

Одной из основных проблем города Вятские Поляны является негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей среды. Источниками образования отходов являются организации и предприятия различной формы организации и население городского округа. На долю населения приходится максимальное количество образующихся твердых коммунальных отходов. В настоящее время в городе Вятские Поляны действует контейнерная система сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (далее-ТКО), которая охватывает почти все районы города. В целях повышения улучшения качества окружающей среды необходимы мероприятия по организации мест сбора и накопления ТКО.

Управлением по делам муниципальной собственности опубликован реестр мест (площадок) накопления ТКО. Согласно требованиям «мусорной реформы» на территории города должно быть оборудовано 70 площадок. На сегодняшний день работы завершены в десяти местах.

При этом в городе Вятские Поляны практически отсутствует переработка отдельных компонентов твердых коммунальных отходов в сырье для вторичного использования и производства продукции. Отдельной проблемой являются отсутствие раздельного сбора и в большинстве случаев – сортировки отходов.

Согласно Правилам обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681в 2020 году планируется в границах муниципального образования определить места и установить два контейнера для сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп. Для реализации этой цели предусмотрено заключение договора с организацией, имеющей лицензию на выполнение вышеуказанных работ.

По состоянию на 01.01.2019 на территории города размещено на объекте захоронения 144 тыс. тонн твердых бытовых и промышленных отходов.

Отсутствует обеспечение охраны зеленой зоны городских лесов. Это привело к значительному их захламлению мусором и отходами.

Проведенная в 2013 году экспертная оценка состояния городских лесов выявила усыхание и повреждение городского леса вредителями на 60-80% (последствия засухи 2010 года). По проекту поддержки местных инициатив «Лёгкие нашего города» проведены мероприятия по очистке от повреждённых деревьев квартала пригородного леса «Стрелка» и его озеленение (23 га).

В центре особого внимания стоят вопросы состояния водных объектов города. Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек и ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых, в том числе качестве источников производственного водоснабжения (ООО «Молот – Оружие») и являющихся средой обитания. Состояние водных объектов продолжает оставаться неудовлетворительным при общей положительной динамике. Качество воды в реке Вятка оценивается третьим классом, разряд А «Загрязненные воды» и разрядом Б «Очень загрязненные воды». В то же время кислородный режим остается благоприятным для водных биологических ресурсов. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод, а также аварийных ситуаций на водных объектах города в 2018 году не зарегистрировано.

Городские очистные сооружения, представленные сооружениями механической и биологической очистки, требуют завершения реконструкции.

В черте города Вятские Поляны существует проблема подмыва и обрушения берегов рек. Воздействие паводковых вод на береговые склоны водных объектов обусловливает вымывание грунта из склонов на отметке горизонта воды и, как следствие, обрушение верхнего слоя грунта. На данный момент продолжаются работы по берегоукреплению реки Тойменка, начатые в 2017 году. Выполнение мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод предотвратит ущерб в размере более 140 млн рублей

В городе Вятские Поляны проводится системная работа, направленная на повышение уровня экологического образования, воспитания и просвещения. Однако экологическая культура населения, и молодежи в том числе, находится на недостаточно высоком уровне. Вследствие этого наблюдаются повсеместно свалки отходов, замусоренность рекреационных зон города и пр.

Формирование экологической культуры населения - это всеобщий, комплексный и непрерывный процесс воспитания, образования и просвещения, который должен начинаться с дошкольного возраста и действовать на протяжении всей жизни человека.

Непосредственное участие в различного рода экологических акциях принимают дети. Так, в июне 2019 года 112 детей в возрасте от 8 до 15 лет приняли участие в экологической акции «Чистые игры», в результате которой было собрано 50 мешков мусора. Три тысячи восемьсот детей приняли участие во Всероссийской акции «Зелёная весна». Во время Всероссийского конкурса «Зелёная Россия», проходившего в 2019 году, участие приняли более 3 500 тыс. детей. В результате конкурса высажено 25 деревьев, убраны от мусора парки и скверы города. Приведенные факты говорят о необходимости продолжения экологического образования и просвещения населения города Вятские Поляны.

Администрация города Вятские Поляны при осуществлении муниципального экологического надзора в пределах своих полномочий столкнулась с проблемой несовершенства действующего законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, отсутствия норм регулирования, содержания рамочных и противоречивых норм как внутри, так и между нормативными правовыми актами, а также с практикой противоречивых судебных решений по аналогичным вопросам, что затрудняет их применение к нарушителям требований законодательства.

Реализация комплекса мероприятий обеспечит поэтапную стабилизацию и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, снижение риска для здоровья населения на территории города Вятские Поляны.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации** **муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы**

На территории города Вятские Поляны, как и Кировской области, приоритеты политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды определены Конституцией Российской Федерации, а также следующими стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Кировской области:

Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 1458-р;

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84–р;

Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Экологической доктрины Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225–р;

Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012;

другими документами.

Целью муниципальной программы является: обеспечения экологической безопасности населения города Вятские Поляны.

Для достижения цели муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

предотвращение негативного воздействия паводковых вод на береговые склоны;

развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения города Вятские Поляны.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

доля созданных мест площадок накопления ТКО, в общем их числе на территории города Вятские Поляны;

степень технической готовности объекта «Берегоукрепление р.Тойменка в городе Вятские Поляны Кировской области»;

охват населения экологическими мероприятиями;

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Сведения о методике расчёта значений целевых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 - 2025 годы.

**3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов**

**муниципальной программы**

На решение задачи «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду» направлена реализация отдельного мероприятия: «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование».

В рамках реализации отдельного мероприятия «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование», направленного на развитие отрасли переработки вторичных ресурсов, улучшение качества жизни населения и комфортности среды проживания, планируется:

создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления;

разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов у населения, определение места и установку контейнеров для сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп;

повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.

Реализация мероприятия предполагает:

актуализацию действующих нормативных правовых актов и разработку нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами;

проведение агитационных, конкурсных и иных мероприятий среди учреждений образования и культуры, а также мероприятий, направленных на вовлечение населения в проекты по раздельному сбору коммунальных отходов и др.

На решение задачи «Предотвращение негативного воздействия паводковых вод на береговые склоны» направлена реализация отдельного мероприятия: «Развитие водохозяйственного комплекса».

В рамках реализации отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса», направленного на обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, и обеспечения предотвращения разрушения береговых склонов от паводковых вод, планируется: продолжение строительства берегоукрепления реки Тойменка.

Реализация мероприятия предполагает привлечение средств регионального бюджета на софинансирование строительных работ объекта.

На решение задачи «Развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания, просвещения населения города» направлена реализация следующего мероприятия: «Повышение уровня экологического просвещения населения».

В рамках реализации мероприятия «Повышение уровня экологического просвещения населения», направленного на привлечение детей и студенческой молодежи к вопросам охраны окружающей среды, воспитание заботливого и бережного отношения к вопросам экологии и вовлечение населения города в активную практическую природоохранную деятельность, планируется:

повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения.

Реализация мероприятия предполагает:

участие учащихся образовательных учреждений города и населения в ежегодных Всероссийских экологических субботниках, акциях и мероприятиях;

проведение в образовательных учреждениях города исследовательских экологических конференций для детей и молодежи.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 17856,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета — 13 993,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета — 1 285,3 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 2578,0 тыс. рублей;

средства внебюджетными источниками – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет федеральных средств осуществляется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" на 2012 - 2021 годы, а также за счет субсидии из регионального бюджета, предусмотренной Государственной программой Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2021 годы.

Средства муниципального образования выделяются на основании муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по охране окружающей среды, утвержденных нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления, решениями Вятскополянской городской Думы в городском бюджете на очередной финансовый год. Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, представлен в приложении № 4.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

Возможными рисками при реализации муниципальной программы являются:

|  |  |
| --- | --- |
| Риски | Способы минимизации рисков |
| Возможные изменения действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования (в области государственного экологического надзора, в области нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, в области государственной экологической экспертизы, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, охраны и использования водных объектов, управления недропользованием, охраны и использования животного мира и пр.) | Своевременная подготовка управленческих решений, оперативная разработка и реализация нормативных правовых актов города Вятские Поляны, направленных на приведение в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательств нормативных правовых актов города Вятские Поляны в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспечивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий ответственными исполнителями | Проведение мониторинга поэтапного исполнения ответственными исполнителями программы |
| Сокращение финансирования на реализацию мероприятий программы | Принятие мер, направленных  на привлечение финансирования реализации мероприятий программы из различных источников. Дифференциация условий софинансирования муниципальных проектов и мероприятий в сфере охраны окружающей среды с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения**

**о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица  измерения | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год базовый | 2019 год оценка | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение экологической безопасности населения города Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля созданных мест площадок накопления ТКО в общем их числе на территории города Вятские Поляны | процентов | 0 | 18 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача «Предотвращение негативного воздействия паводковых вод на береговые склоны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень технической готовности объекта «Берегоукрепление р.Тойменка в городе Вятские Поляны Кировской области» | процентов | 57,0 | 84,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача «Развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания, просвещения населения города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения экологическими мероприятиями | % | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 29,0 | 30,0 | 30,9 | 31,8 | 32,8 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание мест площадок накопления ТКО | единиц | 4 | 6 | 20 | 36 | - | - | - | - |
| Организация сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность построенных и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | метров | - | - | 697 | - | - | - | - | - |
| 3 | Отдельное мероприятие «Повышение уровня экологического просвещения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проводимых экологических акций и природоохранных мероприятий, конкурсов викторин в год | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество человек, принявших участие в экологических субботниках | человек | 8500 | 8700 | 8900 | 9100 | 9300 | 9500 | 9700 | 9900 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Сведения о методике**

**расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя,  источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |
| 1 | «Доля созданных мест площадок накопления ТКО в общем их объеме на территории города Вятские Поляны» | По данным учета Управления по делам муниципальной собственности, управления по вопросам жизнеобеспечения |
| 2 | «Степень технической готовности объекта «Берегоукрепление р.Тойменка в городе Вятские Поляны Кировской области» | Степень технической готовности объекта "Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области" рассчитывается по формуле:  Свп = Овр вп / Ообщр вп x 100, где:  Свп - степень технической готовности объекта "Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области" (%);  Овр вп - стоимость выполненных на объекте работ по актам, представленным муниципальными заказчиками в отчетном году (тыс. рублей);  Ообщр вп - общая стоимость работ по контракту (тыс. рублей)  (Приложение №6 к Соглашению № 33704000-1-2018-001 от «5» апреля 2018 г. «Отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на «01» января» года, следующего за отчетным периодом) |
| 3 | «Охват населения экологическими мероприятиями» | Охват населения экологическими мероприятиями определяется по формуле:  Снас = Нуч / Нср год х 100, где:  Снас - охват населения экологическими мероприятиями (%);  Нуч - численность населения, принявшего участие мероприятиях непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения города, включающих проведение конкурсов экологической направленности (человек), - по данным Управления образования администрации города;  Нср год – среднегодовая численность постоянного населения за истекший год (человек), - по данным официального сайта Кировстата «[Основные показатели социально-экономического положения муниципальных образований](https://kirovstat.gks.ru/main_indicators)» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| **муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов » | всего | 16956,5 | 420,0 | 420,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17856,5 |
| федеральный бюджет | 13993,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993,2 |
| областной бюджет | 1285,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285,3 |
| городской бюджет | 1678,0 | 420,0 | 420,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2578,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отдельное мероприятие «Создание мест площадок накопления ТКО» | всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |
| городской бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 1200,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Отдельное мероприятие «Организация сбора и утилизация ртутьсодержащих ламп» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 |
| городской бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Отдельное мероприятие «Строительство берегоукрепления р.Тойменка в городе Вятские Поляны Кировской области» | всего | 16536,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16536,5 |
| федеральный бюджет | 13993,2 |  |  |  |  |  | 13993,2 |
| областной бюджет | 1285,3 |  |  |  |  |  | 1285,3 |
| городской бюджет | 1258,0 |  |  |  |  |  | 1258,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию)**

**объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы**

**"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"**

| № п/п | Наименование объекта | Мощность объекта в соответствующих единицах измерения | Сроки строительства объекта, ввода в эксплуатацию | Стоимость объекта в текущих ценах1, тыс. рублей | Предполагаемый источник  финансирования объекта | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет, тыс. рублей  (с двумя знаками после запятой) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Берегоукрепление р. Тойменка в городе Вятские Поляны Кировской области | 697 метров | 2017-2020 | 99411,56 | всего | 16536,5 | 16536,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 13993,20 | 13993,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1285,30 | 1285,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1258,0 | 1258,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_