# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__12.11.2021_									№_1656_

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от № 3/15 от 10.11.2021 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 17.12.2019 № 44/423 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1680 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области  «Развитие строительства  и  архитектуры» на 2020-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 10.01.2020 № 10, от 22.01.2020 № 95, от 04.02.2020 № 202, от 11.06.2020 № 767, от 27.10.2020 № 1264, от 15.01.2021 № 57) (далее – Постановление) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов  органов местного самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры	,

главный архитектор администрации				  И.Е. Губанова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны Кировской области

от  12.11.2021.  №  1656

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2025годы

(далее - Программа)

1. В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 95 491,99 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 74 616,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 778,33 тыс. рублей; средства городского бюджета – 12 590,86 тыс. рублей. внебюджетные источники - 7506,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

2. Абзацы 1 раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 - 2025 годы составит 95 491,99 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета — 74 616,8тыс. рублей;

средства областного бюджета — 778,33 тыс. рублей;

средства городского бюджета — 12 590,86 тыс. рублей.

внебюджетные источники - 7506,0 тыс. рублей.»

3. Приложение № 1 Программы «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции.

4. Приложение № 3 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции.

5. Приложение № 4 Программы «Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года» изложить в следующей редакции.

6. Приложение № 5 Программы «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» изложить в следующей редакции.

7. Приложение № 6 Программы «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017» изложить в следующей редакции

_______________

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе (в редакции постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области от 12.11.2021. № 1656) |
| --- | --- |

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год Отчет ный | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: «Рациональное планирование территории; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: объем жилищного строительства | кв.м. | 9919 | 6700 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7300 | 7300 |  |
|  | Задача «Обеспечение населения доступным и качественным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: уровень обеспеченности населения жильем | кв.м./ чел | 27,5 | 27,8 | 28,2 | 28,5 | 29,0 | 29,1 | 29,23 | 29,3 |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН недвижимости, установленных в Правилах землепользования и застройки города | штук | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 6 | - | 27 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество проверенных смет | ед. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: ввод жилья на душу населения | кв.м. в год/чел | 0,3 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания (определяется по фактически заключенным договорам ); | чело-век | 140 | 0 | 0 | 56 | 0 | 130 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель: площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы | кв.м. | 1376,73 | 0 | 0 | 746,0 | 0 | 1350,7 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель: количество расселенных снесенных аварийных многоквартирных домов | ед. | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе (в редакции постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области от 12.11.2021. № 1656) |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования1 | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 22022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы»» | всего | 2 296,00 | 38 918,4 | 1 621,2 | 1 376,20 | 49 369,49 | 1910,7 | 95 491,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 27 335,6 | 0,00 | 0,00 | 47281,20 | 0,00 | 74 616,8 |
|  |  | областной бюджет | 100,00 | 248,5 | 0,00 | 0,00 | 429,83 | 0,00 | 778,33 |
|  |  | городской бюджет | 2196,00 | 3828,3 | 1 526,20 | 1 376,20 | 1658,460 | 1910,70 | 12 590,86 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 7506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7506,0 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | всего | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | городской бюджет | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | всего | 1 656,00 | 1 630,7 | 1176,20 | 1176,20 | 1610,70 | 1610,70 | 8 860,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 1 656,00 | 1 630,7 | 1176,20 | 1176,20 | 1610,70 | 1610,70 | 8 860,50 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем» | всего | 0,00 | 1 353,9 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 1 353,9 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1503,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан и аварийного жилищного фонда»» | всего | 440,00 | 35 633,8 | 295,00 | 200,00 | 47 758,79 | 300,00 | 84627,59 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 27 335,6 | 0,00 | 0,00 | 47 281,20 | 0,00 | 74616,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 248,5 | 0,00 | 0,00 | 429,83 | 0,00 | 678,33 |
|  |  | городской бюджет | 440,00 | 543,7 | 200,00 | 200,00 | 47,76 | 300,00 | 1 731,46 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 7 506,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506, |

________________

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе в редакции постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области от 12.11.2021. № 1656)) |
| --- | --- |

Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 1 350,40 | 130 | х |
| Итого по город Вятские Поляны |  |  | х | х | 1 350,40 | 130 | х |
| 1 | Вятские Поляны | г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, д. 1 | 1958 | 09.08.2016 | 692,90 | 66 | 30.12.2024 |
| 2 | Вятские Поляны | г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, д. 3 | 1959 | 09.08.2016 | 676,50 | 64 | 30.12.2024 |

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе (в редакции постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области от 12.11.2021. № 1656) |
| --- | --- |

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 130 | 58 | 45 | 13 | 1 350,7 | 980,2 | 370,5 | 49 941 186 | 49 441 774,0 | 449 471,0 | 49 941,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 56 | 33 | 25 | 8 | 746 | 520,1 | 225,9 | 27 611 800,0 | 27 335 600,0 | 248 500,0 | 27 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 74 | 25 | 20 | 5 | 604,7 | 460,1 | 144,6 | 22 329 386,0 | 22 106 174,0 | 200 971,0 | 22 241,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городу Вятские Поляны | 130 | 58 | 45 | 13 | 1 350,7 | 980,2 | 370,5 | 49 941 186 | 49 441 774,0 | 449 471,0 | 49 941 ,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе (в редакции постановления администрации города Вятские Поляны Кировской области от 12.11.2021 № 1656) |
| --- | --- |

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 746,0 | 0,00 | 0,0 | 604,70 | 0,00 | 1 350,7 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 74 | 0 | 130 |
| 1 | Итого по город Вятские Поляны | x | x | 746,0 | x | х | 604,70 | x | 1 350,70 | x | x | 56 | x | х | 74 | x | 130 |

_____________