Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 18.10.2018 № 1666

**ПЛАН**

**построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК БГ)**

**на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области**

**до 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок выполнения** | **Финансовые средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Издание постановлений о построении АПК БГ на территории города Вятские Поляны, о создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ, назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Отдел по делам ГО, ЧС, ОТ и МЖК управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города | 19.10.2018 | Не требуется |
| 2 | Корректировка муниципальных  нормативных правовых актов | Администрация города | По мере необходимости | Не требуется |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в муниципальные програм-мы муниципального образования в части включения мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории города | Администрация города | После принятия государствен-ной областной программы | Не требуется |
| 4 | Утверждение бюджета города с запланированными расходами на мероприятия по построению и внедрению АПК «Безопасный город». | Администрация города | При наличии возможностей бюджета | Не требуется |
| 5 | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС города, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Администрация города | 01.12.2019 | Не требуется |
| 6 | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории муниципального образования | МВРГ города | 01.12.2019 | Не требуется |
| 7 | Разработка тех. задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | После принятия муниципальной программы | Не требуется |
| 8 | Разработка тех. проекта по созданию АПК «Безопасный город» муниципального образования | Подрядчик работ | Согласно муниципального контракта | Согласно сметы |
| 9 | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Администрация города | Согласно муниципального контракта | Согласно сметы |
| 10 | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение АПК «Безопасный город» | Администрация города | После принятия муниципальной программы | Не требуется |
| 11 | Разработка тех. задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пускона-ладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | После принятия муниципальной программы | Не требуется |
| 12 | Организация процесса обучения  дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация города | В ходе проведения монтажных и наладочных работ | Согласно сметы |
| 13 | Построение АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Подрядчик работ | Согласно муниципального контракта | Согласно сметы |
| 14 | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город». Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования | МВРГ города | После завершения монтажных и наладочных работ | Согласно сметы |
| 15 | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Администрация города | При проведении испытаний | Согласно сметы |
| 16 | Информирование населения муниципального образования о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация города | После приема | Не требуется |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_