

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.11.2019 № 1673

г. Вятские Поляны

**О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды»**

на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы, постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.09.2019 № 1304 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить следующие изменения в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 № 700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340, от 26.04.2019 № 587, от 27.06.2019 № 840, от 15.08.2019 № 1049, от 28.10.2019 № 1480) (далее – постановление):

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы».

1.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Солодянкина А.П.

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 25.10.2017№ 1638

(в ред. от 29.11.2019 № 1673)

**ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**НА 2018-2024 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация города Вятские Поляны  (первый заместитель главы администрации города; заместитель главы администрации города, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства) |
| Соисполнители муниципальной  программы | управления и отделы администрации города Вятские Поляны;  Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны;  муниципальное казённое учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |
| Наименования подпрограмм | Отсутствуют |
| Наименования проектов | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации -2018-2024 годы. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий;  доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые подлежат благоустройству;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);  количество благоустроенных общественных территорий;  количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков);  количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем – 71863,20 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 69425,71 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 1146,49 тыс. рублей;  средства городского бюджета – 1291,00 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство, и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Муниципальная программа предусматривает создание максимально комфортных, безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны иразработана в интересах обеспечения реализации единого подхода благоустройства территории города в соответствии с основными положениями генерального плана муниципального образования городского округа город Вятские ПоляныКировской области.

Благоустройство ― совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства: дворовых территорий, общественных территорий, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Проведенный в начале 2017 года анализ состояния благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории города Вятские Поляны, выявил несоответствие минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденному государственной программой Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы, более 70% дворовых территорий.

В городе Вятские Поляны 668 многоквартирных домов (без домов блокированной застройки – 277); 253 многоквартирных дома вошли в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», которая реализуется с 2014 года. За 2015-2016 годы в рамках указанной региональной программы в городе Вятские Поляны проведен капитальный ремонт 22 многоквартирных домов на сумму 21962,7 тыс. рублей.

Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.Практически возле каждого многоквартирного дома есть дворовая территория, но благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день, в целом по городу Вятские Поляны, полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Не все дворовые территории благоустроены - освещены, оборудованы местами дляпроведения досуга и отдыха разными группами населения: спортивными площадками, детскими площадками, малыми архитектурными формами и т.д. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутридомовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие 70 % придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов. Система ливневой канализации находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

За последние годы работы по восстановлению элементов благоустройства территории города проводятся в рамках реализуемого на территории Кировской области проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ) с активным участием населения. В основном, это работы по асфальтированию придомовых территорий, установка светильников, урн, скамеек. Ежегодно проводится ямочный ремонт улично-дорожной сети и асфальтирование основных магистралей города и второстепенных дорог.

Наиболее интенсивно используются жителями территории многоквартирных домов центральной части города – это микрорайоны «Елочка», «Азинский», «Центральный». В связи с большой плотностью населения на данных территориях, быстрее происходит износ элементов благоустройства, в особенности, асфальтового покрытия проездов, детских площадок.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, которыйпредполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий,направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории муниципального образования, от площади озеленения. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Вятские Поляны имеются общественные зоны: парк, скверы, набережная, которыетребуют выполнения мероприятий по благоустройству.

Любимыми местами отдыха горожан являются:

площадь Труда им. Ф.И. Трещева с ее роскошными цветниками и красивым фонтаном, ее размеры –10500 м²;

сквер им. Г.С. Шпагина, где в 2016 году установлен детский автогородок – 13544 м²;

городской парк – 74410 м²;

площадь Победы – 20000 м²;

сквер (у районного дома культуры) – 3131 м²;

площадь привокзальная – 3314 м²;

площадь им. Г.С. Шпагина – 21843 м²;

сооружение «Площадь Влюбленных» - 1900 м²;

набережная реки Вятка – 4425 м²;

городской пляж – 1,9 га.

В то же время, в городе имеются:

автомобильные дороги – 89,6 км;

тротуары – 85102 м²;

остановочные пункты – 67 штук;

светофорные узлы – 6 штук;

дорожные знаки – 943 штук;

цветники – 1946 м²;

благоустроенные газоны – 52504 м².

Для содержания дорог в зимний период ежегодно заготавливается около 2500 тонн противогололедной (песко-соляной) смеси. На уборке всех городских объектов трудятся 16 единиц снегоуборочной техники и рабочие. За период с 2014 по 2016 годы было вывезено 17623 м³ снега. В первую очередь снег вывозится от автобусных остановок, с пешеходных переходов и перекрестков в целях безопасности движения транспорта и пешеходов.

За три предыдущих года было высажено 1500 саженцев деревьев, 700 штук кустарника, в том числе в 2016 году заложен сквер Победы в районе улицы Молодежной (200 деревьев), высажены 40 яблонь в городском парке.

С 2014 года ежегодно совершенствуются и дополняются малые архитектурные формы. Все горожане по достоинству оценили красивый зонт с цветущими чашами, «старинный» велосипед, мельницу с кашпо, объемную бабочку, горки с кашпо на перекрестке улиц Ленина и Советской, павлина, березки с цветущими в горшках петуньями, гнездо с аистами.

Для придания современного стильного облика городу регулярно производится декоративная стрижка кустарника и деревьев на площади Труда им. Ф.И. Трещева, вдоль улиц города. Дважды за лето производится выкашивание травы на газонах.

В течение 2014-2016 годов в городе производен снос 276 перестойных деревьев, подрезано 602 высоких дерева.

Ежегодно в целях противопожарной защиты города в городских лесах проводятся санитарные рубки. Вблизи микрорайона «Стрелка» убрано 2621 дерево, поврежденное жуком-короедом.

Для проведения организованного отдыха на реке Вятка ежегодно в начале лета оборудуется городской пляж: устанавливаются понтоны, раздевалки, «грибки», мусорные контейнеры, щиты со спасательным оборудованием, туалеты, обозначается место для купания детей.

Кроме того, ежегодно в городе проводятся следующие работы по благоустройству:

ямочный ремонт дорожного полотна щебнем по улицам города;

ремонт, покраска и помывка павильонов автобусных остановок;

косметический ремонт скамеек, урн, ограждений по улицам города;

акарицидная обработка городского парка против клещей;

ремонт площади Труда им. Ф.И. Трещева и площади Победы;

предпраздничная побелка бордюров по центральным улицам города.

Обязательным ежегодным мероприятием является обновление пешеходных переходов специальной краской.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»в 2017 году в городе благоустроены 6 дворовых территорий и 1 общественная зона (сквер им. Г.С. Шпагина).

Однако, со временем всё ветшает и требует значительных средств на восстановление и обновление. Проблема благоустройства территории города является одной из самых насущных, требует каждодневного внимания и эффективного решения. Неухоженность городского парка, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы, износ покрытия тротуаров и проездов между домами – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В Вятских Полянах назрела необходимость принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых и дворовыхтерриторий, городского парка, мест погребения. Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

ремонта откосов набережной реки Вятка;

приобретение и установка видеокамеры по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а;

приобретение светодиодных гирлянд.

Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей городского округа к проблемам чистоты, порядка. Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к тому месту, где они проживают.

Комплексное исполнение мероприятий данной муниципальной программы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий города. Муниципальная программа определяет цель и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории города.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории города путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы будет обновлен городской парк, благоустроены площади, набережная реки Вятка и другие объекты, а также будут приведены в надлежащее состояние дворовые территории, малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения города.

Необходимость решения проблемы благоустройства территории города программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

наличием единого и неразрывного объекта благоустройства (территории города), требующего единого комплексного подхода;

многообразием видов и объемов работ, требующих привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;

необходимостью выбора оптимальных решений при наличии ограниченных ресурсов и сроков реализации.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках настоящей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность, безопасность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, сделает город Вятские Поляны более благоустроенным и привлекательным.

Рационально выстроенная городская среда поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности; при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом; снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, а за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

В этой связи, поддержка на государственном уровне тренда о создании комфортной городской среды очень важна.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальнойпрограммы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами федеральной, региональной и муниципальной политики в сфере благоустройства. Муниципальная программаразработана в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, в частности:

Конституцией Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

приоритетнымпроектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам(протокол от 18.04.2017№ 5);

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

постановлением Правительства РоссийскойФедерацииот10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

постановлением Правительства РоссийскойФедерацииот 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление № 1710);

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года»;

государственной программой Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П;

стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 года, утвержденной решением Вятскополянской городской Думы от 24.09.2018 № 31/282;

правилами благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденными решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49;

порядком проведения общественного обсуждения проектов нормативных актов и общественно значимых вопросов в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 474;

иными действующими муниципальными правовыми актами, принятыми для обеспечения реализации настоящей муниципальной программы.

Одним из приоритетных направлений государственнойполитики является обеспечение условий комфортного проживания граждан. Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы предназначена для достижения цели и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Кировской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Кировской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Цель муниципальной программы:повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели органы местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны в течение периода реализации настоящей муниципальной программы должны решить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые подлежат благоустройству;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

количество благоустроенных общественных территорий;

количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков);

количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1к муниципальной программе.

Источником информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы являются отчетные данные ответственных исполнителей и участников программы, а также данные о реализации мероприятий иных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий (в том числе по благоустройству парка)вмуниципальном образовании.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2к муниципальной программе.

Решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49 утверждены правила благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, которые приводятся в соответствие с действующим законодательством, требованиями по содержанию территорий.

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в городе проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования. В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе Вятские Поляны, в том числе, оценки состояния дворовых территорий, общественных территорий, составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них элементах, - паспорта благоустройства территорий, которые позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территорий, так и их дальнейшее развитие (проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковок и т. д.).

Паспорта дворовых и общественных территорий разработаны по результатам натурного обследования дворовых и общественных территорий и расположенных на них элементов.

В 2017 году на территории города проведена инвентаризация 267 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 720618,0 кв.м.

По итогам инвентаризации установлено следующее:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортно передвигатьсяпо основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, также обеспеченных освещением, игровым оборудованием - 11 территорий площадью 40131,0 кв.м;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 4,2 %;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) - 5,3 %;

количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) - 84 площадки площадью 36981,0 кв.м;

проинвентаризировано18 общественных территорий, куда вошли городской парк, скверы, площади, набережная реки Вятка, детские площадки, общей площадью 280378,0 кв.м;

доля и площадь благоустроенных общественных территорий (городской парк, скверы, набережнаяреки Вятка и т.д.) от общего количества таких территорий - 30 %, площадью 142079,0 кв.м;

доля и площадь общественных территорий (городской парк, скверы, набережнаяреки Вятка и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 70 %, площадью 138299,0кв.м;

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования, составляет 8,6 кв.м.

Результаты проведенной инвентаризации сведены в паспорт благоустройства муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 24.11.2017 № 1822.

Актуализированный паспорт благоустройства муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 28.10.2019 №1422, представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

В соответствии с приложением № 15 постановления № 1710 муниципальное образование имеет право:

исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кировской области в порядке, установленном такой комиссией;

исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кировской области в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, учтенных при инвентаризации дворовых территорий в городе Вятские Поляны и нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы, представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, учтенных при инвентаризации общественных территорий в городе Вятские Поляны,представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы – 2018-2024 годы.

**3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий**

**муниципальной программы**

Достижение цели, направленной на повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, осуществляется решением двух задач.

На решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования» направлена реализация **отдельного мероприятия«Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования»,** в рамках которого планируется:

благоустройство дворовых территорий;

благоустройство общественных территорий;

обустройство мест массового отдыха (городских парков);

мероприятия по цифровизации городского хозяйства;

прочие мероприятия по реализации муниципальной программы.

**Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»** направлено на организацию ремонта дворовых проездов, на проведение работ по благоустройствудетских, спортивных площадок, устройству газонов, цветников, установке малых архитектурных форм, то есть, в целом, на улучшение эстетического облика города, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее, ночное время.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведение работпо благоустройству дворовых территорийпредусматривается в соответствии сминимальным и дополнительным перечнями видов работ по благоустройству дворовых территорий, установленными государственной программой Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

ремонт дворовых проездов (тротуаров),

обеспечение освещения дворовых территорий,

установку скамеек,

установку урн для мусора.

Работы минимального перечня финансируются за счет получаемой муниципалитетом субсидии из бюджета Кировской области, без финансового участия заинтересованных лиц.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

оборудование детских и (или) спортивных площадок,

оборудование автомобильных парковок,

озеленение территорий,

иные виды работ, установленные муниципальной программой: снос деревьев – в случае одобрения соответствующей комиссией муниципального образования; устройство пандуса; устройство контейнерной площадки.

При выполнении работ дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий составляет 50 % от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Включение дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется в соответствии с порядком представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 02.11.2017 № 1708, на основании протокола заседания общественной комиссии, созданной для реализации муниципальной программы муниципального образованиягородского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – общественная комиссия), по итогам проведения инвентаризации дворовых территорий, с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы.

В соответствии с постановлением № 1710 дворовые территории могут быть благоустроены в рамках муниципальной программы при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройстваимущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

На основании протокола заседания общественной комиссии от 15.12.2017 № 2, на 2018 год в муниципальную программу рекомендовано включить благоустройство 7 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Азина, д. 50; ул. Школьная, д. 82; ул. Школьная, д. 46/80; ул. Азина, д. 13/15; ул. Урицкого, д. 20а; ул. Урицкого, д. 18б; ул. Гагарина, д. 2.

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2018 году, на основании протоколов заседаний общественной комиссии от 10.04.2018 № 4, от 04.06.2018 № 7, в муниципальную программу на 2018 год включены мероприятия по благоустройству 4 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Азина, д. 50; ул. Школьная, д. 82; ул. Школьная, д. 46/80; ул. Урицкого, д. 18б.

На основании протокола заседания общественной комиссииот 06.09.2018 № 12, на 2019 год в муниципальную программу рекомендовано включить благоустройство 7 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Урицкого, д. 20а; ул. Азина, д. 13/15; ул. Гагарина, д. 2; ул. Первомайская, д. 79; ул. Школьная, д. 41; ул. Урицкого, д. 16; ул. Урицкого, д. 18.

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2019 году, на основании протокола заседания общественной комиссииот 01.02.2019 № 1, в муниципальную программу на 2019 год включены мероприятия по благоустройству 2 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Урицкого, д. 20а; ул. Азина, д. 13/15.

Дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Гагарина, д. 2; ул. Первомайская, д. 79; ул. Школьная, д. 41; ул. Урицкого, д. 16; ул. Урицкого, д. 18, отобранные на 2019 год, но не благоустроенные ввиду ограниченного ресурсного обеспечения муниципальной программы, с учетом решения общественной комиссии о направлении всего выделяемого на 2020 год объема средств субсидии из бюджета Кировской области на благоустройство площади Трудаим. Ф.И. Трещева (протокол от 27.09.2019 № 12), запланированы к благоустройству на последующие годы:на 2021 год - дворовая территория по ул. Гагарина, д. 2; на 2022 год – дворовая территория по ул. Первомайская, д. 79; на 2023 год – дворовая территория по ул. Школьная, д. 41; на 2024 год – дворовые территории по ул. Урицкого, д. 16; ул. Урицкого, д. 18.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Также муниципальная программа предусматривает мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии из бюджета Кировской области. Земельные участки под многоквартирными домами по адресам: ул. Гагарина, д. 2; по ул. Первомайская, д. 79; по Школьная, д. 41; ул. Урицкого, д. 18 образованы с учетом необходимых требований. Мероприятия по проведению муниципалитетомработ по образованию земельного участка, на котором расположен многоквартирныйдом по ул. Урицкого, д. 18,запланированы на 2020 год.

Для мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу, разрабатывается проектно-сметная документация в соответствии с существующей нормативной стоимостью работ по благоустройству, которая направляется в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве»на утверждение.

Нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, составляют:



ремонт дворовых проездов (тротуаров)(устройство асфальтобетонного покрытия) –1750 руб./кв.м;

обеспечение освещения дворовой территории– 13343 руб./шт.;

установка урн для мусора - 3000 руб./шт.;

установка скамеек - 11000 руб./шт.

Примерный визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, выглядит следующим образом:



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ на 2020 год, представлена в приложении № 10к муниципальной программе.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, содержащие текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, разрабатываются, обсуждаются с участием заинтересованных лици утверждаются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города от 14.08.2017 № 1226.

**Мероприятие «Благоустройство общественных территорий»** направлено на выполнение работ по благоустройству, реконструкции и модернизации общественных территорий города.

Под общественной территорией понимается территория населенного пункта соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная общественная территория).

Включение общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, в муниципальную программу осуществляется на основании протокола заседания общественной комиссии, по итогам проведения инвентаризации общественных территорий, с учетом результатов рейтингового голосования иресурсного обеспечения муниципальной программы.

Адресный перечень общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

В ходе проведения процедур муниципального заказа по отбору подрядных организаций на выполнение работ по объектам, подлежащих благоустройству в 2019 году, сложилась экономия средств субсидии. Общественной комиссией принято решение направить образовавшуюся экономию на ремонт откосов набережной реки Вятка в городе Вятские Поляны (протоколы от 21.05.2019 № 7, от 08.10.2019 № 14), на приобретение и установку видеокамеры по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а (протокол от 08.10.2019 № 14), на приобретение светодиодных гирлянд (протокол от 29.10.2019 № 14/1).

Адресный перечень общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы возможно внесение изменений в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах, в соответствии с текущим состоянием территории, ресурсным обеспечением муниципальной программы и обращениями жителей.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых и общественных территорий предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)».**

Для создания новой общественно значимой и красивой зоны отдыха горожан предлагается городской парк. Необходимо вернуть городскому парку былое величие, привнести новизну и узнаваемость парку, чтобы вдальнейшем это место использовалось не только для празднования Дня Победы, но иявлялось местом притяжения граждан для отдыха, общения, прогулок с детьми, занятийспортом, местом проведения праздничных и других значимых мероприятий. Парковый ансамбль, состоящий из красивых аллей с элементами парковой архитектуры, пешеходных и беговых дорожек, площади с различными цветочными клумбами и многим другим всегда будет привлекательным и запоминающимся.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», проведены следующие работы по благоустройству городского парка:

вырубка ветхих деревьев (предполагается последующая высадка новых, поэтапная замена существующих видов деревьев на аналогичные, без вреда для экологии городской среды);

замена ограждения парка вдоль улицы Ваганова;

установка малых архитектурных форм (урны, скамейки).

Дизайн-проект обустройства городского парка иперечень мероприятий, подлежащих реализации в 2018 году, утверждены с учетом результатов общественных обсуждений.

**Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы** предполагают, в основном, подготовку документов, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы. К таким документам могут относиться дизайн-проекты, эскизные проекты, сметы на отделочные материалы, сметы, прошедшие процедуру определения достоверности сметной стоимости и другие.

На решение задачи «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования» направлена реализация **отдельного мероприятия «Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды»,** в рамках которого планируется:

**проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году.**

Мероприятие направлено на реализацию механизма вовлечения граждан в решение общественно значимых вопросов, а именно вопросов, качающихся благоустройства городской среды.

В соответствии с приложением № 15 к постановлению № 1710 необходимо ежегодное проведение муниципалитетом с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий (рейтингового голосования), подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации.

В городе Вятские Поляны 18 марта 2018 года проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2019 годах.

Рейтинговое голосование проведено на 17 избирательных участках. Для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования, проведены общественные обсуждения адресного перечня нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Избирателям на голосование предложено 3 общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве: площадь Победы, площадь им. Г.С. Шпагина, площадь Труда им. Ф.И. Трещева. В рейтинговом голосовании приняло участие 7737 человек.По итогам рейтингового голосования с количеством голосов 5278, что составляет 68,22% от проголосовавших, на 2018-2019 годы в муниципальную программу включена площадь Труда им. Ф.И. Трещева (протокол заседания общественной комиссии от 19.03.2018 № 3). В связи с необходимостью продолжения мероприятий по благоустройству, на основании протокола заседания общественной комиссииот29.12.2018 № 19, период выполнения работ по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева продлен до 2020 года включительно.

С целью проведения отбора общественной территории для выполнения работ по благоустройству в 2021 году, в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.02.2019 № 130, в период с 13.02.2019 по 20.02.2019 проведено рейтинговое голосование на 9 участках при участии территориальных счетных комиссий. Жителям города на голосовании было предложено отдать голос за одну из двух общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, отобранных общественной комиссией: площадь Победы и площадь им. Г.С. Шпагина (протокол заседания общественной комиссии от 01.02.2019 № 1). В голосовании приняли участие 3286 граждан города, что составляет 12,5 % от числа граждан, имеющих право на голосование. По итогам рейтингового голосования с количеством голосов 2879, что составляет 87,62 % от количества проголосовавших, на 2021 год в муниципальную программу включена площадь Победы (протокол заседания общественной комиссии от 21.02.2019 № 3).

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется путем заключениямуниципальных контрактов (договоров) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В муниципальных контрактах в обязательном порядке должен устанавливаться минимальный 3-летний гарантийный срок на результатывыполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Кировской области. Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Реализация муниципальной программы направлена на повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства путем реализации мероприятий по оперативному «наведению порядка» в муниципальном образовании и стратегических мероприятий по выполнению федеральных требований (стандартов) качества городской среды. Главный планируемый эффект от реализации проектов – это социальный эффект, заключающийся в комплексном благоустройстве территории города за счет реализации значимых локальных проектов, формирования условий для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, семейных ценностей. Исполнение мероприятий муниципальной программы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, получить положительный градостроительный, социальный и экономический эффект, в целом повысить качество жизни горожан. Реализация муниципальной программы позволит создать условия для формирования здорового образа жизни, повысить туристическую привлекательность города, создаст условия для комфортного отдыха жителей и гостей города.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в [приложении № 3 к муниципальной программе.](#Par1208)

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления и требованиями утвержденных в городе Вятские Поляны правил благоустройства, представлен в приложении № 11 к муниципальной программе.

В ходе проведённой инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проинвентаризировано 3514 объектов. Соглашения с собственниками указанных домов об их благоустройстве будут заключены не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства.

Виды работ по содержанию прилегающих территорий, предусмотренные правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Вятские поляны Кировской области» содержат в себе: сбор твердых коммунальных отходов, проведение систематической стрижки и скашивания сезонных и дикорастущих трав.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2018-2024 годы составит 71863,20 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 69425,71 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1146,49 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 1291,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 0.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в рамках отдельного мероприятия государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области», в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету в соответствующем периоде и подготовленных на его основании адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, и адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, а также в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии наподдержку обустройства мест массового отдыха (городских парков) из бюджета Кировской области местному бюджету в соответствующем периоде между муниципальным образованием и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Распределение объема средств в 2018-2024 годах предусматривается следующим образом:

всего: 71863,20 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» – 14542,40 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий»–55890,80 тыс. рублей;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 852,00 тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 518,00 тыс. рублей;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 60,00 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 69425,71 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» – 13971,40 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий» – 54653,01 тыс. рублей;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 801,30 тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 0;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 0;

из областного бюджета – 1146,49 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» – 425,60 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий» - 678,69 тыс. рублей;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 42,20 тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 0;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 0;

из городского бюджета - 1291,00 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 145,40 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий» - 559,10 тыс. рублей;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 8,50 тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 518,00 тыс. рублей;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 60,00 тыс. рублей.

Внебюджетными источниками могут являться средства заинтересованных лиц.

При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий не предусматривается.

При выполнении дополнительныхвидовработ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 50 % от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Средства заинтересованных лиц будут аккумулироваться в бюджете муниципального образования в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнениедополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, который утвержден постановлением администрации города от 14.08.2017 № 1224.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в городе Вятские Поляны предусматривается в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Вятские Поляны, общегородских субботников, проведению ежегодных смотров-конкурсов по благоустройству дворовых территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, территорий, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Положением о порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны от 14.08.2017 № 1222.

Трудовое участие граждан также может выражаться в привлечении к выполнению работ по благоустройствудворовых территорийстуденческих строительных отрядов Кировской области. Участие допускается в выполнении работ минимального и дополнительного перечней в виде демонтажа и установки малых архитектурных форм (скамеек, урн), вазонов, благоустройстве цветников, доставки строительных материалов от места разгрузки к месту проведения работ, выполнении работ конкретных строительных специальностей (при наличии знаний, умений, навыков).

На территории города осуществляет деятельность волонтерское движение, курируемое Управлением социальной политики администрации города Вятские Поляны, имеются условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы. Участие добровольцев (волонтеров) может быть выражено в участии в субботниках, благоустройстве цветников, клумб, посадке рассады цветов, саженцев деревьев, покраске малых архитектурных форм, фотофиксации объектов благоустройства, а также в работе по вовлечению населения в процессы благоустройства (опросах граждан, помощи в проведении рейтингового голосования, подготовке материалов для размещения в СМИ).

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в [приложении №](#Par1208) 3 к муниципальной программе.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального, областного законодательства всфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве, своевременная корректировка муниципальных правовых актов администрации города Вятские Поляны |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной  программы за счет средств федерального, областного, городского бюджетов | Определение приоритетов для первоочередногофинансирования.Корректировка муниципальной программы |
| Отсутствие софинансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального, областного бюджетов | Приостановка реализации муниципальной программы |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе | | | | | |
|  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1673 | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| **о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | | |
| *Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования"* | | | | | | | | | | |
| *Задача "Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования"* | | | | | | | | | | |
| 1 | показатель "Количество благоустроенных дворовых территорий" | ед. | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | показатель "Доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые подлежат благоустройству" | % | 4,2 | 6,7 | 80,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 100 |
| 3 | показатель "Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)" | % | 5,3 | 9,2 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 11,1 | 12,0 |
| 4 | показатель "Количество благоустроенных общественных территорий" | ед. | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | показатель "Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков)" | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | показатель "Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства" | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| *Задача "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования"* | | | | | | | | | | |
| 1 | показатель "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании" | % | 0 | 29,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
|  | *Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования"* | | | | | | | | | |
| 1 | показатель "Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при трудовом участии граждан, в общем количестве реализованных в течение года мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы" | % | х | 100 | 100 | х | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | показатель "Доля подготовленных документов от числа необходимых для обеспечения реализации муниципальной программы" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | *Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"* | | | | | | | | | |
| 1 | показатель "Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году" | да / нет | х | да | да | да | да | да | да | да |

Приложение № 2 к муниципальной программе

в редакции постановления администрации

города Вятские Поляны

от 29.11.2019 № 1673

**МЕТОДИКА**

**расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта,  показателя | Методика расчета значения показателя,  источник получения информации |
|  | **Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы** | |
| *Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования"* | | |
| *Задача "Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования"* | | |
| 1 | показатель "Количество благоустроенных дворовых территорий" *(под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства*), единиц | определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном году по состоянию 31 декабря отчетного года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами,  К бдт - количество благоустроенных дворовых территорий, единиц. |
| 2 | показатель "Доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые подлежат благоустройству" (принимаются во внимание все дома, которые относятся к многоквартирным), % | является расчетным и определяется нарастающим итогом за отчетный период по формуле:  Д бдт = К бдт / К одт \* 100 %, где  Д бдт – доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства от общего количества дворовых территорий, которые подлежат благоустройству, %;  К бдт – количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;  К одт – общее количество дворовых территорий, которые подлежат благоустройству, единиц. |
| 3 | показатель "Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)", % | является расчетным и определяется нарастающим итогом за отчетный период по формуле:  Д нбдт = (К нбдт / К н) \*100 %, где  Д нбдт – доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования, %;  К нбдт – количество населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, человек;  К н – общая численность населения муниципального образования, человек. |
| 4 | показатель "Количество благоустроенных общественных территорий", единиц | определяется количеством благоустроенных общественных территорий в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами,  К бот - количество благоустроенных общественных территорий, единиц. |
| 5 | показатель "Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков)", единиц | определяется количеством благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами,  К омо - количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков), единиц. |
| 6 | показатель "Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства", единиц | определяется количеством мероприятий (приобретение и установка видиокамеры и др.) в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года в соответствии с заключенными договорами (контрактами),  К ц – количество мероприятий по цифровизации, единиц. |
| *Задача "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования"* | | |
| 1 | показатель "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании", % | является расчетным и определяется по формуле:  Д уч = (К уч / К об) \*100 %, где  Д уч – доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании", %;  К уч – количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, зафиксированное в протоколах заседаний общественной комиссии о подведении итогов мероприятий по решению вопросов развития городской среды, человек;  К об – общая численность населения муниципального образования в возрасте от 14 лет (данные статистической отчетности), человек. |
|  | *Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования"* | |
|  | показатель "Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при трудовом участии граждан, в общем количестве реализованных в течение года мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы", % | является расчетным и определяется по формуле:  Д дт = (К дтт / К дт) \*100 %, где  Д дт – доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при трудовом участии граждан, в общем количестве реализованных в течение года мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы", %;  К дтт – количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при трудовом участии граждан, в общем количестве реализованных в течение года мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы, штук;  К дт – количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках муниципальной программы, штук. |
|  | показатель "Доля подготовленных и оплаченных документов от числа необходимых для обеспечения реализации программы", % | является расчетным и определяется по формуле:  Д док = (К док / К необх) \*100 %, где  Д док – доля подготовленных и оплаченных документов от числа необходимых для обеспечения реализации программы", %;  К док – количество подготовленных и оплаченных документов, штук;  К необх – количество необходимых документов для обеспечения реализации программы, штук. |
|  | *Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"* | |
|  | показатель "Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году" | Определяется фактом проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году, да / нет. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе | | | | |
|  |  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1673 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | | | | | | | | | |  |
| **муниципальной программы** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ИТОГО |
|  | **Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы** | всего | 11131,60 | 15250,30 | 14559,00 | 14632,50 | 16289,80 |  |  | 71863,20 |
| федеральный бюджет | 10469,30 | 14674,40 | 14171,26 | 14243,23 | 15867,52 |  |  | 69425,71 |
| областной бюджет | 551,00 | 148,20 | 143,14 | 143,87 | 160,28 |  |  | 1146,49 |
| городской бюджет | 111,30 | 427,70 | 244,60 | 245,40 | 262,00 |  |  | 1291,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" | всего | 11131,60 | 15250,30 | 14539,00 | 14612,50 | 16269,80 |  |  | 71803,20 |
| федеральный бюджет | 10469,30 | 14674,40 | 14171,26 | 14243,23 | 15867,52 |  |  | 69425,71 |
| областной бюджет | 551,00 | 148,20 | 143,14 | 143,87 | 160,28 |  |  | 1146,49 |
| городской бюджет | 111,30 | 427,70 | 224,60 | 225,40 | 242,00 |  |  | 1231,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | всего | 7111,40 | 7431,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14542,40 |
| федеральный бюджет | 6688,30 | 7283,10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13971,40 |
| областной бюджет | 352,00 | 73,60 | 0 | 0 | 0 |  |  | 425,60 |
| городской бюджет | 71,10 | 74,30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 145,40 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | всего | 3168,20 | 7541,30 | 14459,00 | 14532,50 | 16189,80 |  |  | 55890,80 |
| федеральный бюджет | 2979,70 | 7391,30 | 14171,26 | 14243,23 | 15867,52 |  |  | 54653,01 |
| областной бюджет | 156,80 | 74,60 | 143,14 | 143,87 | 160,28 |  |  | 678,69 |
| городской бюджет | 31,70 | 75,40 | 144,60 | 145,40 | 162,00 |  |  | 559,10 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.3 | Обустройство мест массового отдыха (городских парков) | всего | 852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 852,00 |
| федеральный бюджет | 801,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 801,30 |
| областной бюджет | 42,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42,20 |
| городской бюджет | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8,50 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.4 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы | всего | 0 | 278,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |  | 518,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| городской бюджет | 0 | 278,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |  | 518,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" | всего | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  | 60,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  | 60,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | всего | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  | 60,00 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| городской бюджет | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  | 60,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

в редакции постановления

администрации города

Вятские Поляны

от 29.11.2019 № 1673

**ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**муниципального образования городского округа город Вятские Поляны**

**Кировской области**

**(в редакции от 28.10.2019 № 1422)**

**1. Дворовые территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | - всего, из них: | ед. | 277 |
|  | - на благоустроенных территориях \* | ед. | 18 |
|  | - на совмещенных на несколько МКД территориях | ед. | 13 |
|  | - аварийные МКД, с износом более 70% | ед. | 23 |
|  | - земельные участки под МКД сформированы по отмостку | ед. | 28 |
| 1.2 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего, из них: | ед. | 269 |
|  | - полностью благоустроенные \* | ед. | 18 |
|  | - совмещенные территории на несколько МКД | ед. | 5 |
|  | - территории под аварийными МКД с износом более 70% | ед. | 23 |
|  | - территории, подлежащие благоустройству | ед. | 228 |
|  | - территории, на которых земельные участки под МКД сформированы по отмостку | ед. | 24 |
|  | - территории нуждающиеся в благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | ед. | 204 |
| 1.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,7 |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 32,1 |
| 1.5 | Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 3,050 |
| 1.6 | Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % | 9,5 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 589353,0 |
|  | - площадь благоустроенных территорий \* | кв. м | 74280 |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед. / кв. м | 88/40256 |
|  | - спортивная площадка | ед. / кв. м | 2/351 |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед. / кв. м | - |

**2. Общественные территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. | 20 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 6 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 14 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий \* всего, из них: | ед. | 10 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 1 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 9 |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий \* от общего количества общественных территорий | % | 50 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 32,1 |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. | 24,45 |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий \*\* | % | 75 |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м | 197 778,0 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 143 428,0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 54 350,0 |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий \* всего, их них: | кв. м | 30 053,0 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 13 544,0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 16 509,0 |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 8 |
| 2.10 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м | 134 574,0 |
| 2.11 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на  1 жителя | 0,93 |

**3. Территории индивидуальной жилой застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Площадь территорий застройки ИЖС: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 11 715 000 |
|  | - площадь благоустроенных территорий \* | кв. м | 10 894 950 |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий \* | % | 97 |
| 3.3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % | 97 |

**4. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 1925822 |
|  | - площадь благоустроенных территорий \* | кв. м | 1482883 |
| 4.2 | Доля благоустроенных территорий \* | % | 77 |
| 4.3 | Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % | 23 |

Примечание:

\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до десяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.

\*\* - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе

в редакции постановления

администрации города Вятские Поляны

от 29.11.2019 № 1673

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий, учтенных при инвентаризации дворовых**

**территорий в городе Вятские Поляны и нуждающихся в благоустройстве**

**в рамках муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 1 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 5а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 10 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 13/15 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 17 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 18 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 19/25 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 24/28 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 27 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 34/40 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 52 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 56 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 57 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 58 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 59 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 60 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 61 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 63 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Больничная, Дом 18 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 3 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 4 |
|  | *1. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 6*  *2. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 54* |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 7 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 8 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 10 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 11 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 12 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 13 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 15 |
|  | *1. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 16*  *2. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 18*  *3. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 20* |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 22 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 26 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 30 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 32 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 3а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 15 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 65 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 67 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 69 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 88 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 88а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 6 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 7 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 8 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 10 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Железнодорожная, Дом 942км |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом 1а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом 1 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом 3 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом 4 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 2Б |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 4 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 6 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 8 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 10 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 12 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 14 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кооперативная, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кооперативная, Дом 7 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Красноармейская, Дом 8 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Краснознаменная, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Краснознаменная, Дом 4 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Куйбышева, Дом 1 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Куйбышева, Дом 1а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Куйбышева, Дом 1б |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кукина, Дом 14/48 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кукина, Дом 29/45 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 51 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 73 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 116 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 141 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 145 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 145а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 147 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 147а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 149 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 151 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 153 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 155/159 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 168 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 168а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 172 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 174 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 176 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 178 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 248 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 320 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Лермонтова, Дом 15 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Маяковского, Дом 2а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Маяковского, Дом 3 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 2/2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 5 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 6 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 31а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 33 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 37 |
|  | *1. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 41*  *2. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 43*  *3. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 24*  *4. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 49* |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 44 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 46 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 46б |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 47 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 51 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 21а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 21б |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 23 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 25 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 25а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 1/11 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 18/20 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 22 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 32 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Островского, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Островского, Дом 4 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пароходная, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пароходная, Дом 3 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пароходная, Дом 110 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пароходная, Дом 112 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 21 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 24 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 56/68 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 70 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 79 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Полевая, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Полевая, Дом 6 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Профсоюзная, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Профсоюзная, Дом 3 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 1 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 3 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 5 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 5а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 6 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 7 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 8 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 10 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 29 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 47 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 49 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 51 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 82б |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 86 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 90 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 92 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 94 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Строительная, Дом 5 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 1а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 7 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 9 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 38 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 38а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 40 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Трещева, Дом 13 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Трещева, 15 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Трещева, 17 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Трещева, 19 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 3 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 16 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 17/25 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 18 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 20 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 20а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 20б |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 22 |
|  | *1. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 27/31*  *2. Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 39* |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 33 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 35 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 39 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 41 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 45 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 47 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 49 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 51 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 53 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 55 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 62 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 62а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 68 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 70 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Цветочная, Дом 7 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Цветочная, Дом 9 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 1 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 3 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 41 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 43 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 45 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 49 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 53 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 84 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 86 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 18 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 18а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 19 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 20 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 20а |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 2 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 2в |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 2г |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 8 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 9 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 11 |
|  | Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 13 |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 6

к муниципальной программе

в редакции постановления

администрации города Вятские Поляны

от 29.11.2019 № 1673

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, учтенных при инвентаризации общественных территорий**

**в городе Вятские Поляны**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование общественной территории |
|  | ул. Гагарина 1 | Площадь Труда им. Ф.И. Трещева |
|  | ул. Гагарина 28А | Площадьим. Г.С. Шпагина |
|  | ул. Мира 17 | Детская спортивная площадка |
|  | ул. Пароходная 30 | Сквер |
|  | ул. Вокзальная 9 | Площадь привокзальная |
|  | ул. Вокзальная 11 | Паровоз серии Л № 4610, тип 1-5-0,V |
|  | ул. Ленина 27 | Сооружение «Площадь Влюбленных» |
|  | ул. Кирова 1 | Городской парк |
|  | ул. Ленина 172 | Сквер им. Г.С. Шпагина |
|  | ул. Кирова 10 | Детская площадка |
|  | ул. Дзержинского 55 | Детская площадка «Талисмания» |
|  | ул. Ленина 246 | Детская площадка «в Усаде» |
|  | ул. Ленина 135 | Памятник «Светлой памяти заводчан, героев фронта и тыла» |
|  | ул. Ленина 162 | Мемориальный комплекс «Памятник ППШ» |
|  | ул. Профсоюзная 2 | Сооружение детская площадка «Малышок» |
|  | ул. Ленина 334 | Детская спортивная площадка |
|  | ул. Набережная 2 | Набережная реки Вятка |
|  | ул. Первомайская 70 | Детский спортивный городок |
|  | ул. Ленина | Прогулочная зона |
|  | ул. Кирова 1 | Площадь Победы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к муниципальной программе  в редакции постановления администрации города Вятские Поляны  от 29.11.2019 № 1673 |
|  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий многоквартирных домов города Вятские Поляны, нуждающихся**

**в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в указанный период\*, исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 2018 год | |
| 1 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Азина, дом 50 |
| 2 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Школьная, дом 82 |
| 3 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Школьная, дом 46/80 |
| 4 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Урицкого, дом 18б |
| 2019 год | |
| 1 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Урицкого, дом 20а |
| 2 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Азина, дом 13/15 |
| 2021 год | |
| 1 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Гагарина, дом 2 |
| 2022 год | |
| 1 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Первомайская, дом 79 |
| 2023 год | |
| 1 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Школьная, дом 41 |
| 2024 год | |
| 1 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Урицкого, дом 16 |
| 2 | Кировская область, городской округ город Вятские Поляны, город Вятские Поляны, улица Урицкого, дом 18 |

Примечание:

\*Включение дворовых территорий в 2018-2024 годах в муниципальную программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города от 02.11.2017 № 1708, на основании протоколов заседаний общественной комиссии, созданной для реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, по итогам проведения инвентаризации дворовыхтерриторий, с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы (протоколы от 10.04.2018 № 4, от 04.06.2018 № 7, от 06.09.2018 № 12, от 01.02.2019 № 1).

В ходе реализации муниципальной программы возможно внесение изменений в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей, ресурсным обеспечением муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к муниципальной программе  в редакции постановления администрации города Вятские Поляны  от 29.11.2019 № 1673 |
|  |  |
|  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование общественной территории |
|  | ул. Гагарина, д. 1 | Площадь Труда им. Ф.И. Трещева |
|  | ул. Набережная | Набережная реки Вятка |
|  | ул. Кирова | Площадь Победы |
|  | ул. Гагарина, д. 28а | Площадь им. Г.С. Шпагина |
|  | ул. Пароходная, д. 32 | Сквер |
|  | ул. Кирова, д. 1 | Городской парк |
|  | ул. Ленина | Прогулочная зона |
|  | ул. Мира, д. 17 | Детская спортивная площадка |
|  | ул. Кирова, д. 10 | Детская площадка |
|  | ул. Ленина, д. 135 | Памятник «Светлой памяти заводчан, героев фронта и тыла» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к муниципальной программе  в редакции постановления администрации города Вятские Поляны  от 29.11.2019 № 1673 |
|  |  |
|  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в указанный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование общественной территории | Период  выполнения работ по благоустройству |
|  | ул. Гагарина, д. 1 | Площадь Труда им. Ф.И. Трещева | 2018-2020 годы |
|  | ул. Набережная, 2 | Набережная реки Вятка | 2019 год |
|  | ул. Кирова | Площадь Победы | 2021 год |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к муниципальной программе  в редакции постановления  администрации  города Вятские Поляны |
|  | от 29.11.2019 № 1673 |
|  |  |

**НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ**

**(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих**

**в минимальный и дополнительный перечни работ на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ |
| Минимальный перечень | | |
| 1 | Ремонт дворовых проездов (тротуаров) (устройство асфальтобетонного покрытия) | 1750 руб./кв.м |
| 2 | Обеспечение освещения дворовой территории | 13343 руб./шт. |
| 3 | Установка урн для мусора | 3000 руб./шт. |
| 4 | Установка скамеек | 11000 руб./шт. |
| Дополнительный перечень | | |
| 1 | Оборудование автомобильной парковки | 2130 руб./кв.м |
| 2 | Оборудование детской площадки с 6 малыми архитектурными формами (основание – песчано-гравийная смесь) | 520000 руб. |
| 3 | Оборудование детской площадки с 8 малыми архитектурными формами | 1 004 000 руб. |
| 4 | Оборудование спортивной площадки с 3 элементами | 340 000 руб. |
| 5 | Оборудование спортивной площадки 14х30 | 870 000 руб. |
| 6 | Оборудование спортивной площадки  с 5 комплектами тренажеров, с 2 комплектами ворот,  с 2 комплектами баскетбольных стоек,  с монтажом и устройством полимерного покрытия | 1 420 000 руб. |
| 7 | Озеленение территорий | 600 руб./кв.м |
| 8 | Снос деревьев: |  |
|  | Ø 200мм | 3200 руб./шт. |
|  | Ø 360мм | 9800 руб./шт. |
|  | Ø 800 мм | 41000 руб./шт. |
|  | Ø 1000 мм | 68000 руб./шт. |
| 9 | Устройство пандуса 3 м | 70 000 руб. |
| 10 | Устройство контейнерной площадки на 2 места | 70 000 руб. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 11  к муниципальной программе  в редакции постановления  администрации  города Вятские Поляны |
| от 29.11.2019 № 1673 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления и требованиями утвержденных в городе Вятские Поляны правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название объекта | Адрес местоположения объекта  и земельного участка |
| 2020 год | | |
| 1 | ТЦ «На перекрестке» | Кировская область, г. Вятские Поляны,  ул. Ленина, д. 162 |
| 2 | Административное здание  ПАО «Ростелеком» | Кировская область, г. Вятские Поляны,  ул. Гагарина, д. 1 |
| 2021 год | | |
| 1 | Торговый павильон | Кировская область, г. Вятские Поляны,  ул.Ленина (кадастровый номер земельного участка 43:41:000040:1146) |
| 2 | Торговый павильон | Кировская область, г. Вятские Поляны,  ул.Ленина (кадастровый номер земельного участка 43:41:000040:100) |
| 2022 год | | |
| 1 | Санаторий-профилакторий | Кировская область, г. Вятские Поляны,  ул. Кирова, д. 2а |
| 2 | Кафе «Монстера» | Кировская область, г. Вятские Поляны  ул. Кирова, д. 14а |
| 2023 год | | |
| 1 | Торговый центр «Первый» | Кировская область, г. Вятские Поляны,  мкр Центральный, д. 2 |
| 2 | Кафе «Апельсин» | Кировская область, г. Вятские Поляны,  мкр Центральный, д. 2 |
| 2024 год | | |
| 1 | ТЦ «Центральный» | Кировская область, г. Вятские Поляны,  ул. Гагарина, д. 9 |
| 2 | Торговый центр | Кировская область, г Вятские Поляны,  ул. Куйбышева, д. 1а |
| 3 | Торговый центр | Кировская область, г Вятские Поляны,  ул. Куйбышева, д. 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 12 | |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | |
|  |  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации | |
|  |  |  |  |  |  | города Вятские Поляны | |
|  |  |  |  |  |  | от 29.11.2019 № 1673 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы на 2019 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Источник финансирования | Финансирование на 2019 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) |
| начало реализации | оконча ние реализации |
|  | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации города (курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства), управления и отделы администрации города Вятские Поляны, УДМС г. Вятские Поляны, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | декабрь | всего | 15250,30 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание безопасных условий для проживания населения муниципального образования |
| 2018 | 2024 | федеральный бюджет | 14674,40 |
|  |  | областной бюджет | 148,20 |
|  |  | городской бюджет | 427,70 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |
| 1 | Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования" |  |  |  | всего | 15250,30 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 14674,40 |
|  |  | областной бюджет | 148,20 |
|  |  | городской бюджет | 427,70 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации города (курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства), управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | ноябрь 2019 | всего | 7431,00 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий: благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Урицкого, д. 20а; ул. Азина, д. 13/15 |
| 2019 | 2019 | федеральный бюджет | 7283,10 |
|  |  | областной бюджет | 73,60 |
|  |  | городской бюджет | 74,30 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации города (курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства), управление муниципальных закупок, отдел архитектуры, УДМС г. Вятские Поляны, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | ноябрь 2019 | всего | 7541,30 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий: благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева (2 очередь, 3 очередь); ремонт откосов набережной реки Вятка; приобретение и установка видеокамеры по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а; приобретение светодиодных гирлянд |
| 2019 | 2019 | федеральный бюджет | 7391,30 |
|  |  | областной бюджет | 74,60 |
|  |  | городской бюджет | 75,40 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |
| 1.3 | Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации города (курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства), отдел архитектуры, МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь | ноябрь 2019 | всего | 278,00 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы: разработка эскизного проекта, разработка архитектурной концепции, разработка сметы на отделочные материалы площади Труда им. Ф.И. Трещева; прохождение процедуры госэкспертизы проектно-сметной документации площади Труда им. Ф.И. Трещева, ремонта откосов набережной реки Вятка; разработка дизайн-проекта площади Победы |
| 2019 | 2019 | федеральный бюджет | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 |
|  |  | городской бюджет | 278,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |
| 2 | Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" |  |  |  | всего | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 |
|  |  | городской бюджет | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |
| 2.1 | Проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году | Первый заместитель главы администрации города, заместитель главы администрации города (курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства), управляющий делами, управления и отделы администрации города Вятские Поляны | февраль | февраль | всего | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий муниципальной программы |
| 2019 | 2019 | федеральный бюджет | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 |
|  |  | городской бюджет | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |