Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Вятские Поляны

Кировской области

от 03.11.2022 № 1693

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**НА 2018-2030 ГОДЫ,**

**УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ ОТ 25.10.2017 № 1638**

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 № 700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340, от 26.04.2019 № 587, от 27.06.2019 № 840, от 15.08.2019 № 1049, от 28.10.2019 № 1480, от 29.11.2019 № 1673, от 22.01.2020 № 91, от 27.03.2020 № 480, от 13.04.2020 № 522, от 29.09.2020 № 1108, от 09.11.2020 № 1315, от 15.01.2021 № 50, от 07.04.2021 №500, от 05.07.2021 №1000, от 23.09.2021 № 1432, от 17.11.2021 № 1698, от 01.12.2021 № 1812, от 14.01.2022 № 59, от 04.04.2022 № 473, от 11.08.2022 № 1192, от 31.08.2022 № 1273, от 26.09.2022 № 1383)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД**

**ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

**НА 2018-2030 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация города Вятские Поляны  (первый заместитель главы администрации города) |
| Соисполнители муниципальной  программы | управления и отделы администрации города Вятские Поляны;  Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны;  муниципальное бюджетное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |
| Наименования подпрограмм | Отсутствуют |
| Наименования проектов | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации - 2018-2030 годы. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий;  доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые подлежат благоустройству;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);  количество благоустроенных общественных территорий;  количество реализуемых проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;  количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков);  количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем – 202091,91 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 178170,75 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 10325,34 тыс. рублей;  средства городского бюджета – 13595,82 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство, и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Муниципальная программа предусматривает создание максимально комфортных, безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей на территории города Вятские Поляны и разработана в интересах обеспечения реализации единого подхода благоустройства территории города в соответствии с основными положениями генерального плана муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Благоустройство ― совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства: дворовых территорий, общественных территорий, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Проведенный в начале 2017 года анализ состояния благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории города Вятские Поляны, выявил несоответствие минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденному государственной программой Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013-2020 годы, более 70% дворовых территорий.

За 9 месяцев 2022 года на территории города Вятские Поляны 262 многоквартирных дома и 362 дома блокированной застройки. 254 многоквартирных дома вошли в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», которая реализуется с 2014 года. За 2015-2022 годы в рамках указанной региональной программы в городе Вятские Поляны проведен капитальный ремонт 84 многоквартирных домов на сумму 130304,1 тыс. рублей.

Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Практически возле каждого многоквартирного дома есть дворовая территория, но благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день, в целом по городу Вятские Поляны, полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Не все дворовые территории благоустроены - освещены, оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения: спортивными площадками, детскими площадками, малыми архитектурными формами и т.д. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутридомовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие 70 % придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов. Система ливневой канализации находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

За последние годы работы по восстановлению элементов благоустройства территории города проводятся в рамках реализуемого на территории Кировской области проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ) с активным участием населения. В основном, это работы по асфальтированию придомовых территорий, установка светильников, урн, скамеек. Ежегодно проводится ямочный ремонт улично-дорожной сети и асфальтирование основных магистралей города и второстепенных дорог.

Наиболее интенсивно используются жителями территории многоквартирных домов центральной части города – это микрорайоны «Елочка», «Азинский», «Центральный». В связи с большой плотностью населения на данных территориях, быстрее происходит износ элементов благоустройства, в особенности, асфальтового покрытия проездов, детских площадок.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории муниципального образования, от площади озеленения. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Вятские Поляны имеются общественные зоны: парк, скверы, набережная, которые требуют выполнения мероприятий по благоустройству.

Любимыми местами отдыха горожан являются:

площадь Труда им. Ф.И. Трещева с ее роскошными цветниками и красивым фонтаном, ее размеры –10500 м²;

сквер им. Г.С. Шпагина, где в 2016 году установлен детский автогородок, в 2017 году устройство асфальтобетонного покрытия, установка спортивного комплекса, качелей, скамеек, урн, новых светильников, озеленение – 13544 м²;

городской парк – 74410 м²;

площадь Победы – 20000 м²;

сквер (у районного дома культуры) – 3131 м²;

площадь привокзальная – 3314 м²;

площадь им. Г.С. Шпагина – 21843 м²;

сооружение «Площадь Влюбленных» - 1900 м²;

набережная реки Вятка – 4425 м²;

городской пляж – 1,9 га.

В то же время, в городе имеются:

автомобильные дороги – 115,92 км;

тротуары – 85102 м²;

остановочные пункты – 67 штук;

светофорные узлы – 7 штук;

дорожные знаки – 949 штук;

цветники – 2010 м²;

благоустроенные газоны – 52504 м².

Для содержания дорог в зимний период ежегодно заготавливается около 550 тонн противогололедной (песко-соляной) смеси. На уборке всех городских объектов трудятся 9 единиц снегоуборочной техники и 18 рабочих. За период с 2017 по 2022 годы было вывезено 7,48 тыс. тонн снега. В первую очередь снег вывозится от автобусных остановок, с пешеходных переходов и перекрестков в целях безопасности движения транспорта и пешеходов.

С 2016 года было высажено 1700 саженцев деревьев, 915 штук кустарника, в том числе:

в 2016 году заложен сквер Победы в районе улицы Молодежной (200 деревьев), высажены 40 яблонь в городском парке;

в 2018-2019 годах в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия» посадили более 140 деревьев и 170 кустарников;

в 2021 году проведена международная акция «Сад памяти» и высажены 40 кустов сирени на территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу, возле легендарного паровоза «Лебянка», а так же по итогу благоустройства площади Труда им. Ф.И. Трещева высажены каштаны в количестве 15 штук;

в 2022 году на площади Влюбленных и на перекрестки улиц Ленина и Урицкого высажен можжевельник казацкий в количестве 15 штук, на площади Труда им. Ф.И. Трещева высажены сортовые гортензии – 9 штук и каштан конский – 9 штук, дополнительно высажены кустарники спиреи раннецветущей в количестве 200 штук – живая изгородь в сквере Шпагина.

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Вятские Поляны поспособствовала созданию условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций. Во многих мероприятиях по благоустройству и озеленению общественных территорий активное участие принимают, как молодежь, так и старшее поколении.

С 2014 года ежегодно совершенствуются и дополняются малые архитектурные формы. Все горожане по достоинству оценили красивый зонт с цветущими чашами, «старинный» велосипед, мельницу с кашпо, объемную бабочку, горки с кашпо на перекрестке улиц Ленина и Советской, павлина, березки с цветущими в горшках петуньями, гнездо с аистами.

Для придания современного стильного облика городу регулярно производится декоративная стрижка кустарника и деревьев на площади Труда им. Ф.И. Трещева, вдоль улиц города. Дважды за лето производится выкашивание травы на газонах.

В течение 2014-2022 годов в городе производен снос 446 перестойных деревьев, подрезано 668 высоких дерева.

Ежегодно в целях противопожарной защиты города в городских лесах проводятся санитарные рубки. Вблизи микрорайона «Стрелка» убрано 2621 дерево, поврежденное жуком-короедом.

Для проведения организованного отдыха на реке Вятка ежегодно в начале лета оборудуется городской пляж: устанавливаются понтоны, раздевалки, «грибки», мусорные контейнеры, щиты со спасательным оборудованием, туалеты, обозначается место для купания детей.

Кроме того, ежегодно в городе проводятся следующие работы по благоустройству:

ямочный ремонт дорожного полотна щебнем по улицам города;

ремонт, покраска и помывка павильонов автобусных остановок;

косметический ремонт скамеек, урн, ограждений по улицам города;

акарицидная обработка городского парка против клещей;

ремонт площади Победы;

предпраздничная побелка бордюров по центральным улицам города.

Обязательным ежегодным мероприятием является обновление пешеходных переходов специальной краской.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 по 2022 годы в городе благоустроены 23 дворовых территорий и 2 общественные зоны (сквер им. Г.С. Шпагина и площадь Труда им. Ф.И. Трещева).

Однако, со временем всё ветшает и требует значительных средств на восстановление и обновление. Проблема благоустройства территории города является одной из самых насущных, требует каждодневного внимания и эффективного решения. Неухоженность городского парка, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы, износ покрытия тротуаров и проездов между домами – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В Вятских Полянах назрела необходимость принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых и дворовых территорий, городского парка, мест погребения. Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

ремонта откосов набережной реки Вятка;

приобретение и установка видеокамер;

приобретение светодиодных гирлянд.

Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей городского округа к проблемам чистоты, порядка. Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к тому месту, где они проживают.

Комплексное исполнение мероприятий данной муниципальной программы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий города. Муниципальная программа определяет цель и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории города.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории города путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы будет обновлен городской парк, благоустроены площади, набережная реки Вятка и другие объекты, а также будут приведены в надлежащее состояние дворовые территории, малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения города.

Необходимость решения проблемы благоустройства территории города программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

наличием единого и неразрывного объекта благоустройства (территории города), требующего единого комплексного подхода;

многообразием видов и объемов работ, требующих привлечения значительных инвестиций из различных источников финансирования;

необходимостью выбора оптимальных решений при наличии ограниченных ресурсов и сроков реализации.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках настоящей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность, безопасность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, сделает город Вятские Поляны более благоустроенным и привлекательным.

Рационально выстроенная городская среда поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности; при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом; снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, а за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

В этой связи, поддержка на государственном уровне тренда о создании комфортной городской среды очень важна.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами федеральной, региональной и муниципальной политики в сфере благоустройства. Муниципальная программа разработана в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, в частности:

Конституцией Российской Федерации;

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» (утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 18.04.2017№ 5);

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление № 1710);

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, принятой распоряжением Правительства Кировской области от 28.04.2021 № 76 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года»;

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»;

стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 года, утвержденной решением Вятскополянской городской Думы от 24.09.2018 № 31/282;

правилами благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденными решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49;

порядком проведения общественного обсуждения проектов нормативных актов и общественно значимых вопросов в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 474;

иными действующими муниципальными правовыми актами, принятыми для обеспечения реализации настоящей муниципальной программы.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение условий комфортного проживания граждан. Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы предназначена для достижения цели и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Кировской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Кировской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели органы местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны в течение периода реализации настоящей муниципальной программы должны решить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые подлежат благоустройству;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

количество благоустроенных общественных территорий;

количество реализуемых проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков);

количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1к муниципальной программе.

Источником информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы являются отчетные данные ответственных исполнителей и участников программы, а также данные о реализации мероприятий иных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий (в том числе по благоустройству парка) в муниципальном образовании.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49 утверждены правила благоустройства территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, которые приводятся в соответствие с действующим законодательством, требованиями по содержанию территорий.

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в городе проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования. В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе Вятские Поляны, в том числе, оценки состояния дворовых территорий, общественных территорий, составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них элементах, - паспорта благоустройства территорий, которые позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территорий, так и их дальнейшее развитие (проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковок и т. д.).

Паспорта дворовых и общественных территорий разработаны по результатам натурного обследования дворовых и общественных территорий и расположенных на них элементов.

В 2017 году на территории города проведена инвентаризация 267 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 720618,0 кв.м.

По итогам инвентаризации установлено следующее:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортно передвигаться по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, также обеспеченных освещением, игровым оборудованием - 11 территорий площадью 40131,0 кв.м;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 4,2 %;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) - 5,3 %;

количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) - 84 площадки площадью 36981,0 кв.м;

проинвентаризировано18 общественных территорий, куда вошли городской парк, скверы, площади, набережная реки Вятка, детские площадки, общей площадью 280378,0 кв.м;

доля и площадь благоустроенных общественных территорий (городской парк, скверы, набережная реки Вятка и т.д.) от общего количества таких территорий - 30 %, площадью 142079,0 кв.м;

доля и площадь общественных территорий (городской парк, скверы, набережная реки Вятка и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 70 %, площадью 138299,0кв.м;

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования, составляет 8,6 кв.м.

Результаты проведенной инвентаризации сведены в паспорт благоустройства муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 24.11.2017 № 1822.

Актуализированный паспорт благоустройства муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

В соответствии с приложением № 15 постановления № 1710 муниципальное образование имеет право:

исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кировской области в порядке, установленном такой комиссией;

исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кировской области в порядке, установленном такой комиссией.

Актуализированный адресный перечень дворовых территорий, учтенных при инвентаризации дворовых территорий в городе Вятские Поляны и нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы, представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Актуализированный адресный перечень общественных территорий, учтенных при инвентаризации общественных территорий в городе Вятские Поляны, представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы – 2018-2030 годы.

**3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий**

**муниципальной программы**

Достижение цели, направленной на повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, осуществляется решением двух задач.

На решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования» направлена реализация **отдельного мероприятия «Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования»,** в рамках которого планируется:

благоустройство дворовых территорий;

благоустройство общественных территорий;

обустройство мест массового отдыха (городских парков);

мероприятия по цифровизации городского хозяйства;

прочие мероприятия по реализации муниципальной программы.

**Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»** направлено на организацию ремонта дворовых проездов, на проведение работ по благоустройству детских, спортивных площадок, устройству газонов, цветников, установке малых архитектурных форм, то есть, в целом, на улучшение эстетического облика города, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее, ночное время.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий предусматривается в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по благоустройству дворовых территорий, установленными государственной программой Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

ремонт дворовых проездов (тротуаров),

обеспечение освещения дворовых территорий,

установку скамеек,

установку урн для мусора.

Работы минимального перечня финансируются за счет получаемой муниципалитетом субсидии из бюджета Кировской области, без финансового участия заинтересованных лиц.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

оборудование детских и (или) спортивных площадок,

оборудование автомобильных парковок,

озеленение территорий,

иные виды работ, установленные муниципальной программой: снос деревьев – в случае одобрения соответствующей комиссией муниципального образования; устройство пандуса; устройство контейнерной площадки.

При выполнении работ дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий составляет 50 % от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Включение дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется в соответствии с порядком представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 28.04.2022 № 628 (далее – Порядок), на основании протокола заседания общественной комиссии, созданной для реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – общественная комиссия), по итогам проведения инвентаризации дворовых территорий, с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы.

В соответствии с постановлением № 1710 дворовые территории могут быть благоустроены в рамках муниципальной программы при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

На основании протокола заседания общественной комиссии от 15.12.2017 № 2, на 2018 год в муниципальную программу рекомендовано включить благоустройство 7 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Азина, д. 50; ул. Школьная, д. 82; ул. Школьная, д. 46/80; ул. Азина, д. 13/15; ул. Урицкого, д. 20а; ул. Урицкого, д. 18б; ул. Гагарина, д. 2.

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2018 году, на основании протоколов заседаний общественной комиссии от 10.04.2018 № 4, от 04.06.2018 № 7, в муниципальную программу на 2018 год включены мероприятия по благоустройству 4 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Азина, д. 50; ул. Школьная, д. 82; ул. Школьная, д. 46/80; ул. Урицкого, д. 18б.

На основании протокола заседания общественной комиссии от 06.09.2018 № 12, на 2019 год в муниципальную программу рекомендовано включить благоустройство 7 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Урицкого, д. 20а; ул. Азина, д. 13/15; ул. Гагарина, д. 2; ул. Первомайская, д. 79; ул. Школьная, д. 41; ул. Урицкого, д. 16; ул. Урицкого, д. 18.

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2019 году, на основании протокола заседания общественной комиссии от 01.02.2019 № 1, в муниципальную программу на 2019 год включены мероприятия по благоустройству 2 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Урицкого, д. 20а; ул. Азина, д. 13/15.

Дворовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Гагарина, д. 2; ул. Первомайская, д. 79; ул. Школьная, д. 41; ул. Урицкого, д. 16; ул. Урицкого, д. 18, отобранные на 2019 год, но не благоустроенные ввиду ограниченного ресурсного обеспечения муниципальной программы, запланированы к благоустройству в 2024 году (протокол от 10.01.2020 № 1).

На основании протокола заседания общественной комиссии от 21.09.2021 № 9, на 2022 год в муниципальную программу включено 3 дворовые территории, расположенные по адресам: ул. Азина, д. 34/40; ул. Урицкого, д. 22; ул. Азина, д. 24/28.

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2023 году, общественной комиссией 29.08.2022 были отобраны дворы для благоустройства в следующем году в соответствии с Порядком, т.е. набравшие наибольшее количество баллов, данное решение утверждено протоколом № 8 от 29.08.2022 года. В адресный перечень включены дворовые территории по адресам: ул. Урицкого д. 17/25, ул. Азина д. 27, ул. Советская д. 47.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Также муниципальная программа предусматривает мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии из бюджета Кировской области. Земельные участки под многоквартирными домами по адресам: ул. Гагарина, д. 2; по ул. Первомайская, д. 79; по Школьная, д. 41; ул. Урицкого, д. 18 образованы с учетом необходимых требований. Мероприятия по проведению муниципалитетом работ по образованию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по ул. Урицкого, д. 18, запланированы на 2020 год.

Для мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в муниципальную программу, разрабатывается проектно-сметная документация в соответствии с существующей нормативной стоимостью работ по благоустройству, которая направляется в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» на утверждение.

Нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, составляют:


ремонт дворовых проездов (тротуаров) (устройство асфальтобетонного покрытия) –1650 руб./кв.м;

обеспечение освещения дворовой территории– 42000 руб./шт.;

установка урн для мусора - 6000 руб./шт.;

установка скамеек - 20000 руб./шт.

Примерный визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, выглядит следующим образом:



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ на 2023 год, представлена в приложении № 10 к муниципальной программе.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2030 годы, содержащие текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, разрабатываются, обсуждаются с участием заинтересованных лиц и утверждаются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города от 14.08.2017 № 1226.

**Мероприятие «Благоустройство общественных территорий»** направлено на выполнение работ по благоустройству, реконструкции и модернизации общественных территорий города.

Под общественной территорией понимается территория населенного пункта соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная общественная территория).

Включение общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах, в муниципальную программу осуществляется на основании протокола заседания общественной комиссии, по итогам проведения инвентаризации общественных территорий, с учетом результатов рейтингового голосования и ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Адресный перечень общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

В ходе проведения процедур муниципального заказа по отбору подрядных организаций на выполнение работ по объектам, подлежащих благоустройству в 2019 году, сложилась экономия средств субсидии. Общественной комиссией принято решение направить образовавшуюся экономию на ремонт откосов набережной реки Вятка в городе Вятские Поляны (протоколы от 21.05.2019 № 7, от 08.10.2019 № 14), на приобретение и установку видеокамеры на площади Труда им. Ф.И. Трещева (протокол от 08.10.2019 № 14), на приобретение светодиодных гирлянд (протокол от 29.10.2019 № 14/1).

В соответствии с протоколом общественной комиссии от 10.01.2020 № 1 в 2021 году запланировано завершение благоустройства площади Труда им. Ф.И. Трещева, а также начало благоустройства площади Победы, в 2022 году – продолжение благоустройства площади Победы.

Адресный перечень общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы возможно внесение изменений в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018-2030 годах, в соответствии с текущим состоянием территории, ресурсным обеспечением муниципальной программы и обращениями жителей.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых и общественных территорий предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Мероприятие «Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.**

Данное мероприятие предусматривает выделение дополнительной финансовой помощи из областного бюджета бюджету муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в виде иного межбюджетного трансферта на реализацию проекта по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках мероприятия реализуется проект «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны» с концепцией «Благоустройство исторической части города с выходом на малую набережную» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Предельная дата завершения реализации проекта не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта.

**Мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)».**

Для создания новой общественно значимой и красивой зоны отдыха горожан предлагается городской парк. Необходимо вернуть городскому парку былое величие, привнести новизну и узнаваемость парку, чтобы в дальнейшем это место использовалось не только для празднования Дня Победы, но и являлось местом притяжения граждан для отдыха, общения, прогулок с детьми, занятий спортом, местом проведения праздничных и других значимых мероприятий. Парковый ансамбль, состоящий из красивых аллей с элементами парковой архитектуры, пешеходных и беговых дорожек, площади с различными цветочными клумбами и многим другим всегда будет привлекательным и запоминающимся.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», проведены следующие работы по благоустройству городского парка:

вырубка ветхих деревьев (предполагается последующая высадка новых, поэтапная замена существующих видов деревьев на аналогичные, без вреда для экологии городской среды);

замена ограждения парка вдоль улицы Ваганова;

установка малых архитектурных форм (урны, скамейки).

Дизайн-проект обустройства городского парка и перечень мероприятий, подлежащих реализации в 2018 году, утверждены с учетом результатов общественных обсуждений.

**Прочие мероприятия по реализации муниципальной программы** предполагают, в основном, подготовку документов, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы. К таким документам могут относиться дизайн-проекты, эскизные проекты, сметы на отделочные материалы, сметы, прошедшие процедуру определения достоверности сметной стоимости и другие.

На решение задачи «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования» направлена реализация **отдельного мероприятия «Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды»,** в рамках которого планируется:

**проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году.**

Мероприятие направлено на реализацию механизма вовлечения граждан в решение общественно значимых вопросов, а именно вопросов, качающихся благоустройства городской среды.

В соответствии с приложением № 15 к постановлению № 1710 необходимо ежегодное проведение муниципалитетом с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий (рейтингового голосования), в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу по результатам рейтингового голосования в предшествующие годы.

В городе Вятские Поляны 18 марта 2018 года проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2019 годах.

Рейтинговое голосование проведено на 17 избирательных участках. Для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования, проведены общественные обсуждения адресного перечня нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Избирателям на голосование предложено 3 общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве: площадь Победы, площадь им. Г.С. Шпагина, площадь Труда им. Ф.И. Трещева. В рейтинговом голосовании приняло участие 7737 человек. По итогам рейтингового голосования с количеством голосов 5278, что составляет 68,22% от проголосовавших, на 2018-2019 годы в муниципальную программу включена площадь Труда им. Ф.И. Трещева (протокол заседания общественной комиссии от 19.03.2018 № 3). В связи с необходимостью продолжения мероприятий по благоустройству, на основании протокола заседания общественной комиссии от 29.12.2018 № 19, период выполнения работ по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева продлен до 2020 года включительно.

С целью проведения отбора общественной территории для выполнения работ по благоустройству в 2021 году, в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.02.2019 № 130, в период с 13.02.2019 по 20.02.2019 проведено рейтинговое голосование на 9 участках при участии территориальных счетных комиссий. Жителям города на голосовании было предложено отдать голос за одну из двух общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, отобранных общественной комиссией: площадь Победы и площадь им. Г.С. Шпагина (протокол заседания общественной комиссии от 01.02.2019 № 1). В голосовании приняли участие 3286 граждан города, что составляет 12,5 % от числа граждан, имеющих право на голосование. По итогам рейтингового голосования с количеством голосов 2879, что составляет 87,62 % от количества проголосовавших, на 2021 год в муниципальную программу включена площадь Победы (протокол заседания общественной комиссии от 21.02.2019 № 3).

С целью отбора первоочередного этапа работ по благоустройству площади Победы, в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 20.02.2020 № 317, 25.02.2020 проведено открытое рейтинговое голосование на 5 территориальных участках, исходя из следующих этапов: ремонт памятников, устройство постаментов под бронетехнику, ремонт асфальтобетонного покрытия площади. Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 5499 человек, что составляет 20,6 % от числа граждан города, в возрасте 14 лет и старше, имеющих право на голосование. Максимальное количество голосов (4530 или 82,4 % к общему количеству) граждане отдали за ремонт памятников. В итоге, первоочередным этапом работ по благоустройству площади Победы, определен ремонт памятников (протокол заседания общественной комиссии от 27.02.2020 № 4).

С целью отбора последующего этапа работ по благоустройству площади Победы в 2022 году, была создана рабочая группа по организации и проведению голосования, которое проходило в электронной форме на единой федеральной онлайн платформе с 26.04.2021 по 30.05.2021, в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от 03.02.2021 № 169. Данной рабочей группой был утвержден перечень этапов работ по благоустройству площади Победы в 2022 году и утвержден план информирования граждан о проведении голосования в электронной форме на единой федеральной онлайн платформе. Перечень этапов работ: устройство наружного и декоративного освещения, ремонт под стелами, установка лестничного спуска. В план информирования граждан вошли мероприятия: размещение информации на официальном сайте и в социальных сетях администрации в сети «Интернет», выступление на кабельном телевидении, размещение аудио-роликов на радио «Мария FM», публикация информации в газете «Вятско-Полянская правда» и раздача листовок волонтерами с информацией о голосовании. Всего в голосовании приняло участие 4066 человек, что составляет 15,3 % от числа граждан города в возрасте 14 лет и старше, имеющих право на голосование. Максимальное количество голосов (2710 или 66,7 % к общему количеству) граждане отдали за устройство наружного и декоративного освещения, что и будет последующим этапом благоустройства площади Победы в 2022 году (протокол заседания рабочей группы от 31.05.2021).

В 2022 году было проведено очередное голосование в электронной форме на единой федеральной онлайн платформе, проходившее с 15.04.2022 по 31.05.2022. На основании постановления администрации города Вятские Поляны от 18.02.2022 № 271 был утвержден перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству с 2023 года, и план информирования граждан о проведении Всероссийского голосования. Перечень общественных территорий: административная площадь им. Г.С. Шпагина, памятник «Светлой памяти заводчан, героев фронта и тыла» и сквер внутри квартала жилой застройки по улицам Мира – Кирова. Всего в голосовании приняло участие 4041 человек, что составляет 15,4 % от числа граждан города в возрасте 14 лет и старше, имеющих право на голосование. По итогу голосования была выбрана административная площадь им. Г.С. Шпагина, набравшая наибольшее количество голосов (2297 или 56,8% к общему количеству), по которой в 2023 году будет разработка проектной документации, выполнение подготовительных работ по благоустройству.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В муниципальных контрактах в обязательном порядке должен устанавливаться минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Кировской области. Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Реализация муниципальной программы направлена на повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства путем реализации мероприятий по оперативному «наведению порядка» в муниципальном образовании и стратегических мероприятий по выполнению федеральных требований (стандартов) качества городской среды. Главный планируемый эффект от реализации проектов – это социальный эффект, заключающийся в комплексном благоустройстве территории города за счет реализации значимых локальных проектов, формирования условий для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, семейных ценностей. Исполнение мероприятий муниципальной программы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, получить положительный градостроительный, социальный и экономический эффект, в целом повысить качество жизни горожан. Реализация муниципальной программы позволит создать условия для формирования здорового образа жизни, повысить туристическую привлекательность города, создаст условия для комфортного отдыха жителей и гостей города.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в [приложении № 3 к муниципальной программе.](#Par1208)

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органом местного самоуправления и требованиями утвержденных в городе Вятские Поляны правил благоустройства, представлен в приложении № 11 к муниципальной программе.

В ходе проведённой инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проинвентаризировано 3514 объектов. Соглашения с собственниками указанных домов об их благоустройстве будут заключены не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства.

Виды работ по содержанию прилегающих территорий, предусмотренные правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы Кировской области от 06.08.2013 № 49 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области» содержат в себе: сбор твердых коммунальных отходов, проведение систематической стрижки и скашивания сезонных и дикорастущих трав.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2018-2030 годы составит 202091,91 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 178170,75 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 10325,34 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 13595,82 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 0.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в рамках государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», утвержденной для реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области», в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету в соответствующем периоде и подготовленных на его основании адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, и адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период, а также в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков) из бюджета Кировской области местному бюджету в соответствующем периоде (в случае реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городских парков)) между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией муниципального образования.

Распределение объема средств в 2018-2030 годах предусматривается следующим образом:

всего: 202091,91 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» – 22866,36 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий» –76528,45 тыс. рублей;

на мероприятие «Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 98452,00 тыс. рублей;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 852,00 тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 3363,10 тыс. рублей;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 30,00 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 178170,75 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» – 22129,78 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий» – 74879,70 тыс. рублей;

на мероприятие «Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 80359,97 тыс. рублей;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 801,30 тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 0;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 0;

из областного бюджета – 10325,34 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» – 507,97 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий» - 883,14 тыс. рублей;

на мероприятие «Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 8892,03 тыс. рублей;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 42,20 тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 0;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 0;

из городского бюджета – 13595,82 тыс. рублей:

на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 228,61 тыс. рублей;

на мероприятие «Благоустройство общественных территорий» - 765,61 тыс. рублей;

на мероприятие «Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 9200,00 тыс. рублей;

на мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)» – 8,50 тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы – 3363,10 тыс. рублей;

на проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем году – 30,00 тыс. рублей.

Внебюджетными источниками могут являться средства заинтересованных лиц.

При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий не предусматривается.

При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 50 % от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Средства заинтересованных лиц будут аккумулироваться в бюджете муниципального образования в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, который утвержден постановлением администрации города от 14.08.2017 № 1224.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в городе Вятские Поляны предусматривается в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Вятские Поляны, общегородских субботников, проведению ежегодных смотров-конкурсов по благоустройству дворовых территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, территорий, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Положением о порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны от 14.08.2017 № 1222.

Трудовое участие граждан также может выражаться в привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов Кировской области. Участие допускается в выполнении работ минимального и дополнительного перечней в виде демонтажа и установки малых архитектурных форм (скамеек, урн), вазонов, благоустройстве цветников, доставки строительных материалов от места разгрузки к месту проведения работ, выполнении работ конкретных строительных специальностей (при наличии знаний, умений, навыков).

На территории города осуществляет деятельность волонтерское движение, курируемое Управлением социальной политики администрации города Вятские Поляны, имеются условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы. Участие добровольцев (волонтеров) может быть выражено в участии в субботниках, благоустройстве цветников, клумб, посадке рассады цветов, саженцев деревьев, покраске малых архитектурных форм, фотофиксации объектов благоустройства, а также в работе по вовлечению населения в процессы благоустройства (опросах граждан, помощи в проведении рейтингового голосования, подготовке материалов для размещения в СМИ).

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в [приложении №](#Par1208) 3 к муниципальной программе.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального, областного законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве, своевременная корректировка муниципальных правовых актов администрации города Вятские Поляны |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной  программы за счет средств федерального, областного, городского бюджетов | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Корректировка муниципальной программы |
| Отсутствие софинансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального, областного бюджетов | Приостановка реализации муниципальной программы |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных | Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**