|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к муниципальной программе  в редакции постановления администрации города  Вятские Поляны  от 17.11.2021 № 1698 |
|  |  |
|  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в указанный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование общественной территории | Период  выполнения работ по благоустройству |
|  | ул. Гагарина, д. 1 | Площадь Труда им. Ф.И. Трещева | 2018-2021 годы |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева (1 очередь) в г. Вятские Поляны Кировской области (разборка и кладка кирпичных стен, облицовка стен гранитными плитами; озеленение территорий: устройство пешеходных дорожек (тротуарная плитка); озеленение территорий (устройство клумб, высадка цветов) | 2018 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева (2 очередь); работы по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева (3 очередь) в городе Вятские Поляны Кировской области (ремонт тротуара (тротуарная плитка); устройство газонов, посев травы; приобретение и установка светодиодных гирлянд; приобретение и установка видеокамеры) | 2019 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана (ремонт чаши фонтана; замена оборудования фонтана; вырубка аварийного дерева; озеленение (посадка деревьев); приобретение и установка двух видеокамер) | 2020 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева.  Ремонт фонтана (установка оборудования фонтана)  Заключительный этап (замена плитки; озеленение; освещение; установка МАФ) | 2021 год |
|  | ул. Набережная, 2 | Набережная реки Вятка | 2019 год |
|  | ул. Кирова, 1 | Площадь Победы | 2021-2022 годы |
| Благоустройство площади Победы. Ремонт памятника «Воинам-землякам» с вечным огнем | 2021 год |
| Благоустройство площади Победы. Устройство наружного и декоративного освещения площади, зданий, элементов благоустройства, памятника «Воинам - землякам» и памятника погибшим в горячих точках «И вашим боем в нас стучат сердца». (Этап 2)  Благоустройство площади Победы. Установка и ремонт лестничного спуска с площади Победы на территорию парка, ремонт ступеней перед Вечным огнем. (Этап 3)  Благоустройство площади Победы. Ремонт под стелами - устройство благоустроенной зоны в районе малых архитектурных форм «1941-1945». (Этап 4) | 2022 год |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_