|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1  Приложение № 1 к программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации города  Вятские Поляны от 11.01.2019 № 16 | |
| **Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей** | **Ед. изм.** |  | **Значение показателей эффективности** | | | | | | **Источник информации** |
|  |
| **включительно 2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | в результате реализации Программы (всего с 2017 по 2022 г.г.) |
|
| **Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 11 | 6 | 7 | 81 | 81 | 81 | 267 | расчетный показатель |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства | % | 4,2 | 6,4 | 9,0 | 39,3 | 69,7 | 100 | 100 | расчетный показатель |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 5,3 | 8,2 | 11,2 | 36,0 | 60,8 | 100 | 100 | расчетный показатель |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 6 | 1\* | 1\* | 1\* | 5 | 6 | 18 | расчетный показатель |
| 5 | Количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 1 | расчетный показатель |

Примечание: \* реализация мероприятия по благоустройству общественной территории площади Труда им. Ф.И. Трещева рассчитана на период 2018-2020 гг.