# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2016 										№  1726

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры»

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ по муниципальному образованию городскому округу город Вятские Поляны Кировской области», (редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 22.08.2013 № 1242, от 20.08.2014 № 1687, от 31.10.2014 № 2239, от 08.12.2014 № 2523, от 15.05.2015 № 935, от 12.08.2015 № 1587, от 11.11.2015 № 2452, от 28.06.2016 № 1211) администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения, которые                          вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области                        «Развитие строительства  и  архитектуры»  на 2014-2018 годы,  утвержденную

постановлением администрации города Вятские Поляны от 31.10.2013                                   № 1684 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 30.12.2013 № 2121, от 12.03.2014  № 420,                                   от 14.04.2014  № 709, от 04.08.2014 № 1578, от 30.09.2014 № 2006, от 10.12.2014 № 2566, от 29.12.2014 № 2738, от  30.01.2015 № 201, от 13.02.2015 № 315, от 08.05.2015  № 892, от 24.06.2015 № 1225, от 11.09.2015 № 1894, от

11.11.2015 № 2454, от 24.12.2015 № 2904, от 28.01.2016 № 144, от 23.03.2016 № 558, от 25.05.2016 № 969, от 23.06.2016 № 1199).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы администрации города

А.Д. Клюкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны Кировской области

от 15.09.2016 № 1726

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы

(далее - Программа)

1. В паспорте Программы строку «Объемы ассигнований муниципальной  Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной Программы | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 205 337,640 |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 114 592,300 |
|  | Областной бюджет, тыс. руб. | 47 294,440 |
|  | Городской бюджет, тыс. руб. | 32 767,500 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 10 683,4 |

    - Абзацы 1, 2, 3, 4,5  раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы составит 205 337,640 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 114 592,300тыс. рублей;

средства областного бюджета - 47 294,440 тыс. рублей;

средства городского бюджета - 32 767,500 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 10 683,4 тыс. рублей.».

| Таблицу 2 раздела 5 Программы «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2014 - 2018 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, руб. | в том числе по годам, руб. |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Муниципальная программа всего, тыс. руб. в том числе: | 205 337,640 | 49 626,0 | 20 538,9 | 117 451,3 | 6 293,8 | 11 427,6 |
| капитальные вложения | 205 337,640 | 49 626,0 | 20 538,9 | 117 451,3 | 6 293,8 | 11 427,6 |
| прочие расходы | - | - | - | - | - | - |

    - Приложения №№  3, 4, 5  к муниципальной Программе изложить в новой редакции.

    - В паспорте подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 (далее - Подпрограмма) строку «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить следующей редакции:

| Объем ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и бюджета города - 183 350,40 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 114 592,30 тыс. рублей, средства областного бюджета – 37 294,40 тыс. рублей, средства городского бюджета — 20 780,30 тыс. рублей, внебюджетные источники - 10 683,40 тыс. рублей. |
| --- | --- |

    - В Подпрограмме в разделе 5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы», пункт 5.2 изложить в новой редакции:

5.2. Общий объем финансирования за счет  средств Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и городского бюджета  -– 183 350,40 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 114 592,30 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 37 294,40 тыс. рублей,

средства  городского бюджета — 20 780,30 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 10 683,40 тыс. рублей.

8.  Приложения №№  3 к Подпрограмме изложить в новой редакции.

__________

Приложение № 3

к муниципальной программе

(в редакции постановления

администрации города Вятские 															Поляны Кировской области

от  15.09.2016 № 1726)

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы | администрация города Вятские Поляны | 21 255,6 | 1594,2 | 2196,3 | 1 293,8 | 6 427,6 | 32 767,5 |
| 1 | Подпрограмма | «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014 - 2018 годы | администрация города Вятские Поляны | 171,50 | 130,0 | 100,0 | 250,0 | 5000,0 | 5 651,5 |
| 2 | Подпрограмма | «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы | администрация города Вятские Поляны | 19 796,4 | 184,8 | 799,1 | 0,0 | 0,0 | 20 780,3 |
| 3 | Ведомственная целевая программа | «Функционирование МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | администрация города Вятские Поляны | 1 287,7 | 1279,4 |  |  |  | 2567,1 |
| 4 | Отдельное мероприятие | «Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | администрация города Вятские Поляны |  |  | 1297,2 | 1 043,8 | 1 427,6 | 3 768,6 |

__________________

Приложение № 5

к муниципальной программе

(в редакции постановления

администрации города Вятские 															Поляны Кировской области

от 15.09.2016  №1726 )

План реализации на 2016 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 гг.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 гг | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор Носкова С.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | всего | 117451,3 | планируемое ввод жилья-12 000 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,37 кв.м на человека, уровень обеспеченности населения жильем- 26,3 кв.м на чел., сокращение доли аварийного жилищного фонда до 0,54 %, переселение 514 гражданина из жилых помещений общей площадью 6467,1 кв.м проверка 60-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 87664,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 26233,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 2196,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1356,7 |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018» гг. | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор Носкова С.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | всего | 100,0 | Общий объем ввода жилья-12 000 кв.м, ввод жилья на душу населения - 0,37 кв.м на человека, уровень обеспеченности населения жильем- 26,3 кв.м на чел., проект планировки в районе улицы Крупской под индивидуальное жилое строительство |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 100,0 |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 гг | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор, Носкова С.В. директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Медведева Людмила Феодосьевна | 01.01.2016 | 30.12.2016 | всего | 116054,1 | Переселение 477 граждан из 124 жилого помещения общей площадью 5485,3 кв.м, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Расселение 37 помещении общей площадью 981,8 кв.м, 98 граждан из аварийных домов. |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 87664,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 26233,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 799,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1356,7 |  |  |
| 1.2.1 | Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонд на 2014-2017 гг | отделом архитектуры администрации города, главный архитектор, Носкова С.В. директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Медведева Людмила Феодосьевна | 01.01.2016 | 30.12.2016 | всего | 92490,9 | Переселение 477 граждан из 124 жилого помещения общей площадью 5485,3 кв.м, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 69888,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20449,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 796,75 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1356,7 |  |  |
| 1.2.2 | Строительство «Под ключ» многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков. | отделом архитектуры администрации города, главный архитектор, Носкова С.В. директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Медведева Людмила Феодосьевна | 01.01.2016 | 30.12.2016 | всего | 23563,2 | Расселение 37 помещении общей площадью 981,8 кв.м, 98 граждан из аварийных домов. |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17776,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5784,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 2,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Медведева Людмила Феодосьевна | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1297,2 | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий, проверка сметной документации (60 смет) |  |

Приложение № 3

к подпрограмме

(в редакции постановления

администрации  города

Вятские Поляны Кировской области	 от 15.09.2016  № 1726)

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации подпрограммы «Переселение граждан,

проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда»  на 2014 – 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования и сроки исполнения (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 2. | Инвентаризация жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания до 01.01.2012 | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 2.1 | Уточнение (обновление) реестра данных об аварийном жилищном фонде | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3 | Формирование и корректировка очередности сноса аварийного жилищного фонда и связанной с ним очередности переселения граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3.1 | Формирование списков очередности сноса аварийных жилых домов и списков переселения граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3.2 | Корректировка списков очередности сноса аварийных жилых домов и списков переселяемых граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 4 | Формирование и продвижение заявок на федеральное бюджетное софинансирование мероприятий Программы из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | не требуется |  |  |  |  | отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 5 | Реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 5.1 | Проведение конкурсов по привлечению подрядчиков на строительство домов, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел по размещению муниципального заказа |
| 5.2 | Проведение конкурсов по приобретению на рынке жилья жилых помещений, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел по размещению муниципального заказа |
| 5.3 | Проведение всех необходимых процедур по отводу земельных участков и получению технических условий на строительство многоквартирных домов, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел архитектуры, Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны |
| 5.4 | Строительство, приобретение жилых помещений, предназначенных для расселения граждан, выплата гражданам – собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах выкупной цены изымаемых жилых помещений – всего | Всего: | 48 166,80 | 19 129,5 | 116 054,1 | 0 | Отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны», управление по делам муниципальной собственности |
|  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 16 485,95 | 10 441,5 | 87 664,8 | 0 | администрация города Вятские Поляны Кировской области |
|  |  | областной бюджет | 7660,44 | 3400,5 | 26 233,5 | 0 |  |
|  |  | городской бюджет | 19 796,40 | 184,8 | 17,2 | 0 |  |
|  |  | софинансирования из городского бюджета | 0 |  | 309,6 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 4 224,0 | 5102,7 | 1356,70 | 0 |  |
| 5.5 | Снос аварийного жилья | городской бюджет | 0 | 0 | 472,3 | 0 | администрация города Вятские Поляны Кировской области |

________