

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 07.11.2024 № 1781

**О внесении изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 19.01.2024 № 83**

г. Вятские Поляны

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 29.10.2024 № 34/320 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 20.12.2023 № 27/235 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение в постановление администрации города Вятские Поляны от 19.01.2024 № 83 «Об утверждении плана на 2024 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2030 годы», утвердив план в редакции согласно приложению.

 2. Инспектору по контролю за исполнением поручений МКУ по обеспечению деятельности ОМС Чернышовой Е.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Глава города Вятские Поляны

 В.А. Машкин

ПОДГОТОВЛЕНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер по надзору за строительством МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны» |   |  С.В. Головизнина  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение УТВЕРЖДЕНпостановлениемадминистрации городаот 07.11.2024 № 1781 |
|  |  |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»**

**на 2020-2030 годы» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Срок2  | Источникфинансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)4 |
| Начало реализации | Окончание реализации  |
|  | **Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»** | Заведующий отделом архитектуры Директор МКУ «Организация капитального строительства» начальник Управления по делам муниципальной собственности  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего** | **4838,80** | планируемый ввод жилья - 7300 кв.м.; ввод жилья на душу населения – 0,24 кв.м/человека; уровень обеспеченности населения жильем- 29,9 кв.м/чел.; проверка 70-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны», снос 3-х аварийных домов |
| федеральный бюджет | 696,30 |
| областной бюджет | 6,30 |
| городской бюджет | 4136,20 |
| 1. | ***Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации»*** | Заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего:** | **100,00** | Текущие изменения в градостроительные документы  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 100,00 |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план | Заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 0,00 | Подготовка внесений изменений в генеральный план по заявлениям граждан |
| городской бюджет | 50,00 |
| 1.2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки | Заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 0,00 | Подготовка изменений в правила землепользования и застройки по заявлениям граждан |
| городской бюджет | 50,00 |
| 2. | ***Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры»*** | Директор МКУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего:** | **1 885,5** | Реализация МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» своих полномочий. Подготовка 70 смет.  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 1885,5 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации | Директор МКУ «Организация капитального строительства» |  |  | городской бюджет | 1885,5 | В связи с преобразованием содержание МБУ «Организация капитального строительства» - 585,50 тыс. руб; содержание МКУ «Организация капитального строительства» - 1300,00 тыс. руб. |
| 2.2.  | Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза»  | Директор МКУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 0,00 | Разработка и проверка смет в количестве 70 штук |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам. | Директор МКУ «Организация капитального строительства» |  |  | городской бюджет | 0,00 | Качественное выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам заключенным в рамках программ «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив |
| 3. | ***Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем*** | Заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего:** | **1000,00** | Реализация отделом архитектуры своих полномочий  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 1000,00 |
| 3.1. | Разработка проектной документации на строительства дорог в мкр «Северный» | Заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 1000,00 | Разработка проектной документации на строительства дорог в мкр. «Северный» |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 1000,00 |
| 3.2. | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов | Заведующий отделом архитектуры  |  |  | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.3. | Заполнение системы ГИСОГД | Заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.4. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах  | Заведующий отделом архитектуры  |  |  | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 4. | ***Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»*** | Директор МКУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего:** | **1853,30** | Выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, согласно 185 ФЗ |
| федеральный бюджет | 696,30 |
| областной бюджет | 6,30 |
| городской бюджет | 1150,70 |
| 4.1.  | Снос аварийных домов | Директор МКУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС |  |  | городской бюджет | 1110,00 | Снос расселенных аварийных домов в количестве 3 штук. (Дзержинского 1 и 3, Вокзальная 22) |
| 4.2. | Обследование технического состояния жилого МКД с определением категории технического состояния | Заведующий отделом архитектуры  | 01.06.2024 | 14.08.2024 | Всего: | 40,00 | Оформление технического заключения на аварийный МКД по адресу г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д.35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |
| Городской бюджет  | 40,00 |
| 4.3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  | Директор МКУ «Организация капитального строительства», заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 03.04.2024 | Всего: | 703,30 | Выплата денежной компенсации гражданам за изымаемое аварийное имущество по решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023 по делу № 2-1150/2023(не внесены изменения в бюджет решением ВП городской Думы) |
| Федеральный бюджет | 696,30 |
| Областной бюджет | 6,30 |
| Городской бюджет  | 0,70 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_