# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019							                              №  1860

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие транспортной системы» на 2020-2025 годы

В соответствии с постановлением  администрации города  Вятские Поляны  Кировской  области от 30.09.2019  №  1304 « О разработке,  реализации  и оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ по муниципальному образованию городского округа город Вятские Поляны Кировской области»  администрации города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - Внести и утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2020-2025 годы  (далее -  Программа), утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1653 согласно приложению.

2.  Разместить постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И. о. главы  города   Вятские Поляны

Е.С. Лебединцева

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от  26.12.2019   №  1860

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2020-2025 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1.  В паспорте  Программы строку «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 318917,2 тыс.руб. , в том числе: средства федерального бюджета -0,00 тыс.руб. средства областного бюджета – 69735,0 тыс.руб средства местных бюджетов – 249182,2тыс.руб. |
| --- | --- |

2.  Абзац 1 раздела  4  Программы «Ресурсное обеспечение   программы» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования муниципальной программы составит 318917,2 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета-0.00 тыс.руб.

Средства областного бюджета – 69735,0  тыс. рублей;

Средства местного бюджета –249182,2 тыс. рублей.

3.  Приложения 1,2, 3  к  муниципальной программе изложить в  новой  редакции согласно приложению.

4.  В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2020 - 2025 годы» Объемы и источники финансирования »  изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит 2520,1 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета 1920,0 тыс. руб., за счет местного бюджета — 600,1 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- 5.   Раздел 3 «Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей  редакции:

- В рамках реализации подпрограммы планируется реализация отдельных мероприятий:

«Организация движения транспорта и пешеходов»;

«Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков».

«Возмещение расходов, связанных с организацией  регулярных  перевозок  пассажиров и  багажа автомобильным  транспортом по регулируемым  тарифам на территории  города Вятские Поляны».

3.1. В рамках реализации отдельного мероприятия «Организация движения транспорта и пешеходов» будет выполнено:

устройство искусственных неровностей проезжей части;

устройство ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах;

содержание, ремонт и установка светофорных объектов и дорожных знаков;

3.2. В рамках реализации отдельного мероприятия «Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков» будет выполнено

проведение конкурсов и викторин среди школьников и детей предшкольного возраста по обучению правилам дорожного движения;

приобретение видеоматериалов по безопасности дорожного движения.

3.3. В рамках реализации отдельного мероприятия «Возмещение расходов, связанных с организацией  регулярных  перевозок  пассажиров и  багажа автомобильным  транспортом по регулируемым  тарифам на территории  города Вятские Поляны» будет выполнено:

увеличено количество  автобусных маршрутов,

6.  Абзац  1  раздела 4  подпрограммы  изложить в следующей редакции:
      Общий объем финансирования подпрограммы  2520,1 тыс. рублей,  в том числе из областного бюджета 1920,0 тыс. руб. из  городского бюджета                  –600,1 тыс. руб.

___________

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы

- города Вятские Поляны»

- на 2020-2025 годы

- Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

|  | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, показателя, цель, задача |  | - Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 |
|  | - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Вятские Поляны» на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель «Развитие современной эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача «Приведение существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние, соответствующее требованиям технических регламентов и транспортных стандартов для транспорта и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | - % | - 46,3 | - 46,4 | - 46,5 | - 46,6 | - 46,7 | - 46,8 | - 46,9 | - 47,1 |
| - 2 | - Общая протяженность автомобильных дорог | - км | - 114,3 | - 115,235 | - 115,235 | - 115,235 | - 115,6 | - 115,8 | - 115,5 | - 115,7 |
|  | - Отдельное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, являющихся необходимым условием обеспечения нормативного состояния дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | - км | - 0,57 | - 4,686 | - 2,62 | - 1,2 | - 1,25 | - 1,565 | - 1,9 | - 1,95 |
|  | - Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | - оценка | - средний | - средний | - средний | - средний | - средний | - высокий | - высокий | - высокий |
|  | - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2020 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель «Обеспечение безопасности на дорогах города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Количество дорожно-транспортных происшествий | - единиц | - 26 | - 25 | - 24 | - 23 | - 22 | - 22 | - 21 | - 20 |
|  | - Отдельное мероприятие «Организация движения транспорта и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Число дорожных знаков, установленных на опасных участках дорог | - единиц | - - | - 26 | - 26 | - 30 | - 30 | - 35 | - 36 | - 35 |
|  | - Отдельное мероприятие «Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество проведенных конкурсов в образовательных учреждениях | - единиц | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 |
| - 6. | - Отдельное мероприятие «Возмещение расходов, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество автобусных маршрутов | - ед. | - 6,0 | - 6,0 | - 6,0 | - 6,0 | - 6,0 | - 7,0 | - 7,0 | - 8,0 |
|  | - Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительства» | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |

- ___________________

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы

- города Вятские Поляны»

- на 2020-2025 годы

- Методика

- расчета целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

|  | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, показателя | - Методика расчета значения показателя |
| --- | --- | --- |
|  | - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Вятские Поляны» на 2020-2025 годы» |  |
|  | - Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |
|  | - Общая протяженность автомобильных дорог |  |
| - 1. | - Отдельное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, являющихся необходимым условием обеспечения нормативного состояния дорожной сети» |  |
|  | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | - Информация отражается в статистической форме № 3ДГ (мо) – “Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований”. |
| - 2. | - Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании» |  |
|  | - Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Определяется на основании данных муниципального образования; «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и правилах их расчёта» |
| - 3. | - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2020 - 2025 годы» |  |
|  | - Количество дорожно-транспортных происшествий | Сверка анализа аварийности ОГИБДД ОМВД России по Вятскополянскому району со статистическими данными |
|  | - Число светофоров, установленных на опасных участках дорог | На основании анализа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального образования по данным ГИБДД |
|  | - Количество проведенных конкурсов в образовательных учреждениях | по данным образовательных учреждений |
| - 4. | - Отдельное мероприятие «Возмещение расходов, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Вятские Поляны» |  |
|  | - Количество автобусных маршрутов | На основании статистических данных и данных, представленных АО Вятско-Полянская «Автоколонна 1322» |

- ____________________

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "Развитие транспортной системы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | города Вятские Поляны" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на 2020-2025 годы |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, показателя, цель, задача | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Вятские Поляны» на 2020-2025 годы» | Всего | 28152,7 | 16689,9 | 16805,6 | 90407 | 84670 | 82192 | 318917,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 22582 | 11596,00 | 11596,00 | 7987 | 7987 | 7987 | 69735,0 |
|  |  | городской бюджет | 5570,7 | 5093,9 | 5209,6 | 82420 | 76683 | 74205 | 249182,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» на 2020 - 2025 годы» | Всего | 660,1 | 1110 | 660 | 30 | 30 | 30 | 2520,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 640,00 | 640 | 640,00 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
|  |  | городской бюджет | 20,1 | 470 | 20 | 30 | 30 | 30 | 600,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «Организация движения транспорта и пешеходов» | Всего | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
|  |  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Отдельное мероприятие «Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков» | Всего | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 150,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3 | Отдельное мероприятие "Возмещение расходов,связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Вятские Поляны" | Всего | 0,1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 0,1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, являющихся необходимым условием обеспечения нормативного состояния дорожной сети» | Всего | 21942,9 | 9390 | 9890 | 49933 | 42406 | 38408 | 171969,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 19920 | 8920 | 8920 | 7987 | 7987 | 7987 | 61721,0 |
|  |  | городской бюджет | 2022,9 | 470 | 970 | 41946 | 34419 | 30421 | 110248,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании» | Всего | 5514,4 | 4609,9 | 6225,6 | 40394 | 42184 | 43704 | 142631,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2022 | 2036,00 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 6094 |
|  |  | городской бюджет | 3492,4 | 2573,9 | 4189,6 | 40394 | 42184 | 43704 | 136537,90 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 35,3 | 1580 | 30 | 50 | 50 | 50 | 1795,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 35,3 | 1580,0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 1795,30 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |