# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022									                    № 1860

О внесении изменений в постановление администрации

города Вятские Поляны от 26.01.2022  № 129

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующее изменение в постановление администрации города Вятские Поляны от 26.01.2022  № 129 «Об утверждении плана на 2022 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2025 годы», (далее – Постановление, план):

  - В наименовании, пункте 1 Постановления цифры «2020-2025» заменить цифрами «2020- 2030».

1.2. Утвердить план в редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры,

главный архитектор администрации				     И.Е. Губанова

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города от 29.11.2022 № 1860 |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»

на 2020-2030 годы» на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы» | Заведующий отделом архитектуры Директор МКУ «Организация капитального строительства» начальник Управления по делам муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 42 481,4 | планируемый ввод жилья - 7200 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,23 кв.м/человека; уровень обеспеченности населения жильем- 29,50 кв.м/чел.; проверка 70-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны», снос 8-ми аварийных домов |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 38 939,7 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 537,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 3004,7 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего: | 241,1 | Проведение подготовительных работ для постановки на кадастровый учет 15-ти территориальных зон |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 183,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 58,1 |  |
| 1.1 | Постановка на кадастровый учет территориальных зон, установленных в Правилах землепользования и застройки города |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 183,0 | Проведение подготовительных работ для постановки на кадастровый учет 15-ти территориальных зон |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 58,1 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего: | 1 674,1 | содержание МКУ «Отдел капитального строительства». подготовка 70 смет |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1 674,1 |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 1674,1 | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий |
| 2.2. | Разработка и проверка смет |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Разработка и Проверка смет в количестве 70 штук |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Качественное выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам, в том числе по программе «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 |  |
| 3.1. | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.2. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 4. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 40 566,2 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 38 939,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 354,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1 272,5 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 4.1. | Снос аварийных домов | Директор МБУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС | 01.01.20212 | 31.12.2022 | городской бюджет | 1 200,0 | снос расселенных аварийных домов в количестве 8-ми штук |
| 4.2. | Подготовка смет на снос аварийных домов | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 0,00 | Подготовка 9–ти смет на снос аварийных домов |
| 4.3. | Подготовка заключения по оценке стоимости жилого фонда в городе | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | городской бюджет | 33,0 | Подготовка заключения по оценке состояния жилого фонда в городе |
| 4.4 | Приобретение жилых помещений | Директор МБУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС, заведующий отделом архитектуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 39 333,2 | Переселение из аварийного жилья 113 граждан из 49 жилых помещении, площадью 1148,4 кв.м. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 38 939,7 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 354,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 39,5 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |

________________________