АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                                                                    № 	1889

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город

Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны»  на 2020-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.09.2019 № 1304 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», на основании решения Вятскополянской городской Думы от 17.12.2019 № 44/423 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1674, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Солодянкина А.П.

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от  30.12.2019    №  1889

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением

администрации города Вятские Поляны от 29.11.2019 № 1674

(далее — Программа)

- В паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования – 219260,20 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 58502,80 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23374,70 тыс. рублей; средства городского бюджета – 137382,70 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей |
| --- | --- |

- 2.   В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзацы второй, третий, четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 – 2025 годы составит 219260,20 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 58502,80 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 23374,700 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 137382,70 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.»

3.   В подпрограмму «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» на 2020-2025 годы» внести следующие изменения:

3.1.	В паспорте строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | общий объем финансирования – 87603,30 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 58502,80 тыс. руб.; средства областного бюджета – 21622,70 тыс. руб.; средства городского бюджета – 7477,80 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

3.2.     В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзацы первый, второй, третий, четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020 - 2025 годы составит 87603,30 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 58502,80 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 21622,70 тыс. руб.;

средства городского бюджета – 7477,80 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.».

4.	В подпрограмму «Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны» на 2020-2025 годы» внести следующие изменения:

4.1.	В паспорте строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | общий объем финансирования – 131626,90 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; средства областного бюджета – 1752,00 тыс. руб.; средства городского бюджета – 129874,90 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

4.2.    В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» абзацы первый, второй, третий, четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020 - 2025 годы составит 131626,90 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 1752,00 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 129874,90 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.»

5.  Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

6.  Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

- ____________

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 30.12.2019 № 1889 |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого |
|  | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | всего | 39842,60 | 69138,00 | 25528,70 | 27293,90 | 27825,40 | 29631,60 | 219260,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 49919,30 | 8583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58502,80 |
|  |  | областной бюджет | 21343,80 | 792,20 | 374,70 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 23374,70 |
|  |  | городской бюджет | 18498,80 | 18426,50 | 16570,50 | 27005,90 | 27537,40 | 29343,60 | 137382,70 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | всего | 23228,20 | 53625,50 | 9499,20 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 87603,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 49919,30 | 8583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58502,80 |
|  |  | областной бюджет | 21031,80 | 504,20 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21622,70 |
|  |  | городской бюджет | 2196,40 | 3202,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 7477,80 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация системы теплоснабжения города" | всего | 18228,20 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19228,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 16081,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16081,80 |
|  |  | городской бюджет | 2146,40 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146,40 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие "Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города" | всего | 5000,00 | 52625,50 | 9499,20 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 68375,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 49919,30 | 8583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58502,80 |
|  |  | областной бюджет | 4950,00 | 504,20 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5540,90 |
|  |  | городской бюджет | 50,00 | 2202,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,40 | 4331,40 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие "Повышение осведомленности жителей о деятельности в сфере ЖКХ города Вятские Поляны" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | областной бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | городской бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | всего | 16609,40 | 15507,50 | 16024,50 | 27288,90 | 27820,40 | 28376,20 | 131626,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 312,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 1752,00 |
|  |  | городской бюджет | 16297,40 | 15219,50 | 15736,50 | 27000,90 | 27532,40 | 28088,20 | 129874,90 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Отдельное мероприятие "Обеспечение сохранения и восстановления городских лесов, парков, зеленых насаждений города" | всего | 1967,90 | 1400,00 | 1407,00 | 9414,00 | 9885,00 | 10379,00 | 34452,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 1967,90 | 1400,00 | 1407,00 | 9414,00 | 9885,00 | 10379,00 | 34452,90 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Отдельное мероприятие "Улучшение качества мероприятий по обслуживанию уличного и дворового освещения в целях безопасного дорожного движения и передвижения населения города" | всего | 14029,50 | 13519,50 | 14029,50 | 16806,90 | 16867,40 | 16929,20 | 92182,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 14029,50 | 13519,50 | 14029,50 | 16806,90 | 16867,40 | 16929,20 | 92182,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Отдельное мероприятие "Обеспечение содержания мест захоронения, соблюдение этических норм" | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 3240,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 3240,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Отдельное мероприятие "Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе" | всего | 312,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 1752,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 312,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 1752,00 |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы | всего | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Отдельное мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, сокращение финансовых затрат на потребление энергоресурсов" | всего | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | городской бюджет | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | города Вятские Поляны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 30.12.2019 № 1889 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета в рамках муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Мощность объекта в соответствующих единицах измерения | Сроки строительства объекта, ввода в эксплуатацию | Стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Предполагаемый источник финансирования объекта | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | установка блочной газовой котельной МКДОУ детский сад №8 «Паровозик» по ул. Дзержинского, 74А в городе Вятские Поляны с подключением к ней жилых домов по ул. Дзержинского, 88 и 88А |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | строительство блочной газовой котельной в мкр-не "Сельхозтехника" города Вятские Поляны |  | 2020 | 18228,20 | всего | 18228,20 | 18228,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 16081,80 | 16081,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 2146,40 | 2146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | реконструкция водозабора «Хлебозаводской»: «Установка станции водоподготовки» |  | 2022 | 67124,70 | всего | 67124,70 | 5000,00 | 52625,50 | 9499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 58502,80 | 0,00 | 49919,30 | 8583,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5540,90 | 4950,00 | 504,20 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 3081,00 | 50,00 | 2202,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 500 мм в районе ПЧ-9 и г/к "Огонек" |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |