# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2023						                                          №   1892

г. Вятские Поляны

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа

город Вятские Поляны  Кировской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011            № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны:

1.1. Организовать проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – конкурс).

1.2. Разработать и утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее –концессионного соглашения).

2

1.3. Осуществлять в случае необходимости внесение изменений в конкурсную документацию.

2. Установить условия концессионного соглашения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить, что Субъект Российской Федерации – Правительство Кировской области, участвующий в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны несет права и обязанности по концессионному соглашению в соответсвии с частями 4 и 5  статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

4. Установить критерии конкурса и параметры критериев конкурса согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Установить минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

6.  Установить, что плата по концессионному соглашению равна нулю.

7. Утвердить задание для выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению № 4.

8. Установить требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по модернизации и реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, составленных на основании мероприятий, указанных в задании, являющемся приложением    № 4 настоящему постановлению.

9. Утвердить перечень передаваемого по концессионному соглашению имущества не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной  регистрации  прав, сведения  о   котором   отсутствуют   в

3

Едином государственном реестре недвижимости (далее - незарегистрированное недвижимое имущество), согласно приложению № 5.

10. Установить обязательства Концессионера по проведению государственной регистрации права собственности Концедента в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, являющегося объектом концессионного соглашения.

11. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса и утвердить ее состав  согласно приложению № 6.

12. Управлению по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны опубликовать сообщение о проведение конкурса в газете «Вятско-Полянская Правда», разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведения торгов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе.

13. Инспектору по контролю за исполнением поручений МКУ по обеспечению деятельности ОМС Чернышовой Е.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города  Вятские Поляны   Солодянкина А.П.

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель начальника Управления

по делам муниципальной собственности

города Вятские Поляны                                                                Г.И. Халиуллина

Приложение  № 1

к постановлению администрации

города Вятские Поляны

от 04.12.2023                 № 1892

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_______________

г. Вятские Поляны                                                                            							«____» ___________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской области, от имени которого выступает Управление по делам муниципальной собственности  города Вятские Поляны  в лице начальника Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны Григорьевой Оксаны Васильевны, действующей на основании Положения об Управлении по делам муниципальной собственности,  утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 28.04.2009 № 63, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

_______________________________________________________________________, в лице ____________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и

Кировская область, от имени которой выступает ____________________________
_____________________________________________________________________________,
действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от ____________ № _____ «______________________________________________
_______________________________________», именуемая в дальнейшем «Субъект»,
с третьей стороны, именуемые совместно Сторонами,

в соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны от __________2023 №_______ «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию городской округ  город Вятские Поляны Кировской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет провести реконструкцию, модернизацию имущества, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по передаче и распределению тепловой энергии с использованием объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, а именно котельная по ул. Кооперативная, 1 с тепловой сетью и движимым имуществом, технологически   связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке (годе) ввода, балансовой стоимости передаваемого имущества приведены в Приложениях №1, №2, №3 к настоящему Соглашению.

2.3. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности.

Право собственности Концедента на зарегистрированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, подтверждается документами, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

В состав объекта Соглашения входит недвижимое имущество, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – незарегистрированное недвижимое имущество).

Перечень незарегистрированного недвижимого имущества приведен в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

Концедентом в соответствии с частью 6 статьи 39 Федерального закона «О концессионных соглашениях» не менее чем за три месяца до заключения настоящего Соглашения произведено опубликование в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества.

2.4. Концедент гарантирует, что на момент заключения Соглашения объект Соглашения свободен от прав иных третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект, в том числе не принадлежат муниципальному унитарному предприятию или бюджетному учреждению на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

2.5. Передача Концедентом Концессионеру  объекта Соглашения осуществляется на основании актов приема-передачи, содержащего сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке (годе) ввода, балансовой стоимости передаваемого имущества и подписываемых Сторонами (Приложения № 7, 8, 9 к настоящему Соглашению).

2.6. Владение и пользование Концессионером объектом Соглашения осуществляется в течение срока, установленного пунктом 11.5 настоящего Соглашения.

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента подписания Сторонами акта приема-передачи указанного имущества до момента фактического возврата объекта Соглашения Концессионером Концеденту по акту приема-передачи или исполнения Концессионером обязанности по передаче объекта Соглашения в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.6 настоящего Соглашения.

Дата фактической передачи объекта Соглашения от Концессионера Концеденту фиксируется в акте приема-передачи, подписываемом Сторонами.

2.8. Внесение изменений в состав и описание объекта Соглашения  оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, которое подписывается Сторонами на основании решения Концедента об изменении состава объекта Соглашения, при условии получения согласия антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

2.9. Экономически обоснованные расходы на содержание объекта Соглашения подлежат учету в тарифах Концессионера в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения.

3.1. Передача Концедентом Концессионеру  объекта Соглашения осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами (Приложения № 7, 8, 9 к настоящему Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению одновременно с передачей соответствующего имущества Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к  объекту Соглашения (оригиналы или копии) по перечню, согласованному Концедентом и Концессионером.

Обязанность Концедента и Концессионера по передаче прав владения и пользования  объектом Соглашения считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами актов приема-передачи (Приложения № 7, 8, 9 к настоящему Соглашению).

Концессионер обязуется обеспечить проведение государственной регистрации права собственности Концедента в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, указанного в Приложении № 2, в том числе выполнение кадастровых работ и осуществление государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в срок, в течении одного года с момента заключения концессионного соглашения.

Обременение объектов незарегистрированного недвижимого имущества возникает в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 39 Федерального закона «О концессионных соглашениях». Со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества обременение объектов такого недвижимого имущества учитывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3.2. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами актов приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения), является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

4. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать Объект Соглашения (имущество, входящее в состав Объекта Соглашения) в соответствии с Заданием и основными мероприятиями по реконструкции имущества в составе объекта Соглашения (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).

4.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по  реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.3. Реконструкция объекта Соглашения (имущества, входящего в состав Объекта Соглашения) осуществляется Концессионером в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в порядке, установленном законодательством. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, в случае если это предусмотрено законодательством иметь положительное заключение государственной экспертизы, соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской Федерации, а также Заданию и основным мероприятиям по реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).

4.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

4.5. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения.

4.6. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

4.7. Концедент в рамках своей компетенции обязан оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения в сроки, обеспечивающие исполнение Концессионером обязательство по настоящему Соглашению, а именно:

- предоставляет проектные и технические данные, в том числе технические условия на подключение к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также градостроительные планы земельных участков;

- обеспечивает в рамках своих полномочий выдачу разрешений, необходимых для производства строительно-монтажных работ;

- оказывает в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в выдаче технических условий подключения объектов, а также по заключению договоров, связанных с поставкой товаров и услуг (энергоснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение) на основании и в соответствии с выданными техническими условиями на подключение объектов, которые должны соответствовать срокам и условиям исполнения Концессионером обязательств;

- оказывает в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по  реконструкции объекта Соглашения,

- разрабатывает технические задания на реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения,

- согласовывает инвестиционную программу Концессионера.

4.8. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным проведение  реконструкции и (или) ввод в эксплуатацию объекта Соглашения, в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Концедента и Концессионера по исполнению настоящего Соглашения.

4.9. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется актом об исполнении обязательств (далее – акт об исполнении обязательств), подписываемым Концедентом и Концессионером. В случае соответствия объекта Соглашения условиям, указанным в техническом задании, Концедент в течение 30  календарных дней со дня получения от Концессионера проекта акта об исполнении обязательств подписывает со своей стороны указанный акт или направляет Концессионеру замечания о несоответствии  объекта Соглашения условиям, указанным в техническом задании и Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

4.10. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых Концессионером в течение всего срока действия настоящего Соглашения, составляет ________ (____________________) рублей.

4.11. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях проведения  реконструкции  объекта Соглашения, а также обеспечение их возврата с учетом стоимости инвестированного капитала, указываются в настоящем Соглашении и инвестиционных программах Концессионера и определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. Инвестиционные программы Концессионера должны быть утверждены в установленные законодательством сроки, о чём указано Концедентом в выданном поручении Концессионеру.

Инвестиционные программы должны быть согласованы с Концедентом и утверждены уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в установленном порядке.

Инвестиционные программы Концессионера должны содержать мероприятия, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Соглашению.

4.12. После реализации мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения и Приложением № 4 к настоящему Соглашению, Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, в течение одного года с даты подписания Концедентом и Концессионером акта об исполнении обязательств.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, на которых располагаются объекты, входящие в объект Соглашения, не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

5.2. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.

5.3. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения.

5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

5.5.Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

5.6.Концедент устанавливает (пересматривает) арендную плату за земельные участки не выше арендной платы, учтенной при установлении тарифов на тепловую энергию.

5.7. Арендная плата за пользование земельным участком устанавливается на весь срок действия настоящего Соглашения по формуле: кадастровая стоимость
земельного участка умноженная на ставку земельного налога, установленную на
территории муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области в отношении соответствующей категории земельных участков
муниципальным нормативным правовым актом.

5.8. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

5.9. Концедент обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения и (или) для осуществления  Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

5.10. В Приложении №12 указана характеристика земельных участков, предоставляемых  Концессионеру по договорам аренды.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества в составе объекта Соглашения

6.1. По окончании срока действия (при досрочном расторжении) настоящего Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты, входящие в состав объекта Соглашения, в срок, указанный в пункте 11.4 настоящего Соглашения.

Передаваемые Концессионером объекты, входящие в состав объекта Соглашения, должны находиться в исправном техническом состоянии с учетом проведенных к моменту возврата мероприятий по реконструкции в соответствии со сроками их выполнения, установленными заданием, а также с учетом нормальных физического износа и условий эксплуатации, быть пригодными для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

6.2. При досрочном расторжении Соглашения объекты, не прошедшие реконструкцию, должны находиться в состоянии, соответствующем заявленным техническому состоянию и технико-экономическим характеристикам при их передаче Концедентом Концессионеру (согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению), с учетом  нормальных физического износа и условий эксплуатации, не должны быть обременены правами третьих лиц.

6.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, входящих в состав объекта Соглашения, осуществляется по акту (актам) приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Концессионер обязан за 30 календарных дней  до дня прекращения настоящего Соглашения подготовить и направить Концеденту акт (акты) приема-передачи с указанием сведений о составе и описании объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости.

6.4.Концессионер до передачи объекта Соглашения Концеденту обязан собственными или привлеченными силами и средствами освободить земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат возврату в соответствии с настоящим Соглашением, если иное не согласовано Концедентом и Концессионером.

6.5. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, в том числе разработанную на момент передачи проектную документацию на объект Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

6.6. Обязанность Концессионера по передаче недвижимых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера соответствующими объектами.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, считается исполненной с фактической передачи указанного имущества от Концессионера Концеденту, зафиксированной в акте приема-передачи, подписанном Сторонами.

Дата фактической передачи объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, от Концессионера Концеденту фиксируется в акте (актах) приема-передачи, подписываемом Сторонами.

Концедент считается уклонившимся от подписания акта (актов) приема-передачи объекта Соглашения, а Концессионер считается исполнившим обязанность  по передаче объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, если Концессионер в установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством порядке, подготовил и направил Концеденту акт (акты) приема-передачи, в сроки, указанные в пункте 11.4 настоящего Соглашения, явился для передачи имущества и подписания акта (актов) приема-передачи, а Концедент в указанные сроки не обеспечил явку своего уполномоченного представителя для передачи имущества и подписания акта (актов) приема-передачи и не направил мотивированное уведомление об отказе в подписании акта (актов) приема-передачи, а в отношении недвижимого имущества - обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование такими объектами, входящими в состав объекта Соглашения.

6.7. Прекращение прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение тридцати календарных дней со дня подписания акта (актов) приема-передачи объектов имущества, входящих в состав объекта Соглашения, при этом Концедент и Концессионер обязуются обратиться с совместным заявлением в регистрирующий орган.

7. Порядок владения, пользования и эксплуатации Концессионером

объекта Соглашения.

7.1. Концессионер обязуется:

7.1.1 Обеспечить выполнение инженерных изысканий, осуществить разработку проектной документации в отношении объектов, входящих в состав объекта Соглашения, подлежащих реконструкции, в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.

7.1.2.Использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

7.1.3. Содержать объект Соглашения  в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами на услуги теплоснабжения.

7.1.4. Поддерживать (содержать) объект Соглашения в том состоянии, в каком он был принят (с учетом нормального физического износа), произвести в сроки, установленные Приложением № 4 к настоящему Соглашению, реконструкцию  объекта Соглашения.

7.1.5. После реконструкции объекта Соглашения в течение оставшегося срока действия настоящего Соглашения поддерживать (содержать) объект Соглашения  в исправном состоянии, в сроки, установленные технической документацией на эксплуатируемое оборудование, текущий и капитальный ремонт,  а также осуществлять иные мероприятия и нести расходы, связанные с содержанием объекта Соглашения, в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.

7.1.6. В рамках исполнения обязанности по содержанию объекта Соглашения обеспечивать сохранность вверенного по настоящему Соглашению имущества, его антитеррористическую и антивандальную защищенность.

7.1.7. С момента вступления в силу настоящего Соглашения, обеспечить эксплуатацию и ремонт бесхозяйных объектов теплоснабжения, непосредственно присоединенных к объекту Соглашения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Передача бесхозяйных объектов теплоснабжения в эксплуатацию Концессионеру осуществляется Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. По настоящему Соглашению не допускаются:

1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

4) нарушение иных установленных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» запретов

7.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

7.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.5. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера, и не входит в состав объекта Соглашения, за исключением движимого имущества, технологически связанного с объектом Соглашения.

7.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента.

7.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

7.8. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

7.9. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. Результаты реконструкции  объекта Соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета как «капитальные вложения» с последующим увеличением стоимости, реконструированного имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, со дня заключения настоящего Соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 11.1 настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного Сторонами и (или) судебным решением.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц со дня заключения настоящего Соглашения. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, вести реализацию тепловой энергии потребителям по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.7. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, после завершения работ по проведению реконструкции  указанных объектов путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством РФ. При этом не допускается уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление.

8.8. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется по методу индексации установленных тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, согласованные с Региональной службой по тарифам Кировской области, указаны в Приложении № 5.

В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, Приложение № 5 подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

8.9. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии должного исполнения условий концессионного соглашения. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Банк, предоставляющий банковскую гарантию, должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, иностранных страховых организаций, имеющих право в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению». Банковская гарантия предоставляется ежегодно сроком на один год в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

Размер банковской гарантии составляет 10% от годовой суммы обязательств концессионера по его расходам на реконструкцию объекта Соглашения на каждый год действия банковской гарантии.

8.10. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями заключенных договоров.

8.11. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при установлении тарифов, утверждении производственных и инвестиционных программ, в том числе разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку и корректировку инвестиционных программ Концессионера и предоставляет Концессионеру необходимую информацию в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Концессионера.

8.12. Концессионер обязан принять на себя обязательства по подключению объектов застройщиков к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

8.13. Концессионер обязан обеспечить полезный отпуск тепловой энергии в объеме 4600 Гкал в год с увеличением или уменьшением объема в зависимости от погодных условий и увеличения или уменьшения количества потребителей.

9. Плата по соглашению

9.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается.

9.2. Концессионер производит  оплату обязательных платежей, связанных с правом владения объектом Соглашения, в соответствии со статьей 378.1 Налогового Кодекса РФ.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

10.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ, а также за нарушение сроков реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения.

10.3. В случае установления нарушений, указанных в пункте 10.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) нормативных или руководящих документов, требования которых нарушены. При этом Концедент устанавливает разумный  срок для устранения Концессионером выявленных нарушения.

10.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 3 (трех) лет с даты завершения работ по  реконструкции объекта Соглашения и подписания Концедентом и Концессионером акта исполнения обязательств.

10.5. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту реальных убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 10.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

10.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения.

10.7. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных настоящим соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения.

10.8. Возмещение Сторонами (Концедентом и Концессионером) настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

10.9. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11. Сроки по настоящему Соглашению

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2033 г. включительно.

11.2. Сроки реконструкции объекта Соглашения определены в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

11.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – при подписании Сторонами настоящего Соглашения.

11.4. Срок приема-передачи объекта Соглашения  от Концессионера к Концеденту – не позднее 30 календарных дней с момента истечения срока настоящего Соглашения, указанного в пункте 11.1, в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – не позднее 30 календарных дней с даты досрочного прекращения Соглашения, установленной Сторонами и (или) судебным решением.

11.5. Срок владения, пользования Концессионером объектом Соглашения, а также срок эксплуатации (использования) Концессионером объекта Соглашения – с момента передачи объекта Соглашения Концессионеру по акту приёма – передачи до 31.12.2033 года включительно, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного Сторонами и (или) судебным решением.

11.6. Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период, на который исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от Сторон и/или от Концессионера, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.7. Допускается возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

12.  Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

12.1 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.

12.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент безвозмездно предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту (при наличии таковых). В целях использования результатов интеллектуальной деятельности Концедент и Концессионер не позднее 60-ти календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения заключат на условиях, указанных в настоящем пункте, лицензионные договоры и совершат все необходимые действия для их государственной регистрации.

12.3. Концессионер по окончанию срока действия настоящего Соглашения обязан передать  Концеденту базы данных, собранные им в процессе исполнения деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе базы данных, содержащих сведения о расчетах с абонентами (потребителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчиками. Концессионер имеет право пользоваться указанными базами данных после передачи до полного погашения дебиторской задолженности.

13. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

13.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в том числе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, и об осуществляемых указанными органами правах и обязанностях в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

13.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также соблюдения сроков исполнения обязательств Концессионера, указанных в разделе 11 настоящего Соглашения.

13.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

13.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, а Концессионер обязуется предоставить данную информацию в сроки, согласованные Концедентом и Концессионером.

13.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

13.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

13.7. Концедент и Концессионер обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

14. Права и обязанности Субъекта

14.1. Обязанности Субъекта по настоящему Соглашению:

14.1.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением;

14.1.2. Утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на  реконструкцию объекта Соглашения;

14.1.3. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств областного бюджета, в том числе в случае принятия региональной службой по тарифам Кировской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных региональной службой по тарифам Кировской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных региональной службой по тарифам Кировской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

14.2. Права Субъекта по настоящему Соглашению устанавливаются нормативными правовыми актами Кировской области

15. Порядок взаимодействия сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

15.1. Сторона (Концедент или Концессионер), нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, после прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Концедент и Концессионер обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение одного месяца необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

15.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, загрязнение источников  теплоснабжения третьими лицами или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты, пандемия.

15.4. К особым обстоятельствам относятся:

а) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по реконструкции объекта Соглашения и вводу в эксплуатацию (при необходимости) в соответствии с настоящим Соглашением;

б) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

в) не возмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

г) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

д) внесение изменений в действующую на дату заключения настоящего Соглашения схему теплоснабжения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

е) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

ж) выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта  приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствия объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения).

з) не утверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера.

15.5. Любое из перечисленных в пункте 15.4. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда или внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

16. Изменение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

16.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным федеральными законами, законами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам по оплате товаров, работ и услуг.

16.3. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

16.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон (Концедент или Концессионер) направляет другой Стороне (Концессионеру или Концеденту) соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений, включая проект дополнительного соглашения.

Сторона, получившая предложение об изменении настоящего Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о подписании дополнительного соглашения или мотивированном отказе от его подписания (внесении изменений в проект дополнительного соглашения), либо о необходимости дополнительной проработки вопроса по обоснованию и уточнению предлагаемых изменений. При принятии решения о внесении изменений в условия настоящего Соглашения Сторона, получившая соответствующее предложение, в указанный выше срок, подписывает проект дополнительного соглашения и возвращает его другой Стороне.

Согласование и подписание Субъектом дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области.

16.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.6. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

17. Прекращение Соглашения

17.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

Согласование и подписание Субъектом соглашения о расторжении настоящего Соглашения осуществляется в порядке, установленном Правительством Кировской области.

17.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков  реконструкции объекта Соглашения, установленных пунктом 11.2 настоящего Соглашения и Приложением № 4 к настоящему Соглашению, по вине Концессионера на срок более 90 (девяносто) календарных дней;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005                   № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг по теплоснабжению, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением;

е) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением;

17.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения), в случае, если несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента.

б) невыполнение обязательств, предусмотренных пунктами 4.4, 4.7 настоящего Соглашения, не позволяющее Концессионеру исполнить свои обязательства по настоящему Соглашению;

в) действия (бездействие) Концедента в части: неизвещения о сокращении полезного отпуска тепловой энергии вследствие ранее принятых, но не доведенных до Концессионера административных решениях, повлекших сокращение числа потребителей тепловой энергии или объемов потребления тепловой энергии; невнесения или несвоевременного (неполного) внесения изменений в Схему теплоснабжения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, при наличии у Концедента соответствующих обоснований от Концессионера, создающих условия или повлекших необоснованное превышение затрат Концессионера при исполнения обязательств по настоящему Соглашению;

17.5. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения, приведены в приложении № 10. Возмещение расходов по  реконструкции объекта Соглашения, фактически понесенных Концессионером на момент досрочного расторжения Соглашения, осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения Соглашения за счет выручки от  оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Порядок и срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями Соглашения.

17.6. В случае прекращения настоящего Соглашения по истечении срока действия, фактически понесенные расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, возмещаются Концессионеру в порядке, установленном в приложении № 11 к настоящему Соглашению.

18. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 14 календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по настоящему Соглашению другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

18.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кировской области.

19. Заключительные положения

19.1. Сторона (Концедент или Концессионер), изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 10 календарных дней со дня этого изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера, 1 экземпляр для Субъекта и  1 экземпляр  для регистрирующего органа.

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

- 20. Приложения к настоящему Соглашению

# Приложение № 1. Сведения о составе и описание объектов имущества в составе объекта Соглашения.

Приложение № 2. Перечень объектов незарегистрированного недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения.

Приложение № 3. Сведения о составе и описание движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения

Приложение № 4. Задание и перечень мероприятий по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

Приложение № 5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Приложение № 6. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности.

Приложение № 7. Акт приема-передачи зарегистрированного недвижимого имущества.

Приложение № 8. Акт приема-передачи незарегистрированного недвижимого имущества.

Приложение № 9. Акт приема-передачи движимого имущества.

Приложение №10. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.

Приложение №11. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент  окончания срока действия концессионного соглашения.

Приложение №12.  Характеристика земельных участков, предоставляемых Концессионеру на праве аренды.

21. Адреса и реквизиты Сторон

| КОНЦЕДЕНТ: Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской области Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны 612964, РФ, Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, д.5 тел. 8(83334) 7-70-20, 7-63-61 Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР: ______________ СУБЪЕКТ: Кировская область _______________ А.В. Соколов |
| --- | --- |

Приложение №1

к концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

# Сведения

# о составе и описание объектов имущества в составе объекта Соглашения

- Описание Объекта Соглашения

Объектом Соглашения является система теплоснабжения и горячего водоснабжения от 6 котельных с тепловыми сетями в г. Вятские Поляны, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, включая объекты, подлежащие модернизации и реконструкции.

В систему теплоснабжения входят 6 котельных: из них 5-работающих на газообразном топливе и 1- работающая на каменном угле.

Общая суммарная установленная мощность оборудования данных котельных составляет 12,105 Гкал/час.

Котлы и оборудование на котельных установлено 16-30 лет назад.

Котельная по ул. Советская, 97.

Котельная год постройки 1991; число этажей -1; общая площадь 369,9 м2; фундамент- бетонный, ленточный; стены кирпичные; перекрытия- ж/б плиты; кровля рулонная, совмещенная, двухслойная; проемы оконные двойные; проемы дверные простые.

Общая  мощность котельной 3,98 Гкал/ч.; котлы: водогрейные  КСВа-2,0  мощностью 1,72 Гкал /час - 2шт, КСВа-0,63 мощностью 0,54 Гкал /час - 1шт; основной вид топлива – природный газ.

Аварийный вид топлива – дизельное топливо; водогрейный котел на жидком топливе НР-18 мощностью 0,4 Гкал/ч - 1шт.Котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и прочих потребителей.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 494м.

Протяженность сетей ГВС в двухтрубном исполнении - 364м.

Котельная по ул. Кооперативная, 7а

Котельная год постройки 2005; число этажей -1; общая площадь 53,6 м2; фундамент- бетонный, ленточный; стены кирпичные; перекрытия- ж/б плиты; кровля рулонная, совмещенная, двухслойная; проемы оконные двойные; проемы дверные простые.

Общая мощность котельной 0,285 Гкал/ч.; котлы: водогрейные  КЧМ-5 мощностью 0,073 Гкал /час - 2шт, КЧМ-5 мощностью 0,053 Гкал /час -1шт., Лемакс 100 мощностью 0,86 Гкал - 1- шт.0мьсот тысячьна ью 0,86 Гкал;000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; основной вид топлива – природный газ. Аварийный вид топлива – каменный уголь.

Котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 70 м.

Котельная по ул. Тойменка, 3а  ТКУ-800

Транспортабельная котельная установка ТКУ-800; год ввода в эксплуатацию 2005; корпус каркасного типа, утепленный трехслойными панелями типа «сэнгвич»; фундамент бетонный; общая площадь 22,7 м2.

Общая  мощность котельной 0,69 Гкал/ч.; котлы: водогрейные  КВГ-400  мощностью 0,344 Гкал /час - 2шт.; основной вид топлива – природный газ.

Котельная предназначена для теплоснабжения населения и прочих потребителей.

Аварийный вид топлива – каменный уголь. Угольная котельная год постройки 1968; число этажей -1; общая площадь 50,3 м2; фундамент бетонный; стены кирпичные; перекрытия - ж/б плиты; кровля рулонная, совмещенная, двухслойная; без окон; дверные проемы простые. Водогрейные котлы на твердом топливе НР-18 мощностью 0,4 Гкал/ч - 2шт.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 119м.

Котельная по ул. Энергетиков, 13.

Котельная год постройки 1971; число этажей -1; общая площадь 126,7 м2; фундамент- бетонный, ленточный; стены кирпичные; перекрытия- ж/б плиты; крыша- деревянная, покрытая шифером; проемы оконные двойные; проемы дверные простые.

Общая  мощность котельной 0,8 Гкал/ч.; котлы: водогрейные  НР-18  мощностью 0,4 Гкал /час - 2шт; основной вид топлива – природный газ.

Аварийный вид топлива – каменный уголь; водогрейный котел на твердом топливе НР-18 мощностью 0,4 Гкал/ч - 1шт.

Котельная предназначена для теплоснабжения населения и прочих потребителей.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 197м.

Котельная по ул. Лермонтова, 2.

Котельная год постройки 1971; число этажей -1; общая площадь 320,3 м2; фундамент- бетонный, ленточный; стены кирпичные; перекрытия- ж/б плиты; кровля рулонная, совмещенная, двухслойная; проемы оконные двойные; проемы дверные простые.

Общая  мощность котельной 4,75 Гкал/ч.; котлы: водогрейные  КСВа-2,0  мощностью 1,72 Гкал /час - 2шт, паровые Е-1,0-0,9Г мощностью 0,655 Гкал /час - 2шт; основной вид топлива – природный газ.

Аварийный вид топлива – дизельное топливо.

Котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и бюджетных потребителей.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 1134м.

Протяженность сетей ГВС в двухтрубном исполнении - 623м.

Котельная по ул. Вокзальная, 3.

Котельная год постройки 1987; число этажей -1; общая площадь 172,6 м2; фундамент- бетонный, ленточный; стены кирпичные; перекрытия- ж/б плиты; кровля рулонная, совмещенная, двухслойная; проемы оконные двойные; проемы дверные простые.

Общая  мощность котельной 1,6 Гкал/ч.; котлы: водогрейные  НР-18  мощностью 0,4 Гкал /час - 4шт; основной вид топлива – каменный уголь.

Котельная предназначена для теплоснабжения населения, бюджетных и прочих потребителей.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении - 881,3 м.

Котельная ул. Кооперативная, 1.

Объектом Соглашения является система теплоснабжения и горячего водоснабжения от  котельной по ул. Кооперативная, 1 с тепловой сетью в г. Вятские Поляны, предназначенная для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением - оказание услуг по отоплению и горячему теплоснабжения населению и другим потребителям в микрорайоне ФГКУ комбинат "Сокол" на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, включая ФГКУ комбинат "Сокол".

Котельная год постройки - 1969. Здание - прямоугольное в плане, с размерами в осях 12 х 24 м, высота до низа несущих конструкций - 5,8 м. Здание - одноэтажное без подвала; с внутренней площадкой в осях "1-2" на отм. +3,600 для установки оборудования.

Здание котельной каркасное, заполнение между колоннами выполнено из силикатного кирпича. Перекрытие - ж/б плиты Кровля после ремонта (2016 г.) из профнастила двухскатная. Ремонт кровли пристроя не выполнялся.

Работы по капитальному ремонту котельной с заменой котлов и модернизацией вспомогательного оборудования проведены в 2012 году. Ремонт котельного зала и подсобных помещений не производился.

В котельной установлено необходимое основное и вспомогательное оборудование, включая водоподготовку. В связи с приближением или истечением срока полезного использования необходимо производить замену или ремонт.

Общая  мощность котельной 4,52 Гкал/ч.; котлы водогрейные: REX 85 (2012 г.) мощностью 0.731 Гкал /час - 1 шт., REX 200 (2012 г.) мощностью 1.72 Гкал /час - 1шт., REX 240 (2012 г.) мощностью 2,064 Гкал /час - 1шт.; основной вид топлива – природный газ. Аварийный вид топлива – дизельное топливо. В 2021 г. проведена реконструкция топливного хозяйства аварийного дизельного топлива.

Дымовая труба состоит из трех газоотводов. Высота дымовой трубы составляет 21,614 м. Газоход от каждого котла выведен в свой газоход.

Тепловая сеть от котельной выполнена в четырех трубном (с ГВС) и двух трубном исполнении (только отопление).

Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении - 1465 м, в т.ч. протяженность сети отопления в двухтрубном исполнении 981 м, протяженность сети ГВС в двухтрубном исполнении - 484 м. Прокладка тепловой сети -надземная, подземная в лотках и безканальная.

В 2019-2020 г.г. проведена реконструкция тепловой сети протяженностью 364,5 и в двухтрубном исполнении.

Износ оставшейся тепловых сетей - 100%. Состояние тепловой сети неудовлетворительное.

Перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, право собственности Концедента на которые зарегистрировано, с указанием документов, подтверждающих право собственности Концедента на указанные объекты

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Техническое состояние объекта | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики (площадь, протяженность) | Документы, подтверждающие право собственности |  | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | номер | дата |  |
| 1 | Здание котельной | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д.1 кад. № 43:41:000011:337 | Требуется ремонт котельного зала | 1969 | 360,2 кв.м. | 43-43-02/454/2014-738 | 18.12.2014 | 17 471 835,90 |
| 2 | Помещение котельной | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Энергетиков, д. 13 кад. № 43:41:000017:1075 | удовл. | 1968 | 126,7 кв.м. | 43 АА 180477 | 10.11.2006 | 1 861 000,0 |
| 3 | Помещение котельной | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.2 кад. № 43:41:000064:585 | удовл. | 1971 | 320,3 кв.м. | 43 АВ 551783 | 31.10.2011 | 5 484 000,0 |
| 4 | Котельная | Кировская область, город Вятские Поляны, ул.Вокзальная, д.3 кад. № 43:41:000013:181 | удовл. | 1987 | 172,6 кв.м. | 43-43/002-43/002/220/ 2015-222/1 | 13.04.2015 | 3 582 000,0 |
| 5 | Помещение котельной | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Тойменка, д.3 пом.1001 кад. № 43:41:000025:240 | удовл. | 1971 | 78,8 кв.м. | 43-43/002-43/002/220/ 2015-223/1 | 13.04.2015 | 507 000,0 |
| 6 | Котельная | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Советская, д.97 кад. № 43:41:000064:309 | удовл. | 1991 | 369,9 кв.м. | 43-43/002-43/002/220/ 2015-221/1 | 10.04.2015 | 8 661 000,0 |
| 7 | Сооружение котельной | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д.7а кад. № 43:41:000011:441 | удовл. | 2005 | 53,6 кв.м. | 43 АА 067945 | 08.08.2005 | 1 558 000,0 |

| КОНЦЕНДЕНТ Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР __________________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

Перечень объектов незарегистрированного недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения

| № п/п | Наименование имущества (оборудования) | Местонахождения (адрес) | Протяженность, м. | Техническое состояние объекта | Документы, подтверждающие право собственности | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | Кировская область, город Вятские Поляны, ул.Дружбы д.1,3,6,7,8,9,10,11, ул. Кооперативная д.2, ул. Строительная д.5,7а,9, ул. Тойменка д.38,38а,40 | 1100,5 364,5 | Неудовлетворительное Удовлетворительное | Постановление администрации г. Вятские Поляны от 19.12.2014 № 2650, постановление администрации г. Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1642 | 2 979 509,31 |
| 2 | Труба дымовая | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Вокзальная, д. 3 |  | Удовлетворительное |  | 4 100,00 |
| 3 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Советская | 858 | Удовлетворительное |  | 39 347,00 |
| 4 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д.7 | 70 | Удовлетворительное |  | 1,00 |
| 5 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Энергетиков д. 9, 11, 13 | 197 | Удовлетворительное |  | 1,00 |
| 6 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Вокзальная | 1056 | Удовлетворительное |  | 520914,00 |
| 7 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, на территории ЦГБ | 1757 | Удовлетворительное |  | 36 068,00 |
| 8 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Тойменка д.1а | 119 | Удовлетворительное |  | 1,00 |
| 9 | Труба дымовая | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Вокзальная, д. 3 |  | Удовлетворительное |  | 4 100,00 |

| КОНЦЕНДЕНТ Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР _______________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

Сведения о составе и описание движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения

| № п\п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Техническое состояние | Балансовая стоимость в руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2024 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба дымовая 3-х ствольная с газоходами | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 1 300 991,99 | 927 274,73 |
| 2 | Котел REX 240 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 1 452 514,00 | 813 004,50 |
| 3 | Котел REX 200 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 1 328 244,00 | 758 206,03 |
| 4 | Горелка комбинированная Multicalor | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 1 203 674,00 | 586790,91 |
| 5 | Горелка газовая BLU 3000.1RP TL | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 843 415,00 | 481 449,33 |
| 6 | Теплообменник пластинчатый ТИЖ-0,35-66,5-1 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 1 005 783,00 | 630 933,54 |
| 7 | Теплообменник пластинчатый ТИЖ-0,35-66,5-1 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 1 005 783,00 | 630 933,54 |
| 8 | Котел REX 85 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 329 906,00 | 188 321,29 |
| 9 | Горелка газовая BLU | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 306 351,00 | 154 451,96 |
| 10 | Насос WILO IL80/130 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 58 448,67 | 0 |
| 11 | Насос WILO IL80/130 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 58 448,67 | 0 |
| 12 | Насос WILO IL80/130 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 58 448,67 | 0 |
| 13 | Насос WILO TOP 80/10 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 89 709,00 | 0 |
| 14 | Насос WILO TOP 80/10 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 89 709,00 | 0 |
| 15 | Насос WILO TOP S 65/7 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 61 999,00 | 0 |
| 16 | Насос WILO MXI 204-1 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 15 672,00 | 0 |
| 17 | Насос WILO MXI 204-1 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 15 672,00 | 0 |
| 18 | Насос WILO MXIL 303-3 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 9 644,00 | 0 |
| 19 | Насос WILO MXIL 303-3 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 9 644,00 | 0 |
| 20 | Насос WILO IP-E 40/160 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 163 193,50 | 0 |
| 21 | Насос WILO IP-E 40/160 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 163 193,50 | 0 |
| 22 | Насос WILO DL 150/190 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 215 600,00 | 0 |
| 23 | Установка умягчения жест. Воды Antica EUV 65 Tntica | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 96 665,00 | 0 |
| 24 | автоматическая установка умягчения жест. Воды HydroTech | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 288 818,00 | 153 441,53 |
| 25 | Комплекс пропорционального дозирования HYDRYTECH DS6E1 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 84 510,00 | 0 |
| 26 | Расширительный бак Flexkonce 300/1.5 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 12 500,00 | 0 |
| 27 | Теплообменник пластичный ТИЖ-0,18-7,20-1 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 193 463,50 | 121 360,78 |
| 28 | Теплообменник пластичный ТИЖ-0,18-7,20-1 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 193 463,50 | 121 360,78 |
| 29 | Клапан электромагнитный EV220B-32B (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 11 113,00 | 0 |
| 30 | Клапан электромагнитный EV220B-32B | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 11 113,00 | 0 |
| 31 | Клапан регулирующий EV220B-12B (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 4 126,00 | 0 |
| 32 | Клапан обратный VYC 172-02-200 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 53 403,00 | 0 |
| 33 | Клапан обратный VYC 172-02-200 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 53 403,00 | 0 |
| 34 | Клапан обратный VYC 172-02-200 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 53 403,00 | 0 |
| 35 | Клапан обратный VYC 172-02-200 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 53 403,00 | 0 |
| 36 | Клапан обратный VYC 287-200 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 40 401,00 | 0 |
| 37 | Клапан обратный VYC 287-200 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 40 401,00 | 0 |
| 38 | Клапан обратный VYC 172-02-150 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 38 533,00 | 0 |
| 39 | Клапан обратный VYC 172-02-150 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 38 533,00 | 0 |
| 40 | Клапан обратный VYC 275-65 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 7 241,00 | 0 |
| 41 | Клапан обратный VYC 275-100 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 13 058,00 | 0 |
| 42 | Клапан обратный VYC 275-100 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 13 058,00 | 0 |
| 43 | Клапан обратный VYC 275-100 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 9 643,00 | 0 |
| 44 | Клапан предохранительный PRESCOR S960-1 1/2 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 9 118,00 | 0 |
| 45 | Клапан предохранительный PRESCOR S960-1 1/2 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 9 118,00 | 0 |
| 46 | Клапан предохранительный PRESCOR S 1700-2 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 14 308,00 | 0 |
| 47 | Клапан предохранительный PRESCOR S 1700-2 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 14 308,00 | 0 |
| 48 | Клапан предохранительный PRESCOR S 1700-2 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 14 308,00 | 0 |
| 49 | Клапан предохранительный PRESCOR S 1700-2 | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная | годен к эксплуатации | 14 308,00 | 0 |
| 50 | Фильтр IS 16F диам.200 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 21 778,00 | 0 |
| 51 | Фильтр IS 16F диам.100 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 9 448,00 | 0 |
| 52 | Фильтр IS 16F диам.100 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 9 448,00 | 0 |
| 53 | Воздухоотводчик АЕ 16 SS-015P/P (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 8 158,00 | 0 |
| 54 | Воздухоотводчик АЕ 16 SS-015P/P (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 8 158,00 | 0 |
| 55 | Воздухоотводчик АЕ 16 SS-015P/P (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 8 158,00 | 0 |
| 56 | Воздухоотводчик АЕ 16 SS-015P/P (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 8 158,00 | 0 |
| 57 | Воздухоотводчик АЕ 16 SS-015P/P (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 8 158,00 | 0 |
| 58 | Воздухоотводчик АЕ 16 SS-015P/P (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 8 158,00 | 0 |
| 59 | Клапан с электроприводом VF2 диам.125 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 112 309,00 | 70 451,85 |
| 60 | Клапан с электроприводом VF2 диам.65 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 54 508,00 | 0 |
| 61 | Электропривод АМЕ 55 диам.125 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 78 859,00 | 0 |
| 62 | Электропривод АМЕ 56 диам.65 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 78 859,00 | 0 |
| 63 | Клапан электромагнитный фланцевый ЭМКГ 8-50-10-220 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 43 741,00 | 0 |
| 64 | Счетчик нефтепродуктов VZO 15 RC 130/16 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 78 064,00 | 0 |
| 65 | Фильтр сетчатый IS 16FSS-050(кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 15 897,00 | 0 |
| 66 | Кран шаровый КШ-15ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 5 773,00 | 0 |
| 67 | Кран шаровый КШ-15ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 5 773,00 | 0 |
| 68 | Кран шаровый КШ-32ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 7 698,00 | 0 |
| 69 | Кран шаровый КШ-32ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 7 698,00 | 0 |
| 70 | Кран шаровый КШ-32ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 7 698,00 | 0 |
| 71 | Кран шаровый КШ-32ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 7 698,00 | 0 |
| 72 | Кран шаровый КШ-50ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 11 466,80 | 0 |
| 73 | Кран шаровый КШ-50ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 11 466,80 | 0 |
| 74 | Кран шаровый КШ-50ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 11 466,80 | 0 |
| 75 | Кран шаровый КШ-50ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 11 466,80 | 0 |
| 76 | Кран шаровый КШ-50ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 11 466,80 | 0 |
| 77 | Соединение изолирующее СИ 50ф (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 7 533,0 | 0 |
| 78 | Счетчик газа RVQ-Q65 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 150 828,00 | 64 909,94 |
| 79 | Счетчик газа RVQ-Q250 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 384 904,00 | 165 646,04 |
| 80 | Счетчик газа RVQ-Q250 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 384 904,00 | 165 646,04 |
| 81 | Газовый узел ЭС-УУРГ-Т1-02-800 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 363 840,00 | 221 829,28 |
| 82 | Манометр ДМ2010-СГ (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 4 800,00 | 0 |
| 83 | Манометр ДМ2010-СГ (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 4 800,00 | 0 |
| 84 | Манометр ДМ2010-СГ (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 4 800,00 | 0 |
| 85 | Манометр ДМ2010-СГ (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 4 800,00 | 0 |
| 86 | Теплосчетчик Магика Т040М ду150/150 ду 100/100 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 288 900,00 | 56 438,58 |
| 87 | Теплосчетчик Магика Т040М ду50/50 ду 32/32 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 196 200,00 | 38 329,17 |
| 88 | Клапан дыхательный КДМ-50 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 27 505,00 | 0 |
| 89 | Контроллер для регулирования температуры ТРМ32-Щ4 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 36 410,00 | 0 |
| 90 | Сигнализатор уровня САУ-6 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 7 063,00 | 0 |
| 91 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1ГТ (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 8 743,00 | 0 |
| 92 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1ГТ (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 8 743,00 | 0 |
| 93 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода С3-2-2Д (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 18 413,00 | 0 |
| 94 | Сигнализатор загазованности оксидом углерода С3-2-2Д (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 18 413,00 | 0 |
| 95 | Газопровод внутренний Ду 100 (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 38 153,00 | 0 |
| 96 | Блок сигнализации и управления БУПС (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 26 845,00 | 0 |
| 97 | Пожарная сигнализация (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 81 331,00 | 0 |
| 98 | Газоанализатор СИГМА-1М (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 65 913,00 | 0 |
| 99 | Резервуар для хранения запаса умягчения воды (кот) | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 19 261,44 | 0 |
| 100 | Топливное хозяйства аварийного дизельного топлива | г. Вятские Поляны ул.Кооперативная,1 | годен к эксплуатации | 964 007,41 | 837 326,47 |
|  | ИТОГО |  |  | 14 944 404,85 | 7 188 106,30 |

| КОНЦЕНДЕНТ Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР _______________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

Задание и перечень мероприятий по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения

(котельная по улице Кооперативная, 1 с тепловой сетью в г. Вятские Поляны) ООО «Малая энергетика на 2023 – 2033 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Цель мероприятий | Этапы мероприятий | Источники средств на реализацию мероприятий | Плановые расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. | Срок реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 35900,00 |  |

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году

| Объекты | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2031 | 2032 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Котельные по улицам Советская, 97, Кооперативная, 7а, Энергетиков, 13, Тойменка, 3а, Лермонтова, 2, Вокзальная, 3 Кооперативная, 1 с тепловой сетью | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем валовой выручки, планируемой получать Концессионером  в рамках реализации концессионного соглашения

на срок действия концессионного соглашения на период 2023 г. - 2033 г.

| Объекты | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Котельные по улицам Советская, 97, Кооперативная, 7а, Энергетиков, 13, Тойменка, 3а, Лермонтова, 2, Вокзальная, 3 Кооперативная, 1 с тепловой сетью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем и источники инвестиций в рамках реализации концессионного соглашения на период 2023 г. - 2033 г.

| Объекты | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Котельные по улицам Советская, 97, Кооперативная, 7а, Энергетиков, 13, Тойменка, 3а, Лермонтова, 2, Вокзальная, 3 Кооперативная, 1 с тепловой сетью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| КОНЦЕНДЕНТ: Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР: _______________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

(метод индексации установленных тарифов)

| № | Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | Сведения РСТ Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Единица измерения | Значение исходя из годовых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 |  | 1) базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей | Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) нормативный уровень прибыли | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| КОНЦЕНДЕНТ: Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР: _______________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности

| № п/п | Показатели | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели надежности |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| КОНЦЕНДЕНТ: Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР: _______________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 7

концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

АКТ

приема-передачи зарегистрированного недвижимого имущества

г. Вятские Поляны                                                                                                                                                               «____»_____________ 20__  г.

Муниципальное образование  городской округ  город Вятские Поляны Кировской области, от имени которого выступает  Управление по делам муниципальной собственности  города Вятские Поляны  в лице начальника Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны Григорьевой Оксаны Васильевны, действующей на основании Положения об Управлении по делам муниципальной собственности,  утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 28.04.2009 № 63, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

__________________________________________________________, в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и

Кировская область, от имени которой выступает ____________________________,
действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от ____________ № _____ 
 именуемая в дальнейшем «Субъект», с третьей стороны, именуемые совместно Сторонами,

составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Концедент, передает, а Концессионер принимает во временное владение и пользование имущество, входящее в состав объекта Соглашения, а именно:

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) объекта | Техническое состояние объекта | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики (площадь, протяженность) | Документы, подтверждающие право собственности |  | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | номер | дата |  |

- Имущество, входящее в состав объектов Соглашения, осмотрено Концессионером, который готов его принять в том состоянии, которое       оно существует на день подписания настоящего акта-приема передачи.

- Имущество передано Концессионеру в месте его нахождения «____»_____________ 20__  г.

- Настоящий акт составлен в четырех экземплярах и является неотъемлемой частью концессионного соглашения №____ от _____ 20__ г.

| КОНЦЕНДЕНТ передал Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР принял _______________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 8

концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

АКТ

приема-передачи незарегистрированного недвижимого имущества

г. Вятские Поляны                                                                                                                                                               «____»_____________ 20__  г.

Муниципальное образование  городской округ  город Вятские Поляны Кировской области, от имени которого выступает  Управление по делам муниципальной собственности  города Вятские Поляны  в лице начальника Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны Григорьевой Оксаны Васильевны, действующей на основании Положения об Управлении по делам муниципальной собственности,  утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 28.04.2009 № 63, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

____________, в лице _________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и

Кировская область, от имени которой выступает ____________________________,
действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от ____________ № _____ 
 именуемая в дальнейшем «Субъект», с третьей стороны, именуемые совместно Сторонами, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Концедент, передает, а Концессионер принимает во временное владение и пользование незарегистрированное недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, а именно:

| № п/п | Наименование имущества (оборудования) | Местонахождения (адрес) | Протяженность, м. | Техническое состояние объекта | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осмотрено Концессионером, который готов его принять в том состоянии, которое оно существует на день подписания настоящего акта-приема передачи.

- Имущество передано Концессионеру в месте его нахождения «____»_____________ 20__  г.

- Настоящий акт составлен в четырех экземплярах и является неотъемлемой частью концессионного соглашения №____ от _____ 20__ г.

| КОНЦЕНДЕНТ передал Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР принял _______________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 9

концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

АКТ

приема-передачи движимого имущества

г. Вятские Поляны                                                                                                                                                               «____»_____________ 20__  г.

Муниципальное образование  городской округ  город Вятские Поляны Кировской области, от имени которого выступает  Управление по делам муниципальной собственности  города Вятские Поляны  в лице начальника Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны Григорьевой Оксаны Васильевны, действующей на основании Положения об Управлении по делам муниципальной собственности,  утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 28.04.2009 № 63, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

____________, в лице _________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и

Кировская область, от имени которой выступает ____________________________,
действующий на основании Устава Кировской области и Указа Губернатора Кировской области от ____________ № _____ 
 именуемая в дальнейшем «Субъект», с третьей стороны, именуемые совместно Сторонами, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Концедент, передает, а Концессионер принимает во временное владение и пользование движимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, а именно:

| № п\п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Техническое состояние | Балансовая стоимость в руб. | Остаточная стоимость на 01.01.2024 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осмотрено Концессионером, который готов его принять в том состоянии, которое оно существует на день подписания настоящего акта-приема передачи.

- Имущество передано Концессионеру в месте его нахождения «____»_____________ 20__  г.

- Настоящий акт составлен в четырех экземплярах и является неотъемлемой частью концессионного соглашения №____ от _____ 20__ г.

| КОНЦЕНДЕНТ передал Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР принял _______________ | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 10

к концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

Порядок возмещения расходов сторон

в случае досрочного расторжения концессионного соглашения

1.  Возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:

  - Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.

  - Концедент в течение 15 рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

- о полной компенсации расходов Концессионера;

- о частичной компенсации расходов Концессионера;

- об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

  - В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения.

  - В случае не достижения  взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

  - Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета Концедента в срок не позднее одного года с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Концедентом и Концессионером размере.

  - Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в период всего срока выплаты возмещения. Первый платеж в счет выплаты возмещения указанных расходов Концессионера не может быть совершен ранее трех месяцев со дня расторжения Соглашения.

2. В случае если  на момент досрочного расторжения Соглашения расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы и расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенные в тарифе, утвержденном региональной службой по тарифам Кировской области, осуществлены Концессионером не в полном объеме за период действия Соглашения, Концессионер обязан в срок не позднее трех месяцев с даты досрочного расторжения настоящего соглашения возместить фактически понесенные расходы Субъекта по предоставлению субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами.

3. Возмещение расходов Концедента условиями концессионного соглашения не предусмотрено.

| КОНЦЕНДЕНТ: Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР: _______________ |
| --- | --- |
|  | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________________ |

Приложение № 11

к концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

ПОРЯДОК

возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного Соглашения

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции объекта Соглашения.

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения на момент окончания срока действия концессионного соглашения, условия концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

Срок действия концессионного соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.

Концедент проверяет предоставленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставление документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования изменений с антимонопольным органом, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Соглашением.

| КОНЦЕНДЕНТ: Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР: _______________ |
| --- | --- |
|  | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________________ |

Приложение № 12

к концессионному соглашению

от 04.12.2023                 № 1892

Характеристика земельных участков,

предоставляемых концессионеру на праве аренды

| Кадастровый номер | 43:41:000011:341 |
| --- | --- |
| Адрес | Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Кооперативная |
| Площадь | 5354 |
| Кадастровая стоимость, руб. | 711555.35 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:07:000000:79, 43:41:000011:337, 43:41:000011:432, 43:41:000011:435 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для размещения отопительной котельной |
| Документ, подтверждающий право собственности | № 43-43-02/454/2014-739 от 19.12.2014 |

| КОНЦЕНДЕНТ: Начальник УДМС г. Вятские Поляны ______________ О.В. Григорьева | КОНЦЕССИОНЕР: _______________ |
| --- | --- |
|  | СУБЪЕКТ: Кировская область ________________________ |

Приложение  № 2

к постановлению администрации

города Вятские Поляны

от 04.12.2023                 № 1892

Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса

КРИТЕРИИ КОНКУРСА. ЛОТ № 1

1. Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию объекта концессионного соглашения определяется на основании конкурсного предложения участника конкурса на каждый год срока действия концессионного соглашения на период с 2023 г. до 2033 г.

## 1.1 Предельный размер расходов на модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения составляет:

| Объем расходов, тыс руб. с НДС. | ИТОГО | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35900 | 0 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3290 |

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера.

2.1 Базовый уровень операционных расходов на первый год действия концессионного соглашения.

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов, без учета индексов потребительских цен (тыс. руб.,):

| Период | 2023 |
| --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 22930,0 |

2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения

Предельные максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения –

системы теплоснабжения и горячего водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| потери тепловой энергии | Гкал | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 |

- 2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)

| Нормативный уровень прибыли, % | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные по улицам Советская, 97, Кооперативная, 7а, Энергетиков, 13, Тойменка, 3а, Лермонтова, 2, Вокзальная, 3 Кооперативная, 1 с тепловой сетью | - | 106,3 | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

- 3. Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера

- Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Надежности | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергетической эффективности | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 |
|  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  | потери тепловой энергии | Гкал | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 |

Приложение  № 3

к постановлению администрации

города Вятские Поляны

от 04.12.2023                 № 1892

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

1.1.  Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Надежности | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергетической эффективности | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 |
|  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  | потери тепловой энергии | Гкал | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 | 2395,46 |

Приложение  № 4

к постановлению администрации

города Вятские Поляны

от 04.12.2023                 № 1892

Задание для выполнения задач и достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Цель мероприятий | Этапы мероприятий | Источники средств на реализацию мероприятий | Плановые расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. | Срок реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2 | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Кооперативная, 1 в г. Вятские Поляны. Реконструкция котельной по ул. Кооперативная, 1 в г. Вятские Поляны. | 1. Повышения надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения потребителей. 2. Повышение энергетической эффективности теплоснабжения. 3. Снижение расходов энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии. | 1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по реконструкции с проведением необходимой экспертизы. 2. Согласование ПСД. 3. Выбор способа выполнения, при необходимости, проведение Закупки. 4. Выполнение мероприятия. 5. Подготовка исполнительной до-кументации. 6. Оформление акта об исполнении мероприятия. | Собственные средства Концессионера: амортизационные отчисления. | 16 700,0 | 2024-2033 |
| 2. | Реконструкция котельных Советская, 97, Кооперативная, 7а, Энергетиков, 13, Тойменка, 3а, Лермонтова, 2, Вокзальная, 3 (в т.ч. электрохозяйств) и тепловых сетей с заменой основного и вспомогательного оборудования, устройств и сетей. | 1. Повышения надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения потребителей. 2. Повышение энергетиче-ской эффективности теп-лоснабжения. 3. Снижение расходов энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии. | 1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по реконструкции с проведением необходимой экспертизы. 2. Согласование ПСД. 3. Выбор способа выполнения, при необходимости, проведение Закупки. 4. Выполнение мероприятия. 5. Подготовка исполнительной документации. 6. Оформление акта об исполнении мероприятия. | Собственные средства Концессионера: амортизационные отчисления. Привлеченные средства: кредиты. | 19 200,0 | 2024-2033 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 35 900,00 |  |

Приложение  № 5

к постановлению администрации

города Вятские Поляны

от 04.12.2023                 № 1892

Перечень передаваемого по концессионному соглашению имущества не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости

| № п/п | Наименование имущества (оборудования) | Местонахождения (адрес) | Протяженность, м. | Техническое состояние объекта | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть | Кировская область, город Вятские Поляны, ул.Дружбы д.1,3,6,7,8,9,10,11, ул. Кооперативная д.2, ул. Строительная д.5,7а,9, ул. Тойменка д.38,38а,40 | 1100,5 364,5 | Неудовлетворительное Удовлетворительное | 2 979 509,31 |
| 2 | Труба дымовая | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Вокзальная, д. 3 |  | Удовлетворительное | 4 100,00 |
| 3 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Советская | 858 | Удовлетворительное | 39 347,00 |
| 4 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д.7 | 70 | Удовлетворительное | 1,00 |
| 5 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Энергетиков д. 9, 11, 13 | 197 | Удовлетворительное | 1,00 |
| 6 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Вокзальная | 1056 | Удовлетворительное | 520914,00 |
| 7 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, на территории ЦГБ | 1757 | Удовлетворительное | 36 068,00 |
| 8 | Тепловые сети | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Тойменка д.1а | 119 | Удовлетворительное | 1,00 |
| 9 | Труба дымовая | Кировская область, город Вятские Поляны, ул. Вокзальная, д. 3 |  | Удовлетворительное | 4 100,00 |

Приложение  № 6

к постановлению администрации

города Вятские Поляны

от 04.12.2023                 № 1892

СОСТАВ

комиссии по  проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения

| СОЛОДЯНКИН Александр Павлович | _ | первый заместитель главы администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| ГРИГОРЬЕВА Оксана Васильевна | _ | начальник Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны, замсетитель председателя комиссии |
| ХАЛИУЛЛИНА Гульнара Исрафиловна | – | заместитель начальника Управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны, секретарь комиссии |

Члены комиссии:

| ГОЛЬЦМАН Анна Александровна | _ | ведущий специалист по недвижимому имуществу администарции города Вятские Поляны |
| --- | --- | --- |
| ЛОСКУТОВ Александр Евгеньевич | _ | начальник Управленяи по вопросам жизнеобеспечения админситрации горола вятские Поляны |
| МАРЬИНА Наталья Павловна | _ | начальник правового управления администарции города Вятские Поляны |

_____________________________