ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Совершенствование  реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы |  | Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» МП «Благоустройство города Вятские Поляны» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог города; обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов города, определение приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Ремонт и содержание автодорог в границах города и вне границ города, совершенствование и развитие сети автодорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного и комфортного пропуска транспортных потоков |  |  |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |  | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, км; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, км.; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, км; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, %; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, % |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2014–2020 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается |  |  |
| Объёмы ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования муниципальной программы составит 221240,972тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета- 54666 тыс. руб. средства городского бюджета- 166574,922тыс. руб. |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  | за период реализации Программы предполагается достичь следующих результатов: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -89,6 км; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города -20,1 км; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -16,55 км; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города - 3,863км; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -76,37 %; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города 79,85 % |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации  подпрограммы,

в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Протяженность автодорог общего пользования местного значения в городе составляет 109,7 километров, в том числе в границах города 89,6 км, вне границ города 20,1 км. Из общей протяженности на автодороги с асфальтовым покрытием приходится 43,6%. Помимо дорог с асфальтовым покрытием имеется 33,1 километра щебеночных автодорог.

На автодорогах имеются 5 мостов, водопропускные трубы.

Размеры транспортных потоков на основных автодорогах  составляют от 1800 до 2100  автомобилей в сутки. На остальных дорогах интенсивность колеблется в пределах 200-250 автомобилей в сутки.

Географическое положение города Вятские Поляны предопределило его тесное взаимодействие с соседними регионами. Тем не менее до настоящего времени вокруг города отсутствует объездная дорога, соединяющая автомагистрали Киров - Вятские Поляны, Казань - Вятские Поляны, Ижевск -Вятские Поляны. Все  транзитные транспортные потоки проходят по улицам города. Эффективность осуществления дорожной политики в городе существенным образом зависит от возможностей  финансового обеспечения дорожного комплекса. В настоящее время все работы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автодорог города осуществляются в основном за счет средств городского бюджета.

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог.

Другой серьезной проблемой, препятствующей развитию дорожной инфраструктуры, является нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала.

Ограничивающим фактором развития может стать недостаточное применение современных технологий строительства, ремонта и содержания дорог.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Порядка по ремонту и содержанию автомобильных дорог  муниципального образования  городского округа город Вятские Поляны, их участков и сооружений на них, утвержденного постановлением администрации  г. Вятские Поляны от 03.04.2012 года №552;Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства Кировской области от 18.09.2012 №171/537 «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля местного самоуправления муниципальных  образований Кировской области.

Цели подпрограммы:

Повышение эффективности и безопасности  функционирования сети автодорог города, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов города, определение приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.

Для достижения  поставленной цели должны быть решены следующие задачи.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города и вне границ города;

2. Совершенствование и развитие сети автодорог, ликвидация на них очагов аварийности  и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного и комфортного пропуска транспортных потоков

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной подпрограммы являются:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, км.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, км.;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, км;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, км;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, %;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, %;

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы к 2018 году:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -89,6 км.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города -20,1 км;

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -16,55 км.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города - 3,863км.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -76,37 %.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города 79,85 %.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД.

Сведения о целевых показателях отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Для решения поставленных задач определены основные объекты, объемы работ, потребности в финансировании и источники финансирования. Реализация Программы будет способствовать росту экономической активности, повышению эффективности функционирования транспортной системы, улучшению условий жизни населения.

Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий   подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны  на 2014-2020 годы» предусмотрена реализация  мероприятий, направленных на:

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города и вне границ города;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города и вне границ города;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города;

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в границах города и вне границ города.

Мероприятия подпрограммы отражены в приложении № 5 к муниципальной программе.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов муниципального образования городского округа город Вятские Поляны будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на федеральном и областном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение  подпрограммы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств городского бюджета (по соглашению) и средств из внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  221240,972 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета- 54666 тыс. руб.

средства городского бюджета- 166574,972 тыс. руб.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением  муниципальной программы  за счет городского бюджета, устанавливается   решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый	 период (приложение № 3 к муниципальной программе).

Финансирование муниципальной программы за счет областного бюджета планируется  в  рамках   субсидии муниципальному образованию городской округ город Вятские Поляны  Кировской области  из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов города Вятские Поляны |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного и городского бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

___________