Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от  01.11.2013     № 1696

(в редакции  постановления

от  20.12.2016  №  2362  )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
«Развитие транспортной системы» на 2014-2020годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» Отдел по делам ГО, ЧС и охраны труда МП «Благоустройство города Вятские Поляны» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограмм | «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» на 2014-2020годы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа города Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2020 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог города; обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов города, определение приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации; реализация полномочий и решение вопросов в области безопасности дорожного движения органами местного самоуправления города |
| Задачи муниципальной программы | Безопасность дорожного движения, ремонт и содержание автодорог в границах города и вне границ города, совершенствование и развитие сети автодорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного и комфортного пропуска транспортных потоков, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, повышение уровня безопасности транспортных средств, повышение эффективности функционирования органов местного самоуправления г. Вятские Поляны в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, км; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, км.; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, км; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, %; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, %; сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014–2020 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается |
| Объёмы ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составит 224479,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 54666 тыс. руб.,средства городского бюджета- 169811,8 тыс. руб.,внебюджетные источники-1,3 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | за период реализации Программы предполагается достичь следующих результатов: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -89,6 км; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города -20,1 км; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -16,55 км; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города - 3,863км; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -76,37 %; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города 79,85 %; сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15% к уровню 2012 года. |

1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной  программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Протяженность автодорог общего пользования местного значения в городе составляет 109,7 километров, в том числе в границах города 89,6 км, вне границ города 20,1 км. Из общей протяженности на автодороги с асфальтовым покрытием приходится 43,6%. Помимо дорог с асфальтовым покрытием имеется 33,1 километра щебеночных автодорог.

На автодорогах имеются 5 мостов, водопропускные трубы.

Размеры транспортных потоков на основных автодорогах  составляют от 1800 до 2100  автомобилей в сутки. На остальных дорогах интенсивность колеблется в пределах 200-250 автомобилей в сутки.

За период 2011-2012 годы на автодорогах города Вятские Поляны произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. в 2012 году произошло 35 ДТП (в 2011 году - 34).

Наиболее актуальной проблемой дорожного комплекса города является то, что технические параметры и уровень инженерного оснащения большинства автодорог не отвечают современным требованиям и не соответствуют достигнутой интенсивности движения транспортных средств.

Географическое положение города Вятские Поляны предопределило его тесное взаимодействие с соседними регионами. Тем не менее до настоящего времени вокруг города отсутствует объездная дорога, соединяющая автомагистрали Киров - Вятские Поляны, Казань - Вятские Поляны, Ижевск -Вятские Поляны. Все  транзитные транспортные потоки проходят по улицам города. Эффективность осуществления дорожной политики в городе существенным образом зависит от возможностей  финансового обеспечения дорожного комплекса. В настоящее время все работы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автодорог города осуществляются в основном за счет средств городского бюджета.

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры является хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог.

Другой серьезной проблемой, препятствующей развитию дорожной инфраструктуры, является нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала.

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог.

Проблема аварийности на автотранспорте на территории города в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и города в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

На территории города Вятские Поляны в 2012 году произошло 35 ДТП (в 2011 году - 34), погибло 4 человека (в 2011 году - 2), ранено 37 человек (в 2011 году - 45), в том числе ДТП, в которых пострадали дети — 5 (в 2011 году — 6).

Из всех ДТП в городе более 50% происходят на улицах Ленина, Гагарина, Урицкого и Мира.

Основными видами ДТП являются наезд на пешехода, наезд на препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание транспортного средства. 85% всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Из них 30% происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения, каждое десятое ДТП совершил водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, одно из шести - не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий составляет 86% от всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований Правил дорожного движения.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. В 2012 году на территории города произошло 15 ДТП с пешеходами (в 2011 году - 15).

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

постоянно возрастающей мобильностью населения;

уменьшением перевозок общественным транспортом и увеличением перевозок личным транспортом;

нарастающей диспропорцией между количеством автомобилей и состоянием улично-дорожной сети. Проблема усугубляется тем, что улично-дорожная сеть в городе сформировалась в 1950-1970 годы, когда градостроительными нормативными актами предусматривалось наличие в подобных городских поселениях 300 - 400 единиц автотранспорта на 10 тысяч населения, а в настоящее время фактически этот показатель увеличился более чем в 10 раз.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества ДТП. В настоящее время в крупных городах и населенных пунктах происходит более 70% всех ДТП.

Сложившаяся критическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высоким уровнем аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детского травматизма);

значительной долей людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

ухудшением условий дорожного движения в городах и населенных пунктах области;

низким уровнем безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, индивидуальными предпринимателями.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государственных органов управления, предприятий, общественных организаций и населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 08.11.2007 № 259-ФЗ ", Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р; Порядка по ремонту и содержанию автомобильных дорог  муниципального образования  городского округа город Вятские Поляны, их участков и сооружений на них, утвержденного постановлением администрации  г. Вятские Поляны от 03.04.2012 года №552; Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства Кировской области от 18.09.2012 №171/537 «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля местного самоуправления муниципальных  образований Кировской области.

Цели муниципальной программы:

- Повышение эффективности и безопасности  функционирования сети автодорог города, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов города, определение приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.

- Реализация полномочий и решение вопросов в области безопасности дорожного движения органами местного самоуправления города.

Для достижения  поставленных целей должны быть решены следующие задачи.

Основными задачами Программы являются:

1. Безопасность дорожного движения;

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города и вне границ города;

3. Совершенствование и развитие сети автодорог, ликвидация на них очагов аварийности  и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного и комфортного пропуска транспортных потоков;

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

5. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

6. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

7. Повышение уровня безопасности транспортных средств;

8.Повышение эффективности функционирования органов государственного управления и надзора, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, км.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, км.;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, км;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, км;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, %;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, %;

- Сокращение    количества    погибших  и пострадавших в  результате дорожно-транспортных происшествий, %

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы к 2020 году:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -89,6 км.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города -20,1 км.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города - 16,55 км.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города - 3,863км.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города -76,37 %.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ города 79,85 %.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

- Сокращение количества погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15%, от уровня 2012 года.

Значение показателя определяется в соответствии со статистической отчетностью формы № 1-ФД;

Сведения о целевых показателях отражены в приложении №1.

Для решения поставленных задач определены основные объекты, объемы работ, потребности в финансировании и источники финансирования. Реализация Программы будет способствовать росту экономической активности, повышению эффективности функционирования транспортной системы, улучшению условий жизни населения.

Срок реализации Программы - 2014 - 2020годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  программы

Для достижения поставленных целей и поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:

для достижения цели и решения задач подпрограммы «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны  на 2014-2020 годы» предусмотрена реализация  мероприятий, направленных на:

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города и вне границ города;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города и вне границ города;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города;

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в границах города и вне границ города.

для достижения цели и решения задач подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2020 годах» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД,

проведение локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети города, направленных на повышение безопасности движения и пропускной способности отдельных пересечений и участков.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата муниципальной программы, которые приведены в приложении № 2.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов муниципального образования городского округа город Вятские Поляны будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на федеральном и областном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств городского бюджета (по соглашению) и средств из внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  224479,1 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 54666  тыс. рублей;

средства городского бюджета -  169811,8 тыс. рублей;

внебюджетные  источники-1, 3 тыс.рублей;

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением  муниципальной программы  за счет городского бюджета, устанавливается   решением Вятскополянской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый	 период (приложение № 3).

Финансирование муниципальной программы за счет областного бюджета планируется  в  рамках   субсидии муниципальному образованию городской округ город Вятские Поляны  Кировской области  из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов города Вятские Поляны |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного и городского бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

План реализации, согласованный с соисполнителями, представляется для согласования в Управление экономического развития города и информационных систем, Финансовое управление и утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

В течение 1 месяца после внесения изменений в муниципальную программу необходимые изменения вносятся в план реализации.

Ответственный исполнитель:

формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации города Вятские Поляны;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

представляет ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Управление экономического развития города и информационных систем и Финансовое управление сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

представляет в финансовое управление в срок до 10 апреля, 10 июля, до 10 октября, до 10 января информацию по исполнению плана реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок до 1 марта года следующего за отчетным, главе администрации города Вятские Поляны, в Управление экономического развития города и информационных систем, Финансовое управление города Вятские Поляны.

Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

несут ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и за достоверность представляемой ими информации;

представляют ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, а также другую информацию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

___________