# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2014								      №		2566

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры»

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ по муниципальному образованию городскому округу город Вятские Поляны Кировской области», (редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 22.08.2013 № 1242, от 20.08.2014 № 1687, от 31.10.2014 № 2239, от 08.12.2014 № 2523)  администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 31.10.2012 № 1684 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны от 30.12.2013 № 2121, от 28.01.2014 № 72, от 12.03.2014    № 420, от 14.04.2014 № 709, от 04.08.2014 № 1578, от 30.06.2014 № 2006) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава администрации города

А.Д. Клюкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Вятские Поляны Кировской области

от 10.12.2014 № 2566

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы

(далее - Программа)

1. В паспорте Программы строку «Объемы ассигнований муниципальной  Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной Программы | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 258 997,77 |
| --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 160 462,63 |
|  | Областной бюджет, тыс. руб. | 59 461,22 |
|  | Городской бюджет, тыс. руб. | 34 849,9 |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 4 224,0 |

    - Абзац 1 раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2018 годы составит 258 997,77 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета  – 160 462,63 тыс. рублей;

средства областного бюджета  –  59 461,22 тыс. рублей;

средства городского бюджета — 34 849,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 4 224,0 тыс. рублей.»

| Таблицу 2 раздела 5 Программы «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2014 - 2018 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, руб. | в том числе по годам, руб. |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Муниципальная программа всего, тыс. руб. в том числе: | 258 997,77 | 49 601,34 | 86 938,15 | 101 603,08 | 9 427,6 | 11 427,60 |
| капитальные вложения | 258 997,77 | 49 601,34 | 86 938,15 | 101 603,08 | 9 427,6 | 11 427,60 |
| прочие расходы | - | - | - | - | - | - |

    - В паспорте Программы раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы» исключить.

    - Приложения №№   3, 4, 5 к муниципальной Программе изложить в новой редакции.

    - В паспорте подпрограммы «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) строку «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного и городского бюджетов – 18 671,90 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета – 10 000,00 тыс. рублей. средства городского бюджета – 8 671,90 тыс. рублей. |
| --- | --- |

    - В подпрограмме  «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы таблицу 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:

| № п/п | Программные мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 3.1. | Ведение реестра строящихся жилых домов, контроль над эффективным использованием земельных участков, выделенных под жилую застройку, применение экономических рычагов, обеспечивающих своевременную сдачу в эксплуатацию жилых домов, передачу "долгостроев" другим застройщикам на конкурсной основе | не требуется | + | + | + | + | + | отдел архитектуры |
| 3.1.1. | Оптимизация процедур подготовки исходно-разрешительных документов на предоставление земельных участков под жилую застройку, согласований и экспертизы проектной документации на строительство | не требуется | + | + | + | + | + | отдел архитектуры |
| 3.1.2 | Ежемесячный контроль над строительством жилых домов на территории города | не требуется | + | + | + | + | + | отел архитектуры |
| 3.1.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные средства массовой информации о ходе реализации жилищной политики в городе | не требуется | + | + | + | + | + | отдел архитектуры, МКУ по обеспече-нию деятель-ности ОМС города Вятские Поляны |
| 3.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Вятские Поляны, в генеральный план города Вятские Поляны | Всего: в том числе областной бюджет городской бюджет | 43,537 43,537 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | отдел архитекту-ры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.3 | Разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры в районе ул. Кооперативной в том числе | Всего: в том числе областной бюджет городской бюджет |  |  |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.4 | Обследование жилого дома по ул. Дзержинского г. Вятские Поляны | Всего: в том числе областной бюджет городской бюджет |  |  |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.5 | Строительство инженерной инфраструктуры ул. Кооперативной | Всего: в том числе областной бюджет городской бюджет |  |  |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.6 | Строительство инженерной инфраструктуры район ул. Кооперативной | Всего в том числе областной бюджет городской бюджет |  |  | 200,0 200,0 |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.7 | Строительство инженерной инфраструктуры квартала застройки «Восточный» | Всего в том числе областной бюджет городской бюджет |  |  |  | 7950,0 5000,0 2950,0 |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.8 | Строительство дорог в квартале застройки «Восточный» | Всего: в том числе областной бюджет городской бюджет |  |  |  |  | 9950,0 5000,0 4950,0 | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.9 | Разработка проекта планировки с проектом межеваний по ул. Энергетиков | Всего: в том числе областной бюджет городской бюджет | 93,575 93,575 |  |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.4 | Разработка проекта планировки мусульманского кладбища | Всего: в том числе областной бюджет городской бюджет | 34,788 34,788 |  |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 3.5 | Разработка проекта планировки по ул. Деповская | Всего: в том числе областной бюджет городской бюджет |  | 100,0 100,0 |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны |
| 3.6 | Разработка проектной документации по ливневой канализации | Всего в том числе областной бюджет городской бюджет |  | 100,0 100,0 |  |  |  | отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |

    - Абзац 1 раздела 5 Подпрограммы  «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет бюджета города, средств областного бюджеты, передаваемых в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования городского округа город Вятские Поляны.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составит 18 671,90 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 10 000 тыс. рублей;

средства городского бюджета – 8 671,90 тыс. руб.»

    - В паспорте Подпрограммы раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы» исключить.

    - Приложение № 3 к Подпрограмме изложить в новой редакции.

    - Подпрограмму  «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы изложить в новой редакции.

12.  Приложения №№   1,4,6,8 к Подпрограмме изложить в новой редакции.

13.  	  В паспорте ведомственной целевой программы «Функционирование муниципального казенного учреждения «Организация капитального строительство города Вятские Поляны» строку «Объемы ассигнований муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы (тыс. руб.) | 2013– 1082,5 тыс.руб. 2014 – 1262,6 тыс.руб 2015 – 1133,1 тыс.руб. |

__________

Подпрограмма «Переселение граждан,

проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного   жилищного фонда» на 2014-2017 годы муниципальной программы Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы  (далее — Подпрограмма), утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны

от 31.10.2012 № 1684

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация города Вятские Поляны, отдел архитектуры администрации города |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны», Управление по делам муниципальной собственности администрации города Вятские Поляны, отдел архитектуры администрации города |
| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | переселение в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 непригодным для проживания; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений которых готовы участвовать в Подпрограмме |
| Задачи Подпрограммы | переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; развитие малоэтажного жилищного строительства; снос аварийных жилых домов |
| Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы; количество помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 1 этап (по заявке 2013 года): расселение 102 граждан из 12 многоквартирных домов, снос расселенных в 2014 г. аварийных жилых домов - до 31 12.2015 года; 2 этап: расселение 312 граждан из 25 многоквартирных домов, снос расселенных в 2015 г. аварийных жилых домов - до 31.12.2016 года; 3 этап: расселение 317 граждан из 22 многоквартирных домов, снос расселенных в 2016 г. аварийных жилых домов - до 30.08.2017 года. |
| Объем ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и бюджета города -– 233958,58 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 160 462,64 тыс. рублей, средства областного бюджета – 49 461,22 тыс. рублей, средства городского бюджета — 19 814,98 тыс. рублей, внебюджетные источники - 4 224,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | переселение 731 граждан из 299 жилых помещений общей площадью 8755,8 кв.м. в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одним из самых острых социальных проблем. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества.

Муниципальное образование, учитывая высокую степень дотационности своего бюджета, самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не может. К тому же переселение граждан только за счет средств муниципалитета, особенно непривлекательного для инвесторов населенного пункта, затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Предметом мероприятий данной Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ) является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, которые признаны до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, предлагаемых к расселению в рамках Подпрограммы, представлен в приложении  № 1 к Подрограмме.

Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья Подпрограмма направлена на развитие малоэтажного жилищного строительства, что связано с изменениями в Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ, позволяющими упростить процедуру получения субъектами Российской Федерации средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и направить данные средства на приобретение у застройщиков готового малоэтажного жилья.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей

сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,

сроков и этапов реализации Подпрограммы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение граждан комфортными условиями проживания, в том числе переселение граждан из жилых домов, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Целями Подпрограммы являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений которых готовы участвовать в Подпрограмме;

переселение в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01.01.2012 непригодным для проживания.

Для достижения целей Подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

развитие малоэтажного жилищного строительства;

снос аварийного жилищного фонда.

Целевыми показателями эффективности Подпрограммы (Приложение № 2 к Подпрограмме) являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы;

количество помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы (данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде");

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы (данные статистической формы отчетности № 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде").

Сроки реализации Подпрограммы:

1 этап (по заявке 2013 года): расселение 102 граждан из 12 многоквартирных домов, снос расселенных  в 2014 г. аварийных жилых домов - до 31.12.2015 года;

2 этап - расселение 312 граждан из 25 многоквартирных домов, снос расселенных в 2015 г. аварийных жилых домов - до 31.12.2016 года;

3 этап: расселение 317 граждан из 22 многоквартирных домов, снос расселенных  в 2016 г. аварийных жилых домов - до 30.08.2017 года;

Список граждан подлежащих переселению представлен в приложении № 3.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Наименование задач и программных мероприятий, источники финансирования, объемы финансирования по годам реализации Подпрограммы представлены в приложении № 4.

4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации Подпрограммы

Нормативные правовые акты, принятие которых необходимо в ходе реализации Подпрограммы, представлены в Приложении № 5 к настоящей Подпрограмме.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

5.1. Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления города Вятские Поляны на иные цели. Подпрограмма может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

5.2. Общий объем финансирования за счет  средств Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета и городского бюджета  -– 233 958,58 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 160 462,64 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 49 461,22 тыс. рублей,

средства  городского бюджета — 19 814,98 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 4224,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета представлен в приложении № 8.

5.3. Распределение субсидий за счет средств Фонда ЖКХ осуществляется в пределах лимита, предусмотренного Фондом ЖКХ для Кировской  области в 2014-2017 годах.

Распределение субсидий за счет средств Фонда ЖКХ осуществляется пропорционально площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (без учета лоджий и балконов), подлежащей расселению на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

5.4. Необходимый объем ресурсов Подпрограммы определен на 2014-2017 годы как произведение общей площади жилых помещений, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации многоквартирных домов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, не расселенных за предыдущие годы при реализации Подпрограммы, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, рассчитанной исходя из лимита средств Фонда ЖКХ, областного бюджета и городского бюджета, и составляющей 24 тыс. рублей.

В случае приобретения муниципальным образованием городским округом город Вятские Поляны Кировской области жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 24 тыс. рублей (оплачиваемых в рамках Подпрограммы за счет средств Фонда ЖКХ и областного бюджета), финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется:

в рамках реализации 1 этапа Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;

в рамках реализации 2 и последующих этапов Подпрограммы:

для граждан, занимающих жилые помещения на условиях договоров социального найма - за счет средств бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;

для граждан, являющихся собственниками жилых помещений - за счет средств собственника жилого помещения в аварийных многоквартирных домах.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется:

для граждан, занимающих жилые помещения на условиях договоров социального найма - за счет средств бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области;

для граждан, являющихся собственниками жилых помещений - за счет средств собственника жилого помещения в аварийных многоквартирных домах.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета будет уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для Кировской области Фондом.

5.5. Перечисление субсидий муниципальному образованию город Вятские Поляны на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством Кировской области.

6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1. Основными механизмами реализации Подпрограммы являются:

6.1.1. Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц.

6.1.2. Строительство многоквартирных жилых домов.

Построенные (приобретенные) жилые помещения предполагается учитывать в казне муниципального образования в качестве муниципальной собственности и предоставлять в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

6.2. Способами переселения граждан являются:

6.2.1. Предоставление построенных (приобретенных) жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Предоставляемое жилое помещение должно быть:

благоустроенным  применительно к условиям города Вятские Поляны Кировской области;

равнозначным по общей площади  ранее занимаемому жилому помещению. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель имеет право на получение соответственно квартиры или жилого помещения, состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире.

отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ из аварийного жилищного фонда, находится по месту их жительства в границах муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Кировской области. При этом отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта, в том числе неоднократные, являются основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Кировской области.

6.2.2. Предоставление по договорам мены гражданам — собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах взамен жилых помещений, подлежащих изъятию.

Предоставляемое жилое помещение должно быть:

благоустроенным применительно к условиям города;

равнозначным по общей  площади ранее занимаемому жилому помещению;

отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, представлен в приложении № 6 к настоящей Подпрограмме.

6.3. Приобретение жилых помещений граждан в целях  переселения из аварийного жилищного фонда осуществляется путем проведения открытых аукционов на приобретение жилых помещений с параметрами, соответствующими требованиям жилищного законодательства.

6.4. По результатам проведенных мероприятий  по переселению граждан из аварийных домов, осуществляемых за счет средств муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, а также финансовой поддержки из Фонда ЖКХ и областного бюджета, полностью расселенные аварийные дома подлежат сносу.

6.5. Земельные участки, освобожденные после сноса аварийных домов, подлежат  оценке и продаже по результатам проведенных торгов.

6.6. В реализации Подпрограммы участвуют:

6.6.1. Отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны: формирует заявку в департамент строительства и архитектуры Кировской области на отбор муниципальных образований области для предоставления финансовой поддержки на реализацию в 2014 - 2017 годах мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2014- 2017 годы, в соответствии с рекомендациями департамента по подготовке заявок.

6.6.2. Муниципальное казенное учреждение «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»:

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет затраты на мероприятия Подпрограммы;

разрабатывает проектно-сметную документацию на строительство жилых домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

6.6.3. Отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны совместно с муниципальным казенным учреждением «Организация капитального строительства города Вятские Поляны»:

запрашивает у управляющих организаций и предоставляет сведения по инвентаризации и мониторингу аварийного жилищного фонда на территории города Вятские Поляны;

запрашивает, уточняет у управляющих организаций и предоставляет списки граждан проживающих в жилых домах, подлежащих сносу ;

запрашивает у управляющих организаций и предоставляет перечень многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания;

осуществляет снос аварийных домов.

6.6.4. Отдел муниципальных закупок администрации города Вятские Поляны проводит аукционные процедуры на приобретение жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

    - Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны:

приобретает и предоставляет жилые помещения в целях переселения граждан, проживающих в аварийных домах;

проводит оценку земельных участков, освобожденных после сноса   аварийных домов, а также продажу земельных участков по результатам проведенных торгов.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы

и описание мер управления рисками

| Риски | Меры управления рисками |
| --- | --- |
| Внутренние риски |  |
| Неэффективное управление и организация реализации Подпрограммы, неэффективное использование бюджетных средств недофинансирование Подпрограммы | разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией мероприятий Подпрограммы, ежеквартальная оценка эффективности использования бюджетных средств. Мониторинг результативности и эффективности реализации Подпрограммы |
| Внешние риски |  |
| Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение платежеспособного спроса на жилье, сокращение инвестиций в строительную отрасль. | проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды в ходе исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и мероприятий Подпрограммы; Оперативное реагирование и своевременное внесение изменений в Подпрограммы с целью снижения воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей Подпрограммы; Своевременная разработка и внедрение антикризисных мер. |

_________