|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |
|  | постановлением администрации |
|  | города Вятские Поляны |
|  | от 16.02.2018 № 320 |

ПЛАН

на 2017 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области « Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (должность)1 | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2017 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)2 |
| начало реализации | окончание реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы |  | 2017 | 2017 | всего | 35925,3 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 14863,2 |
| городской бюджет | 21062,1 |
| внебюджетные источники | 0 |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование, реконструкция и содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны» на 2014-2020 годы | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2017 | 2017 | всего | 35156,5 | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог города |
| областной бюджет | 14863,2 |
| городской бюджет | 20293,3 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог городских улиц | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |  |  | всего | 18552,8 |  |
| областной бюджет | 12607,2 |
| городской бюджет | 5945,6 |
| 1.1.1 | Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Тойменка |  |  | всего | 1895 | Произведена оплата муниципального контракта по ремонту участка дороги за 2015 год |
| городской бюджет | 1895 |
| |  |  | | --- | --- | |  | 2017 |   1.1.2 | Ремонт участков дороги по ул. Ленина от ПЧ № 9 до магазина «Левша») 0,55 км |  |  | всего | 3791,4 | Произведена оплата муниципального контракта по ремонту участка дороги за 2015 год |
| городской бюджет | 3791,4 |
| 1.1.3 | Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №16 до дома №31, 0,257 км (выполнено в 2016 году) |  |  | всего | 1227,2 | Произведена оплата муниципального контракта по ремонту участка дороги за 2016 год |
| областной бюджет | 1227,2 |
| 1.1.4 | Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от магазина «Чарли» до ул. Ленина 0,552 км ( выполнено в 2016 году) |  |  | всего | 4692,9 | Произведена оплата муниципального контракта по ремонту участка дороги за 2016 год |
| областной бюджет | 4692,9 |
| 1.1.5 | Ремонт участка ул. Урицкого от магазина «Пятёрочка» до дома № 34 0,14 км ( выполнено в 2016 году) |  |  | всего | 908,3 | Произведена оплата муниципального контракта по ремонту участка дороги за 2016 год |
| областной бюджет | 908,3 |
| 1.1.6 | Ремонт участка проезжей части ул. Урицкого от д. № 34 до магазина "Чарли" 0,175 км |  |  | всего | 1441,8 | Произведена оплата муниципального контракта по ремонту участка дороги за 2016 год |
| областной бюджет | 1441,8 |
| 1.1.7 | Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №33 до поворота на железнодорожный вокзал |  |  | всего | 4596,2 | Ремонт проезжей части участка ул. Дзержинского от дома №33 до поворота на железнодорожный вокзал, протяженностью 0,7 км |
| областной бюджет | 4337,0 |
| городской бюджет | 259,2 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2017 | 2017 | всего | 15479,3 |  |
| областной бюджет | 2256,0 |
| городской бюджет | 13223,3 |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц |  |  | всего | 10347,74 | Содержание автомобильных дорог городских улиц протяженностью 89,6 км. |
| городской  бюджет | 10347,74 |
| 1.2.2 | Ямочный ремонт |  |  | всего | 1523,9 | Ямочный ремонт проезжей части городской уличной сети |
| городской  бюджет | 1523,9 |
| 1.2.3 | Устранение деформаций и повреждений , заделка выбоин |  |  | всего | 1209,88 | устранение деформаций и повреждений , заделка выбоин |
| городской  бюджет | 1209,88 |
| 1.2.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | всего | 2151 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 20,1 км. |
| областной  бюджет | 2056 |
| городской  бюджет | 95 |
| 1.2.5. | Дополнительные работы по летнему содержанию в 2017 году |  |  | всего | 246,78 | Дополнительные работы по летнему содержанию в 2017 году |
| областной  бюджет | 200 |
| городской  бюджет | 46,78 |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны | 2017 | 2017 | всего | 402,1 |  |
| городской бюджет | 402,1 |
| 1.3.1 | Ремонт дворовой территории дома № 33 по ул. Урицкого и проездов к ней (1025 кв.м.) |  |  |  | всего | 402,1 | Произведена оплата муниципального контракта по ремонту дворовой территории за 2016 год |
| городской бюджет | 402,1 |
| 1.4 | Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | |  |  | | --- | --- | | 2017 | 2017 | | 2017 | всего | 30 | Проверка достоверности определения сметной стоимости, инвентаризационно-технические работы, разработка проектов организации дорожного движения |
| городской  бюджет | 30 |
| 1.5 | Проектирование мостового перехода через р. Ошторма по ул. Тойменка | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2017 | 2017 | всего | 20 | Разработка проекта на укрепление пешеходного тротуара мостового перехода через р. Ошторма по ул. Тойменка |
| городской  бюджет | 20 |
| 1.6 | Нанесение горизонтальной разметки улиц | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2017 | 2017 | всего | 672,3 | горизонтальная разметка улиц для безопасности дорожного движения |
| городской бюджет | 672,3 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2020 годах» |  |  |  | всего | 768,8 | Решение вопросов в области безопасности дорожного движения |
| городской бюджет | 768,8 |
| 2.1 | Проектирование, установка новых светофорных узлов и реконструкция существующих | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |  |  | всего | 652,6 | Установка светофорного узла |
| городской бюджет | 652,6 |
| 2.1.1. | Установка новых дорожных знаков | Директор МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» |  |  | всего | 40 | Установка новых дорожных знаков |
| городской бюджет | 40 |
| 2.2 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения | Начальник управления образования |  |  | всего | 5 | Приобретение призов для конкурсов «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |
| городской бюджет | 5 |
| 2.1 | Творчество юных за безопасность дорожного движения | Начальник управления образования |  |  | всего | 1 | Приобретение призов для конкурсов рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок |
| городской бюджет | 1 |
| 2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях | Начальник управления образования |  |  | всего | 2,5 | Приобретение призов для конкурса «Зеленый огонек» |
| городской бюджет | 2,5 |
| 2.3 | Приобретение учебных пособий | Начальник управления образования |  |  | всего | 67,7 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений |
| городской бюджет | 67,7 |