|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | | |  | | Приложение | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | | УТВЕРЖДЕН | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | | постановлением администрации | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | | г. Вятские Поляны | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | | от 29.03.2022 № 432 | | | |
| План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа | | | | | | | | | | | |  | |
| город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2025 годы на 2022год | | | | | | | | | | | | | |
| № П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | СРОК | | | Источники финансирования | | Финансирование на 2022 год, тыс.рублей | | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание) | |
| начало | окончание | |
| реализации | реализации | |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2025 | | МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | январь | декабрь | | Всего | | 61827,33 | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 50013,20 | |  | |
|  |  |  | | городской бюджет | | 11814,13 | |  | |
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2025 годы" | | МП"Благоустройство г. Вятские Поляны , МКУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения.Управление образования г. Вятские Поляны | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | январь | декабрь | | Всего | | 684,30 | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | | городской бюджет | | 684,30 | |  | |
| 1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | |  | | 674,30 | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Всего | |  | |
|  |  |  | | Областной бюджет | | 0,00 | |  | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 674,30 | |  | |
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | | Всего | | 98,70 | | Установка дорожных знаков, ограждения | |
|  |  | | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | |  | |
|  |  | |  |  | | Городской бюджет | | 98,70 | |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | | Всего | | 30,00 | | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0,00 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 30,00 | |
| 1.1.3. | Устройство светофорного узла на пересечении улиц Ленина-Энергетиков | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | | Всего | | 500,00 | | Устройство светофорного узла на пересечении улиц Ленина-Энергетиков | |
| 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0,00 | |
| Городской бюджет | | 500,00 | |
| 1.1.4. | Технологическое присоединение светофора | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | | Всего | | 45,60 | | Технологическое присоединение светофорного объекта на пересечении улиц Ленина-Энергетиков | |
| 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0,00 | |
|  |  | | Городской бюджет | | 45,60 | |
| 1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | | |  |  | | Всего | | 10,00 | |  | |
|  | январь | декабрь | | Областной бюджет | |  | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Городской бюджет | | 10,00 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | | | январь | декабрь | | Всего | | 5,00 | | Приобретение призов | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 5,00 | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | | Управление образования г. Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | | Всего | | 5,00 | | Приобретение призов и грамот | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 5,00 | |
| 2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | | Всего | | 50 255,74 | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 47688,20 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 2567,54 | |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | | Всего | | 5 661,30 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная ( участки от д. № 63 до ул. Мира и от ул. Мира до ул. Азина общей протяженностью 0,625 км) | |
| 2.1. | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 5378,23 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 283,07 | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |
| 2.2. | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт | |  | | | январь | декабрь | | Всего | | 10948,00 | | Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт ( участок от с/т "Южный" до поворота на ТБО протяженностью 0,94 км | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 10400,60 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 547,40 | |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны | | | январь | декабрь | | Всего | | 5723,18 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Азина ( участок от сбербанка до ул. Октябрьская протяженностью 0,363 км) | |
| 2.3. | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 5437,02 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 286,16 | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь | декабрь | | Всего | | 4809,35 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого ( участок от ул. Шорина до ул. Лермонтова протяженностью 0,298 км) | |
| 2.4. | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 4568,88 | |
|  |  |  | | городской бюджет | | 240,47 | |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | | | январь | декабрь | | Всего | | 8645,49 | | Ремонт автмобильной дороги по ул. Мира ( участок от ул. Гагарина до ул.Урицкого протяженностью 0,33 ) | |
| 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 8213,21 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 432,28 | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |
| 2.6. | Ремонт автмобильной дороги по ул. Гагарина | |  | | | январь | декабрь | | Всего | | 4880,80 | | Ремонт автмобильной дороги по ул. Гагарина от ул. Шорина до ул. Мира протяженностью 0,28 км | |
| 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 4636,75 | |
|  |  | | Городской бюджет | | 244,05 | |
| 2.7. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | | | январь | декабрь | | Всего | | 3333,98 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова (участок от ул. Дзержинского до пер. Смычка протяженностью 0,35 км) | |
| 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 3166,36 | |
|  |  | | Городской бюджет | | 166,66 | |
|  |  | | Городской бюджет | | 0,96 | |
| 2.8. | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | |  |  | | Всего | | 31,14 | | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в госэкспертизе Кировской области | |
| январь 2021 | декабрь 2021 | | Областной бюджет | | 0,00 | |
| 2022 | 2022 | | городской бюджет | | 31.14 | |
|  | Инженерные изыскания и разработка проектной документации на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области р. Ошторма | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | | | январь 2021 | декабрь 2021 | | Всего | | 6197,00 | | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на объект «Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области р. Ошторма ( мк заключен в 2021 году) | |
| 2.9. | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 5887,15 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 309,85 | |
| 2.10. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канаплизации | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны", | | | январь 2021 | декабрь 2021 | | Всего | | 25,50 | | Разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канализации от ул. Ленина до ул. Крупской в районе м-на "Левша" | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0,00 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 25,50 | |
| 3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | | | январь 2021 | декабрь 2021 | | Всего | | 8697,29 | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 2325,00 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 6372,29 | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования | |  | | | январь 2021 | декабрь 2021 | | Всего | | 2448,00 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км | |
| 3.1. | ИП "Михайлов" | | | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 2325,00 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 123,00 | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | |  | | | январь 2021 | декабрь 2021 | | Всего | | 3642,09 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 95,815 км | |
|  | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | | | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0 | |
| 3.2. |  |  | | Городской бюджет | | 3642,09 | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |
| 3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | | январь 2021 | декабрь 2021 | | Всего | | 825,00 | | Устранение пучин на автодороге по ул.Советская (уч.от ул.Школьная до ул.Мира),  устройство выравнивающ.слоя на автодороге по ул.Школьная (уч.от ул.Краснознаменная до ул.Гагарина) | |
|  | 2022 | 2022 | | Областной бюджет | | 0 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 825,00 | |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | | МКУ "ОКС г.Вятские Поляны" | | |  |  | | Всего | | 1782,20 | | Оплата по мировому соглашению. | |
| 3.4. |  |  | | Областной бюджет | | 0,00 | |
|  |  |  | | Городской бюджет | | 1782,20 | |
| 4. | Отдельное мероприятие "Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Вятские Поляны по регулируемым тарифам" | | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП) | | |  |  | | Всего | | 2190,00 | | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок | |
|  | январь 2021 | декабрь | | Областной бюджет | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Городской бюджет | | 2190,00 | |
|  | Предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа | | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП) | | |  |  | | Всего | | 600,00 | | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок | |
| 4.1 | январь 2021 | декабрь | | Областной бюджет | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Городской бюджет | | 600,00 | |
|  | Организация транспортного обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на террирртории города Вятские Поляны по регулируемым тарифам | | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета УСП), | | |  |  | | Всего | | 1590,00 | | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок | |
| 4.2 | январь 2021 | декабрь | | Областной бюджет | |  | |
|  | 2022 | 2022 | | Городской бюджет | | 1590,00 | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |