# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016							                              № 463

г. Вятские Поляны

Об утверждении Плана мероприятий по безаварийному

пропуску талых вод, недопущению загрязнения окружающей

среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций в период весеннего половодья 2016 года

на территории города Вятские Поляны

В целях предотвращения ущерба, предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, предупреждения  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города в период весеннего половодья 2016 года, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску талых вод, недопущению загрязнения окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года на территории города Вятские Поляны  согласно приложению.

2. Контроль за полнотой и своевременностью выполнения мероприятий Плана возложить на  первого заместителя главы администрации города, начальника Управления по делам муниципальной собственности Батакова П.Б.

Глава администрации города

А.Д. Клюкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом по делам

ГО, ЧС и ОТ администрации города                                             С.И. Смертин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 10.03.2016 № 463

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску талых вод, недопущению загрязнения окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций в период весеннего половодья 2016 года

на территории города Вятские Поляны

| № п/п | Мероприятия | Ответствен-ный за выполнение | Срок выпол- нения | При-меча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обсудить на КЧС и ОПБ города мероприятия по безаварийному пропуску талых вод, недопущению загрязнения окружающей среды, предупреждению ЧС в период половодья 2016 года,утвердить состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в период весеннего половодья. | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | До 18.03 |  |
| 2 | Уточнить зоны подтопления и перечень объектов, попадающих в эти зоны, количество населения, проживающего в зонах подтопления | МКУ «УЖКХ города Вятские Поляны» | До 25.03 |  |
| 3 | Уточнить порядок эвакуации и места размещения населения на период временного отселения из зон подтопления | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | До 01.04 |  |
| 4 | Организовать доведение до населения через средства массовой информации порядка действий и мер безопасности при половодье и подтоплениях | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | До 1.04 |  |
| 5 | Проверить состояние мостов на территории города и их готовность к эксплуатации в период половодья | МП «Благоус-тройство города Вятские Поляны» | До 1.04 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 6.1 6.2 | Руководителям организаций города, чьи объекты попадают в зону подтопления: Разработать планы мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску талых вод и весеннего половодья; Произвести своевременную очистку от мусора участков, попадающих в зону подтопления | Руководители организаций города (по согласованию) | До 20.03 До 15.04 |  |
| 7 | Произвести очистку сточных и водоотводных канав и пропусков через дороги | МП «Благоус-тройство города Вятские Поляны» | До 08.04 |  |
| 8 | Подготовить и очистить водоотводные канавы по улицам в частном жилом секторе | Уличкомы (по согласованию) | До 08.04 |  |
| 9 | Рекомендовать организовать проверку территорий организаций, имеющих автотранспорт, на наличие загрязнений участков нефтепродуктами и недопущение их попадания в реку с талыми водами | Старший гос. инспектор департамента экологии и природопользо-вания Кировской области (по согласованию) | До 01.04 |  |
| 10 | Рекомендовать провести проверку колодцев для принятия своевременных мер по запрету использования воды для питьевых целей из колодцев, которые попали в зону подтопления | ТО Управления «Рос-потребнадзор» по Кировской облас-ти в Вятскопо-лянском районе (по согласованию) | Систе-мати-чески до конца по-ловодья |  |
| 11 | ООО «Водоканал» организовать проведение еженедельного лабо-раторного бактериологического анализа воды в системе водоснабжения города в период половодья | ООО «Водоканал» | Весь период поло-водья |  |
| 12 | Вести ежедневный контроль над уровнем воды в реке Вятке и своевременно докладывать об угрозах ЧС, вызванных резким повышением уровня | Метеостанция (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС и ОТ адм. города | С 25.03 до конца поло-водья |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Обеспечить готовность органов управления, сил и средств к ликвидации ЧС, вызванных половодьем | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | Весь период поло-водья |  |
| 14 | Подготовить предварительный график круглосуточного дежурства руководящего состава администрации города | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | с 15.04 |  |
| 15 | Своевременно представлять в ГУ МЧС России по Кировской области и управление защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области донесения, отчеты и информацию по половодью | Отдел по делам ГО, ЧС и ОТ администрации города | По мере необхо-димос-ти |  |

_________________