# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2012								   № 	494

г. Вятские Поляны

О подготовке образовательных учреждений города к началу

нового учебного года и отопительному сезону 2012-2013 гг.

В целях своевременной подготовки образовательных учреждений      города к новому учебному году и отопительному сезону 2012-2013 гг.,            администрация города  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году и отопительному сезону 2012-2013 гг. Прилагается.

2. Руководителям образовательных учреждений города в срок до 25 июля 2012 года обеспечить подготовку зданий образовательных учреждений к их приемке.

3. Заместителю главы администрации города по финансам, начальнику управления (Колесникова Т. Е.) обеспечить финансирование текущего ремонта образовательных учреждений города согласно лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на 2012 год.

4. Создать комиссию по приемке образовательных учреждений города к новому 2012-2013 учебному году и утвердить ее состав. Прилагается.

5. Утвердить график приемки образовательных учреждений города к новому 2012-2013 учебному году. Прилагается.

6. Заместителю главы администрации города по социальным вопросам, начальнику управления образования (Семибратова Л. М.), начальнику управления социальной политики (Пислегина М.Ю.) организовать приемку образовательных учреждений города к новому 2012-2013 учебному году с 26.07.2012  по 28.08.2012 года.

7. Подведение итогов готовности образовательных учреждений города к новому учебному году провести 31.08.2012 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам, начальника управления образования Семибратову Л.М.

Глава администрации города			п/п		                А.Д. Клюкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от   	26.03.2012   №    494

П Л А Н

мероприятий по подготовке образовательных учреждений города

к новому учебному году и отопительному сезону 2012-2013 гг.

| № | Наименование мероприятий | Финансирование | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Провести техническое обследование состояния зданий образовательных учреждений |  | до 16.05.2012 | Руководители образовательных учреждений |
| - 2 | Разработать организационно-технические мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году |  | до 18.05.2012 | Руководители образовательных учреждений |
| - 3 | Организовать проведение ремонтных работ | бюджет города |  | Руководители образовательных учреждений |
| - 4 | Организовать выполнение предписаний надзорных органов | сметы образовательных учреждений, городской бюджет | до 25.07.2012 | Руководители образовательных учреждений |
| - 5 | Контроль за ходом выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях |  | В течение срока проведения ремонтных работ | Зам. главы администрации города по социальным вопросам, начальник управления образования, начальник управления социальной политики, руководители образовательных учреждений |
| - 6 | Организовать проведение обучения и инструктаж всех работников образовательных учреждений города по вопросам охраны труда и пожарной безопасности |  | до 01.09.2012 | Руководители образовательных учреждений, управление образования, управление социальной политики |
| - 7 | Приемка образовательных учреждений города к новому учебному году |  | с 26.07.2012по 28.08.2012 | Заместитель главы администрации города по социальным вопросам, начальник управления образования |
| 8 | Подведение итогов приемки образовательных учреждений города |  | 31.08.2012 | Заместитель главы администрации города по социальным вопросам, начальник управления образования |

----------------------

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 26.03.2012  №   494

СОСТАВ  КОМИССИИ

по приемке образовательных учреждений города

к новому 2012-2013 учебному году

| СЕМИБРАТОВА Людмила Михайловна | - заместитель главы администрации города по социальным вопросам, начальник управления образования, председатель комиссии |
| --- | --- |
| ПИСЛЕГИНА Марина Юрьевна | - начальник управления социальной политики администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: БАЛАКИН Андрей Александрович | - начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе (по согласованию) |
| ИСКАНДИРОВ Геннадий Кисматович | - заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда администрации города |
| МАТВЕЕВА Татьяна Вениаминовна | - заместитель главного врача по детству и родовспоможению Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вятскополянская центральная городская больница» (по согласованию) |
| ПЕРМЯКОВА Нина Сергеевна | - методист по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр управления образования администрации города Вятские Поляны» (по согласованию) |
| РОССОМАХИН Олег Леонидович | - начальник отдела государственного пожарного надзора Вятскополянского района (по согласованию) |
| САЛАМАТОВ Андрей Иванович | - инженер по охране труда и технике безопасности муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Вятские Поляны (по согласованию) |
| СТУПНИКОВА Ирина Михайловна | - председатель районного комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) |

----------------

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 26.03.2012  №  494

ГРАФИК

приемки образовательных учреждений города

к новому 2012-2013 учебному году

| ОУ | Дата | Время |
| --- | --- | --- |
| МКДОУ детский сад № 7 «Сокол» | 26 июля 2012 | 800 – 830 |
| МКДОУ детский сад № 8 |  | 845 – 945 |
| МКДОУ детский сад № 3 «Колосок» |  | 1000 – 1030 |
| МКДОУ детский сад № 6 «Рябинка» |  | 1100 – 1200 |
| МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек» |  | 1210 – 1310 |
| МКДОУ детский сад № 2 «Светлячок» |  | 1320 – 1420 |
| МКДОУ детский сад № 10 «Сказка» |  | 1430 – 1530 |
| МКОУ СОШ с УИОП № 2 | 27 июля 2012 | 800 – 900 |
| Открытая (сменная) школа |  | 910 – 1000 |
| МКОУ Гимназия |  | 1010 – 1120 |
| специальная коррекционная школаVIII вида |  | 1150 – 1230 |
| МКОУ СОШ № 5 |  | 1300 – 1400 |
| МКДОУ детский сад № 9 «Аленка» | 30 июля 2012 | 800 – 900 |
| МКДОУ детский сад № 5 «Чебурашка» |  | 910 – 1010 |
| МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек» |  | 1020 – 1120 |
| МКОУ ДОД ДХШ | 27 августа 2012 | 800 - 900 |
| МКОУ ДОД ДМШ ДиУИ |  | 910 - 1010 |
| МКОУ ДОД ДШТИ им. А. Калягина |  | 1020 - 1100 |
| МКОУ ДОД - ДШИ |  | 1110 - 1210 |
| ЦДОД (3 здания) | 28 августа 2012 | 800 – 930 |
| ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова |  | 940 - 1010 |
| МКОУ ДОД ДЮСШ | 28 августа 2012 | 1020 – 1100 |
| ДЮЦ «Ровесник» (4 здания) |  | 1110 – 1220 |