# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 										        №  560

г. Вятские Поляны

О внесении изменения  в постановление администрации города от 30.12.2019  № 1888 «Об утверждении плана на 2020 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2025 годы»

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 27.03.2020 № 48/461 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 17.12.2019 № 44/423 «О бюджете муниципального образования  городского округа город  Вятские Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.09.2019№ 1304 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации города Вятские Поляны 30.12.2019  № 1888 «Об утверждении плана на 2020 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2025 годы», утвердив план на 2020 год по реализации муниципальной программы  муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2021 годы» в редакции согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры,

главный архитектор							И.Е. Губанова

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города от 17.04.2020 № 560 |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»

на 2020-2025 годы» на 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» | Заведующий отделом архитектуры Директор МКУ «Организация капитального строительства» начальник Управления по делам муниципальной собственности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 2 398,2 | планируемый ввод жилья - 7000 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,22 кв.м/человека; уровень обеспеченности населения жильем- 28,2 кв.м/чел.; проверка 70-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 2398,2 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего: | 100 | заключение муниципального контракта на постановку на кадастровый учет территориальных зон |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 100,0 |  |
| 1.1 | Постановка на кадастровый учет территориальных зон, установленных в Правилах землепользования и застройки города |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего | 100,00 | Подготовка заявки на получение субсидии из областного бюджета, для постановки на кадастровый учет 8-ми территориальных зон |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 100 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | Директор МКУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего: | 1 386,8 | содержание МКУ «Отдел капитального строительства». подготовка 70 смет |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1 386,8 |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | городской бюджет | 1 386,8 | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий |
| 2.2. | Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза» в количестве 70 штук |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Разработка и Проверка смет в количестве 70 штук |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам, в том числе по программе «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Качественное выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего: | 711,4 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 711,4 |  |
| 3.1. | Разработка проекта зон охраны объектов культурного значения регионального значения. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Всего: |  | Разработка проекта зон охраны объектов культурного значения регионального значения. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 711,4 |  |
| 3.3. | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.4. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 4. | Отдельное мероприятие «Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Директор МКУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС |  |  | Всего: | 200,0 | снос расселенных аварийных домов в количестве 5 штук. |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 200,0 |  |

________________________