

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.04.2023 № 699

г. Вятские Поляны

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**города Вятские Поляны к отопительному периоду 2023**-**2024 годов**

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) города Вятские Поляны к отопительному периоду 2023-2024 годов и предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городскую оперативную группу при администрации города Вятские Поляны по подготовке и приёму объектов ЖКХ города Вятские Поляны к работе в отопительный период 2023-2024 годов (далее - городская оперативная группа) и утвердить её состав согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации города Слобожаниновой А.Ю., руководителям муниципального предприятия «Вятскополянский комбинат «Здоровье», управляющих организаций, организаций и предприятий города других форм собственности, обслуживающих и содержащих жилищный фонд, а также объекты социальной сферы, рекомендовать:

2.1. Проанализировать итоги работы подведомственных объектов за отопительный период 2022-2023 годов.

2.2. Создать рабочие группы и назначить ответственных за подготовку подведомственных объектов к отопительному периоду 2023-2024 годов.

2.3. Разработать планы-графики по проведению ремонтно-восстановительных работ подведомственных объектов и их завершению к 01.05.2023 с указанием мероприятий, плановой стоимости работ, даты начала и окончания работ, источников финансирования, ответственных исполнителей. Копии утверждённых планов–графиков в срок до 05.05.2023 представить в администрацию города Вятские Поляны.

2.4. В срок до 24.07.2023 подготовить паспорта готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2.5. Ежемесячно, в срок до 21 числа текущего месяца, в период с 01.06.2023 по 21.11.2023, представлять в администрацию города сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях (по форме «1-ЖКХ (зима) срочная»).

3. Руководителям электросетевых организаций, организаций, эксплуатирующих теплогенерирующие установки и объекты, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» Бабушкину М.Ю., директору общества с ограниченной ответственностью «Водоотведение» Гладышеву С.М.:

3.1. Разработать и утвердить мероприятия и графики проведения работ по сезонной подготовке подведомственных объектов с указанием источника финансирования. Заверенные копии мероприятий и графики проведения работ в срок до 01.05.2023 представить в администрацию города Вятские Поляны.

3.2. В срок до 24.07.2023 сформировать резервный запас материально-технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения города Вятские Поляны.

3.3. В срок до 31.07.2023 подготовить паспорта готовности организаций к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

3.4. В срок до 24.07.2023 проинформировать администрацию города Вятские Поляны о наличии резервных источников электроснабжения.

3.5. Ежемесячно, в срок до 21 числа текущего месяца, в период с 01.06.2023 по 21.11.2023, представлять в администрацию города Вятские Поляны сведения (по форме «1-ЖКХ (зима) срочная»).

4. Первому заместителю главы администрации города Солодянкину А.П., директорам управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов во взаимодействии с отделом гражданской обороны, чрезвычайной ситуаций, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны организовать:

4.1. В срок до 24.07.2023 проведение комплекса противопожарных мероприятий на подведомственных объектах.

4.2. В срок до 24.07.2023 заключение договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, техническом диагностировании внутридомовых газопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет.

4.3. В срок до 24.07.2023 обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

5. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Вятско-Полянский гортопсбыт» (Рычков Э.З.) обеспечить:

5.1. Необходимое количество топлива для населения города Вятские Поляны, проживающего в домах индивидуальной застройки.

5.2. В срок до 24.07.2023 готовность мест выгрузки, временного хранения и сохранность поступающего топлива.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Малая энергетика» (Терентьев В.А.):

6.1. Обеспечить сохранность остатков топлива (уголь) с отопительного периода 2022-2023 годов.

6.2. Обеспечить наличие основного топлива - каменного угля в объёме потребления, равном 14 суткам, относящимся к самому холодному времени года.

7. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (Бушуев Н.Б.) и обществу с ограниченной ответственностью «Малая энергетика» (Терентьев В.А.), создать запас резервного топлива в соответствии с действующими нормативами и обеспечить готовность персонала и оборудования котельных к его использованию.

8. Первому заместителю главы администрации города Солодянкину А.П. организовать контроль:

8.1. За погашением организациями, осуществляющими теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, задолженности за топливно-энергетические ресурсы, потреблённые в предыдущие годы, и обеспечением своевременности текущих расчётов с ресурсоснабжающими организациями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

8.2. За ходом подготовки электро-, тепло-, и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, безопасной эксплуатацией и исправным состоянием оборудования.

9. Городской оперативной группе в срок до 24.07.2023 провести проверку готовности объектов жизнеобеспечения города Вятские Поляны к отопительному периоду 2023-2024 годов и наличия выданных паспортов готовности к отопительному периоду.

И.о. главы города Вятские Поляны

А.П. Солодянкин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДГОТОВЛЕНО

Консультант управления по вопросам

жизнеобеспечения администрации города Е.Н. Лаврентьева

СОГЛАСОВАНО

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации города

Вятские Поляны

от 14.04.2023 №699

**СОСТАВ**

**городской оперативной группы при администрации города**

**Вятские Поляны по подготовке и приёму объектов ЖКХ города Вятские Поляны к работе в отопительный период 2023-2024 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| СОЛОДЯНКИН  Александр Павлович | ­­­­­­– первый заместитель главы администрации города, председатель оперативной группы |
| ГЛУШКОВ  Андрей Григорьевич | – председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, безопасности жизнедеятельности населения Вятскополянской городской Думы; заместитель председателя комиссии (по согласованию) |
| Члены оперативной группы: | ­ |
| ОРЕХОВ  Алексей Валентинович | – заведующий отделом гражданской обороны, чрезвычайной ситуаций, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны |
| ЗИГАНШИН  Джамиль Гусманович | – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Вятскополянское жилищное управление» (по согласованию) |
| КИПЕРМАН  Владимир Фридрихович | – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Малая энергетика» (по согласованию) |
| ЛОСКУТОВ  Александр Евгеньевич  ЛАВРЕНТЬЕВА  Екатерина Николаевна | – начальник управления по вопросам  жизнеобеспечения администрации города  – консультант управления по вопросам  жизнеобеспечения администрации города |
| НИГМАТЗЯНОВ  Рафаиль Магсумзянович | – главный инженер муниципального унитарного предприятия «Единый кассовый центр города Вятские Поляны» (по согласованию) |
| ПАЮРОВ  Алексей Сергеевич | – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (по согласованию) |
| ХАЗИАХМЕТОВ  Азат Маулядович  РУКАВИШНИКОВ  Андрей Владимирович | – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (по согласованию)  – главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Киров» филиал в г. Вятские Поляны (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_