|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |
|  | постановлением администрации |
|  | города Вятские Поляны |
|  | от 21.01.2019 № 70 |

ПЛАН

на 2019 год по реализации муниципальной программымуниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области « Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (должность)1 | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2019 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы |  | 2019 | 2019 | всего | 14167,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 6450,0 |
| городской бюджет | 7717,2 |
| внебюджетные источники дорог в городе Вятские | 0 |
| 1.. | Подпрограмма «Совершенствование , реконструкция и содержание автомобильных в городе вятские Поляны на 2014-2021 годы |  | 2019 | 2019 | всего | 14137,2 | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог города |
| областной бюджет | 6450,0 |
| городской бюджет | 7687,2 |
| 1.1 | **Ремонт автомобильных дорог городских улиц** | МКУ  «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2019 | 2019 | всего | 4671,000 |  |
| областной бюджет | 4437,00 |
| городской бюджет | 234,000 |
| 1.1.1 | Ремонт проезжей части ул. Дзержинского от ул. Тойменка до ул. Строительная |  | 2019 | 2019 | областной бюджет | 4437,000 | Ремонт проезжей части ул. Дзержинского от ул. Тойменка до ул. Строительная ,протяженностью 452 м , |
| городской бюджет | 234,000 |
| **1.2** | **Содержание автомобильных дорог** | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2019 | 2019 | Всего | 8648,900 |  |
| областной бюджет | 2013,000 |
| городской бюджет | 6635,900 |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц |  | 2019 | 2019 | всего | 3268,1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц протяженностью  . |
| городской  бюджет | 3268,1 |
| 1.2.2 | Ямочный ремонт( выполнено в 2017 году, погашение долга) |  | 2019 | 2019 | всего | 2261,8 | Ямочный ремонт проезжей части городской уличной сети |
| городской  бюджет | 2261,8 |
| 1.2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2019 | 2019 | всего | 2119 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 20,1 км. |
| областной  бюджет | 2013,0 |
| городской  бюджет | 106,0 |
| 1.2.4 | Устранение деформаций и повреждений, заделка выбоин |  | 2019 | Всего | 1000,000 | Устранение деформаций и повреждений, заделка выбоин на дорогах городской уличной сети |
| городской бюджет | 1000,000 |
| **1.3** | **Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости** | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2019 | 2019 | всего | 129,000 |  |
| городской  бюджет | 129,000 |
| **1.3.1** | Поверка достоверности определения сметной стоимости | Всего | 30,000 | Поверка достоверности определения сметной стоимости |
| городско бюджет | 30,000 |
| 1.3.2 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Всего | 99,000 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования |
| городской бюджет | 99.000 |
| 1.4 | Нанесение горизонтальной разметки | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны | 2019 | 2019 | Всего | 688,3 | Нанесение горизонтальной разметки |
| городской бюджет | 688,3 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2021 годах» |  | 2019 | 2019 | всего | 30,0 | Решение вопросов в области безопасности дорожного движения |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| городской бюджет | 30,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| 2.1 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения |  | 2019 | 2019 | всего | 5 | Приобретение призов для конкурсов «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |
| городской бюджет | 5 |
| 2..2. | Творчество юных за безопасность дорожного движения |  | 2019 | 2019 | всего | 10 | Приобретение призов для конкурсов рисунков, стенгазет, сочинений, технического и прикладного творчества, методических разработок |
| городской бюджет | 10 |
| городской бюджет | - |
| 2.3 | Приобретение учебных пособий |  | 2019 | 2019 | всего | 15 | Приобретение учебных видеофильмов по безопасности дорожного движения для образовательных и дошкольных учреждений |
| городской бюджет | 15 |