

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.04.2023 № 768

г. Вятские Поляны

**О внесении изменений в постановление администрации**

**города Вятские Поляны от 20.01.2023 № 112**

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации города Вятские Поляны от 20.01.2023 № 112 «Об утверждении плана на 2023 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2030 годы», (далее – Постановление, план) утвердив план в редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны

 В.А. Машкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры,

главный архитектор администрации И.Е. Губанова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение УТВЕРЖДЕНпостановлениемадминистрации городаот 27.04.2023 № 768 |
|  |  |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»**

**на 2020-2030 годы» на 2023 год**

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Срок2  | Источникфинансирования | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации | окончание реализации  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы» | Заведующий отделом архитектуры Директор МКУ «Организация капитального строительства» начальник Управления по делам муниципальной собственности  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 12990,31 | планируемый ввод жилья - 7300 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,24 кв.м/человека; уровень обеспеченности населения жильем- 29,7 кв.м/чел.; проверка 70-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны», снос 6-ти аварийных домов |
| Федеральный бюджет | 10634,73 |
| областной бюджет | 96,68 |
| городской бюджет | 2258,90 |
| 1. | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 200,00 | заключение муниципального контракта на постановку на кадастровый учет территориальных зон  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 200,00 |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план, в части подготовки сведений о границах населенных пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 0,00 | Подготовка сведений о границах населенного пункта |
| городской бюджет | 100,00 |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки в части подготовки сведений и границах территориальных зон | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 0,00 | Подготовка сведений о границах территориальных зон |
| городской бюджет | 100,00 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | Директор МКУ «Организация капитального строительства» |  |  | Всего: | 1 398,1 | содержание МКУ «Отдел капитального строительства».подготовка 70 смет  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 1 398,1 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 1 398,1 | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий |
| 2.2.  | Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза»  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Разработка и Проверка смет в количестве 70 штук |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам, в том числе по программе «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Качественное выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам заключенным в рамках программ «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем | заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 350,0 | Реализация отделом архитектуры своих полномочий  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 350,0 |
| 3.1. | Разработка документации на устройство перехода  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 350,0 | Разработка документации на устройство перехода через водоток по ул. Крайная |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 350,0 |
| 3.3. | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.4. | Заполнение системы ГИСОГД | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.5. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 4. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Директор МКУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 11042,210 | Выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, согласно 185 ФЗ |
| федеральный бюджет | 10634,73 |
| областной бюджет | 96,68 |
| городской бюджет | 310,80 |
| 4.1.  | Снос аварийных домов | Директор МКУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 300,00 | снос расселенных аварийных домов в количестве 2 штук. |
| 4.2  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Директор МКУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 11042,210 | снос расселенных аварийных домов в количестве 2 штук. |
| федеральный бюджет | 10634,73 |
| областной бюджет | 96,68 |
| городской бюджет | 10,80 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_