|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации города Вятские Поляны  от 27.04.2023 № 775  Приложение № 9  к муниципальной программе | |
|  |  |
|  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в указанный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование общественной территории | Период  выполнения работ по благоустройству |
|  | ул. Гагарина, д. 1 | Площадь Труда им. Ф.И. Трещева | 2018-2021 годы |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева (1 очередь) в г. Вятские Поляны Кировской области (разборка и кладка кирпичных стен, облицовка стен гранитными плитами; озеленение территорий: устройство пешеходных дорожек (тротуарная плитка); озеленение территорий (устройство клумб, высадка цветов) | 2018 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева (2 очередь); работы по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева (3 очередь) в городе Вятские Поляны Кировской области (ремонт тротуара (тротуарная плитка); устройство газонов, посев травы; приобретение и установка светодиодных гирлянд; приобретение и установка видеокамеры) | 2019 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана (ремонт чаши фонтана; замена оборудования фонтана; вырубка аварийного дерева; озеленение (посадка деревьев); приобретение и установка двух видеокамер) | 2020 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева.  Ремонт фонтана (работы по монтажу погружных светодиодных светильников)  Заключительный этап (замена плитки; озеленение (работы по устройству газонов-цветников, формирование клумб, обрезка, снос деревьев, корчевание пней); освещение; установка МАФ) | 2021 год |
|  | ул. Набережная, 2 | Набережная реки Вятка | 2019 год |
|  | ул. Кирова, 1 | Площадь Победы | 2021-2024 годы |
| Благоустройство площади Победы. Ремонт памятника «Воинам-землякам» с вечным огнем | 2021 год |
| Благоустройство площади Победы. Устройство наружного и декоративного освещения площади, зданий, элементов благоустройства, памятника «Воинам - землякам» и памятника погибшим в горячих точках «И вашим боем в нас стучат сердца». (Этап 2) (демонтаж опор освещения со светильниками, приобретение и установка четырех видеокамер)  Благоустройство площади Победы. Установка и ремонт лестничного спуска с площади Победы на территорию парка, ремонт ступеней перед Вечным огнем (Этап 3) (работы по устройству лестничного спуска с территории площади на территорию парка, ремонт ступеней перед Вечным огнем с устройством площадки из плитки перед памятником «Воинам-землякам»)  Благоустройство площади Победы. Замена покрытия из брусчатки за памятником «Воинам-землякам» (Этап 4) | 2022 год |
| Благоустройство площади Победы. Устройство площадки для пассивного отдыха (устройство площадки из плит, установка скамеек и урн, подготовительные работы (корчевание пней))  Благоустройство площади Победы. Устройство территории под стелами 1941-1945 с учетом примыкания к лестничному спуску. | 2023 |
| 4 | ул. Гагарина, 28 | Площадь им. Г.С. Шпагина | 2023-2024 годы |
| Площадь им. Г.С. Шпагина первый этап-разработка проектной документации и выполнение работ по благоустройству  (разработка проектно-сметной документации и выполнение подготовительных работ: санитарная обрезка деревьев). | 2023 |