

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.01.2024 № 82

г. Вятские Поляны

**О внесении изменений в постановление администрации**

**города Вятские Поляны от 20.01.2023 № 112**

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 20.12.2023 № 27/236 «О внесении изменений в решение Вятскополянской городской Думы от 20.12.2022 № 14/137 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации города Вятские Поляны от 20.01.2023 № 112 «Об утверждении плана на 2023 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2030 годы» (с изменениями от 27.04.2023 № 768, от27.07.2023 № 1171, от 30.10.2023 № 1671) (далее – постановление, план), утвердив план в редакции согласно приложению.

2. Инспектору по контролю за исполнением поручений МКУ по обеспечению деятельности ОМС Чернышовой Е.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

И.о. главы города Вятские Поляны

А.П. Солодянкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры,

главный архитектор администрации И.Е. Губанова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации города  от 19.01.2024 № 82 |
|  |  |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»**

**на 2020-2030 годы» на 2023 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Срок2 | | Источник  финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации | окончание реализации |
|  | **Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»** | Заведующий отделом архитектуры  Директор МБУ «Организация капитального строительства» начальник Управления по делам муниципальной собственности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 17 736,6 | планируемый ввод жилья - 7300 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,24 кв.м/человека; уровень обеспеченности населения жильем- 29,7 кв.м/чел.; проверка 70-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны», снос 1 аварийного дома. |
| Федеральный бюджет | 5 454,5 |
| областной бюджет | 10 094,3 |
| городской бюджет | 2 187,8 |
| 1. | **Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации»** | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 430,0 | Заключение муниципального контракта на постановку  На кадастровый учет территориальных зон |
| областной бюджет | 387,0 |
| городской бюджет | 43,0 |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план, в части подготовки сведений о границах населенных пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 315,0 | Подготовка сведений о границах населенного пункта |
| городской бюджет | 35,0 |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки в части подготовки сведений и границах территориальных зон | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 72,0 | Подготовка сведений о границах территориальных зон |
| городской бюджет | 8,0 |
| 2. | **Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры**» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» |  |  | Всего: | 1 776,3 | содержание МБУ «Отдел капитального строительства».  подготовка 70 смет |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 1 776,3 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 1 776,3 | Реализация МБУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий |
| 2.2. | Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Разработка и проверка смет в количестве 70 штук |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Качественное выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам заключенным в рамках программ «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив |
| 3. | **Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем** | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 15,0 | Реализация отделом архитектуры своих полномочий |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 15,0 |
| 3.1. | Разработка проектной документации детской площадки, по ул. Советская. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 15,0 | Заключение контракта на разработку проектной документации детской площадки  по ул. Советская. |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 15,0 |
| 3.2. | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.3. | Заполнение системы ГИСОГД | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.4. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 4. | **Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | Директор МБУ «Организация капитального строительства»  Начальник УДМС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 15 515,3 | Выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, согласно 185 ФЗ |
| федеральный бюджет | 5 454,5 |
| областной бюджет | 9 707,3 |
| городской бюджет | 353,5 |
| 4.1. | Снос аварийных домов | Директор МБУ «Организация капитального строительства»  Начальник УДМС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | городской бюджет | 250,0 | снос расселенных аварийных домов в количестве 1 штук. |
| 4.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ «Организация капитального строительства»  Начальник УДМС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 15 265,3 | Завершение расселения 2 МКД : Дзержинского 1 и 3, 19 человек, 169,3 кв.м., 7 квартир. Переселение Вокзальная 22, 11 человек, 286,5 кв.м., 6 квартир. |
| федеральный бюджет | 5 454,5 |
| областной бюджет | 9 707,3 |
| городской бюджет | 103,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_