

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 19.01.2024 № 83

**Об утверждении плана на 2024 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2030 годы**

г. Вятские Поляны

В соответствии с решением Вятскополянской городской Думы от 20.12.2023 № 27/235 «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план на 2024 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2020 – 2030 годы согласно приложению.

 2. Инспектору по контролю за исполнением поручений МКУ по обеспечению деятельности ОМС Чернышовой Е.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

И.о. главы города Вятские Поляны

 А.П. Солодянкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом архитектуры,

главный архитектор администрации И.Е. Губанова

СОГЛАСОВАНО

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение УТВЕРЖДЕНпостановлениемадминистрации городаот 19.01.2024 № 83 |
|  |  |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»**

**на 2020-2030 годы» на 2024 год**

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник1 | Срок2  | Источникфинансирования | Финансирование на 2024 год, тыс. рублей3 | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации | окончание реализации  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы» | Заведующий отделом архитектуры Директор МБУ «Организация капитального строительства» начальник Управления по делам муниципальной собственности  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 5 633,3 | планируемый ввод жилья - 7300 кв.м.; ввод жилья на душу населения – 0,24 кв.м/человека; уровень обеспеченности населения жильем- 29,9 кв.м/чел.; проверка 70-ти смет МБУ «ОКС г. Вятские Поляны», снос 3-х аварийных домов |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 5 633,3 |
| 1. | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 100,00 | Текущие изменения в градостроительные документы  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 100,00 |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 0,00 | Подготовка внесений изменений в генеральный план по заявлениям граждан |
| городской бюджет | 50,00 |
| 1.2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 0,00 | Подготовка изменений в правила землепользования и застройки по заявлениям граждан |
| городской бюджет | 50,00 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 1 673,3 | Содержание МБУ «Отдел капитального строительства».подготовка 70 смет  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 1 673,3 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации |  |  | городской бюджет | 1 673,3 | Реализация МБУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий |
| 2.2.  | Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза»  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 0,00 | Разработка и проверка смет в количестве 70 штук |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам. |  |  | городской бюджет | 0,00 | Качественное выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам заключенным в рамках программ «Комфортная городская среда» и поддержке местных инициатив |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем | заведующий отделом архитектуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 3000,0 | Реализация отделом архитектуры своих полномочий  |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 3000,0 |
| 3.1. | Разработка проектной документации на устройство перехода через р. Ошторма в мкр «Осинки» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 2000,0 | Разработка документации на устройство перехода через р.Ошторма по ул. Крайная в мкр «Осинки» |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 2000,0 |
| 3.2. | Разработка проектной документации на строительства дорог в мкр «Северный» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 1000,0 | Разработка проектной документации на строительства дорог в мкр «Северный» |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 1000,0 |
| 3.3. | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов |  |  | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.4. | Заполнение системы ГИСОГД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 3.5. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах  |  |  | городской бюджет | 0,00 | Исполнение требования Федерального законодательства |
| 4. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Директор МБУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 860,00 | Выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, согласно 185 ФЗ |
| областной бюджет | 0,00 |
| городской бюджет | 860,00 |
| 4.1.  | Снос аварийных домов | Директор МБУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС |  |  | городской бюджет | 860,00 | снос расселенных аварийных домов в количестве 3 штук. (Дзержинского 1 и 3, Вокзальная 22) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_