

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.06.2019 № 840

г. Вятские Поляны

**О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды»**

на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы, постановлением администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», постановлением администрации города Вятские Поляны от 19.05.2015 № 949 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», постановлением администрации города Вятские Поляны от 09.04.2019 № 468 «О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 № 700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340, от 26.04.2019 № 587) согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Солодянкина А.П.

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города

Вятские Поляны

от 27.06.2019 № 840

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Вятские Поляны**

**от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановлений администрации города**

**Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 № 700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670,**

**от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340,**

**от 26.04.2019 № 587)**

(далее — программа)

1. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации программы» абзац

«Актуализированный паспорт благоустройства муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 20.03.2019 № 337 представлен в приложении № 10 к программе.»

заменить абзацем

«Актуализированный паспорт благоустройства муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 13.05.2019 № 628 представлен в приложении № 10 к программе.».

2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий программы» после абзаца 32 дополнить абзацем следующего содержания:

«В ходе проведения процедур муниципального заказа по отбору подрядных организаций на выполнение работ по объектам, подлежащих благоустройству в 2019 году, сложилась экономия финансовых средств. Общественной комиссией, созданной для реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», принято решение направить образовавшуюся экономию на ремонт откоса набережной реки Вятка в городе Вятские Поляны (протокол от 21.05.2019 № 7). Также с целью выполнения показателя результативности по цифровизации городского хозяйства принято решение приобрести и установить две видеокамеры на площади Труда им. Ф.И. Трещева.».

3. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1.

4. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

5. Приложение № 3 к программе изложить в редакции согласно приложению № 3.

6. Приложение № 4 к программе изложить в редакции согласно приложению № 4.

7. Приложение № 6 к программе изложить в редакции согласно приложению № 5.

8. Приложение № 10 к программе изложить в редакции согласно приложению № 6.

9. Приложение № 11 к программе изложить в редакции согласно приложению № 7.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1

Приложение № 1 к программе

в редакции постановления

администрации города

Вятские Поляны

от 27.06.2019 № 840

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Ед. изм | Значение показателей эффективности | | | | | | | Источ-ник информации |
| вклю-чительно 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | в результате реализа-ции Программы (всего с 2017 по 2022 годы) |
| Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 11 | 7 | 2 | 80 | 81 | 86 | 267 | расчет-ный показа-тель |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства | % | 4,2 | 6,7 | 7,5 | 37,5 | 67,8 | 100 | 100 | расчет-ный показа-тель |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 5,3 | 9,2 | 10,2 | 39,1 | 68,3 | 100 | 100 | расчет-ный показа-тель |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 6 | 1\* | 2\* | 1\* | 1 | 11 | 19 | расчет-ный показа-тель |
| 5 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | расчет-ный показа-тель |

Примечание:

\* реализация мероприятия по благоустройству общественной территории площади Труда им. Ф.И. Трещева рассчитана на период 2018-2020 годов; общественная территория набережная являлась на 01.01.2018 благоустроенным объектом, в связи с природным явлением 2018 года (сильный ливень) требует ремонта и перенесена в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации |
|  |  |  |  |  |  |  | города Вятские Поляны |
|  |  |  |  |  |  |  | от 27.06.2019 № 840 |
| **План на 2019 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель ( должность)** | **Срок** | | **Источники финансирования** | **Финансирование на 2019 год (тыс. руб.)** | **Ожидаемый результат реализации муниципальной программы** |
| **начало реализации** | **окончание реализа ции** |
|  | **Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы** | Первый заместитель главы администрации города | 2019 год | 2019 год | всего | **15254,6** | создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования |
|  |  | федеральный бюджет | 14674,4 |
|  |  | областной бюджет | 148,2 |
|  |  | городской бюджет | 432,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |
| 1.1 | мероприятия – благоустройство дворовых территорий | Первый заместитель главы администрации города | 2019 год | 2019 год | всего | 7982,6 | благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15; |
|  | федеральный бюджет | 7819,6 |
|  | областной бюджет | 79,0 |
| городской бюджет | 84,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| 1.2 | мероприятие – благоустройство общественных территорий | Первый заместитель главы администрации города | 2019 год | 2019 год | всего | 6994,0 | благоустройство общественной территории: площадь Труда им. Ф.И. Трещева (2 очередь, 3 очередь, приобретение и установка двух видеокамер); ремонт откоса набережной реки Вятка в городе Вятские Поляны Кировской области |
|  |  | федеральный бюджет | 6854,8 |
|  |  | областной бюджет | 69,2 |
| городской бюджет | 70,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| 1.3 | прочие мероприятия по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы | Первый заместитель главы администрации города | 2019 год | 2019 год | всего | 278,0 | обеспечение реализации мероприятий программы |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 |
| городской бюджет | 278,0 |
| внебюджетные источники | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 27.06.2019 № 840 | | |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы за счет средств городского бюджета** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **в тыс. рублей** | | | | | **Итого по программе, руб.** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | муниципальная программа | "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы | Администрация города Вятские Поляны | 111,3 | 432,0 |  |  |  | 543,3 |
| 1.1 | мероприятия | благоустройство дворовых территорий | Администрация города Вятские Поляны | 71,1 | 84,0 |  |  |  | 155,1 |
| 1.2 | мероприятие | благоустройство общественных территорий | Администрация города Вятские Поляны | 31,7 | 70,0 |  |  |  | 101,7 |
| 1.3 | мероприятие | обустройство мест массового отдыха (городских парков) | Администрация города Вятские Поляны | 8,5 | 0 |  |  |  | 8,5 |
| 1.4 | мероприятие | прочие мероприятия по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы | Администрация города Вятские Поляны | 0 | 278,0 |  |  |  | 278,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 27.06.2019 № 840 | |
| **Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | | | | | |
| **2018 год факт** | **2019 год оценка** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **итого** |
| 1 | Муниципальная программа | "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы | всего | **11131,6** | **15254,6** |  |  |  | **26386,2** |
| федеральный бюджет | 10469,3 | 14674,4 |  |  |  | 25143,7 |
| областной бюджет | 551,0 | 148,2 |  |  |  | 699,2 |
| городской бюджет | 111,3 | 432,0 |  |  |  | 543,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.1 | мероприятия | благоустройство дворовых территорий | всего | **7111,4** | **7982,6** |  |  |  | **15094,0** |
| федеральный бюджет | 6688,3 | 7819,6 |  |  |  | 14507,9 |
| областной бюджет | 352,0 | 79,0 |  |  |  | 431,0 |
| городской бюджет | 71,1 | 84,0 |  |  |  | 155,1 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.2 | мероприятие | благоустройство общественных территорий | всего | **3168,2** | **6994,0** |  |  |  | **10162,2** |
| федеральный бюджет | 2979,7 | 6854,8 |  |  |  | 9834,5 |
| областной бюджет | 156,8 | 69,2 |  |  |  | 226,0 |
| городской бюджет | 31,7 | 70,0 |  |  |  | 101,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.3 | мероприятие | обустройство мест массового отдыха (городских парков) | всего | **852,0** | **0** |  |  |  | **852,0** |
| федеральный бюджет | 801,3 | 0 |  |  |  | 801,3 |
| областной бюджет | 42,2 | 0 |  |  |  | 42,2 |
| городской бюджет | 8,5 | 0 |  |  |  | 8,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.4 | мероприятие | прочие мероприятия по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы | всего | **0** | **278,0** |  |  |  | **278,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| городской бюджет | 0 | 278,0 |  |  |  | 278,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  Приложение № 6  к  программе  в редакции постановления администрации города Вятские Поляны  от 27.06.2019 № 840 |
|  |  |
|  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в указанный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование общественной территории |
|  | ул. Гагарина, д. 1 | Площадь Труда им. Ф.И. Трещева |
|  | ул. Гагарина, д. 28А | Административная площадь  им. Г.С. Шпагина |
|  | ул. Мира, д. 17 | Детская спортивная площадка |
|  | ул. Пароходная, д. 30 | Сквер у РДК |
|  | ул. Кирова, д. 1 | Парк Победы |
|  | ул. Кирова, д. 10 | Детская площадка |
|  | ул. Дзержинского, д. 55 | Детская площадка «Талисмания» |
|  | ул. Ленина, д. 246 | Детская площадка в Усаде |
|  | ул. Ленина, д. 135 | Памятник «Светлой памяти заводчан, героев фронта и тыла» |
|  | ул. Профсоюзная, д. 2 | Детская площадка «Малышок» |
|  | ул. Ленина, д. 334 | Детская площадка |
|  | ул. Урицкого, д. 16А | Детская площадка |
|  | ул. Ленина | Прогулочная зона |
|  | ул. Кирова | Площадь Победы |
|  | ул. Набережная, д. 2 | Набережная |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

Приложение № 10

к программе

в редакции постановления

администрации города

Вятские Поляны

от 27.06.2019 № 840

**ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области**

**1. Дворовые территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. | 267 |
|  | - полностью благоустроенных | ед. | 18 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,7 |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. | 275 |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. | 18 |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 32,1 |
| 1.5 | Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 3,050 |
| 1.6 | Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % | 9,5 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 720 618 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 74 280 |
| 1.8 | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед. /кв. м | 88/40 256 |
|  | - спортивная площадка | ед. /кв. м | 2/350 |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед. /кв. м | - |

**2. Общественные территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. | 20 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 8 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 7 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. | 5 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 3 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 3 |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 20 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 32,1 |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. | 24,45 |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий\*\* | % | 75 |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м | 197 778,0 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 135 741,0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 151 179,0 |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, их них: | кв. м | 22992,0 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 50444,0 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 18758,0 |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 4 |
| 2.10 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м | 109854,0 |
| 2.11 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на  1 жителя | 0,72 |

**3. Территории индивидуальной жилой застройки (ИЖС)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Площадь территорий застройки ИЖС: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 11 715 000 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 10 894 950 |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий | % | 97 |
| 3.3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % | 97 |

**4. Территории в ведении юридических лиц**

**и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 1 925 822 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 1 482 883 |
| 4.2 | Доля благоустроенных территорий | % | 77 |
| 4.3 | Доля территорий с внешним видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % | 23 |

*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до десяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.*

*\*\* - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  Приложение № 11  к  программе  в редакции постановления администрации города Вятские Поляны  от 27.06.2019 № 840 |
|  |  |
|  |  |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, подлежащих благоустройству**

**в 2018-2021 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование общественной территории | Период  выполнения работ по благоустройству |
|  | ул. Гагарина, д. 1 | площадь Труда  им. Ф.И. Трещева | 2018-2020 годы |
|  | ул. Набережная, 2 | Набережная | 2019 год |
|  | ул. Кирова | Площадь Победы | 2021 год |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_