

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.05.2018 № 845

г. Вятские Поляны

**О внесении изменений в постановлении администрации города от 12.01.2018 № 40«Об утверждении плана ( перечня) работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, их участков и сооружений на них на 2018 год и плана на 2018 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы»**

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* + 1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 12.01.2018 № 40 «Об утверждении плана (перечня) работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, их участков и сооружений на них на 2018 год и плана на 2018 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы».

1.1. План (перечень) работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, их участков и сооружений на них на 2018 год изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. План на 2018 по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Директор муниципального казенного

учреждения «Организация

капитального строительства

города Вятские Поляны» Л.Ф. Медведева

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны

от 12.01.2018 № 40

ПЛАН (ПЕРЕЧЕНЬ)

работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, их участков и сооружений на них на 2018 год

1. Ремонт ул. Дзержинского от поворота на ж/д вокзал до газонаполнительной станции, 0,57 км -4565,0 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 4337,0 тыс. руб., софинансирование за счет средств городского бюджета 230,0 тыс.руб.

2. Содержание автомобильных дорог городских улиц 89,6 км.-5429,5 тыс.руб.

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,1 км- 2128,0 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 2021,0 тыс. руб., софинансирование за счет средств городского бюджета 107,0 тыс.руб.

4. Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости- 55 тыс.руб.

5. Погашения долга подрядным организациям за работы, выполненные в 2015, в 2017 годах:

Щебенение подъездной дороги к полигону ТБО -1068,828 тыс. руб.

Ямочный ремонт-1101,41тыс.руб.

6. Ремонт участка проезжей части ул. Кукина от ул. Кирова-191,5 тыс. руб.

7. Ремонт дороги ул. Ленина- 32664,05 тыс.руб. , в т.ч. 31030,75- за счет средств областного бюджета, 1633,3 тыс.руб. за счет средств городского бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_