|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |
|  | постановлением администрации |
|  | города Вятские Поляны |
|  | от 22.01.2020 № 88 |

ПЛАН

на 2019 год по реализации муниципальной программымуниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области « Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (должность)1 | Срок | | Источники  финансирования | Финансирование на 2019 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации | окончание реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы |  | 2019 | 2019 | всего | 54111,1 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 42289,0 |
| городской бюджет | 11822,1 |
| внебюджетные источники дорог в городе Вятские | 0 |
| 1.. | Подпрограмма «Совершенствование , реконструкция и содержание автомобильных в городе вятские Поляны на 2014-2021 годы |  | 2019 | 2019 | всего | 53861,6 | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог города |
| областной бюджет | 42219,8 |
| городской бюджет | 11641,8 |
| 1.1 | **Ремонт автомобильных дорог городских улиц** | МКУ  «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2019 | 2019 | всего | 41976,976 |  |
| областной бюджет | 39877,179 |
| городской бюджет | 2099,797 |
| 1.1.1 | Ремонт проезжей части ул. Дзержинского от ул. Тойменка до ул. Строительная |  | 2019 | 2019 | областной бюджет | 4170,763 | Ремонт проезжей части ул. Дзержинского от ул. Тойменка до ул. Строительная ,протяженностью 452 м , |
| городской бюджет | 219,977 |
| 1.1.2 | Ремонт проезжей части участков улиц Краснознаменная, Пароходная, Лермонтова |  | 2019 | 2019 | областной бюджет | 4169,87 | Ремонт проезжей части участков улиц Краснознаменная, Пароходная, Лермонтова, протяженностью 0,786 км |
| городской бюджет | 219,929 |
| 1.1.3 | Ремонт дороги ул. Ленина |  | 2019 | 2019 | областной бюджет | 31030,8 | Ремонт дороги ул. Ленина протяженностью 3,448 км |
| городской бюджет | 1633,2 |
| 1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная |  | 2019 | 2019 | областной бюджет | 505,746 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходнаяпротяженностью 0,105 км |
| городской бюджет | 26,69 |
| **1.2** | **Содержание автомобильных дорог** | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2019 | 2019 | Всего | 10916,62 | Содержание автомобильных дорог протяженностью 114,3 км. |
| областной бюджет | 2342,62 |
| городской бюджет | 8574,0 |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог городских улиц |  | 2019 | 2019 | всего | 5234,6 | . Содержание автомобильных городских улиц протяженностью 93,3 км. |
| городской  бюджет | 5234,,6 |
| 1.2.2 | Ямочный ремонт( выполнено в 2017 году, погашение долга) |  | 2019 | 2019 | всего | 2261,8 | Ямочный ремонт проезжей части городской уличной сети |
| городской  бюджет | 2261,8 |
| 1.2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дополнительные работы по содержанию ( щебенение) |  | 2019 | 2019 | всего | 2147,02 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 20,1 км. |
| областной  бюджет | 2039,62 |
| городской  бюджет | 107,4 |
| 1.2.4 | Устранение деформаций и повреждений, заделка выбоин |  | 2019 | Всего | 954,2 | Устранение деформаций и повреждений, заделка выбоин на дорогах городской уличной сети |
| городской бюджет | 954,2 |
| 1.2**.**5. | Устранению деформаций и повреждений покрытия на автомобильной дороге г. Вятские Поляны - Н.Шуни (от КОГБУЗ ЦГБ |  | 2019 | 2019 | Всего | 319.00 | Устранение деформаций и повреждений, заделка выбоин |
| городской бюджет | 16,00 |
| областной  бюджет | 303,00 |
| **1.3** | **Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости** | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны» | 2019 | 2019 | всего | 154,000 |  |
| городской  бюджет | 154,000 |
| **1.3.1** | Поверка достоверности определения сметной стоимости | Всего | 55,000 | Поверка достоверности определения сметной стоимости |
| городско бюджет | 55,000 |
| 1.3.2 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Всего | 99,000 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования |
| городской бюджет | 99.000 |
| 1.4 | Нанесение горизонтальной разметки | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны | 2019 | 2019 | Всего | 688,3 | Нанесение горизонтальной разметки |
| городской бюджет | 688,3 |
| 1.5 | Ремонт водоотоводной канавы вдоль дома № 15/27 по ул. Кукина, ремонт водоотводной канавы по ул. Крупской | МКУ «Организация капитального строительства города Вятские Поляны | 2019 | 2019 | Всего  Городской бюбджет | 125,648  125,648 | Ремонт водоотоводной канавы вдоль дома № 15/27 по ул. Кукина, ремонт водоотводной канавы по ул. Крупской |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в 2014-2021 годах» |  | 2019 | 2019 | всего | 249,5 | Решение вопросов в области безопасности дорожного движения |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 69,2 |
| городской бюджет | 180,3 |
| внебюджетные источники | 0 |
| 2.1. | Устройство механических ограждений для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах |  | 2019 | 2019 | Всего, в том числе: | 57,2 | Устройство механических ограждений для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах |
| Городской бюджет | 57,2 |
| 2.2. | Установка новых дорожных знаков |  | 2019 | 2019 | Всего, в том числе: | 93,1 | Установка новых дорожных знаков |
| Городской бюджет | 93,10 |  |
| 2.3 | Услуги, связанные с обслуживанием и содержанием специальных технических средств для обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2019 | 2019 | Всего, в том числе | 69,2 |  |
| областной бюджет | 69,2 |
| 2.4 | Конкурсы юных инспекторов дорожного движения « безопасное колесо» |  | 2019 | 2019 | всего | 5 | Приобретение призов для конкурсов «Безопасное колесо», «Законы дорог» и другие |
| городской бюджет | 5 |
| 2..5. | Творчество юных за безопасность дорожного движения |  | 2019 | 2019 | всего | 10 | МКДОУ детский сад №8 «Паровозик» - знаки, дорожка ПДД (городок) |
| городской бюджет | 10 |
| областной бюджет | - |
| 2.5. | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» |  | 2019 | 2019 | всего | 5,0 | Проведение конкурсов, приобретение призов. |
| городской бюджет | 5,0 |
| областной бюджет | - |
| 2.6. | Конкурсы, викторины, игры по вопросам безопасности дорожного движения в детских летних лагерях |  | 2019 | 2019 | всего | 5,0 | Проведение конкурсов, приобретение призов |
| городской бюджет | 5,0 |
| областной бюджет | - |
| 2.7 | Приобретение учебных пособий |  | 2019 | 2019 | всего | 5 | приобретение пособий в МКУ ДО ДЮ ВСПЦ «Эдельвейс» им. В.Ф. Маргелова и  МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» |
| городской бюджет | 5 |